Приложение №  4

к соглашению № 74-МО

- от "20" октября  2015г.

Отчет

о достижении значений целевых показателей эффективности использования субсидий, выделенных бюджету муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня доступности объектов физической культуры и спорта для инвалидов в Ленинградской области, в рамках подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» в 2015 году

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Сроки исполнения | Показатели результатов деятельности |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя | единица измерения |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение % |  | плановое значение |  |  |  | фактическое значение |  |  | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1. | Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов здания «Тихвинского городского футбольного клуба «Кировец»(г. Тихвин, ул. Пещерка, д.1) |  | Декабрь 2015 года | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов всех категорий в здание МУ «ТГФК «Кировец» | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 1245,00 | 622,5 | 622,5 |  | 1245,00 | 622,5 | 622,5 | 0 | 0 | 0 |
| Отчет о достижении показателей повышения эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование показателя |  |  |  | Значение на начало года |  |  |  | Плановое значение |  |  |  | Фактическое значение |  |  | Примечания |  |  |  |
| 1. |  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности указанной категории населения в Ленинградской области |  |  |  | 36,8% |  |  |  | 37,5% |  |  |  | 37,5% |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Доля доступных для инвалидов объектов физической культуры и спорта в общем количестве указанных объектов в муниципальном образовании Ленинградской области |  |  |  | 36% |  |  |  | 45% |  |  |  | 45% |  |  |  |  |  |  |

И. о. главы администрации

Тихвинского района    ________________         /Е.А. Рафалёнок /

М.П.

Отчет принят                                 _______________                    / ФИО специалиста ОСС и ГЗ/

Подпись