И Н Ф О Р М А Ц И Я

о ремонтах автомобильных дорог, проездов и дворовых территорий в Тихвинском районе Ленинградской области в 2016 году

| №пп | Наименование | Протяженность участка ремонта, км | Площадь Ремонта кв.м. | Стоимость Ремонта Тыс.руб. | Источник финансирования | Информация о ходе работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Тихвин |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул.Центролитовская (от поворота на Восточную проходную до pзаводоуправления) г.Тихвин | 1,1 | 9480 | 10 263, 429 (13 701,230) | Бюджет ТГП | Работы завершены |
| 2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Саши Забелина на участке от Братского кладбища до д. 23 г. Тихвин | 0,7 | 5189 | 3 285, 94245 | бюджет Ленинградской области Бюджет ТГП | Работы завершены |
| 3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул.Боровая (на участке от д.57 до д.57А) г.Тихвин | 0,250 | 1754 | Будет определена по результатам аукциона | бюджет Ленинградской области Бюджет ТГП | Подготовлена сметная документация направлена на экспертизу |
| 4 | Ремонт а/б покрытия дворовых территорий домов 18,21,24,28,33,35 микрорайона 3; |  | 4657 | 4 870,07948 | Бюджет ТГП | Работы завершены |
| 5 | ул. Машиностроителей напротив дома № 6 микрорайона 6, | 0,04 | 300 | 253,41033 | Бюджет ТГП | Работы завершены |
| 6 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории домов № 14,14А микрорайона 5 г. Тихвин |  | 900 | 964,67302 | Бюджет ТГП | Работы завершены |
| 7 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории дома № 42 по ул. Машиностроителей г. Тихвин |  | 3354 | 3 125,82134 | Бюджет ТГП | Работы завершены |
| 8 | Ремонт асфальтобетонного покрытия пешеходной дорожки от дома № 21 до дома № 19 микрорайона 5 г. Тихвин |  | 543 | 736,67279 | Бюджет ТГП | Работы завершены |
| 9 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда вдоль площадки для сбора ТБО у домов № 4,5 микрорайона 4 г. Тихвин |  | 496 | 456,97997 | Бюджет ТГП | Работы завершены |
| 10 | Ремонт асфальтобетонного покрытия пешеходной дорожки между лицеем № 7 и детским садом г. Тихвин |  | 429 | 557,37401 | Бюджет ТГП | Работы завершены |
| 11 | Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара от дома № 40 до дома № 25 микрорайона 4 г. Тихвин |  | 560 | 636,27377 | Бюджет ТГП | Работы завершены |
| 12 | Ремонт асфальтобетонного покрытия пешеходной дорожки от дома № 1 до дом № 27 микрорайона 3 г. Тихвин |  | 962 | 1 134,12743 | Бюджет ТГП | Работы завершены |
| 13 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории дома № 26 по ул. Полевая –Кузнецкая г. Тихвин |  | 778 | 873.81175 | Бюджет ТГП | Работы завершены |
| Тихвинский район |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ремонту участка автомобильной дороги Плесо-Воложба Тихвинского района | 6,2 | 33366 | 3 810,201 | бюджет Ленинградской области Бюджет ТГП | Работы ведутся |
| 15 | Ремонт автомобильной дороги подъезд к деревне Ялгино от автомобильной дороги Лодейное Поле - Тихвин - Будогощь Тихвинского района (ПК0+000-ПК1+396) | 1,396 | 8376 | Будет определена по результатам аукциона | бюджет Ленинградской области Бюджет ТГП | Подготовлена сметная документация направлена на экспертизу |
| Мелегежское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 16 | д. Новоандреево, ул. Костринская | 1,548 | 5768 | 865,357 | бюджет Ленинградской области Бюджет СП | Стадия подписания контракта у участника |
| 17 | д. Мелегежская Горка, ул. Зеленая, Садовая, пер. Цветочный | 0,973 | 2919 | 1 176,931 | бюджет Ленинградской области Бюджет СП | Стадия подписания предварительного контракта у участника |
| 18 | д. Клинец, ул. Школьная | 0,213 | 639 | 386,520 | бюджет Ленинградской области Бюджет СП | Прохождение конкурсных процедур |
| 19 | д. Плесо, ул. Полевая | 0,349 | 1047 | 412,85386 | Бюджет СП | Прохождение конкурсных процедур |
| Горское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 20 | д.Островок ул. Преображенская | 668 м | 2672 м2 | 861, 000 | бюджет Ленинградской области Бюджет СП | аукцион не состоялся в связи с отсут. заявок. Планируется повторная подача док-в. |
| 21 | д.Пяхта ул. Народная | 1085 м | 4340 м2 | 922, 500 | бюджет Ленинградской области Бюджет СП | состоялся аукцион, проходит процедура подписания контракта |
| 22 | участок автодороги вдоль домов №№10,12 в д. Горка | 109 м | 719,4 м2 | 1 270, 698 | бюджет Ленинградской области Бюджет СП | состоялся аукцион, проходит процедура подписания контракта |
| 23 | д. Валдость ул Озерная | 788 м | 3152 м2 | 525, 173 | бюджет Ленинградской области Бюджет СП | состоялся аукцион, проходит процедура подписания контракта |
| 24 | участок дороги по ул. Знаменская от дома №1 до дома №9 д. Новое Село | 323 м | 1292 м2 | 218, 044 | бюджет Ленинградской области Бюджет СП | работы выполняются |
| Шугозерское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 25 | участок дороги в п. Шугозеро по ул. Механизаторов от д.№23 до д.№29 | 0,388 | 2572 | 938 683,00 | бюджет Ленинградской области Бюджет СП | Аукционная процедура |
| Борское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Участок дороги от дома № 8 до окончания дома 3 11 д. Бор | 0,130 | 780 | ,00 | бюджет Ленинградской области Бюджет СП | Аукционная процедура |
| 27 | Участок дороги от дома № 1 до дома № 6 дер. Сарожа | 0,403 | 2418 | 409 941 | бюджет Ленинградской области Бюджет СП | Аукционная процедура |
| 28 | Участок дороги от дома № 7 до дома № 10 дер. Кайвакса | 0,566 | 2264 | 381 374,00 | бюджет Ленинградской области Бюджет СП | Аукционная процедура |
| 29 | Участок дороги от дома № 24 в сторону дома № 14 дер. Бор | 0,085 | 340 | 681 635 | бюджет Ленинградской области Бюджет СП | Аукционная процедура |
| Коськовское сельское посление |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Участок дороги деревни Исаково, ул. Прохоровская (от дома №1 до перекрестка с улицей Поспеловская), | 0,295 | 1180 | 569 685 | бюджет Ленинградской области Бюджет СП | Аукционная процедура |
| Пашозерское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Участок дороги местного значения в д. Пашозеро (ул Паневская от ручья у дома № 8 до д. №30.) | 600 м | 3000 м2 | 696880 | бюджет Ленинградской области Бюджет СП | Аукцион не состоялся |
| 32 | Участок дороги местного значения в д. Лукино (ул.Ключевая от моста через р.Урья до д.№14) | 220 м | 1100 м2 | 391780 | бюджет Ленинградской области Бюджет СП | Аукцион не состоялся |
| Ганьковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 33 | подъезд к п.Мехбаза, | 1,6 | 9600 | 52 073 358 | бюджет федеральный, Ленинградской области, Бюджет СП | Ведутся работы |
| 34 | ремонт участка автодороги деревни Ганьково , ул.Почтовая (от ул.Советсткая + 207 п.м.) | 207 | 1242 | 1 466 325,12 | бюджет Ленинградской области Бюджет СП | Оформление контракта |