- Утверждена

- постановлением администрации

- Тихвинского района

- от 09 июня 2015 г.№01-1418-а,

- с изменениями,

- внесенными постановлением

- от 13 июля 2015 г. № 01-1742-а

- КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

- на проведение открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, входящих в состав систем теплоснабжения Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области (включая населенные пункты: г. Тихвин, пос. Красава, пос. Сарка, пос. Берёзовик, пос. Царицыно Озеро)

(  редакция от 13июля 2015г.)

- Тихвин

- 2015

| №№ | Наименование раздела |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие положения |  |
|  | - Нормативно-правое регулирование |  |
|  | - Основные понятия, используемые в документации |  |
| 2. | Условия конкурса |  |
| 3. | Порядок проведения конкурса. |  |
|  | 3.1. Требования, предъявляемые к участникам конкурса |  |
|  | 3.2. Перечень документов и материалов, представляемых заявителями в составе заявки на участие в конкурсе. |  |
|  | 3.3. Срок опубликования, размещения сообщения о проведении конкурса, конкурсной документации, информации и протоколов конкурсной комиссии |  |
|  | 3.4. Порядок, место и срок представления конкурсной документации. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации. |  |
|  | 3.5. Размер, порядок и сроки внесения задатка |  |
|  | 3.6. Порядок представления заявок на участие в конкурсе и требования, предъявляемые к ним, порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок на участие в конкурсе |  |
|  | 3.7. Место и срок представления заявок на участие в конкурсе |  |
|  | 3.8. Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  |
|  | 3.9. Порядок и срок проведения предварительного отбора участников конкурса |  |
|  | 3.10. Требования к конкурсным предложениям |  |
|  | 3.11. Порядок, место и срок представления конкурсных предложений на участие в конкурсе |  |
|  | 3.12. Порядок и срок изменения и (или) отзыва конкурсных предложений на участие в конкурсе |  |
|  | 3.13. Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями на участие в конкурсе |  |
|  | 3.14. Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений на участие в конкурсе |  |
|  | 3.15. Порядок определения победителя конкурса |  |
|  | # 3.16. Содержание протокола о результатах проведения конкурса и срок его подписания |  |
|  | 3.17. Несостоявшийся конкурс |  |
|  | 3.18. Уведомление участников конкурса о результатах проведения конкурса. Опубликование и размещение сообщения о результатах проведения конкурса |  |
|  | 3.19. Условия заключения Концессионного соглашения |  |
|  | 3.20.Требования к победителю конкурса о представлении документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств концессионера по Концессионному соглашению |  |
|  | 3.21. Срок и порядок подписания Концессионного соглашения |  |
|  | 3.22. Право концедента отказаться от заключения Концессионного соглашения |  |
|  | 3.23. Защита конкуренции |  |
| 4. | Приложения к конкурсной документации |  |
|  | 4.1. Приложение №1-1; 1-2;1-3; 1-4;1-5. |  |
|  | 4.2. Приложение №2 Критерии конкурса 4.3. Приложение №3 Порядок ознакомления с отчетом о техническом обследовании передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности организации осуществлявшей эксплуатацию передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества. |  |
| 5. | Примерные формы документов для заполнения заявителями, участниками конкурса |  |
|  | форма 1. Опись документов, представляемых для участия в предварительном отборе открытого конкурса |  |
|  | форма 2. Заявка на участие в конкурсе |  |
|  | форма 3. Анкета участника открытого конкурса |  |
|  | форма 4. Запрос на представление разъяснений содержания конкурсной документации |  |
|  | форма 5. Уведомление об отзыве заявки на участие в Конкурсе |  |
|  | форма 6. Сопроводительное письмо к конкурсному предложению участника открытого конкурса |  |
|  | форма 7. Опись документов, представляемых участником открытого конкурса в составе конкурсного предложения |  |
|  | форма 8. Уведомление об отзыве Конкурсного предложения |  |
| 6. | Проект концессионного соглашения |  |

# 1. Общие положения

## 1.1. Нормативно-правовое регулирование

Настоящая Конкурсная документация разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее Закон о концессионных соглашениях), федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», и постановлением администрации Тихвинского   района  от 09 июня 2015 года  № 01 -1418-а «Об объявлении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, входящих в состав систем теплоснабжения  Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области (включая населенные пункты: г. Тихвин, пос. Красава, пос. Сарка, пос. Берёзовик, пос. Царицыно Озеро)» в редакции постановления администрации Тихвинского района  от  13 июля 2015 года №01-1742-а  (далее Решение о заключении концессионного соглашения, Концессионное соглашение - соответственно) и устанавливает порядок и условия проведения открытого конкурса на право заключения Концессионного соглашения в целях эффективного использования имущества, являющегося муниципальной собственностью Тихвинского района.

1.2. Основные понятия, используемые в документации

В настоящей Конкурсной документации (включая все её разделы и приложения), если иное не следует из контекста, приведенные ниже термины, сокращенные и условные наименования имеют значение, определенное в настоящем разделе.

Договор аренды земельного участка – договор аренды земельного участка, который заключается между концедентом, выступающим в качестве арендодателя, и концессионером, выступающим в качестве арендатора.

Заявитель – индивидуальный предприниматель, российское или юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица, представившие заявку в сроки, установленные Конкурсной документацией. Заявители имеют право выступать в отношениях, связанные с конкурсом, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей заявителей подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, или ее нотариально заверенной копией.

Заявка на участие в конкурсе (заявка) – комплект документов, представленный заявителем для участия в конкурсе в соответствии с требованиями настоящей Конкурсной документации.

Задаток – денежные средства, внесенные заявителем в целях обеспечения исполнения обязательств по заключению Концессионного соглашения (вносится заявителем в размере, порядке, сроки, установленные настоящей Конкурсной документацией, на указанный в Конкурсной документации счет).

- Конкурс – открытый конкурс на право заключения Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, входящих в состав систем теплоснабжения Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области (включая населенные пункты: г. Тихвин, пос. Красава, пос. Сарка, пос. Берёзовик, пос. Царицыно Озеро) (далее – конкурс, открытый конкурс).

Концедент – муниципальное образование Тихвинский муниципальный район Ленинградской области в лице администрации Тихвинского  района.

Концессионер – индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица, заключивший с концедентом по результатам конкурса Концессионное соглашение в качестве стороны, принимающей на себя обязательство по реализации концессионного соглашения.

Конкурсная документация – совокупность документов, определяющих процесс проведения конкурса на право заключения Концессионного соглашения и порядок заключения Концессионного соглашения.

Конкурсное предложение – комплект документов, представленный претендентом, в соответствии с требованиями настоящей Конкурсной документации.

Концессионное соглашение – заключаемое между концедентом и концессионером соглашение, по которому одна сторона - Концессионер обязуется за свой счет создать и реконструировать определенное соглашением имущество (далее - объект соглашения), право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать  другой стороне - Концеденту, осуществлять деятельность по производству, передаче, распределению (реализации) тепловой энергии, горячему водоснабжению, с использованием объекта соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный соглашением, права владения и пользования объектом соглашения, для осуществления указанной деятельности.

Критерии конкурса – установленные Конкурсной документацией условия, используемые для оценки конкурсных предложений в порядке, предусмотренном конкурсной документацией.

Конкурсная комиссия – комиссия по проведению конкурса, состав которой утвержден постановлением Администрации Тихвинского района  от 11 июня 2015 года №01-1436-а «О создании конкурсной комиссии»

Объект концессионного соглашения – объекты теплоснабжения, входящие в  состав систем теплоснабжения Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области (включая населенные пункты: г. Тихвин, пос. Красава, пос. Сарка, пос. Берёзовик, пос. Царицыно Озеро), предназначенные для осуществления деятельности, указанной в п. 1.1 проекта Концессионного соглашения.

Официальное издание – газета «Трудовая слава».

Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения сведений, предусмотренных Законом о концессионных соглашениях, о проведении конкурса:

официальный сайт Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru;

официальный сайт Администрации Тихвинского  района http://tikhvin.org

Участник конкурса (Претендент) – заявитель, в отношении которого конкурсной комиссией, по результатам предварительного отбора, принято решение о его допуске к участию в конкурсе, и который вправе направить в конкурсную комиссию конкурсное предложение.

Победитель конкурса – участник конкурса, определенный решением конкурсной комиссии как представивший в своем конкурсном предложении наилучшие условия по критериям конкурса.

Решение о заключении Концессионного соглашения – постановление администрации Тихвинского района от 09 июня 2015 года  № 01 -1418-а «Об объявлении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, входящих в состав   систем теплоснабжения  Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области (включая населенные пункты : г.Тихвин, пос. Красава,  пос.Сарка, пос.Березовик, пос.Царицино озеро)» в редакции постановления администрации Тихвинского района  от  13 июля 2015 года №01-1742-а .

Рабочий день –  любой день, за исключением выходных (субботы и воскресенья) и нерабочих праздничных дней, установленных законодательством Российской Федерации.

Эксперты – специалисты , которые могут привлекаться на всех этапах проведения конкурса конкурсной комиссией согласно Положению о конкурсной комиссии.

# 2. Условия конкурса

### 2.1. Вид конкурса – открытый.

### 2.2. Условия  Конкурса (Концессионного соглашения):

Объект концессионного соглашения: объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, входящие в  состав систем теплоснабжения Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области (включая населенные пункты: г. Тихвин, пос. Красава, пос. Сарка, пос. Берёзовик, пос. Царицыно Озеро).

- Предметом концессионного соглашения является:

- - обязательство Концессионера за свой счет создать и реконструировать определенное соглашением имущество, указанное в приложениях №1КС, №2КС к проекту Концессионного соглашения (далее - объект соглашения), право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне - Концеденту, осуществлять деятельность по производству, передаче, распределению (реализации) тепловой энергии, горячему водоснабжению, с использованием объекта соглашения;

- - обязательство Концедента предоставить Концессионеру на срок, установленный соглашением, права владения и пользования объектом соглашения, для осуществления деятельность по производству, передаче, распределению (реализации) тепловой энергии, горячему водоснабжению, с использованием объекта соглашения.

- Требования, предъявляемые к Концессионеру при реализации концессионного соглашения, указаны в Задании - Приложение № 15КС  к проекту концессионного соглашения. Задание сформировано на основании схемы теплоснабжения муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области.

Концессионер обязан выполнить работы по созданию и реконструкции объекта соглашения и осуществлять деятельность по производству и поставке тепловой энергии в соответствии с условиями Концессионного соглашения, а также выполнять иные обязательства, предусмотренные Концессионным соглашением.

Концессионер обязан поддерживать объект соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонты, нести расходы на его содержание.

Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения объекта соглашения, с момента подписания Сторонами акта приема-передачи имущества, входящего в состав  объекта соглашения, по дату возврата данного имущества коценденту.

Концессионер обязан за свой счет разработать проектную документацию по созданию и реконструкции объекта соглашения в соответствии с работами и сроками по созданию/реконструкции объекта соглашения, указанными в Задании (Приложение № 15 КС  к проекту Концессионного соглашения).

Концедент обязан предоставить концессионеру права владения и пользования объектом соглашения, а также выполнять иные обязательства, предусмотренные Концессионным соглашением.

Срок действия Концессионного соглашения устанавливается с учетом срока создания/реконструкции объекта соглашения, срока использования (эксплуатации) Концессионером объекта соглашения, объема инвестиций в создание/реконструкцию объекта соглашения, срока окупаемости таких инвестиций, срока получения концессионером объема валовой выручки, срока исполнения других обязательств концессионера и (или) концедента по Концессионному соглашению и составляет 15 (пятнадцать) лет с момента заключения Концессионного соглашения.

Срок создания/реконструкции объекта соглашения, определен в Задании (Приложение №15КС  к проекту концессионного соглашения).

В соответствии с конкурсным предложением Концессионера могут быть установлены более ранние сроки выполнения соответствующих обязательств, предусмотренных проектом Концессионного соглашения, в т.ч. Заданием (приложение №15КС).

Цель использования (эксплуатации) объекта соглашения после окончания работ по созданию /реконструкции объекта соглашения, является деятельность по производству, передаче, распределению (реализации) тепловой энергии, горячему водоснабжению в соответствии с условиями Концессионного соглашения.

Для целей осуществления концессионером предусморенных Концессионным соглашением обязательств концедент обязуется предоставить концессионеру земельные участки в аренду на срок, не превышающий срок действия Концессионного соглашения.

Концессионная плата не устанавливается.

Концессионер обязан привлечь инвестиции на выполнение работ по созданию/реконструкции объекта соглашения в объеме не более 3 021 273 000 (три миллиарда двадцать один миллион двести семьдесят три тысячи)  рублей с НДС.

Способ обеспечения исполнения концессионером обязательств по Концессионному соглашению: предоставление безотзывной непередаваемой банковской гарантии (пункт 3.20 настоящей Конкурсной документации).

Перечень создаваемого/ реконструируемого имущества, входящего в состав объекта соглашения, плановый объем инвестиций, подлежащих выполнению, объем и источники привлекаемых Концессионером средств подлежит включению (определяются) согласно инвестиционной(ым) программе(ам) Концессионера, утверждаемым в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов). Инвестиционная(ые) программа(ы) Концессионера разрабатываются на основании схемы теплоснабжения Тихвинского городского поселения, утвержденной и актуализированной постановлениями администрации Тихвинского района от  от 19.12.2011 г. № 01-2372-а « «Об утверждении схемы теплоснабжения города Тихвина Ленинградской области», от 25.04.2014 г. № 01-1117-а «Об утверждении актуализации схемы теплоснабжения Тихвинского городского поселения, утвержденной постановлением администрации Тихвинского района от 19 декабря 2011 года №01-2372-а «Об утверждении схемы теплоснабжения города Тихвина Ленинградской области» (ред. от 04.09.2014 г. № 01-2502-а) в  течение 3 (трех) месяцев с момента вступления в силу Концессионного соглашения.

Концессионер осуществляет деятельность, предусмотренную Концессионным соглашением, с использованием долгосрочных тарифов, утвержденных уполномоченным органом Ленинградской  области в сфере установления и регулирования тарифов на основе метода индексации установленных тарифов, с учетом условий Концессионного соглашения.

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера (долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения,   иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено (определено) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения) установлены письмом Комитета по тарифам и ценовой политике и предусмотрены Приложением №№ 1-1;1-2;1-3;1-4;1-5 к настоящей Конкурсной документации.

Индекс  операционных расходов устанавливается в размере 1,0% для каждого года долгосрочного периода регулирования.

В составе конкурсного предложения участников конкурса должны быть указаны мероприятия по выполнению (реализации) предусмотренных Заданием целей и максимально (минимально) допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, указанные в Приложении № 1-1;1-2;1-3;1-4, 1-5  к настоящей Конкурсной документации, с описанием основных характеристик этих мероприятий.

2.3. Концендент: – муниципальное образование Тихвинский муниципальный район Ленинградской области, от имени которого действует администрация муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области, внесена в ЕГРЮЛ за ОГРН 1054701512095 Межрайонной ИФНС № 6 по Ленинградской области, реквизиты свидетельства о государственной регистрации: от 23 декабря 2005 года, серия и номер 47 001738447 (далее администрация Тихвинского района).

Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов: 187556, Россия, Ленинградская область, город Тихвин, 4 микрорайон, дом 42;   тел.:  8 (81367) 71047, 71 729; факс: 8 (81367) 71725.

Адрес официального сайта в сети Интернет: http://tikhvin.org

Электронный адрес (e-mail:  rajon@tikhvin.org

2.4. Конкурсная документация включает в себя и приложения к Конкурсной документации, которые  являются ее неотъемлемой частью.

Порядок ознакомления с отчетом о техническом обследовании передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за три последних отчетных периода организации, осуществлявшей эксплуатацию передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества указан в приложении №3 к настоящей Конкурсной документации.

Настоящая Конкурсная документация составлена на русском языке.

Если иное не следует из контекста, все ссылки на пункты в настоящей Конкурсной документации относятся к пунктам настоящей Конкурсной документации.

В настоящей Конкурсной документации (включая все её разделы и приложения), если иное не следует из контекста, приведенные ниже и начинающиеся с заглавной буквы термины, сокращенные и условные наименования имеют значение, определенные в пункте 1.2 настоящей Конкурсной документации.

Во избежание сомнений в Концессионном соглашении может устанавливаться отдельная терминология, в связи с чем, приведенные в пункте 1.2 настоящей Конкурсной документации определения терминов и выражений не применимы при толковании условий Концессионного соглашения (если иное прямо не следует из его положений).

2.5. График проведения конкурса:

| № п/п | Этап | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дата начала представления заявок на участие в конкурсе: | 16 июля 2015 года |
| 2. | Дата окончания представления заявок на участие в конкурсе: | 28 августа 2015 года |
| 3. | Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: | Ленинградская область, г.Тихвин, 4 микрорайон д.42, каб. № 55 (малый зал администрации), 31 августа 2015 г. 11: 00 (по московскому времени) |
| 4. | Срок подписания протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: | 31 августа 2015года |
| 5. | Процедура проведения предварительного отбора участников конкурса проводится: | С 31 августа 2015года по 02 сентября 2015года |
| 6. | Срок подписания протокола проведения предварительного отбора участников конкурса: | 02 сентября 2015 года |
| 7. | Дата начала представления конкурсных предложений: | 07 сентября 2015 года |
| 8. | Дата окончания представления конкурсных предложений: | 11:00 (по московскому времени) 03 декабря 2015 г. |
| 9. | Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурными предложениями: | Ленинградская область г.Тихвин, 4микрорайон д.42, каб.№ 55 (малый зал администрации), 03 декабря 2015 г. 11:00 (по московскому времени) |
| 10. | Дата подписания членами конкурсной комиссии протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений: | 11декабря 2015 года |
| 11. | Дата подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса: | 17 декабря 2015года |

2.6. Концедент вправе вносить изменения в конкурсную документацию, в том числе в проект Концессионного соглашения, в любое время до истечения срока представления заявок или конкурсных предложений, при этом сроки представления Заявок или Конкурсных предложений продлеваются не менее чем на 30 (тридцать) рабочих дней со дня внесения таких изменений.

При поступлении предложений об изменении Конкурсной документации, в том числе об изменении проекта Концессионного соглашения, к концеденту или в конкурсную комиссию, конкурсная комиссия размещает на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления указанных предложений информацию о принятии или об отклонении представленных предложений об изменении Конкурсной документации с указанием причин их принятия или отклонения. В случае принятия концедентом представленных предложений он вносит в Конкурсную документацию соответствующие изменения.

Сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию, в том числе в проект Концессионного соглашения, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их внесения опубликовывается конкурсной комиссией в официальном издании и размещается на официальном сайте.

2.7. Заявители, претенденты, участники конкурса несут за свой счет все затраты, связанные с подготовкой и представлением заявок и конкурсных предложений.

2.8. Обмен информацией с концедентом осуществляется только через конкурсную комиссию. Последняя осуществляет свои функции и полномочия в соответствии с настоящей Конкурсной документацией и Положением о Конкурсной комиссии, утвержденным постановлением администрации Тихвинского района от 11 июня 2015 года №01-1436-а «О создании конкурсной комиссии»

2.9. С момента опубликования сообщения о проведении конкурса на официальном  сайте  Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru и в официальном издании  заявители, претенденты могут направлять предложения и замечания в отношении положений Конкурсной документации.

2.10. Концедент, конкурсная комиссия несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.11. Заявители, претенденты, участники конкурса вправе оспаривать решения концедента и конкурсной комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

# 2.12.   Критерии конкурса установлены в Приложении № 2   к настоящей Конкурсной документации.

# 3. Порядок проведения конкурса

## 3.1. Требования к участникам конкурса

3.1.1. В конкурсе могут принимать участие индивидуальные предприниматели, российские или иностранные юридические лица либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.

3.1.2. Следующие лица не могут быть участниками конкурса, входить в состав участника конкурса – юридического лица или иным образом участвовать в конкурсе:

а) лица, в отношении которых ведется дело о несостоятельности банкротстве, а именно имеется определение суда о признание заявления о признании должника банкротом обоснованным;

б) лица, в отношении которых началась процедура ликвидации или прекращение физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

в) лица, деятельность, которых  приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

В отношении указанных выше требований в случае, если участником конкурса выступает простое товарищество в составе двух и более действующих совместно юридических лиц, требования распространяются на каждое юридическое лицо, входящее в состав указанного простого товарищества.

3.1.3. Участники должны обеспечить и подтвердить:

а) не проведение ликвидации – юридического лица или прекращение  физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (предоставление письменного обращения руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, заверенное подписью и печатью).

б) отсутствие дела о несостоятельности банкротстве юридического лица, индивидуального предпринимателя, отсутствие определения суда о признание заявления о признании должника банкротом обоснованным (предоставление письменного обращения руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, заверенное подписью и печатью).

в) отсутствие  приостановление  деятельности лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (предоставление письменного обращения руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, заверенное подписью и печатью).

г) отсутствие задолженности по начисленным налогам, и иным обязательным платежам сборам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды  за прошедший календарный год (предоставление письменного подтверждения руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, заверенное подписью и печатью, по усмотрению  заявителя возможно представления справки об отсутствии задолженности из налоговых органов и государственных внебюджетных фондов).

3.1.4. Участник конкурса должен обеспечить достоверность всей информации и сведений, представленных в составе заявки, включая приложения.

3.1.5. Участник конкурса может подать только одну заявку на участие в Конкурсе.

3.1.6. Переход прав и обязанностей концессионера – юридического лица в случае его реорганизации к другому юридическому лицу осуществляется при условии соответствия реорганизованного или возникшего в результате реорганизации юридического лица требованиям к участникам конкурса, установленным настоящей Конкурсной документацией.

Несоответствие реорганизованного или возникшего в результате реорганизации юридического лица – концессионера требованиям к участникам конкурса, установленным настоящей Конкурсной документацией является основанием для расторжения концессионного соглашения.

## 3.2. Перечень документов и материалов, представляемых заявителями в составе заявки на участие в конкурсе

3.2.1. Для участия в конкурсе заявитель представляет в конкурсную комиссию (лично или через своего уполномоченного представителя) следующие документы:

1) заявку на участие в конкурсе в письменной форме с указанием реквизитов счета (банковского счета заявителя) для возврата задатка (форма № 2 Раздела 5 «Примерные формы документом для заполнения заявителями , участниками конкурса»  настоящей Конкурсной документации);

2) анкету заявителя на участие в конкурсе (формы № 3 Раздела 5 «Примерные формы документом для заполнения заявителями, участниками конкурса» настоящей Конкурсной документации);

3) нотариально удостоверенные копии учредительных документов юридического лица, подающего заявку на участие в конкурсе;

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее – руководитель). В случае, если от заявителя действует иное лицо, заявка на участие в Конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

5) копию документа, удостоверяющего личность физического лица - индивидуального предпринимателя, подающего заявку на участие в конкурсе (оригинал предъявляется уполномоченному представителю конкурсной комиссии при подаче Заявки);

6) полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц);

7) полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до размещения на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

8) полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на Официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о проведении конкурса выписку из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица, либо его нотариально заверенную копию; нотариально заверенные копии учредительных документов иностранного юридического лица и документ о государственной регистрации иностранного юридического лица;

9) нотариально удостоверенную копию свидетельства о регистрации юридического лица (с 01.01.2003 – копию свидетельства из налогового органа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в единый государственный реестр);

10) нотариально удостоверенную копию свидетельства о регистрации в качестве предпринимателя (для физических лиц – индивидуальных предпринимателей);

11) нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

12) для объединений лиц, действующих по договору о совместной деятельности, кроме вышеперечисленных документов, для каждого лица также представляются оригиналы либо нотариально заверенные копии договора о совместной деятельности с указанием следующих сведений:

лица или лиц, которые вправе действовать от имени объединения лиц;

функциональных обязанностей каждого юридического лица – участника простого товарищества в процессе исполнения Концессионного соглашения;

права и обязанности каждого товарища;

условия прекращения действия договора о совместной деятельности

13) документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям, предусмотренным настоящим пунктом конкурсной документации:

сведения об отсутствии решения о ликвидации юридического лица или о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя декларируются заявителем в Заявке на участие в конкурсе;

сведения об отсутствии решения о признании заявителя банкротом и об открытии в отношении него конкурсного производства декларируются заявителем в Заявке на участие в конкурсе;

сведения об отсутствие  приостановление  деятельности лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях декларируются заявителем в Заявке на участие в конкурсе;

сведения об отсутствии   задолженности по начисленным налогам, и иным обязательным платежам сборам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды  за прошедший календарный год. декларируются заявителем в Заявке на участие в конкурсе (могут  представляться документы по усмотрению заявителя в соответствии с пп. г) пункта3.1.3. настоящей Конкурсной документации).

14) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо надлежащим образом заверенная копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя, данная сделка является крупной.

15) платежное поручение с отметкой банка о перечислении задатка.

## 3.3. Срок опубликования, размещения сообщения о проведении конкурса, конкурсной документации, информации и протоколов конкурсной комиссии

3.3.1. Сообщение о проведении конкурса, конкурсная документация, информация и протоколы конкурсной комиссии подлежат размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на  официальном сайте   администрации Тихвинского района  http://tikhvin.org и опубликовываются конкурсной комиссией в официальном издании – газета «Трудовая слава» не менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе, предусмотренном пунктом 3.7 настоящей Конкурсной документации.

## 3.4. Порядок, место и срок представления конкурсной документации. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации

3.4.1. Концедент, или конкурсная комиссия представляют в письменной форме разъяснения положений Конкурсной документации по запросам заинтересованных лиц, если такие запросы поступили к концеденту  или в конкурсную комиссию не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.

3.4.2. Разъяснения положений Конкурсной документации направляются концедентом, конкурсной комиссией   в письменной форме заинтересованным лицам, обратившимся с запросом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления запроса, но не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе с приложением содержания запроса без указания на лицо, от которого поступил запрос, а также размещаются на официальном сайте РФ и на официальных сайтах с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос.

3.4.3. Для получения разъяснений положений Конкурсной документации заинтересованное лицо по форме, установленной настоящей документацией (форма 4 Раздела 5  «Примерные формы документов для заполнения заявителями,  участниками конкурса»  настоящей Конкурсной документации)  направляет концеденту или конкурсной комиссии  запрос о разъяснении положений Конкурсной документации  с обязательным указанием:

полного наименования лица, обращающегося с запросом;

номера конкурса;

предмета конкурса;

положений Конкурсной документации, требующие разъяснений;

содержание запроса о разъяснение положений Конкурсной документации;

способ получения разъяснений положений Конкурсной документации (почта, электронная почта, факс);

почтового адреса, адреса электронной почты или номер факса для направления разъяснений положений Конкурсной документации.

## 3.5. Размер, порядок и сроки внесения задатка

3.5.1. Для участия в конкурсе заявитель обязан внести задаток в размере 300 000 000 (триста миллионов) рублей.

Реквизиты счета для внесения задатка (перечисления денежных средств):

Администрация Тихвинского района

ИНН 4715015877  КПП 471501001

Р/сч. 40302810500003002112

Банк получателя: Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Ленинградское)

Получатель :

УФК по Ленинградской области (ОФК 17, Администрация Тихвинского района , л/с  05453010630)

Назначение платежа: «Задаток за участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения».

Задаток должен поступить на счет администрации Тихвинского района не позднее   28 августа  2015 года.

3.5.2. Сообщение о проведении конкурса и настоящая Конкурсная документация являются публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток возвращает заявителю, представившему единственную заявку на участие в Конкурсе, внесенный им задаток в случае, если:

1) заявителю не было предложено представить концеденту предложение о заключении Концессионного соглашения – в течение пятнадцати рабочих дней со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся;

2) заявитель не представил концеденту предложение о заключении Концессионного соглашения – в течение пяти рабочих дней после дня истечения установленного срока представления предложения о заключении Концессионного соглашения;

3) концедент по результатам рассмотрения представленного заявителем предложения о заключении Концессионного соглашения не принял решение о заключении с таким заявителем концессионного соглашения – в течение пяти рабочих дней после дня истечения установленного срока рассмотрения концедентом предложения о заключении Концессионного соглашения.

3.5.3. Суммы внесенных участниками конкурса задатков возвращаются всем участникам конкурса, за исключением победителя конкурса, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса.

Суммы задатка, внесенного победителем конкурса, возвращается победителю конкурса в течение пяти рабочих дней со дня подписания (заключения) Концессионного соглашения.

3.5.4. Задаток не возвращается концедентом в случае отказа или уклонения победителя конкурса от подписания Концессионного соглашения в течение срока, установленного для подписания Концессионного соглашения.

## 3.6. Порядок представления заявок на участие в конкурсе и требования, предъявляемые к ним, порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок на участие в конкурсе

3.6.1. Заявка и документы, имеющие отношение к заявке, должны быть составлены на русском языке.

3.6.2. Заявка представляется заявителем в письменной форме в 2 (двух) экземплярах (один оригинал и одна копия). Упоминание оригиналов и копий в единственном числе в данном разделе делается для удобства его использования. При этом один экземпляр – оригинал, сформированный, оформленный заявителем согласно требованиям к экземпляру-оригиналу заявки, установленным в настоящей Конкурсной документации. Каждая страница экземпляра-оригинала заявки удостоверяется подписью заявителя. Второй экземпляр – копия заявки, которая должна соответствовать оригиналу по составу документов и материалов.

Все документы, входящие в экземпляр-оригинал заявки, должны быть надлежащим образом оформлены, и иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата подписания, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в случае ее наличия). При этом документы, для которых в приложениях к настоящей Конкурсной документации установлены рекомендуемые формы, могут быть составлены в соответствии с этими формами. Заявитель может использовать иные формы представления требуемой информации, но их содержание должно соответствовать содержательной части рекомендуемых форм. В состав заявки должны входить документы и материалы согласно требованиям настоящей Конкурсной документации.

Все представляемые заявителем документы, выданные, составленные или заверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам международного права, должны быть легализованы консульским учреждением Российской Федерации либо удостоверены проставлением апостиля в соответствии с Гаагской конвенцией от 05.10.61 (легализация и проставление апостиля на предоставляемых документах не требуется, если международным договором Российской Федерации данная процедура в отношении указанных документов отменена или упрощена).

Факсимильные заявления не допускаются, а полученные таким образом документы считаются не имеющими юридической силы.

Документ в составе экземпляра-оригинала заявки, предоставленный с нарушением данных требований, не имеет юридической силы, а заявителю, представившему такую заявку, будет отказано в допуске к участию в конкурсе. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе может быть обжаловано в суде, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Все страницы экземпляра-оригинала заявки должны быть пронумерованы и четко помечены надписью «ОРИГИНАЛ». Все страницы экземпляра-копии заявки также должны быть пронумерованы и четко помечены надписью «КОПИЯ». В случае расхождений конкурсная комиссия и концедент следуют оригиналу.

Документы, включенные в экземпляр-оригинал заявки, представляются в прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и удостоверенные подписью заявителя виде с указанием на обороте последнего листа количества страниц.

Экземпляр-копия заявки брошюруется отдельно. При этом все страницы заявки прошиваются, скрепляются печатью (при ее наличии) и удостоверяются подписью заявителя с указанием на обороте последнего листа количества страниц.

3.6.3. К Заявке обязательно прилагается удостоверенная подписью заявителя опись документов и материалов заявки (форма 1  Раздела 5  «Примерные формы документом для заполнения заявителями, участниками конкурса»  настоящей Конкурсной документации)

Опись документов и материалов заявки не сброшюровывается с материалами и документами заявки. Опись документов и материалов заявки также представляется в количестве двух экземпляров (оригинал и копия).

При этом документы, для которых в Разделе 5 Примерные формы для заполнения заявителями, участниками конкурса настоящей  Конкурсной документации установлены рекомендуемые формы, могут быть составлены в соответствии с этими формами. Заявитель  может использовать иные формы представления требуемой информации, но их содержание должно соответствовать содержательной части рекомендуемых форм.

3.6.4. Заявитель подает заявку в письменной форме в отдельном запечатанном непрозрачном конверте (или коробке), внутри которого(й) содержатся экземпляры заявки – оригинал и копия.

К конверту обязательно прилагается два экземпляра описи документов и материалов заявки, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, а копия – у заявителя.

На конверте должно быть указано:

наименование предмета конкурса;

слова «Заявка»;

наименование и адрес заявителя;

адрес представления заявок.

Конверт на местах склейки должен быть подписан заявителем и скреплен его печатью (при ее наличии).

Заявители, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

3.6.5. Представление заявок осуществляется по адресу конкурсной комиссии в сроки, установленные графиком проведения конкурса (п. 2.5. настоящей Конкурсной документации).

На момент регистрации заявки заявитель должен представить следующие документы:

запечатанный конверт, содержащий – оригинал и копию заявки;

два экземпляра (оригинал и копия) описи документов и материалов заявки.

Представленная в конкурсную комиссию заявка подлежит регистрации в журнале регистрации заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени со временем представления других заявок. При этом на копии описи представленных заявителем документов и материалов делается отметка о дате и времени представления заявки с указанием номера этой заявки.

Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации конверта с заявкой в журнале регистрации заявок и по дате и времени, проставленным при представлении заявки на копии описи документов и материалов Заявки.

В случае, если по истечении срока представления заявок представлено менее двух заявок, концедент объявляет конкурс несостоявшимся по решению, принимаемому им на следующий день после истечения срока представления заявок.

В случае если конкурс объявлен не состоявшимся в соответствии  с настоящим пунктом   Конкурсной документации, концедент вправе вскрыть конверт с единственной представленной заявкой на участие в Конкурсе и рассмотреть эту заявку, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся. В случае, если заявитель и представленная им заявка на участие в конкурсе соответствуют требованиям, установленным Конкурсной документацией, концедент в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся вправе предложить такому заявителю представить предложение о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих Конкурсной документации. Срок представления заявителем этого предложения составляет не более чем 60 (шестьдесят) рабочих дней со дня получения заявителем предложения концедента. Срок рассмотрения концедентом представленного таким заявителем предложения устанавливается решением концедента, но не может составлять более чем 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня представления таким заявителем предложения. По результатам рассмотрения представленного заявителем предложения концедент в случае, если это предложение соответствует требованиям Конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принимает решение о заключении концессионного соглашения с таким заявителем. Не позднее, чем через 5 (пять) рабочих дней со дня принятия концедентом решения о заключении Концессионного соглашения с заявителем, представившим единственную заявку на участие в конкурсе, концедент направляет такому заявителю проект Концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении Концессионного соглашения, Конкурсной документацией, а также иными федеральными законами.

3.6.6. После истечения срока представления заявок заявки не принимаются.

Конверт с заявкой, представленный в конкурсную комиссию по истечении срока представления заявок, не вскрывается и возвращается представившему её заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии заявки.

В случае поступления такой заявки по почте конверт с заявкой не вскрывается и возвращается представившему её заявителю с уведомлением об отказе в принятии заявки.

3.6.7. Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок, установленного п. 3.7.1.  настоящей Конкурсной документации.

Такое изменение или уведомление об отзыве действительно, если оно поступило до истечения срока представления заявок.

Изменение в заявку на участие в конкурсе должно быть подготовлено, запечатано, маркировано словом «ИЗМЕНЕНИЕ» и доставлено в конкурсную комиссию. Конверты дополнительно маркируются словом «ИЗМЕНЕНИЕ».

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

Внесение изменений в заявки после истечения срока их представления, установленного графиком проведения конкурса (п.2.5.  настоящей Конкурсной документации), не допускается.

3.6.8. Конкурсная комиссия в случае необходимости запрашивает и получает у соответствующих органов и организаций информацию для проверки достоверности представленных заявителями сведений.

## 3.7. Место и срок представления заявок на участие в конкурсе

3.7.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются по рабочим дням с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов (по московскому времени) по адресу: 187556, Ленинградская область, г. Тихвин, 1-й микрорайон, д. 2, каб. 26, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тихвинского района

Дата начала представления заявок на участие в Конкурсе: 16июля 2015 года.

Дата окончания представления заявок на участие в Конкурсе: 28 августа 2015года.

Срок представления заявок на участие в конкурсе должен составлять не менее чем 30 (тридцать) рабочих дней со дня опубликования и размещения сообщения о проведении конкурса.

## 3.8. Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

3.8.1. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками:

г.Тихвин, 4микрорайон д.42, каб. № 55 (малый зал администрации), 31августа 2015 г. 11:00 (московского времени)

3.8.2. Вскрытию подлежат все конверты с Заявками, представленными в конкурсную комиссию до истечения установленного п.3.7.1 настоящей Конкурсной документацией срока представления заявок. Те конверты с заявками, отзыв которых осуществлен заявителями в соответствии с п.3.6.7 настоящей Конкурсной документации, не вскрываются и не рассматриваются

3.8.3. Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании конкурсной комиссии в день, в срок и в месте, указанные в п.3.7.1 настоящей Конкурсной документации.

3.8.4. Вскрытие конвертов с заявками осуществляется конкурсной комиссией в порядке, установленном статьей 28 Закона о концессионных соглашениях.

3.8.5. Вскрытие конвертов с заявками осуществляется председателем конкурсной комиссии, в случае его отсутствия заместителем председателя конкурсной комиссии.

3.8.6. В первую очередь вскрываются конверты с пометкой «ИЗМЕНЕНИЕ».

3.8.7. При вскрытии конвертов с заявками объявляются и заносятся в протокол о вскрытии конвертов с заявками наименование (фамилия, имя, отчество) и место нахождения (место жительства) каждого заявителя, конверт с заявкой которого вскрывается, а также сведения о наличии в этой заявке документов и материалов, представление которых заявителем предусмотрено настоящей Конкурсной документацией.

3.8.8. Протокол о вскрытии конвертов с заявками ведет секретарь конкурсной комиссии.

Протокол о вскрытии конвертов с заявками подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии.

Дата подписания протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 31августа 2015 года.

3.8.9. Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками и осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование.

3.8.10. По завершении процедуры вскрытия конвертов с заявками все заявки становятся собственностью концедента и не подлежат возврату заявителям.

## 3.9. Порядок и срок проведения предварительного отбора участников конкурса

3.9.1. Предварительный отбор участников конкурса проводится конкурсной комиссией, которая определяет следующее:

1) соответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, содержащимся в Конкурсной документации. При этом конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представленной им заявки на участие в конкурсе.

2) соответствие заявителей – индивидуального предпринимателя, юридического лица или юридических лиц – участников договора простого товарищества требованиям к участникам конкурса, установленным конкурсной документацией. При этом конкурсная комиссия вправе потребовать разъяснения положений представленных им документов и материалов, подтверждающих его соответствие указанным требованиям.

Запрос конкурсной комиссии о представлении разъяснений положений заявки направляется по адресу, указанному в заявке или по электронной почте.

Запрос конкурсной комиссии о представлении разъяснений положений заявки должен содержать:

суть запрашиваемых разъяснений;

сроки и адрес представления разъяснений заявки.

В ответ на запрос конкурсной комиссии заявитель обязан представить письменные разъяснения положений заявки в сроки и по адресу, указанным в запросе конкурсной комиссии.

При рассмотрении заявок конкурсная комиссия вправе:

принять во внимание мнение экспертов;

проверять достоверность сведений, указанных в заявке.

3) соответствие требованиям, предъявляемым к концессионеру на основании пункта 2 части 1 статьи 5 Закона о концессионных соглашениях;

4) отсутствие решения о ликвидации юридического лица или о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

5) отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него.

6)  отсутствие  приостановление  деятельности лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7) отсутствие задолженности по начисленным налогам, и иным обязательным платежам сборам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды  за прошедший календарный год.

3.9.2. Конкурсная комиссия на основании результатов проведения предварительного отбора участников конкурса принимает решение о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе и оформляет это решение протоколом проведения предварительного отбора участников конкурса, включающим в себя:

наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя), прошедших предварительный отбор Участников Конкурса и допущенных к участию в конкурсе;

наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя), не прошедших предварительного отбора участников конкурса и не допущенных к участию в конкурсе, с обоснованием принятого конкурсной комиссией решения.

3.9.3. Решение об отказе в допуске к участию в конкурсе принимается конкурсной комиссией в случае, если:

1) заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса;

2) заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям, предъявляемым к заявкам на участие в конкурсе и установленным конкурсной документацией;

3) заявителем в составе заявки не представлены документы, указанные в п. 3.2.1. настоящей Конкурсной документации;

4) задаток не поступил на счет концедента в срок и в размере, которые установлены Конкурсной документацией,    при условии, что Конкурсной документацией предусмотрено внесение задатка.

3.9.4. Заявитель получает статус претендента после подписания членами конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора с указанием сведений о допуске к участию в конкурсе.

3.9.5. Процедура проведения предварительного отбора участников конкурса проводится с 31 августа  2015 года по 02 сентября 2015 года.

Дата подписания конкурсной комиссией протокола проведения предварительного отбора участников конкурса: 02 сентября 2015 года.

3.9.6. Конкурсная комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора участников конкурса, но не позднее, чем за 60 (шестьдесят) рабочих дней до дня истечения срока представления конкурсных предложений в конкурсную комиссию направляет участникам конкурса уведомление с предложением представить конкурсные предложения. Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, направляется уведомление об отказе в допуске к участию в конкурсе с приложением копии указанного протокола и возвращаются внесенные ими суммы задатков в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания указанного протокола членами конкурсной комиссии при условии, что конкурсной документацией предусмотрено внесение задатка.

## 3.10. Требования к конкурсным предложениям

3.10.1. Конкурсное предложение и документы, имеющие отношение к Конкурсному предложению, должны быть составлены на русском языке.

3.10.2. В составе конкурсного предложения должны быть представлены следующие документы и материалы:

надлежащим образом подписанное сопроводительное письмо к конкурсному предложению, оформленное в соответствии с формой 6 Раздела 5 «Примерные формы документом для заполнения заявителями, участниками конкурса» настоящей Конкурсной документации;

техническое предложение;

финансовое предложение (по источникам, порядку и срокам финансирования);

предложения по внесению изменений в проект Концессионного соглашения, приведенный в настоящей Конкурсной документации (при наличии таковых). Предложения участника по внесению изменений в проект Концессионного соглашения, приведенный в настоящей Конкурсной документации, должны содержать условия в объеме и пределах, предусмотренных частью 2 статьи 10 Федерального закона  от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»,  и не противоречащие законодательству РФ;

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента без доверенности (далее руководитель). В случае, если от имени претендента действует иное лицо, конкурсное предложение должно содержать также доверенность на осуществление действий от имени претендента, заверенную печатью претендента и подписанную руководителем претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем претендента, конкурсное предложение должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица);

В состав конкурсного предложения могут быть включены предложения по внесению изменений в проект Концессионного соглашения, приведенный в настоящей Конкурсной документации (далее предложения по внесению изменений), если по обоснованному мнению претендента данные предложенные способствовали бы повышению эффективности исполнения проекта. Предложения по внесению изменений могут быть представлены только в отношении отдельных условий. В то же время, претендент имеет право указать, что некоторые предложения по внесению изменений по его обоснованному мнению являются взаимосвязанными. Если претендент представляет предложения по внесению изменений, он обязан указать пункт Концессионного соглашения, к которому относится соответствующее предложение, привести формулировку измененного положения и пояснения предложения по внесению изменений и указать экономические, финансовые или иные последствия.

Во избежание сомнений, предложения по внесению изменений не оцениваются в составе конкурсных предложений и не учитываются при определении победителя конкурса. Предложения по внесению изменений служат лишь для подготовки к переговорам между претендентом и концедентом.

В качестве конкурсных предложений рассматриваются только полные, надлежащим образом оформленные и соответствующие требованиям Конкурсной документации комплекты документов. В противном случае конкурсные предложения не рассматриваются и возвращаются подавшим их лицам.

3.10.3. Конкурсное предложение представляется претендентом в письменной форме в 2 (двух) экземплярах (один оригинал и одна копия). Упоминание оригиналов и копий в единственном числе в данном разделе делается для удобства его использования. При этом один экземпляр-оригинал, сформированный, оформленный претендентом согласно требованиям к экземпляру-оригиналу конкурсного предложения, установленным в настоящей Конкурсной документации. Каждая страница экземпляра-оригинала конкурсного предложения удостоверяется подписью претендента. Второй экземпляр – копия конкурсного предложения, которая должна соответствовать оригиналу по составу документов и материалов.

Все документы, входящие в экземпляр-оригинал конкурсного предложения, должны быть надлежащим образом оформлены, и иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата подписания, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в случае ее наличия). При этом документы, для которых в Разделе 5 Примерные формы для заполнения заявителями, участниками конкурса настоящей  Конкурсной документации установлены рекомендуемые формы, могут быть составлены в соответствии с этими формами. Претендент может использовать иные формы представления требуемой информации, но их содержание должно соответствовать содержательной части рекомендуемых форм. В состав конкурсного предложения должны входить документы и материалы согласно требованиям настоящей Конкурсной документации.

Документы, входящие в состав экземпляра-оригинала конкурсного предложения, предоставляются в оригинале, за исключением случаев, в которых представление оригинала является обоснованно невозможным. В последнем случае допускается представление копий, надлежащим образом заверенных претендентом. При этом конкурсная комиссия и концедент имеют право проверить достоверность документов, представленных в виде заверенных копий.

Все предоставляемые претендентом документы, выданные, составленные или заверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам международного права, должны быть легализованы консульским учреждением Российской Федерации либо удостоверены проставлением апостиля в соответствии с Гаагской конвенцией от 05.10.1961 г. (легализация и проставление апостиля на предоставляемых документах не требуется, если международным договором Российской Федерации данная процедура в отношении указанных документов отменена или упрощена).

Факсимильные конкурсные предложения не допускаются, а полученные таким образом документы считаются не имеющими юридической силы.

Документ в составе экземпляра-оригинала Конкурсного предложения, предоставленный с нарушением требований Конкурсной документации, не имеет юридической силы, а претенденту, представившему такое конкурсное предложение, будет отказано в допуске к участию в конкурсе.

Все страницы экземпляра-оригинала конкурсного предложения должны быть пронумерованы и четко помечены надписью «ОРИГИНАЛ». Все страницы экземпляра-копии конкурсного предложения также должны быть пронумерованы и четко помечены надписью «КОПИЯ». В случае расхождений Конкурсная комиссия и концедент следуют оригиналу.

Документы, включенные в экземпляр-оригинал конкурсного предложения, представляются в прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и удостоверенном подписью претендента виде с указанием на обороте последнего листа количества страниц.

Экземпляр-копия конкурсного предложения брошюруется отдельно. При этом все страницы конкурсного предложения прошиваются, скрепляются печатью (при ее наличии) и удостоверяются подписью претендента с указанием на обороте последнего листа количества страниц.

К конкурсному предложению обязательно прилагается удостоверенная подписью Претендента опись документов и материалов конкурсного предложения (форма 7 Раздела 5 «Примерные формы документом для заполнения заявителями, участниками конкурса» настоящей Конкурсной документации) с указанием количества страниц каждого документа (материала) в составе конкурсного предложения.

Опись документов и материалов конкурсного предложения не сброшюровывается с документами и материалами конкурсного предложения. Опись документов и материалов конкурсного предложения также представляется в количестве двух экземпляров (оригинал и копия).

3.10.4. Претендент подает конкурсное предложение в письменной форме в отдельном запечатанном конверте (или коробке), внутри которого(й) содержатся экземпляры конкурсного предложения – оригинал и копия.

К конверту обязательно прилагается два экземпляра описи документов и материалов конкурсного предложения.

На конверте должно быть указано:

наименование предмета конкурса;

слова «Конкурсное предложение»;

наименование и адрес претендента;

адрес представления конкурсных предложений.

Конверт на местах склейки должен быть подписан претендентом и скреплен его печатью (при ее наличии).

Конверт с конкурсным предложением не принимается, если он не запечатан и не соответствует требованиям Конкурсной документации.

Претенденты, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

3.10.5. Представление конкурсного предложения осуществляется по адресу конкурсной комиссии в сроки, установленные графиком проведения Конкурса.

При этом в дату и время, когда истекает срок представления конкурсных предложений (в дату и время вскрытия конвертов), прием Конкурсных предложений прекращается. По истечении срока представления конкурсных предложений они могут быть представлены непосредственно в конкурсную комиссию на ее заседании до начала процедуры вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.

На момент регистрации конкурсного предложения претендент должен представить следующие документы:

запечатанный конверт, содержащий – оригинал и копию конкурсного предложения;

два экземпляра (оригинал и копия) описи документов и материалов Конкурсного предложения, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у участника конкурса

Представленное в конкурсную комиссию конкурсное предложение подлежит регистрации в журнале регистрации конкурсных предложений под порядковым номером с указанием даты и точного времени его представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени со временем представления других конкурсных предложений. При этом на копии описи представленных претендентом документов и материалов делается отметка о дате и времени представления конкурсного предложения с указанием номера этого конкурсного предложения.

Срок поступления конкурсного предложения определяется по дате и времени регистрации конверта с конкурсным предложением в журнале регистрации конкурсных предложений и по дате и времени, проставленным при представлении конкурсного предложения на копии описи документов и материалов конкурсного предложения.

3.10.6. После истечения срока представления конкурсных предложений конкурсные предложения не принимаются.

Конверт с конкурсным предложением, представленный по истечении срока представления конкурсных предложений, не принимается, не вскрывается и возвращается представившему ее претенденту вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии конкурсного предложения с указанием причин отказа.

В случае поступления такого конкурсного предложения по почте конверт с конкурсным предложением не вскрывается и возвращается представившему ее претенденту с уведомлением об отказе в принятии конкурсного предложения с указанием причин отказа.

3.10.7. Претендент может подать только одно конкурсное предложение.

Претендент, подавший конкурсное предложение, получает статус участника конкурса.

3.10.8. Конкурсная комиссия в случае необходимости запрашивает и получает у соответствующих органов и организаций информацию для проверки достоверности представленных участниками конкурса сведений в конкурсном предложении.

## 3.11. Порядок, место и срок представления конкурсных предложений на участие в конкурсе

3.11.1. Участники конкурса, прошедшие предварительный отбор, представляет свои конкурсные предложения в соответствии с требованиями настоящей Конкурсной документации,  документы, подтверждающие возможность достижения участником конкурса значений критериев, указанных им в конкурсном предложении, с обязательным приложением описания предлагаемых участником конкурса мероприятий, календарных графиков проведения соответствующих мероприятий, необходимых технико-экономических расчетов, обоснований, удостоверенную участником открытого конкурса опись документов и материалов, представленных им для участия в открытом конкурсе, в двух экземплярах (оригинал и копия).

Конкурсное предложение участник открытого конкурса, прошедший предварительный отбор, оформляет на русском языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью участника открытого конкурса и представляется в конкурсную комиссию в порядке, установленном настоящей Конкурсной документацией, в отдельном запечатанном непрозрачном конверте.

Представленное в конкурсную комиссию конкурсное предложение подлежит регистрации в журнале регистрации конкурсных предложений под порядковым номером с указанием даты и точного времени его представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других конкурсных предложений. На копии описи представленных участником конкурса документов и материалов делается отметка о дате и времени представления конкурсного предложения с указанием номера этого конкурсного предложения, оригинал описи остается у конкурсной комиссии.

Участник конкурса вправе представить конкурсное предложение на заседании конкурсной комиссии в момент вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, который является моментом истечения срока представления конкурсных предложений.

В конкурсном предложении для каждого критерия конкурса указывается значение предлагаемого участником конкурса условия в виде числового значения на каждый год срока действия концессионного соглашения.

3.11.2. Конкурсные предложения  принимаются по рабочим дням с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов ( по московскому времени) с 07 сентября 2015 года до 11.00 часов 03 декабря 2015 года,   по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, 1 микрорайон, д. 2, каб. 26.

## 3.12. Порядок и срок изменения и (или) отзыва конкурсных предложений на участие в конкурсе

3.12.1. Участник конкурса вправе изменить или отозвать свое конкурсное предложение в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию конкурсных предложений, установленного графиком проведения конкурса.

Такое изменение или уведомление об отзыве действительно, если оно поступило до истечения срока представления конкурсных предложений, установленного графиком проведения конкурса.

3.12.2. Изменение в конкурсное предложение должно быть подготовлено, запечатано, маркировано словом «ИЗМЕНЕНИЕ» и доставлено в конкурсную комиссию. Конверты дополнительно маркируются словом «ИЗМЕНЕНИЕ».

3.12.3. Регистрация изменений и уведомлений об отзыве конкурсных предложений производится в том же порядке, что и регистрация конкурсных предложений.

3.12.4. Внесение изменений в конкурсные предложения после истечения срока их представления, установленного графиком проведения конкурса, не допускается.

3.12.5. Те конверты с конкурсными предложениями, отзыв которых осуществлен участниками конкурса,  не вскрываются и не рассматриваются.

## 3.13. Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями на участие в конкурсе

3.13.1. Конверты с конкурными предложениями вскрываются на заседании Конкурсной комиссии 03 декабря 2015 г. в 11 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, 4 микрорайон, д.42, каб.55 (малый зал администрации).

При этом объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями наименование, место нахождения (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица - индивидуального предпринимателя) каждого участника конкурса, конверт с конкурсным предложением которого вскрывается, а также сведения о наличии в конкурсном предложении документов и материалов, представление которых предусмотрено настоящей Конкурсной документацией, в том числе Конкурсная комиссия объявляет, содержит ли конверт с конкурсным предложением:

надлежащим образом подписанное сопроводительное письмо к конкурсному предложению;

техническое предложение, включающее календарный план-график реализации проекта;

финансовое предложение (по источникам, порядку и срокам финансирования);

предложения по внесению изменений в проект Концессионного соглашения (при наличии таковых);

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса – юридического лица.

3.13.2. При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями в протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями заносятся значения содержащихся в конкурсных предложениях условий в соответствии с такими критериями конкурса.

3.13.3. Участники конкурса, представившие конкурсные предложения в конкурсную комиссию (или их уполномоченные представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями, осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование.

3.13.4. Вскрытию подлежат все конверты с конкурсными предложениями, представленными участниками конкурса в конкурсную комиссию до истечения срока представления конкурсных предложений, за исключением конвертов с конкурсными предложениями, представленными участниками конкурса, которыми не были соблюдены установленные конкурсной документацией порядок, размер и (или) срок внесения задатков.

Конверт с конкурсным предложением, представленным в конкурсную комиссию по истечении срока представления конкурсных предложений, а также конверт с конкурсным предложением, представленным участником конкурса, которым не были соблюдены установленные Конкурсной документацией порядок, размер и (или) срок внесения задатка, не вскрывается и возвращается представившему его участнику конкурса вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии конкурсного предложения.

3.13.5. Протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями подписывается присутствующими членами конкурсной комиссии.

## 3.14. Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений на участие в конкурсе

3.14.1. Конкурсная комиссия на основании результатов рассмотрения Конкурсных предложений принимает решение о соответствии или о несоответствии конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации.

Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации принимается конкурсной комиссией в случае, если:

участником конкурса не представлены документы и материалы, предусмотренные Конкурсной документацией, подтверждающие соответствие конкурсного предложения требованиям, установленным Конкурсной документацией, и подтверждающие информацию, содержащуюся в конкурсном предложении;

условие, содержащееся в конкурсном предложении, не соответствует установленным параметрам критериев конкурса и (или) предельным значениям критериев конкурса;

представленные участником конкурса документы и материалы недостоверны.

Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации может быть обжаловано в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.14.2. Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса, предусмотренными пунктом 2.12. настоящей Конкурсной документации, осуществляется конкурсной комиссией посредством сравнения содержащихся в конкурсных предложениях условий.

Наилучшие содержащиеся в конкурсных предложениях условия соответствуют:

1) дисконтированной выручке участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, в случае, если дисконтированная выручка участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, отличается от дисконтированной выручки другого участника конкурса, для которого определено следующее по величине значение дисконтированной выручки после ее минимального значения, более чем на 2 (два) процента превышающее минимальное значение дисконтированной выручки;

2) наибольшему количеству содержащихся в конкурсном предложении наилучших плановых значений показателей деятельности концессионера по сравнению с соответствующими значениями, содержащимися в конкурсных предложениях иных участников конкурса, дисконтированные выручки которых превышают менее чем на 2 (два) процента минимальное значение дисконтированной выручки, определенное на основании всех конкурсных предложений, или равны ему, в случае, если дисконтированная выручка участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, отличается от дисконтированной выручки другого участника конкурса, для которого определено следующее по величине значение дисконтированной выручки после ее минимального значения, менее чем на 2 (два) процента превышающее минимальное значение дисконтированной выручки или равное ему.

Дисконтированная выручка участника конкурса определяется с применением вычислительной программы, размещенной на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по ведению официального сайта.

Коэффициент дисконтирования принимается равным норме доходности инвестированного капитала, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения.

Порядок дисконтирования величин установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2014 года № 510 «Об утверждении Правил дисконтирования величин при оценке Конкурсных предложений на право заключения концессионных соглашений и договоров аренды в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Необходимая валовая выручка от оказания услуг по тарифу рассчитывается в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам России от 13.06.2013 № 760-э, для предусмотренного п. 2.2 настоящей Конкурсной документации метода регулирования тарифов. При расчете необходимой валовой выручки используются цены, величины, значения, параметры, содержащиеся в конкурсном предложении и установленные настоящей Конкурсной документацией.

В случае, если при оценке конкурсных предложений предполагаемое изменение необходимой валовой выручки участника конкурса, определяемой в соответствии с пунктом 5.7 статьи 32 Закона о концессиях на каждый год срока действия концессионного соглашения, в каком-либо году по отношению к предыдущему году превысит установленный настоящей Конкурсной документацией (приложение №1 )предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки Концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, участник конкурса отстраняется от участия в Конкурсе.

Содержащиеся в конкурсных предложениях условия оцениваются Конкурсной комиссией в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

3.14.3. По завершении процедуры вскрытия конвертов с конкурсными предложениями все конкурсные предложения становятся собственностью концедента и не подлежат возврату участникам конкурса.

# 3.15. Порядок определения победителя конкурса

3.15.1. Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия, определяемые в порядке, предусмотренном подпунктом 3.14.2 настоящей Конкурсной документации.

3.15.2. В случае, если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других указанных участников конкурса представивший в конкурсную комиссию конкурсное предложение.

3.15.3. Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки конкурсных предложений, в котором указываются:

1) критерии конкурса;

2) условия, содержащиеся в конкурсных предложениях;

3) результаты рассмотрения конкурсных предложений с указанием конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их несоответствии требованиям конкурсной документации;

4) результаты оценки конкурсных предложений;

5) наименование и местонахождение (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) победителя конкурса, обоснование принятого конкурсной комиссией решения о признании участника конкурса победителем конкурса.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии, составляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых хранится у концедента.

3.15.4. Решение о признании участника конкурса победителем конкурса может быть обжаловано в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

# 3.16. Содержание протокола о результатах проведения   конкурса и срок его подписания

3.16.1. Конкурсной комиссией не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня подписания ею протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений, подписывается протокол о результатах проведения конкурса, в который включаются:

1) решение о заключении Концессионного соглашения с указанием вида конкурса;

2) сообщение о проведении конкурса;

3) конкурсная документация и внесенные в неё изменения;

4) запросы участников конкурса о разъяснении положений конкурсной документации и соответствующие разъяснения концедента или конкурсной комиссии;

5) протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;

6) оригиналы заявок на участие в конкурсе, представленные в конкурсную комиссию;

7) протокол проведения предварительного отбора участников конкурса;

8) перечень участников конкурса, которым были направлены уведомления с предложением представить конкурсные предложения;

9) протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями;

10) протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений.

Протокол о результатах проведения Конкурса хранится у концедента в течение срока действия Концессионного соглашения.

Любой участник конкурса вправе обратиться к концеденту за разъяснениями результатов проведения конкурса, и концедент обязан представить ему в письменной форме соответствующие разъяснения в течение 30 (тридцати) дней со дня получения такого обращения.

3.17. Несостоявшийся конкурс

3.17.1. Конкурс по решению концедента объявляется не состоявшимся в случае, если в конкурсную комиссию по истечении времени и даты представления конкурсных предложений представлено менее двух конкурсных предложений или конкурсной комиссией признано соответствующими требованиям Конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, менее двух конкурсных предложений.

3.17.2. Концедент вправе рассмотреть представленное одним участником конкурса конкурсное предложение и, если оно соответствует требованиям Конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принять решение о заключении с этим участником конкурса (далее единственный участник конкурса) Концессионное соглашение в соответствии с условиями, содержащимися в представленном им конкурсном предложении, в течение 30 (тридцати) рабочих дней после принятия решения о признании конкурса несостоявшимся.

Не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня принятия концедентом решения о заключении Концессионного соглашения с единственным участником конкурса концедент направляет такому участнику конкурса проект концессионного соглашения, включающий в себя его условия, определенные решением о заключении концессионного соглашения, онкурсной документацией и представленным таким участником конкурса конкурсным предложением, а также иные предусмотренные федеральными законами условия. В этих случаях Концессионное соглашение должно быть подписано в срок, установленный настоящей Конкурсной документацией, указанный в сообщении о проведении конкурса и проекта Концессионного соглашения. В случае если до установленного Конкурсной документацией дня подписания концессионного соглашения такой заявитель или такой участник конкурса не представил концеденту документы, предусмотренные Конкурсной документацией и подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с таким заявителем или таким участником конкурса.

3.17.3. В случае, если по решению концедента конкурс объявлен не состоявшимся либо в результате рассмотрения представленного только одним участником конкурса конкурсного предложения концедентом не принято решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения, решение о заключении концессионного соглашения подлежит отмене или изменению в части срока передачи концессионеру объекта концессионного соглашения и при необходимости в части иных условий концессионного соглашения.

3.18. Опубликование и размещение сообщения о      результатах проведения конкурса. Уведомление участников конкурса о результатах проведения

конкурса.

3.18.1. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса или принятия концедентом решения об объявлении конкурса несостоявшимся конкурсной комиссией опубликовывается сообщение о результатах проведения конкурса с указанием наименования (для юридических лиц) или фамилии, имени, отчества (для индивидуальных предпринимателей) победителя конкурса или решение об объявлении конкурса несостоявшимся с обоснованием этого решения в официальном издании и размещается на официальном сайте.

3.18.2. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса или принятия концедентом решения об объявлении конкурса несостоявшимся конкурсной комиссией направляется всем участникам конкурса, в том числе участнику конкурса – победителю конкурса о признании его победителем конкурса, уведомление о результатах проведения конкурса. Указанное уведомление может также направляться участникам конкурса в электронной форме.

3.19. Условия заключения Концессионного соглашения

3.19.1. Концессионное соглашение   может быть заключено между концедентом и победителем конкурса, вторым лучшим участником конкурса или единственным участником конкурса (в зависимости от обстоятельств), который приобретает статус концессионера по Концессионному соглашению (далее – потенциальный концессионер) в порядке, предусмотренном настоящей Конкурсной документацией, если он и концедент выполнили все принятые каждым из них на себя обязательства, указанные в конкурсной документации.

3.19.2. К условиям концессионного соглашения не относятся включенные в Конкурсную документацию цены, величины, значения, параметры:

объем полезного отпуска тепловой энергии в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема полезного отпуска тепловой энергии на срок действия концессионного соглашения;

цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения;

потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения;

величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения (за исключением расходов на энергетические ресурсы и налога на прибыль организаций);

предельные (минимальные и (или) максимальные) значения критериев конкурса, предусмотренных пунктом 2.12.  настоящей Конкурсной документации;

предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, по отношению к предыдущему году;

цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифа предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения.

3.19.3. Для изменения условий Концессионного соглашения, в том числе условий, изменяемых по соглашению сторон на основании решений органов государственной власти или органа местного самоуправления, определенных на основании решения о заключении Концессионного соглашения, Конкурсной документации и конкурсного предложения концессионера по критериям конкурса, необходимо согласие антимонопольного органа, полученное в порядке и на условиях, которые установлены Правилами предоставления антимонопольным органом согласия на изменение условий концессионного соглашения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2014 года № 368.

3.19.4. Продление срока действия Концессионного соглашения осуществляется по соглашению сторон Концессионного соглашения на основании решения концедента по согласованию с антимонопольным органом на период, достаточный для возмещения расходов концессионера, но не более чем на 5 (пять) лет.

3.20. Требования к победителю конкурса о представлении  документов, подтверждающих обеспечение исполнения     обязательств концессионера по Концессионному соглашению

3.20.1. Концессионер должен представить документы, подтверждающие обеспечение исполнения обязательств концессионера по Концессионному соглашению в форме безотзывной и непередаваемой банковской гарантии, и соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем», а также нотариально заверенные копии соответствующих документов, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 495 «Об установлении требований к концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому могут передаваться концессионером концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению».

3.20.2. Размер обеспечения исполнения концессионером обязательств по Концессионному соглашению составляет 100 000 000 (сто миллионов)  рублей.

3.20.3. Срок, на который предоставляется обеспечение исполнения концессионером обязательств по Концессионному соглашению, составляет 4 (четыре ) года с момента заключения Концессионного соглашения.

3.21. Срок и порядок подписания Концессионного соглашения

3.21.1 Концессионное соглашение должно быть подписано не позднее десяти  рабочих дней со дня со дня получения  победителем  конкурса или иным  лицом, с которым заключается соглашение, проекта концессионного соглашения и копии протокола о результатах проведения конкурса (решения о заключении Концессионного соглашения с иным лицом, с которым заключается Концессионное соглашение).

3.21.2.  В случае отказа или уклонения победителя конкурса от подписания в установленный срок Концессионного соглашения, концедент вправе предложить заключить Концессионное соглашение участнику конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса. В этом случае концедент направляет такому участнику конкурса проект Концессионного соглашения, включающий в себя условия соглашения, определенные решением о заключении Концессионного соглашения, Конкурсной документацией и представленным таким участником конкурса конкурсным предложением, а также иные предусмотренные Законом о концессионных соглашениях, другими федеральными законами условия.

3.21.4. Победителю конкурса, не подписавшему в установленный  в пункте 3.21.1. настоящей Конкурсной документации срок Концессионного соглашения,  внесенный им задаток не возвращается.

3.21.5. В случае, если до установленного Конкурсной документацией дня подписания Концессионного соглашения участник конкурса, которому в соответствии пунктом 3.21.2. настоящей Конкурсной документацией концедент предложил заключить Концессионное соглашение, не представил концеденту документы, предусмотренные Конкурсной документацией и подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению, концедент принимает решение об отказе в заключении Концессионного соглашения с таким участником конкурса и об объявлении конкурса несостоявшимся.

3.22.  Право концедента отказаться от заключения   Концессионного соглашения

3.22.1. Концедент  после определения победителя конкурса, второго лучшего участника конкурса или единственного участника конкурса (в зависимости от обстоятельств)  вправе отказаться от подписания Концессионного соглашения с соответственно таким победителем конкурса, вторым лучшим участником конкурса или единственным участником конкурса в случае установления какого-либо из следующих обстоятельств:

а) наличие решения о ликвидации юридического лица – победителя конкурса, второго лучшего участника конкурса или единственного участника конкурса (в зависимости от обстоятельств) или о прекращении физическим лицом – победителем конкурса, вторым лучшим участником конкурса или единственным участником конкурса (в зависимости от обстоятельств) деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

б) наличие решения о признании победителя конкурса, второго лучшего участника конкурса или единственного участника конкурса (в зависимости от обстоятельств) банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него;

в) представления победителем конкурса, вторым лучшим участником конкурса или единственным участником конкурса (в зависимости от обстоятельств) заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных Конкурсной документацией при проведении конкурса, включая любую часть заявки или конкурсного предложения, либо несоответствие этих сведений (с учетом возможных изменений, внесенных в соответствии с Конкурсной документацией) действительности на момент отказа концедента от подписания Концессионного соглашения;

г) наличия у концедента иных, предусмотренных настоящей Конкурсной документацией оснований для отказа от заключения Концессионного соглашения.

Концедент вправе отказаться от подписания Концессионного соглашения в случаях, указанных в настоящем пункте, путем направления победителю конкурса, второму лучшему участнику конкурса или единственному участнику конкурса (в зависимости от обстоятельств) уведомления об отказе от заключения Концессионного соглашения в любое время в течение срока, предусмотренного для заключения Концессионного соглашения концедентом.

3.22.2. Если концессионер отказывается от подписания Концессионного соглашения по какому-либо основанию (основаниям), концедент имеет право удержать задаток, предоставленный таким победителем конкурса, вторым лучшим участником конкурса или единственным участником конкурса, в зависимости от обстоятельств.

3.22.3.  В случае отказа концедента от заключения Концессионного соглашения с победителем конкурса по какому-либо основанию (основаниям), указанному  в  п. 3.22.1. настоящей Конкурсной документации, концедент будет вправе предложить заключить Концессионное соглашение второму лучшему участнику конкурса.

3.23. Защита конкуренции

3.23. 1. Заявители, претенденты и участники конкурса не должны обсуждать между собой никакие аспекты Конкурсной документации или конкурсных предложений или иначе обмениваться информацией или организовывать сговор в отношении проекта.

Претенденты и участники конкурса не должны вступать в какие-либо переговоры или договоренности с другими претендентами и участниками конкурса относительно возможных условий подготавливаемых или представляемых конкурсных предложений, в том числе в отношении критерия конкурса.

3.23.2. Каждый заявитель, претендент или участник конкурса должен обеспечить, чтобы все заключаемые им договоры с третьими лицами были заключены без нарушений действующего законодательства.

Если заявитель, претендент или участник конкурса нарушает положения настоящего пункта конкурсная комиссия вправе отклонить заявку или конкурсное предложение такого заявителя, претендента или участника конкурса.

3.23.3. Настоящая Конкурсная документация и сопутствующая информация доступны заявителям при условии, что будут использоваться исключительно в целях конкурса.

Кроме случаев, когда иное определено условиями Конкурсной документации или законодательством Российской Федерации, все конкурсные предложения и сопутствующая информация используются концедентом и конкурсной комиссией конфиденциально.

___________________

| 4. | Приложения к конкурсной документации |
| --- | --- |

- Приложение 1-1:

- Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  и (или) теплоносителя в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя на срок действия концессионного соглашения.

Объём полезного отпуска за 2014 год 350,004 тыс.Гкал

Объём полезного отпуска учтённый в тарифном решении на 2015 год 
406 тыс.Гкал.

Объём прогнозного полезного отпуска на 2015-2030 гг: приведён в таблице .

| Год | Полезный отпуск тыс.Гкал | Доля собственной газовой генерации, % | Доля собственной генерации по другим видам топлива, % | Потребление холодной воды, тыс. м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 406,0 | 97% | 4,6% | 1784,86 |
| 2016 | 406,0 | 97% | 4,6% | 995,90 |
| 2017 | 406,0 | 97% | 4,6% | 605,70 |
| 2018 | 406,0 | 97% | 4,6% | 283,00 |
| 2019 | 406,0 | 97% | 4,6% | 192,30 |
| 2020 | 406,0 | 97% | 4,6% | 192,30 |
| 2021 | 406,0 | 97% | 4,6% | 192,30 |
| 2022 | 409,9 | 97% | 4,6% | 192,30 |
| 2023 | 417,1 | 97% | 4,5% | 192,30 |
| 2024 | 424,1 | 97% | 4,4% | 192,30 |
| 2025 | 431,3 | 97% | 4,3% | 192,30 |
| 2026 | 438,3 | 97% | 4,3% | 192,30 |
| 2027 | 445,5 | 97% | 4,2% | 192,30 |
| 2028 | 452,5 | 97% | 4,1% | 192,30 |
| 2029 | 459,7 | 97% | 4,0% | 192,30 |
| 2030 | 466,7 | 97% | 4,0% | 192,30 |

Приложение 1-2:

- Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения по отношению к предыдущему году и индекс потребительских цен.

Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера на отпуск тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя:

| год\ ресурс | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| т/энергия | 109,32% | 125,49% | 106,38% | 103,32% | 102,74% | 102,64% | 102,43% | 102,30% |

| год\ ресурс | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| т/энергия | 102,21% | 102,14% | 102,09% | 101,95% | 101,70% | 101,73% | 101,61% |

- Приложение 1-3:

- Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем

- первому году действия концессионного соглашения, и прогноз цен

- на энергетические ресурсы на срок действия

- концессионного соглашения

Фактическая цена газа (с учётом транспортировки и ПССУ) в 2014 году 4128,99 руб/тыс.м.3.

Прогнозные цены на энергоресурсы на срок концессионного соглашения:

| Год | Прогнозная цена газа (с учётом транспортировки), руб/тыс.м.3. на калорийность 7910 ккал/м³ | Прогнозная цена дров, опилок руб/т | Прогнозная цена щепы руб/т | Прогнозная цена торфа, руб/т | Прогнозная цена электроэнергии руб/кВт ч | Прогнозная цена воды, руб/м3 | Прогнозная цена на прием стоков, руб/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 4546,61 | 600,00 | 380,00 | 2546,81 | 3,59 | 16,69 | 18,95 |
| 2016 | 4839,99 | 630,8 | 399,00 | 2674,15 | 3,94 | 17,69 | 20,09 |
| 2017 | 5066,91 | 647,73 | 410,17 | 2749,03 | 4,28 | 18,59 | 21,11 |
| 2018 | 5428,26 | 680,11 | 430,68 | 2889,23 | 4,47 | 19,54 | 22,19 |
| 2019 | 5688,82 | 712,08 | 450,92 | 3025,02 | 4,69 | 20,54 | 23,32 |
| 2020 | 5927,75 | 740,56 | 468,96 | 3146,02 | 4,73 | 21,59 | 24,51 |
| 2021 | 6153,00 | 762,78 | 483,03 | 3252,99 | 4,90 | 22,67 | 25,73 |
| 2022 | 6362,20 | 786,42 | 498,00 | 3353,83 | 5,04 | 23,78 | 27,00 |
| 2023 | 6565,79 | 809,23 | 512,44 | 3451,09 | 5,18 | 24,89 | 28,26 |
| 2024 | 6762,77 | 831,08 | 526,28 | 3544,27 | 5,32 | 26,01 | 29,54 |
| 2025 | 6952,13 | 855,18 | 541,54 | 3647,05 | 5,49 | 27,13 | 30,81 |
| 2026 | 7139,83 | 879,13 | 556,71 | 3749,17 | 5,65 | 28,22 | 32,04 |
| 2027 | 7311,19 | 902,86 | 571,74 | 3850,40 | 5,87 | 29,18 | 33,13 |
| 2028 | 7486,66 | 925,43 | 586,03 | 3946,66 | 5,91 | 30,02 | 34,09 |
| 2029 | 7591,43 | 944,87 | 598,34 | 4029,54 | 5,93 | 30,89 | 34,94 |
| 2030 | 7659,79 | 960,93 | 608,51 | 4098,04 | 5,93 | 31,54 | 35,67 |

- Приложение 1-4:

- Величина неподконтрольных расходов

Величина неподконтрольных расходов составляет:

| Год | Неподконтрольные расходы, тыс.руб. |
| --- | --- |
| 2015 | 49521,24 |
| 2016 | 77414,79 |
| 2017 | 217562,12 |
| 2018 | 233780,62 |
| 2019 | 233151,43 |
| 2020 | 231470,50 |
| 2021 | 229772,00 |
| 2022 | 228050,74 |
| 2023 | 226301,42 |
| 2024 | 224556,26 |
| 2025 | 222796,88 |
| 2026 | 221063,12 |
| 2027 | 219284,10 |
| 2028 | 217513,11 |
| 2029 | 215760,76 |
| 2030 | 214074,11 |

- Приложение 1-5:

Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера

  - Плановые значения показателей надежности:

  - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей (ед/км):

1.1.1. 2015год – 1,52;

1.1.2. 2016 год – 1,52;

1.1.3. 2017 год – 1,50;

1.1.4. 2018 год – 1,50;

1.1.5. 2019 год – 1,50;

1.1.6. 2020 год – 1,50;

1.1.7. 2021 год – 1,50;

1.1.8. 2022 год – 1,50;

1.1.9. 2023 год – 1,50;

1.1.10. 2024 год – 1,50;

1.1.11. 2025 год – 1,50;

1.1.12. 2026 год – 1,50;

1.1.13. 2027 год – 1,50;

1.1.14. 2028 год – 1,50;

1.1.15. 2029 год – 1,50;

1.1.16. 2030 год – 1,50.

  - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности  (ед./(Гкал/ч)):

1.2.1. 2015год – 0,00;

1.2.2. 2016 год – 0,00;

1.2.3. 2017 год – 0,00;

1.2.4. 2018 год – 0,00;

1.2.5. 2019 год – 0,00;

1.2.6. 2020 год – 0,00;

1.2.7. 2021 год – 0,00;

1.2.8. 2022 год – 0,00;

1.2.9. 2023 год – 0,00;

1.2.10. 2024 год – 0,00;

1.2.11. 2025 год – 0,00;

1.2.12. 2026 год – 0,00;

1.2.13. 2027 год – 0,00;

1.2.14. 2028 год – 0,00;

1.2.15. 2029 год – 0,00;

1.2.16. 2030 год – 0,00.

- Показатели энергосбережения и энергоэффективности:

  - Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (тыс. Гкал.) (максимальное значение):

    - 2015 год   - 45,11;

    - 2016 год   - 45,11;

    - 2017 год   - 45,11;

    - 2018 год   - 40,15;

    - 2019 год    - 35,30;

    - 2020 год    - 35,30;

    - 2021 год    - 35,30;

    - 2022 год    - 35,64;

    - 2023 год     - 36,27;

    - 2024 год     - 36,88;

    - 2025 год     - 37,50;

    - 2026 год      - 38,11;

    - 2027 год      - 38,74;

    - 2028 год      - 39,35;

    - 2029 год      - 39,97;

    - 2030 год      - 40,58.

  - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике  тепловой сети (м.кв.) (максимальное значение):

    - 2015 год              - 2,36

    - 2016 год              - 2,36

    - 2017 год              - 2,36;

    - 2018 год              - 2,10;

    - 2019 год              - 1,85;

    - 2020 год              - 1,85;

    - 2021 год             - 1,85;

    - 2022 год              - 1,86;

    - 2023 год              - 1,90;

    - 2024 год             - 1,93;

    - 2025 год             - 1,96;

    - 2026 год             - 1,99;

    - 2027 год             - 2,03;

    - 2028 год             -  2,06;

    - 2029 год              - 2,09;

    - 2030 год             - 2,12.

  - Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кг у.т/Гкал) (максимальное значение):

    - по газовой генерации:

      - 2015 год              - 185,56;

      - 2016 год              - 185,56;

      - 2017 год              - 158,00;

      - 2018 год              - 158,00;

      - 2019 год              - 158,00;

      - 2020 год              - 158,00;

      - 2021 год             - 158,00;

      - 2022 год              - 158,00;

      - 2023 год              - 158,00;

      - 2024 год             - 158,00;

      - 2025 год             - 158,00;

      - 2026 год             - 158,00;

      - 2027 год             - 158,00;

      - 2028 год             - 158,00;

      - 2029 год              - 158,00;

      - 2030 год             - 158,00.

2.4. Материальная характеристика тепловой сети (значение суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети, м, на длину этих участков, м) (м2)(максимальное значение):

2.4.1. 2015 год  - 19125,90

2.4.2. 2016 год  - 19125,90

2.4.3. 2017 год  - 19125,90

2.4.4. 2018 год  -19125,90

2.4.5. 2019 год – 19125,90

2.4.6. 2020 год – 19125,90

2.4.7. 2021 год – 19125,90

2.4.8. 2022 год – 19125,90

2.4.9. 2023 год – 19125,90

2.4.10. 2024 год – 19125,90

2.4.11. 2025 год – 19125,90

2.4.12. 2026 год – 19125,90

2.4.13. 2027 год – 19125,90

2.4.14. 2028 год -19125,90

2.4.15. 2029 год – 19125,90

2.4.16. 2030 год -19125,90

- Приложение 2

Критерии конкурса

| Наименование критерия | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1).Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения тыс.руб.( с НДС) (максимальное значение) | 846815,0 | 1817612,0 | 338118,0 | 18728,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2). Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения тыс.руб.(без НДС) (максимальное значение) | 0,0 | 57141,57 | 57141,57 | 57141,57 | 57141,57 | 57141,57 | 57141,57 | 57141,57 | 57141,57 | 57141,57 | 57141,57 | 57141,57 | 57141,57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3). Базовый уровень операционных расходов тыс. руб. (без НДС) (максимальное значение) | 129150,22 | 134660,14 | 140202,52 | 146373,46 | 152568,34 | 158322,14 | 163941,35 | 169458,64 | 174818,33 | 180223,32 | 185460,72 | 190806,38 | 195864,23 | 200847,38 | 205853,04 | 211598,70 |
| 4).Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии кг.у.т./Гкал (максимальное значение) | 185,56 | 185,56 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 |
| 5).Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии теплоносителя по тепловым сетям (тыс. Гкал.) (максимальное значение) | 45,11 | 45,11 | 45,11 | 40,15 | 35,30 | 35,30 | 35,30 | 35,64 | 36,27 | 36,88 | 37,50 | 38,11 | 38,74 | 39,35 | 39,97 | 40,58 |
| 6) Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м.кв.) (максимальное значение) | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,10 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,86 | 1,90 | 1,93 | 1,96 | 1,99 | 2,03 | 2,06 | 2,09 | 2,12 |
| 7) Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических наруше ний на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей (ед./км.) (максимальное значение ) | 1,52 | 1,52 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 8) Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности (ед./(Гкал/час)) (максимальное значение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9).Нормативный уровень прибыли % (максимальное значение) |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса осуществляется путем сравнения содержащихся в конкурсных предложениях условий.

Приложение 3

Порядок ознакомления с отчетом о техническом обследовании передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за три последних отчетных периода организации, осуществлявшей эксплуатацию передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества.

Для представления информации и ознакомления с отчетом о техническом обследовании передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за три последних отчетных периода организации, осуществлявшей эксплуатацию передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества заинтересованное лицо направляет письменный запрос в произвольной форме  в конкурсную комиссию  о представлении копии отчета  о техническом обследовании передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за три последних отчетных периода организации, осуществлявшей эксплуатацию передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества.

В запросе указывается способ направления копий указанных выше документов : почтовым отправлением, по электронной почте, либо через своего представителя по адресу конкурсной комиссии в на бумажном носителе; также указываются почтовый адрес, адрес электронной почты заинтересованного лица.

В течении двух рабочих дней со дня поступления запроса  конкурсная комиссия направляет копии отчета о техническом обследовании передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества и  копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за три последних отчетных периода организации, осуществлявшей эксплуатацию передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества почтовым отправлением  или по электронной почте.

Представителям заинтересованного лица документация предоставляется  по рабочим дням с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 (по московскому времени) по адресу конкурсной комиссии : Ленинградская область, г. Тихвин, 1-й микрорайон, д. 2, каб. 26

| 5. | Примерные формы документов для заполнения заявителями, участниками конкурса |
| --- | --- |

Форма № 1

Опись документов,

представляемых в составе заявки на участие в Конкурсе

Настоящим ___________________________________________________

(наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица –

индивидуального предпринимателя)

# подтверждает, что для участия в конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении в отношении системы теплоснабжения муниципального образования Тихвинское городское поселение  Тихвинского муниципального района Ленинградской области (далее Конкурс) в составе заявки на участие в Конкурсе представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки на участие в Конкурсе совпадают.

| Номер и наименование документов | Номер листа | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| - Заявка на участие в Конкурсе |  |  |

Опись документов должна быть подписана уполномоченным лицом заявителя и скреплена печатью заявителя (в случае наличия печати).

______________________

Форма № 2

| на бланке организации исх. № ___ от «__»__________20___год | В Конкурсную комиссию |
| --- | --- |

ЗАЯВКА

(для юридического лица, индивидуального предпринимателя)

на участие в Конкурсе на право заключения Концессионного соглашения

# в отношении объектов теплоснабжения входящих в состав систем теплоснабжения  Тихвинского городского поселения   Тихвинского муниципального района Ленинградской области

# Изучив Конкурсную документацию по проведению конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении  объектов теплоснабжения входящих в состав систем теплоснабжения  Тихвинского городского поселения   Тихвинского муниципального района Ленинградской области далее  Конкурсная документация и соответственно Конкурс),

# _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

в лице __________________________________________________________

(наименование должности и его ФИО)

заявляет о согласии участвовать в Конкурсе на условиях, установленных Конкурсной документацией, направляет настоящую заявку и сообщает, что не находится в процедуре банкротства и ликвидации.

2. Принимая решение об участии в Конкурсе, обязуемся:

2.1. Выполнять правила и условия проведения Конкурса, указанные в Конкурсной документации о проведении Конкурса.

2.2. В случае признания нашей организации победителем Конкурса мы берем на себя обязательства подписать в установленный Конкурсной документацией срок Концессионное соглашение с Концедентом (Администрацией Тихвинского района ) и принять на себя исполнение всех обязательств и условий, предусмотренных Конкурсной документацией и Концессионным соглашением.

3. Заявитель __________________________________________________

(наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя)

подтверждает внесение на счет указанный в конкурсной документации суммы задатка в размере _______________________________________________.

(сумма цифрами и прописью)

4. Задаток, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, прошу возвращать на наш счет, реквизиты которого указаны в пункте 8 настоящей заявки __________________________________________.

(дата, номер договора о задатке)

5. Сообщаем, что для оперативного уведомления нашей организации по вопросам организационного характера и взаимодействия с конкурсной комиссией нами уполномочен ________________________________________.

(ФИО уполномоченного лица, № и дата доверенности)

Все сведения о проведении Конкурса просим сообщать уполномоченному лицу по телефону (моб.):_______________________________________.

(номер мобильного телефона)

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право конкурсной комиссии, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников Конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

7. Местонахождение юридического лица: _______________________,

телефон ____________________, факс ________________________________.

8. Реквизиты счета для возврата задатка: _________________________

__________________________________________________________________.

К настоящей заявке прилагаются и являются ее неотъемлемой частью документы, указанные в описи документов, представляемых для участия в Конкурсе.

Мы ознакомлены с тем, что в случае, если документы, содержащиеся в нашей заявке, не соответствуют требованиям Конкурсной документации или если будет установлен факт недостоверности содержащихся в ней указанных нами сведений, это является основанием для принятия решения об отказе в допуске нас к участию в Конкурсе.

| _____________________ (уполномоченное лицо) | ____________ | /_____________/ |
| --- | --- | --- |
| (должность, подписавшего заявку лица) | (подпись) | (расшифровка подписи) |

М.П.

Настоящая заявка составлена в двух экземплярах:

Заявка принята Конкурсной комиссией:

____ч. ____ мин.               «___»______________201_ года      №_______

Представитель Конкурсной комиссии:

__________________________    _______________________

(подпись)                                                (расшифровка подписи)

Форма № 3

Анкета Заявителя на участие в Конкурсе

(для юридического лица)

| № п/п | Наименование | Данные заявителя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-правовая форма |  |
| 2. | Фирменное наименование |  |
| 3. | Адрес фактического местоположения |  |
| 4. | Почтовый адрес |  |
| 5. | Номер контактного телефона |  |
| 6. | Банковские реквизиты: - наименование обслуживающего банка - расчетный счет - корреспондентский счет - БИК - ОКПО - ОКОНХ |  |
| 7. | Регистрационные данные: - дата регистрации - место регистрации - орган регистрации |  |
| 8. | Размер уставного капитала |  |
| 9. | Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой заявитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| 10. | ИНН |  |
| 11. | КПП |  |
| 12. | ОГРН |  |
| 13. | ОКПО |  |

Я, нижеподписавшийся, заверяю правильность всех данных, указанных в анкете.

| _____________________ (уполномоченное лицо) | ____________ | /_____________/ |
| --- | --- | --- |
| (должность, подписавшего заявку лица) | (подпись) | (расшифровка подписи) |

____________________

Форма № 3а

Анкета Заявителя на участие в Конкурсе

(индивидуального предпринимателя)

| № п/п | Наименование | Данные заявителя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фамилия, имя, отчество |  |
| 2. | Паспортные данные |  |
| 3. | Место жительства. |  |
| 4. | Номер контактного телефона |  |
| 5. | Реквизиты Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя |  |
| 6. | Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой Заявитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| 7. | ИНН |  |

Я, нижеподписавшийся, заверяю правильность всех данных, указанных в анкете.

| ___________________________ | ____________ |
| --- | --- |
| (заявитель, уполномоченный представитель) | (подпись) |

______________________

Форма № 4

Запрос о предоставлении разъяснений положений

Конкурсной документации

| на бланке организации исх. № ___ от «__»__________20___год | В Конкурсную комиссию |
| --- | --- |

от ________________________________________________________

(наименование юридического лица, ФИО - физического лица - индивидуального

предпринимателя)

Почтовый адрес: ___________________________________________________;

Адрес электронной почты: __________________________________________;

Контактный телефон/факс: _________________________________________;

Контактное лицо: __________________________________________________.

# Прошу предоставить разъяснение положений Конкурсной документации по проведению конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения входящих в состав систем теплоснабжения  Тихвинского городского поселения   Тихвинского муниципального района Ленинградской области.

Форма предоставления разъяснений положений Конкурсной документации: в письменной форме / в форме электронного документа по электронной почте* (нужное указать ).

Вопрос 1. суть вопроса

Вопрос 2. суть вопроса

и т.д.

| ___________________ | __________ | ___________ |
| --- | --- | --- |
| (должность, подписавшего запрос лица, уполномоченного представителя) | (подпись) | (расшифровка подписи) |

МП (для юридических лиц)

__________________

Форма № 5

| на бланке организации исх. № ___ от «__»__________20___год | В Конкурсную комиссию |
| --- | --- |

Уведомление об отзыве заявки на участие в Конкурсе

от ________________________________________________________

(наименование юридического лица, ФИО - физического лица - индивидуального

предпринимателя)

Уведомляю Вас об отзыве заявки на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения входящих в состав систем теплоснабжения  Тихвинского городского поселения   Тихвинского муниципального района Ленинградской области  (далее Конкурс).

Дата подачи заявки на участие в Конкурсе «__»_______________20__года.

Регистрационный номер заявки _____.

Внесенный задаток прошу вернуть по следующим реквизитам: ____________

_________________________________________________________________.

| ___________________ | __________ | ___________ |
| --- | --- | --- |
| (должность, подписавшего запрос лица, уполномоченного представителя) | (подпись) | (расшифровка подписи) |

МП (для юридических лиц)

_______________________

Форма № 6

| на бланке организации Реквизиты, дата, исх.номер | В Конкурсную комиссию |
| --- | --- |

ФОРМА СОПРОВОДИТЕЛЬНОГО ПИСЬМА

| Настоящим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (полное наименование, ИНН, юридический адрес, e-mail, тел./факс) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # представляет свое конкурсное предложение на открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении в отношении объектов теплоснабжения входящих в состав систем теплоснабжения Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области (далее Конкурс) в количестве 2-х экземпляров (оригинал и копия), каждый экземпляр на ___ стр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конкурсное предложение подается от имени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (полное наименование, ИНН, юридический адрес, E-mail, тел./факс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (далее – Претендент) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| согласно уведомлению конкурсной комиссии от ________ _____ № _________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Претендент в связи с представлением своего конкурсного предложения подтверждает: свое полное ознакомление и согласие с положениями конкурсной документации к открытому Конкурсу на право заключения концессионного соглашения в отношении - объектов теплоснабжения входящих в состав систем теплоснабжения Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области - (далее Конкурсная документация); надлежащее выполнение положений Конкурсной документации при подготовке и представлении настоящего конкурсного предложения; взаимосвязанность, последовательность, полноту и логическую непротиворечивость всех документов и данных, включенным им в конкурсное предложение. # Настоящим претендент выражает намерение участвовать в Конкурсе на условиях, установленных в Конкурсной документации и, в случае признания потенциальным концессионером, заключить и исполнить концессионное соглашение в отношении # объектов теплоснабжения входящих в состав систем теплоснабжения Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области, а также выполнить иные связанные с участием в Конкурсе требования Конкурсной документации. Претендент настоящим обязуется, в случае, если он становится потенциальным концессионером, действовать добросовестно и прилагать все необходимые усилия для принятия условий, предусмотренных в проекте концессионного соглашения, в ходе подготовки заключения концессионного соглашения. Настоящим претендент обязуется, в случае объявления его потенциальным концессионером, подписать концессионное соглашение в соответствии с положениями Конкурсной документации и в соответствии с техническим предложением, приведенными в конкурсном предложении претендента в срок, определяемый согласно Конкурсной документации. Более того, претендент также обязуется выполнить иные связанные с участием в Конкурсе положения Конкурсной документации. Настоящим претендент выражает согласие с тем, что срок действия его Конкурсного предложения будет составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев. Претендент отмечает, что срок действия Конкурсного предложения может быть продлен по согласованию с концедентом. Претендент обязуется сохранить свои обязательства по заключению Концессионного соглашения и выполнению связанных с этим положений Конкурсной документации в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня представления конкурсного предложения в конкурсную комиссию. Настоящим претендент подтверждает, что данное конкурсное предложение является добросовестно составленным им предложением, предназначенным для представления на Конкурс и что претендент не назначал и не корректировал условия конкурсного предложения в зависимости от любых сумм, цифр, коэффициентов или цен, указанных в каком-либо соглашении или договоренности с каким-либо другим претендентом или участником Конкурса, либо в соответствии с такого рода соглашениями или договоренностями. Кроме того, ни претендент, ни какой-либо его сотрудник, представитель, должностное лицо, подрядчик или участник (акционер): не вступали ни в какие соглашения с каким-либо иным лицом с целью воспрепятствования представления конкурсных предложений или установления либо корректировки условий какого-либо конкурсного предложения; не информировали какое-либо иное лицо об условиях настоящего конкурсного предложения, кроме случаев, когда раскрытие такой информации, в режиме конфиденциальности, было необходимо для получения необходимых для подготовки конкурсного предложения финансовых или коммерческих предложений от финансирующих, страховых или подрядных организаций; не склоняли и (или) не побуждали никакое лицо к вступлению в соглашение, упомянутое выше; не получали какой-либо информации из конкурсного предложения конкурирующего претендента или участника Конкурса (за исключением информации, находящейся в открытом доступе), которая была использована им при подготовке его конкурсного предложения; не предлагали и (или) не договаривались о выплате какой-либо денежной суммы или встречного удовлетворения или надлежащего встречного удовлетворения, прямо или косвенно, какому-либо лицу за совершение или организацию совершения, в отношении какого-либо иного конкурсного предложения или предлагаемого конкурсного предложения, какого-либо действия или бездействия; не контактировали ни с каким должностным лицом концедента с целью обсуждения возможного перехода такого должностного лица в штат претендента для осуществления проекта или с целью получения информации, связанной с концессионным соглашением, кроме предоставляемой в соответствии с настоящей Конкурсной документацией. Претендент также обязуется не добиваться совершения каких-либо иных действий, упомянутых выше подпунктах, а также (в случае принятия нашего конкурсного предложения) не делать этого в течение срока действия Концессионного соглашения, заключенного между претендентом, (или его правопреемниками) и концедентом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (должность, ФИО) |  |

| МП | « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Форма № 7

Опись документов,

представляемых в составе конкурсного предложения

Настоящим ___________________________________________________

(наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица –

индивидуального предпринимателя – участника Конкурса)

# подтверждает, что для участия в конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения входящих в состав систем теплоснабжения  Тихвинского городского поселения   Тихвинского муниципального района Ленинградской области  (далее Конкурс) в составе Конкурсного предложения представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав конкурсного предложения на участие в Конкурсе совпадают.

| Номер и наименование документов | Номер листа | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1.Опись документов, представляемых в составе конкурсного предложения |  |  |
| 2.Конкурсное предложение |  |  |

Опись документов должна быть подписана уполномоченным лицом участника Конкурса.

________________________

Форма № 8

| на бланке организации исх. № ___ от «__»__________20___год | В Конкурсную комиссию |
| --- | --- |

Уведомление об отзыве Конкурсного предложения

от __________________________________________________________

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица - индивидуального

предпринимателя)

# Уведомляю Вас об отзыве конкурсного предложения на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения входящих в состав систем теплоснабжения  Тихвинского городского поселения   Тихвинского муниципального района Ленинградской области.

Дата подачи конкурсного предложения «__» _____________20 __ года.

Регистрационный номер конкурсного предложения  _____ .

Внесенный задаток прошу вернуть по следующим реквизитам: ___________

__________________________________________________________________.

| ___________________ | __________ | ___________ |
| --- | --- | --- |
| (должность, подписавшего запрос лица, уполномоченного представителя) | (подпись) | (расшифровка подписи) |

МП (для юридических лиц)

_______________________

6. Проект концессионного соглашения

Концессионное соглашение

г. Тихвин                                                                                               «____» _________ 2015 г.

Муниципальное образование Тихвинский муниципальный район Ленинградской области,

от имени которого и на основании Устава муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области в редакции от 22.02.2012 г., решения совета депутатов Тихвинского района от 19.05.2015 г. № 01-73 «Об утверждении Положения о порядке передачи прав владения и (или) пользования имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области, по концессионному соглашению», с учетом ч. 2 ст. 34 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 30.03.2015 г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», действует администрация муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области (внесена в ЕГРЮЛ за ОГРН 1054701512095 Межрайонной ИФНС № 6 по Ленинградской области, реквизиты свидетельства о государственной регистрации: от 23.12.2005 г., серия и номер 47 001738447, ИНН 4715015877, КПП 471501001, местонахождение: 187556, Россия, Ленинградская область, город Тихвин, 4 микрорайон, дом 42) (далее - администрация Тихвинского района),

в лице главы администрации - Тимкова Александра Михайловича, действующего на основании Устава муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области в редакции от 22.02.2012 г., решения Совета депутатов Тихвинского района 20.10.2014 г. № 01-22 «О назначении главы администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области»,

именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и

__________________________________________________________________

(индивидуальный предприниматель, юридическое лицо)

в лице _______________________________________________________,

(должность, ф.и.о. уполномоченного лица)

действующего на основании ____________________________________,

именуемый в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны,

- совместно именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом конкурсной комиссии о результатах проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, входящих в  состав систем теплоснабжения Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области (включая населенные пункты: г. Тихвин, пос. Красава, пос. Сарка, пос. Берёзовик, пос. Царицыно Озеро) от _______ № ________, заключили настоящее соглашение (далее по тексту - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

  - Концессионер обязуется за свой счет создать и реконструировать определенное соглашением имущество (далее - объект Соглашения), право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне - Концеденту, осуществлять деятельность по производству, передаче, распределению (реализации) тепловой энергии, горячему водоснабжению, с использованием объекта Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения, для осуществления указанной деятельности.

1.2. В целях создания условий для осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. Соглашения, Концедент предоставляет во владение и в пользование Концессионера имущество, принадлежащее Концеденту на праве собственности и предназначенное для использования по общему назначению с объектом Соглашения (далее – иное передаваемое  имущество).

Сведения о составе и описание иного передаваемого имущества, предназначенного для использования по общему назначению с объектом Соглашения в целях осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. Соглашения, содержится в приложении №4КС.

- 2. Объект Соглашения

2.1. Объектом Соглашения являются объекты теплоснабжения, входящие в  состав систем теплоснабжения Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области (включая населенные пункты: г. Тихвин, пос. Красава, пос. Сарка, пос. Берёзовик, пос. Царицыно Озеро), предназначенные для осуществления деятельности, указанной в п. 1.1 Соглашения.

2.2. Состав объекта Соглашения:

2.2.1. Объекты теплоснабжения, входящие в  состав системы теплоснабжения г. Тихвин Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области:

2.2.1.1. Имущество, поименованное в приложении №2КС (за № 1-13 приложения №2КС)  и подлежащее реконструкции,  принадлежит Концеденту на праве собственности, что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права собственности Концедента (для недвижимого имущества), и выпиской из реестра муниципального имущества (для движимого имущества);

2.2.1.2. Имущество, указанное в приложении №1КС, подлежащее созданию:

Источник тепловой энергии - котельная 180,22 Гкал /час (209,6 МВт) с перспективой увеличения мощности до 200 Гкал/час (232,6 МВт), с сетями инженерно-технического обеспечения и вспомогательными сооружениями.

2.2.2. Объекты теплоснабжения, входящие в  состав системы теплоснабжения пос. Красава Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области, принадлежащие Концеденту на праве собственности, что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права собственности Концедента (для недвижимого имущества), и выпиской из реестра муниципального имущества (для движимого имущества):

- здание котельной с оборудованием; тепловые сети отопления  и горячего водоснабжения (ГВС), поименованные в приложении №2КС (за № 14-16 приложения №2КС),  подлежащие реконструкции в объеме указанном в приложении №15КС.

2.2.3. Объекты теплоснабжения, входящие в  состав системы теплоснабжения пос. Сарка Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области, принадлежащие Концеденту на праве собственности, что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права собственности Концедента (для недвижимого имущества), и выпиской из реестра муниципального имущества (для движимого имущества):

- здание котельной с оборудованием, котельная в здании бани с оборудованием; тепловые сети отопления  и горячего водоснабжения (ГВС), поименованные в приложении №2КС (за № 26-29 приложения №2КС),  подлежащие реконструкции в объеме указанном в приложении №15КС.

2.2.4. Объекты теплоснабжения, входящие в  состав системы теплоснабжения пос. Берёзовик Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области, принадлежащие Концеденту на праве собственности, что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права собственности Концедента (для недвижимого имущества), и выпиской из реестра муниципального имущества (для движимого имущества):

- здание котельной с оборудованием, здание дизельной котельной с оборудованием; тепловые сети отопления и горячего водоснабжения (ГВС), поименованные в приложении №2КС (за № 21-25 приложения №2КС),  подлежащие реконструкции в объеме указанном в приложении №15КС.

2.2.5.   Объекты теплоснабжения, входящие в  состав системы теплоснабжения пос. Царицыно Озеро Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области, принадлежащие Концеденту на праве собственности, что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права собственности Концедента (для недвижимого имущества), и выпиской из реестра муниципального имущества (для движимого имущества):

- здания котельных с оборудованием; тепловые сети отопления и горячего водоснабжения (ГВС), поименованные в приложении №2КС (за № 17-20 приложения №2КС),  подлежащие реконструкции в объеме указанном в приложении №15КС.

2.3. Сведения о составе и описание имущества, входящего в состав объекта Соглашения, в том числе о балансовой  и остаточной стоимости,  годах ввода  передаваемого имущества, входящего в состав объекта Соглашения, приведены в приложениях №1КС, №2КС, №3КС.

2.4. В случае, если при исполнении Соглашения выявлены технологически связанные с объектом Соглашения, бесхозяйные объекты теплоснабжения, являющиеся частью относящихся к объекту Соглашения, Концедент обязуется передать Концессионеру права владения и (или) пользования такими бесхозяйными объектами, которые находятся в государственной или муниципальной собственности без проведения торгов на условиях, установленных статьей 37 Федерального закона «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 №115-ФЗ (далее - Федеральный закон «О концессионных соглашениях») в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты государственной регистрации прав Концедента на такие объекты, а Концессионер обязуется принять такие объекты.

3. Порядок передачи Концедентом Концессионеру

имущества, входящего в состав объекта Соглашения

3.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять имущество, входящее в состав объекта Соглашения, иное передаваемое  имущество, указанное в приложении №4КС, а также права владения и пользования имуществом, входящим в состав объекта Соглашения,  и иным передаваемым  имуществом, указанным в приложении №4КС, в течение: 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Соглашения.

3.2. Передача Концедентом Концессионеру имущества, входящего в состав объекта Соглашения, и иного передаваемого  имущества, указанного в приложении №4КС, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами. Форма акта приема-передачи установлена в приложении №16КС.

3.3. Обязанность Концедента по передаче имущества, входящего в состав объекта Соглашения, и иного передаваемого  имущества, указанного в приложении №4КС, считается исполненной после принятия данного имущества Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

3.4. Концедент передает Концессионеру по перечню согласно приложению №6КС документы, относящиеся к передаваемому имуществу, входящему в состав объекта Соглашения, и иному передаваемому  имуществу, указанному в приложении №4КС, необходимые для исполнения Соглашения, одновременно с передачей имущества.

3.5. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения,  и иного передаваемого  имущества, указанного в приложении №4КС, считается исполненной после принятия этого имущества Концессионером, подписания Сторонами акта приема-передачи и государственной регистрации Соглашения (обременения прав Концедента).

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования движимым имуществом считается исполненной после принятия этого имущества Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

3.6. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование имуществом, входящим в состав объекта Соглашения (в части недвижимого имущества), состав иного передаваемого имущества в течение 5-ти рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи. Государственная регистрация указанных прав осуществляется за счёт Концессионера.

3.7. Выявленное в течение одного года с момента подписания Сторонами акта приема-передачи имущества, входящего в состав объекта Соглашения, Концессионеру несоответствие показателей имущества, входящего в состав объекта Соглашения, технико-экономическим показателям, установленным в решении Концедента о заключении Соглашения, является основанием для предъявления Концессионером Концеденту требования об устранении данных несоответствий.

4. Создание и реконструкция

объекта Соглашения

4.1. Концессионер обязан за свой счет создать и реконструировать имущество, входящее в состав объекта Соглашения, описание и технико-экономические показатели которого установлены в приложениях №1КС, №2КС, №15КС в сроки, указанные в разделе 9 Соглашения.

4.2. Перечень создаваемого и реконструируемого имущества, входящего в состав объекта Соглашения, установлен в приложениях №1КС, №2КС, перечень мероприятий по их созданию и реконструкции, приведен в приложении №15КС, плановый объем инвестиций, подлежащих выполнению, объем и источники привлекаемых Концессионером средств определяются согласно инвестиционной(ым) программе(ам) Концессионера, утверждаемым в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов). Инвестиционные программы Концессионера разрабатываются на основании схемы теплоснабжения Тихвинского городского поселения, утвержденной и актуализированной постановлениями администрации Тихвинского района от  от 19.12.2011 г. № 01-2372-а « «Об утверждении схемы теплоснабжения города Тихвина Ленинградской области», от 25.04.2014 г. № 01-1117-а «Об утверждении актуализации схемы теплоснабжения Тихвинского городского поселения, утвержденной постановлением администрации Тихвинского района от 19 декабря 2011 года №01-2372-а «Об утверждении схемы теплоснабжения города Тихвина Ленинградской области» (ред. от 04.09.2014 г. № 01-2502-а).

4.3. Инвестиционная программа Концессионера разрабатываются на основании схемы теплоснабжения МО «Город Тихвин» с учетом ее актуализации, утверждаемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Перечень мероприятий по созданию и реконструкции объектов имущества, входящих в состав объекта Соглашения, может быть скорректирован Концессионером в процессе реализации Соглашения путем корректировки инвестиционной программы Концессионера в соответствии с порядком, предусмотренным действующим законодательством.

4.4. Концессионер обязуется осуществить действия, необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента, оформления иных документов на создаваемое и реконструируемое имущество, входящее в состав объекта Соглашения, а также прав Концессионера на владение и пользование указанным имуществом в порядке и на условиях, предусмотренных приложением №5КС.

4.5. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по созданию и реконструкции имущества, входящего в состав объекта Соглашения, третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.

4.6. Концессионер обязан за свой счёт разработать и согласовать с Концедентом проектную документацию, необходимую для создания и реконструкции имущества, входящего в состав объекта Соглашения, если разработка такой документации предусмотрена законодательством Российской Федерации.

4.7. Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к имуществу, входящему в состав объекта Соглашения правилами СНИП, ГОСТ, иметь положительное заключение Государственной экспертизы в случае, если это предусмотрено законодательством, соответствовать иным нормам действующего законодательства Российской Федерации. Государственная экспертиза проектной документации осуществляется за счет средств Концессионера.

4.8. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по созданию и реконструкции имущества, входящего в состав объекта Соглашения, в том числе:

-  принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к имуществу, входящему в состав объекта Соглашения.

- своевременно предоставить Концессионеру земельные участки для целей реализации Соглашения в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и разделом 4 Соглашения.

4.9. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по созданию и реконструкции имуществу, входящему в состав объекта Соглашения путем осуществления следующих действий:

- предоставить по запросу Концессионера  имеющуюся у Концедента техническую и иную документацию на имущество, входящее состав объекта Соглашения, на иное передаваемое  имущество, указанное в приложении №4КС в случае если такой документ не предоставлялся ранее и является необходимым в целях исполнения возложенных на Концедента обязательств по Соглашению;

-  согласовывать и (или) подготавливать разрешительную и иную документацию в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе документацию необходимую для проектирования, строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения (градостроительного плана земельного участка, проектов планировки и межевания территории или иной градостроительной документации);

- оказывать содействие в получении разрешения уполномоченного органа на строительство недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения, на ввод в эксплуатацию источника тепловой энергии (при надлежащем качестве выполненных работ и выполнении требований Градостроительного кодекса РФ), на  использование земель или земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в получении разрешения на проведение земляных, строительных и прочих работ с соответствующими электросетевыми организациями, организациями водо-газоснабжения, организациями, осуществляющими благоустройство города, ГИБДД и т. п.);

4.10. Стороны обязуется осуществить следующие действия по подготовке территории, необходимой для создания и реконструкции объекта Соглашения, а также осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением:

4.10.1. Концедент обязуется:

- при необходимости выполнить вынос подземных коммуникаций, принадлежащих Концеденту и проходящих по территории земельного участка, сформированного под строительство (размещение) объектов, указанных в приложении №1 (срок-90 (девяносто) календарных дней с момента вступления в силу Соглашения);

4.10.2. Концессионер обязуется осуществить следующие действия по подготовке территории, необходимой для создания  и (или) реконструкции имущества, указанного в приложениях №1КС,№2КС, а также осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, в том числе:

- освободить территорию земельных участков (частей земельных участков) предоставляемых Концессионеру для выполнения работ от имеющихся на ней лесонасаждений;

- незамедлительно письменно сообщить Концеденту о выявленных в процессе создания (реконструкции) имущества, указанного в приложениях №1КС,№2КС, зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в собственности третьих лиц и расположенных в границах охранной зоны  создаваемого (реконструируемого) имущества, входящего в состав объекта Соглашения.

4.11. Концедент направляет Концессионеру средства на финансирование расходов на создание и реконструкцию имущества, указанного в приложениях №1КС,№2КС в размерах и в сроки, указанные в приложении №9КС.

4.12. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным создание, реконструкцию и ввод в эксплуатацию имущества, указанного в приложениях №1КС,№2КС, в сроки, установленные Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) имущества, входящего в состав объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению Соглашения.

4.13. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным создание, реконструкция и ввод в эксплуатацию имущества, указанного в приложениях №1КС,№2КС, в сроки, установленные Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) имущества, входящего в состав объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению Соглашения.

4.14. Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию созданных и реконструированного имущества, указанного в приложениях №1КС,№2КС, с установленными технико-экономическими показателями по системе централизованного теплоснабжения, указанными в приложениях №15КС, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.15. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) имущества, входящего в состав объекта Соглашения (объектов, входящих в состав объекта Соглашения) в срок, указанный в разделе 9 Соглашения.

4.16. Концессионер обязан осуществить инвестиции в создание и реконструкцию имущества, указанного в приложениях №1КС,№2КС, в объемах и в сроки, указанные в приложении №10КС.

Предельный размер расходов Концессионера на создание и реконструкцию имущества, указанного в приложениях №1КС,№2КС, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения, составляет  ____________________ тыс. рублей., в т.ч. НДС.

Задание и основные мероприятия, предусмотренные ст. 22 Федерального закона «О концессионных соглашениях» с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в приложении №15КС.

Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации Соглашения, в том числе на каждый год срока действия Соглашения, указан в приложении №11КС.

4.17. Завершение Концессионером работ по созданию и реконструкции имущества, указанного в приложениях №1КС,№2КС, оформляется Сторонами в порядке, предусмотренном приложением №5КС.

4.18. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 4.1 Соглашения, в виде непередаваемой безотзывной банковской гарантии в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, сроком действия 4 (Четыре) года с момента заключения Соглашения, в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 495 и от 19.12.2013 №1188.

4.19. Порядок возмещения расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенных ему на  момент окончания срока действия Соглашения,  приведен  в приложении №17КС.

5. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков

- Концедент обязуется в установленный действующим законодательством срок предоставить в аренду Концессионеру земельные участки, на которых располагается (будут располагаться) имущество, входящее в состав объекта Соглашения, земельные участки, на которых будут располагаться создаваемые объекты Соглашения, и земельные участки, на которых расположено и иное передаваемое  недвижимое  имущество, указанное в приложении №4КС.

5.2. Перечни земельных участков и документов, удостоверяющих право собственности Концедента в отношении земельных  участков,  предоставляемых Концессионеру по договору аренды, приведены в приложении №12КС.

5.3. Указанные в п.5.1. Соглашения договоры аренды земельных участков на которых располагается/будет располагаться  имущество, входящее в состав объекта Соглашения заключаются на срок действия Соглашения, а в части земельных участков, предоставляемых для целей реконструкцию имущества, указанного в приложении №2КС, - на период реконструкции.

Срок начала выполнения Концессионером  мероприятий по созданию/реконструкции объекта Соглашения начинает течь (исчисляться) с  момента заключения соответствующего договора аренды земельного участка.

5.4. Договоры аренды подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступают в силу с момента такой регистрации.

5.5. Прекращение Соглашения является основанием для прекращения договора аренды земельных участков.

5.6. Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на арендуемых земельных участках объекты недвижимого имущества, не входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением.

6. Владение, пользование и распоряжение имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, и иным передаваемым  имуществом предоставляемым Концессионеру

6.1. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) имущество, входящее в состав объекта Соглашения, и иное передаваемое  имущество, указанное в приложении №4КС, в установленном Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. Соглашения.

6.2. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на его содержание.

Концессионер обязан поддерживать иное имущество, указанное в приложении №4КС, в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт, нести расходы на его содержание.

6.3. Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать имущество, входящее в состав объекта Соглашения, в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока действия Соглашения, указанного в пункте 9.1. Соглашения, при условии соблюдения обязательств Концессионера, предусмотренных Соглашением. Прекращение Соглашения является основанием для прекращения прав пользования третьих лиц объектом Соглашения.

6.4. Передача Концессионером в залог или отчуждение имущества, входящего в состав объекта Соглашения, не допускается.

6.5. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по Соглашению, являются собственностью Концессионера.

6.6. Обращение взыскания по долгам Концессионера на его права в отношении имущества, входящего в состав объекта Соглашения, передаваемого Концедентом Концессионеру по Соглашению не допускается.

6.7. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением, не относящееся к имуществу, входящему в состав объекта Соглашения, является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.

6.8. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением, является собственностью Концедента.

6.9. Имущество, входящее в состав объекта Соглашения, иное передаваемое  имущество, указанное в приложении №4КС, отражается на балансе Концессионера отдельно от его имущества. В отношении такого имущества Концессионером ведется самостоятельный учет, осуществляемый им в связи с исполнением обязательств по Соглашению, и производится начисление амортизации такого имущества.

6.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения, иного передаваемого  имущества, указанного в приложении №4КС с момента подписания Сторонами акта приема-передачи имущества, входящего в состав  объекта соглашения, иного передаваемого  имущества по дату возврата данного имущества Коценденту, несет Концессионер.

7. Порядок передачи Концессионером Концеденту

имущества, входящего в состав объекта Соглашения

7.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять имущество, входящее в состав объекта Соглашения, и иное передаваемое  имущество, указанное в приложении №4КС (за исключением, иного имущества, указанного в приложении №4КС, за порядковыми номера таблицы приложения №4КС: 4,5,6,7,8,9,10,11(11.1-11.65), срок использования (эксплуатации) которого составляет – до момента создания и ввода в эксплуатацию Концессионером имущества, указанного в приложении №1КС), в срок – в последний день срока действия Соглашения.

7.2. Передаваемое Концессионером имущество, входящее в состав объекта Соглашения, и иное передаваемое  имущество, указанное в приложении №4КС, должно находиться в состоянии, пригодном для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 Соглашения, и не должно быть обременено правами третьих лиц.

7.3. Передача Концессионером Концеденту имущества, входящего в состав объекта Соглашения, и иного передаваемого  имущества, указанного в приложении №4КС, согласно в пункту 7.1. Соглашения, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

7.4. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому имуществу, входящему в состав объекта Соглашения, и иному передаваемому  имуществу, указанному в приложении №4КС, в том числе, при наличии, проектную документацию на созданное и реконструируемое(ованное) имущество, указанное в приложениях №1КС, №2КС и техническую документацию, необходимую для регистрации указанного имущества, одновременно с его передачей.

7.5. Обязанность Концессионера по передаче имущества, входящего в состав объекта Соглашения, и иного передаваемого  имущества, указанного в приложении №4КС, считается исполненной с момента подписания Сторонами соответствующих актов приема-передачи (возврата).

7.6. При уклонении Концедента от подписания актов приема-передачи (возврата) обязанность Концессионера по передаче имущества, входящего в состав объекта Соглашения, и иного передаваемого  имущества, указанного в приложении №4КС, считается исполненной в установленном Соглашением порядке и сроке.

7.7. В процессе реконструкции и (или) эксплуатации имущества, входящего в состав объекта Соглашения, и иного передаваемого  имущества, указанного в приложении №4КС, может быть произведено выбытие (списание) имущества, переданного Концедентом Концессионеру по Соглашению. Для своевременного отражения данных мероприятий в Реестре муниципального имущества Тихвинского муниципального района, Концессионер обязан предоставить Концеденту  документы, подтверждающие необходимость списания имущества, с указанием технических, стоимостных и иных параметров, подлежащего выбытию (списанию) имущества. Передача Концеденту имущества, демонтированного в процессе реконструкции и (или), эксплуатации имущества, входящего в состав объекта Соглашения, и иного передаваемого  имущества, указанного в приложении №4КС, осуществляется путем подписания передаточного документа.

7.8. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, и иного передаваемого  имущества, указанного в приложении №4КС, - в части недвижимого имущества, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для осуществления государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера в течение 10 (десяти) календарных дней со дня прекращения Соглашения.

7.9. Завершение Концессионером работ по созданию и реконструкции имущества, указанного в приложениях №1КС, №2КС Соглашения, оформляется документами, установленными законодательством, приложением №5КС.

8. Порядок осуществления Концессионером деятельности,

предусмотренной Соглашением

8.1. В соответствии с Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1. Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

8.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) имущества, входящего в состав объекта Соглашения, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

8.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1. Соглашения, с момента передачи имущества, входящего в состав объекта по Соглашению, до окончания срока, указанного в разделе 9 Соглашения.

8.4. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, указанной в пункте 1.1. Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

8.5. Концессионер обязан в течение 5-ти рабочих дней предоставлять по запросу Концедента информацию, связанную с осуществлением деятельности, указанной в п. 1.1. Соглашения.

8.6. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг, в случае, если органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим регулирование тарифов, в приказе об их установлении прямо указано на обязанность применения Концессионером льгот для соответствующих категорий потребителей.

Возникающая  разница между утвержденным тарифом для льготной категории  потребителей и утвержденным для другой группы потребителей экономически обоснованным тарифом, отражающим реальные затраты  Концессионера на производство соответствующего ресурса (далее - межтарифная разница) подлежит компенсации  из бюджета Ленинградской области  на основании  принимаемого  нормативного правового акта высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации -Ленинградской области или акта уполномоченного им органа государственной власти субъекта Российской Федерации- Ленинградской области о  порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям, в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) (теплоснабжения и горячего водоснабжения) на территории Ленинградской области.

Размер субсидии определяется как разница величины затрат (в стоимостном выражении) Концессионера на предоставление коммунальных ресурсов (услуг) (теплоснабжения и горячего водоснабжения) льготным категориям потребителей по регулируемым в установленном порядке тарифам и доходов, полученных в результате предоставления льготным категориям потребителей коммунальных ресурсов (услуг) (теплоснабжения и горячего водоснабжения) по тарифам для  льготных категорий потребителей, установленным комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области ниже уровня регулируемых в установленном порядке тарифов для Концессионера.

В соответствии с согласованными Комитетом по тарифам и ценовой  политике Ленинградской области долгосрочными параметрами деятельности Концессионера (№ КТ-1-1843/15-0-5 от 03.06.2015 года,  КТ-1-1843/15-0-6 от 08.07.2015 года)  Концессионеру необходимо выделение средств из бюджета Ленинградской области на компенсацию расходов на весь период действия Соглашения (до 2030 г.), возмещение части затрат  ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением  коммунальных ресурсов (услуг) теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории Ленинградской области (межтарифной разницы) в размере 1 093 812 тыс. рублей без НДС.

8.7. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.1. Соглашения, осуществлять реализацию производимых услуг по регулируемым ценам (тарифам) и (или) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).

8.8. Порядок, условия установления и изменения цен (тарифов), надбавок к ценам (тарифам) и долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера на оказываемые услуги, согласованные в утверждаемом Правительством Российской Федерации порядке с органами исполнительной власти или органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), указаны в приложении №13КС к Соглашению.

8.9. В случае изменения перечня долгосрочных параметров тарифного регулирования, установленных законодательством Российской Федерации, приложения №10КС, №15КС подлежат пересмотру по требованию Концессионера.

8.10. Регулирование тарифов на производимые Концессионером услуги осуществляются в соответствии с методом индексации.

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера на оказываемые Концессионером услуги, согласованные с органами исполнительной власти в области государственного регулирования цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации  в сфере теплоснабжения, указаны в приложении №13КС в настоящей документации.

Существенным условием исполнения Соглашения Концессионером, гарантирующим возврат вложенных инвестиций в создание и (или) реконструкцию, является установление экономически обоснованных тарифов для Концессионера или теплоснабжающей (теплосетевой) организации с учетом Инвестиционной программы и долгосрочных параметров регулирования, предусматривающих возврат инвестиций Концессионера в установленные Соглашением порядке и сроки.

8.11. Осуществление Концессионером деятельности в части эксплуатации имущества, входящего в состав объекта Соглашения, производится путем создания на территории города Тихвина обособленного подразделения.

9. Сроки, предусмотренные Соглашением

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его заключения (подписания) и действует в течение 15 лет.

9.2. Срок создания Концессионером имущества, указанного в приложении №1КС (получения разрешения уполномоченного органа на ввод объекта в эксплуатацию) – до 31 декабря 2016 года, в том числе:

- выполнение пуско-наладочных работ до 01.09.2016;

- ввод в постоянную эксплуатацию органами  Росрехназдзора: 01.09.2016.

9.3. Срок реконструкции и ввода в эксплуатацию Концессионером имущества, указанного в приложении №2КС – 31 декабря 2018 года.

9.5. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения, в том числе иного имущества, указанного в приложении №4КС, (за исключением, иного имущества, указанного в приложении №4КС, за порядковыми номерами таблицы приложения №4КС: 4,5,6,7,8,9,10,11(11.1-11.65), срок использования (эксплуатации) которого составляет – до момента создания и ввода в эксплуатацию Концессионером имущества, указанного в приложении №1КС) составляет: с момента подписания акта приема-передачи данного имущества, до окончания срока действия Соглашения.

10. Плата по Соглашению. Расходы на создание (реконструкцию)

10.1. Концессионная плата не устанавливается.

10.2. Концедент направляет Концессионеру средства на финансирование части расходов на создание и (или) реконструкцию недвижимого имущества, указанного в приложении №1КС ,№2КС,  размер принимаемых Концедентом на себя расходов и сроки их выплаты  указаны в Приложении № 9КС.

Концедент направляет Концессионеру средства на финансирование части расходов на создание и (или) реконструкцию недвижимого имущества, указанного в приложении №1КС ,№2КС в соответствии с порядком, установленном  ст. 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

Концедент гарантирует, что  принятые Концедентом   на себя обязательства  по финансированию части расходов на создание и (или) реконструкцию недвижимого имущества, указанного в приложении №1КС ,№2КС приняты  им в соответствии  с муниципальным  правовым актом  об утверждении правил принятия решений о заключении концессионных соглашений на срок, превышающий срок  действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Концедент гарантирует, что  с целью выполнения обязательств Концедента, предусмотренных настоящим пунктом, Концедентом  будет принят муниципальный  правовой акт о   целях, порядке и условиях предоставления   субсидий на возмещение части затрат Концессионеру  при осуществлении Концессионером  деятельности по Соглашению  на финансирование части расходов  на создание и (или) реконструкцию недвижимого имущества, указанного в приложении №1КС ,№2КС  из бюджета Концедента на безвозмездной и безвозвратной основе в порядке, предусмотренном статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при этом указанный правовой акт будет действовать  в течении срока действия Соглашения и /или до  момента получения Концессионером валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема изначально, определенного приложением №11КС  к Соглашению.

Концессионер подтверждает свое согласие на осуществление  главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств Концедента, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля Концедента проверок соблюдения Концессионером условий, целей и порядка предоставления субсидий, предусмотренных настоящим пунктом.

11. Исключительные права на результаты

интеллектуальной деятельности

11.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении Соглашения принадлежат Концессионеру.

12. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий Соглашения

12.1. Права и обязанности Концедента в области контроля осуществляются администрацией Тихвинского района, а также уполномоченными ею органами и юридическими лицами, в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

12.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) имущества, входящего в состав объекта Соглашения, в соответствии с целями, установленными Соглашением, а также сроков исполнения обязательств, указанных в разделе 9 Соглашения.

Для контроля за осуществлением деятельности Концессионером Концедент создаёт Наблюдательный Совет. Наблюдательный Совет осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий Соглашения, экономическо-финансовой деятельности и т.д.; контролирует исполнение конкретных работ по созданию, реконструкции имущества, указанного в приложении №1КС, №2КС.

12.3. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий Соглашения, беспрепятственный доступ на имущество, входящее в состав объекта Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. Соглашения.

12.4. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных Соглашением, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения запроса.

Предоставление указанной информации Концессионером Концеденту осуществляется в рамках единой системы отчетности, определяемой федеральными органами исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

12.5. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

12.6. Представители уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц не вправе разглашать сведения, отнесенные к сведениям конфиденциального характера, или являющиеся коммерческой тайной.

12.7. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение десяти суток со дня обнаружения указанных нарушений.

12.8. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий Соглашения оформляются актом о результатах контроля.

Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 
5-ти рабочих дней со дня составления указанного акта на официальном сайте Концедента в сети Интернет. Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение трех лет.

Акт о результатах контроля не размещается в сети Интернет в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

12.9. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

13. Ответственность Сторон

13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Соглашением.

13.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при создании и реконструкции объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта  Соглашения, нарушение требований, установленных Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству имущества, входящего в состав объекта Соглашения.

13.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 13.2. Соглашения, Концедент обязан в течение 10 (десяти)  календарных дней, прошедших с даты  обнаружения нарушения,  направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта Соглашения и  (или) документа, требования которых нарушены. При этом разумный срок для устранения нарушения устанавливается Концедентом в требовании.

13.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных   Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в  пункте  13.2. Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном  пунктом 13.3 Соглашения, или являются существенными.

13.5. Концедент  имеет  право  на  возмещение  убытков,  возникших  в результате  неисполнения (в том числе уклонения Концессионера от подписания акта приема-передачи имущества, входящего в состав объекта Соглашения, состав иного имущества) или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств,  предусмотренных  Соглашением, указанных в разделе 3 Соглашения.

Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (в том числе уклонения Концедента от подписания предусмотренных Соглашением актов приема-передачи имущества, входящего в состав объекта Соглашения) или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, предусмотренных Соглашением.

13.6. Возмещение  Сторонами  Соглашения  убытков  в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Соглашением,  не  освобождают  соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

13.7. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные Соглашением, несет ответственность, предусмотренную  законодательством Российской Федерации и Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы и/или изменению законодательства Российской Федерации, законодательством  субъекта Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления.

13.8. Под изменением законодательства понимается вступление в силу или отмена федерального, регионального закона или иного нормативного правового акта, внесение в него поправок, равно как и вступление в силу или отмена разрешения или лицензии, либо внесение в них изменений, не явившиеся результатом действий или бездействия Концессионера, вследствие чего к Концессионеру будут применять гораздо более жесткие требования, в том числе экологические требования или требования по качеству, чем те, которые существовали на дату заключения  Соглашения.

14. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении

обстоятельств непреодолимой силы

14.1. Для целей Соглашения обстоятельства непреодолимой силы понимаются как обстоятельства, наступившие в результате событий чрезвычайного характера, происшедших  после заключения Соглашения, которые:

• не зависят от воли Сторон;

• не могли быть предвидены либо предотвращены какой-либо Стороной ни до, ни после заключения Соглашения;

• Сторона не в состоянии предотвратить или преодолеть последствия их наступления, принимая все разумные меры,

а также:

• не являются следствием действия или бездействия какой-либо Стороны.

К обстоятельствам непреодолимой силы могут быть отнесены, без ограничений, чрезвычайные обстоятельства любого рода, в том числе:

• война и военные действия (вне зависимости от того, объявлена ли война), завоевание, действия внешних вооруженных сил;

• насильственное изменение политического режима, терроризм, революция, восстание, военный или иной переворот, гражданская война; • беспорядки, волнения, забастовки или локауты, инициированные лицами, не являющимися работниками Концессионера;

• стихийные бедствия, в том числе землетрясения, ураганы, тайфуны, наводнения.

14.2	Сторона, нарушившая условия Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 5-ти календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных Соглашением. В случаях возникновения ситуаций, существенно влияющих на работу Концессионера, связанных с обстоятельствами природного или техногенного характера (таких как землетрясение, наводнение ураган, снежный буран, экстремально низкие для соответствующей местности температуры и аналогичных) Концессионер совместно с органами МЧС Российской Федерации и другими государственными службами, ответственными за ликвидацию последствий наступивших событий, осуществляет работы, предусмотренные правовыми актами, регулирующими его действия в экстремальных обстоятельствах.

Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств,  предусмотренных  Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять в разумный срок  меры для обеспечения деятельности, указанной в пункте 1.1 Соглашения.

15. Изменение Соглашения

15.1. Соглашение может быть изменено по соглашению его Сторон. Условия Соглашения, определенные на основании решения о заключении Соглашения и конкурсного предложения, могут быть изменены соглашением сторон, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях».

15.2. Изменение Соглашения осуществляется в письменной форме.

15.3. Изменение условий Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях». Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

15.4. В целях внесения изменений в условия Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

15.5. Сторона в течение 20-ти календарных дней со дня получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия Соглашения.

15.6. Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Основанием для изменения условий Соглашения, при существенном изменении обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении Соглашения, является, в том числе, невозможность обеспечения условий и порядка компенсации расходов Концессионера вследствие изменения правил или порядка тарифообразования, установленного законодательством Российской Федерации (федеральных законов,  иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления).

16. Прекращение Соглашения

- Соглашение прекращается:

а) по истечении срока действия;

б) по соглашению Сторон;

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении;

Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и Соглашением.

- К существенным нарушениям Концессионером условий Соглашения относятся:

а) нарушение установленных Соглашением сроков создания и реконструкции имущества, указанного в приложениях №1КС, №2КС, по вине Концессионера более 6 (шести) месяцев;

б) использование имущества, входящего в состав объекта Соглашения, в целях, не установленных Соглашением;

в) нарушение установленного Соглашением порядка эксплуатации имущество, входящего в состав объекта Соглашения;

г) нарушение, приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту неисполнение Концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением;

д) прекращение или приостановление Концессионером деятельности (действий), предусмотренной Соглашением, без согласия Концедента, за исключением случаев, предусмотренных частью 3.7 статьи 13 Федерального закона «О концессионных соглашениях», а также положениями иных нормативных правовых актов;

  - К существенным нарушениям Концедентом условий Соглашения относятся:

а) невыполнение в срок, установленный разделе 9 Соглашения, обязанности по передаче Концессионеру имущества, входящего в состав объекта Соглашения;

б) передача Концессионеру имущества, входящего в состав объекта Соглашения, по описанию, технико-экономическим показателям, назначению и в состоянии, не соответствующем установленному приложениями №2КС,№3КС,№4КС, а также отчету о техническом обследовании передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества, в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания сторонами Соглашения акта приема-передачи и не могло быть выявлено при передаче объекта Соглашения и возникло по вине Концедента;

в) невыполнение принятых на себя Концедентом обязательств  по финансированию части расходов, предусмотренных пунктом 10.2. Соглашения.

16.4. Порядок возмещения расходов Концессионера, не возмещенных ему на момент окончания срока действия КС (по основаниям, предусмотренным п. 16.1 Соглашения, в том числе в случае досрочного и срочного расторжения Соглашения) установлен приложением № 17КС.

Гарантии осуществления Концессионером деятельности,

предусмотренной Соглашением

  - В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях органы в области регулирования цен (тарифов), надбавок к ценам (тарифам) на производимую и реализуемую Концессионером тепловую энергию устанавливают цены (тарифы) и (или) надбавки к ценам (тарифам) исходя из определенных Соглашением предельного объема инвестиций, предусмотренного п. 4.16. Соглашения, и сроков их осуществления и иными параметрами долгосрочного регулирования.

17.2. Установление,  изменение,  корректировка  регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером услуги осуществляются по правилам, действовавшим на момент заключения Соглашения и предусмотренным федеральными законами,  иными нормативными правовыми актами  Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, иными нормативными  правовыми  актами  субъекта Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления. По соглашению Сторон  и  по  согласованию в  порядке, утверждаемом Правительством РФ в сфере теплоснабжения с органом исполнительной  власти  или  органом местного самоуправления, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), установление,   изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на оказываемые услуги осуществляются до конца срока действия Соглашения по правилам,  действующим  на  момент  соответственно установления, изменения, корректировки  цен (тарифов) и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными  правовыми актами Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъекта  Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления.

18. Разрешение споров

  - Споры и разногласия между Сторонами по Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.

  - В случае не достижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 30-ти календарных дней со дня ее получения.

  - Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.

  - В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

  - В случае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

19. Заключительные положения

  - Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 10-ти календарных дней со дня этого изменения.

  - Настоящее Соглашение составлено на русском языке в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Сторон и один для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

  - Все приложения и дополнительные соглашения к Соглашению, заключенные как при подписании Соглашения, так и после вступления в силу Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

  - В случае установления недействительным какого - либо из  условий Соглашения Стороны признают, что Соглашение было бы заключено и без части условий Соглашения, признанных недействительными и не влечет недействительность Соглашения в целом.

20. Приложения к Соглашению

1. ПРИЛОЖЕНИЕ №1КС: Сведения о составе и описании имущества, подлежащего созданию (создаваемое имущество - источник тепловой энергии).

2. ПРИЛОЖЕНИЕ №2КС: Сведения о составе и описание имущества, подлежащего реконструкции.

3. ПРИЛОЖЕНИЕ №3КС: Сведения о балансовой и остаточной стоимости, сроке ввода  имущества, входящего в состав объекта Соглашения, и иного передаваемого имущества.

4. ПРИЛОЖЕНИЕ №4КС: Сведения о составе и описание иного имущества, предназначенного для использования по общему назначению с объектом Соглашения в целях осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. Соглашения.

5.ПРИЛОЖЕНИЕ №5КС Мероприятия и порядок оформления документов об исполнении Концессионером обязательств по созданию, реконструкции и вводу в эксплуатацию имущества, указанного в приложениях №1КС,№2КС, государственной регистрации прав.

6. ПРИЛОЖЕНИЕ №6КС: Перечень документов, относящихся к передаваемому объекту Соглашения, иному передаваемому имуществу, необходимых для исполнения Соглашения.

7. ПРИЛОЖЕНИЕ №7КС: Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера, не являющиеся критерием конкурса.

8. ПРИЛОЖЕНИЕ №8КС: Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на подлежащее реконструкции имущество, указанное в приложении №2КС, и на иное передаваемое имущество, указанное в приложении №4КС, права владения и пользования которым передаются Концессионеру.

9. ПРИЛОЖЕНИЕ №9КС: Объем средств, направляемых Концедентом на финансирование расходов Концессионера на создание и реконструкцию объекта Соглашения.

# 10 ПРИЛОЖЕНИЕ №10КС: Предельный объем инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях создания и реконструкции имущества, указанного в приложениях №1КС,№2КС Соглашения .

11. ПРИЛОЖЕНИЕ №11КС: Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации Соглашения, в том числе на каждый год срока действия Соглашения.

12. ПРИЛОЖЕНИЕ №12КС: Перечень земельных участков, предоставляемых Концессионеру Концедентом.

13. ПРИЛОЖЕНИЕ №13КС: Порядок, условия установления и изменения цен (тарифов), надбавок к ценам (тарифам) и долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера на оказываемые услуги.

14. ПРИЛОЖЕНИЕ №14КС: Порядок предоставления информации об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных Соглашением, а также рассмотрения Концедентом указанной информации.

15. ПРИЛОЖЕНИЕ №15КС: Задание на выполнение работ по концессионному соглашению.

16. ПРИЛОЖЕНИЕ №16КС: Форма акта приема-передачи имущества.

17. ПРИЛОЖНГИЕ №17КС: Порядок возмещения расходов Концессионера, не возмещенных ему на момент окончания срока действия.

21. Адреса и реквизиты Сторон

##### Концедент; ##### Концессионер. Администрация муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области, 187556, Россия, Ленинградская область, город Тихвин, 4 микрорайон, дом 42; Полное наименование, Адрес:. ОГРН 1054701512095; ОГРН. ИНН 4715015877 КПП 471501001 ОКПО 41794532 ОКТМО 41 645 000; Банковские реквизиты:. л/с: 0270100100 в Комитете финансов Администрации Тихвинского района; р/с: ИНН, КПП БИК Банк к/сч.. Глава администрации __________________ А.М. Тимков М.П.; должность __________________ ФИО.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1КС

к Соглашению

Сведения о составе и описании имущества, подлежащего созданию

(создаваемое имущество - источник тепловой энергии)

| № пп | Наименование объекта | Место нахождения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная 180,22 Гкал /час (209,6 МВт), с перспективой увеличения мощности до 200 Гкал/час (232,6 МВт), с сетями инженерно-технического обеспечения и вспомогательными сооружениями | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г. Тихвин, ул. Учебный Городок, 9 |

- Технико-экономические показатели создаваемого имущества:

- Создаваемое имущество должно соответствовать следующим требованиям:

1. Потребление газа  -_154,9_ т.у.т.

2. Уровень износа тепловых сетей - 55 % (максимальное значение)

3. Обеспеченность потребности населения – 100 %

ПРИЛОЖЕНИЕ №2КС

к Соглашению

# Сведения о составе и описание имущества, подлежащего реконструкции

| № пп | Наименование имущества | Место нахождения | Кадастровый или условный номер объекта | Протяжен-ность | Реквизиты свидетельства о регистрации права |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловые сети, включая магистральные сети, входящие в состав системы теплоснабжения г. Тихвин Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г.Тихвин, 1а микрорайон | кадастровый номер 47:13:0000000:21265 | 6723 м | 47-АВ 812792 дата выдачи 06.02.2015 |
| 2 | Тепловые сети, включая магистральные сети, входящие в состав системы теплоснабжения г. Тихвин Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г.Тихвин, 1 микрорайон | кадастровый номер 47:13:1202019:581 | 3592 м | 47-АВ 812790 дата выдачи 02.02.2015 |
| 3 | Тепловые сети, включая магистральные сети, входящие в состав системы теплоснабжения г. Тихвин Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г.Тихвин, 2 микрорайон, Коммунальный квартал | кадастровый номер 47:13:0000000:21253 | 3683 м | 47-АВ 812770 дата выдачи 05.02.2015 |
| 4 | Тепловые сети, включая магистральные сети, входящие в состав системы теплоснабжения г. Тихвин Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г.Тихвин, 3 микрорайон | кадастровый номер 47:13:0000000:21261 | 5131 м | 47-АВ 812768 дата выдачи 05.02.2015 |
| 5 | Тепловые сети, включая магистральные сети, входящие в состав системы теплоснабжения г. Тихвин Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г.Тихвин, 4 микрорайон | кадастровый номер 47:13:0000000:21246 | 5431 м | 47-АВ 812764 дата выдачи 05.02.2015 |
| 6 | Тепловые сети, входящие в состав системы теплоснабжения г. Тихвин Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г.Тихвин, 5 микрорайон | кадастровый номер 47:13:0000000:21240 | 6638 м | 47-АВ 812762 дата выдачи 05.02.2015 |
| 7 | Тепловые сети, входящие в состав системы теплоснабжения г. Тихвин Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г.Тихвин, 6 микрорайон | кадастровый номер 47:13:0000000:21245 | 3690 м | 47-АВ 812768 дата выдачи 02.02.2015 |
| 8 | Тепловые сети, включая магистральные сети, входящие в состав системы теплоснабжения г. Тихвин Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г.Тихвин, 7 микрорайон | кадастровый номер 47:13:0000000:21273 | 4974 м | 47-АВ 709136 дата выдачи 20.02.2015 |
| 9 | Тепловые сети, включая магистральные сети, входящие в состав системы теплоснабжения г. Тихвин Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г.Тихвин, 8 микрорайон | кадастровый номер 47:13:0000000:21264 | 1528 м | 47-АВ 812794 дата выдачи 06.02.2015 |
| 10 | Тепловые сети, входящие в состав системы теплоснабжения г. Тихвин Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г.Тихвин, Старый город | кадастровый номер 47:13:0000000:21263 | 5886 м | 47-АВ 812793 дата выдачи 06.02.2015 |
| 11 | Тепловые сети, входящие в состав системы теплоснабжения г. Тихвин Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г.Тихвин, Больничный комплекс | кадастровый номер 47:13:1202028:231 | 870 м | 47-АВ 812789 дата выдачи 05.02.2015 |
| 12 | Тепловые сети, входящие в состав системы теплоснабжения г. Тихвин Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г.Тихвин, промзона | кадастровый номер 47:13:0000000:21274 | 3398 м | 47-АВ 709135 дата выдачи 20.02.2012 |
| 13 | Тепловые сети магистральные, входящие в состав системы теплоснабжения г. Тихвин Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г.Тихвин, магистральные тепловые сети | кадастровый номер 47:13:0000000:21285 | 3988 м | 47-АВ 709883 дата выдачи 18.03.2015 |
| 14 | Тепловая сеть – отопление, входящая в состав системы теплоснабжения пос. Красава Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, пос. Красава | В реестре муниципальной собственности | 9331,4 м. |  |
| 15 | Тепловая сеть – ГВС, входящая в состав системы теплоснабжения пос. Красава Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области |  | В реестре муниципальной собственности | 2584,0 м. |  |
| 16 | Тепловая сеть – отопление, входящая в состав системы теплоснабжения пос.Царицыно Озеро Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, пос. Царицыно Озеро | В реестре муниципальной собственности | 1675,0 м. |  |
| 17 | Тепловая сеть – ГВС, входящая в состав системы теплоснабжения пос.Царицыно Озеро Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области |  | В реестре муниципальной собственности | 1282,08 м. |  |
| 18 | Тепловая сеть – отопление, входящая в состав системы теплоснабжения пос.Берёзовик Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, пос. Берёзовик | В реестре муниципальной собственности | 2020,0 м. |  |
| 19 | Тепловая сеть – ГВС, входящая в состав системы теплоснабжения пос. Берёзовик Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области |  | В реестре муниципальной собственности | 1797,6 м. |  |
| 20 | Тепловая сеть – отопление, входящая в состав системы теплоснабжения пос.Берёзовик Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области |  | В реестре муниципальной собственности | 222,0 м. |  |
| 21 | Тепловая сеть – отопление, входящая в состав системы теплоснабжения пос .Сарка Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, пос. Сарка | В реестре муниципальной собственности | 3793,4 м. |  |
| 22 | Тепловая сеть – ГВС, входящая в состав системы теплоснабжения пос .Сарка Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области |  | В реестре муниципальной собственности | 3186,1 м. |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №3КС

к Соглашению

Сведения о балансовой и остаточной стоимости, сроке  ввода имущества, входящего в состав объекта Соглашения, и иного передаваемого имущества

| № пп | Наименование имущества | Адрес места нахождения | Балансовая стоимость руб. | Остаточная стоимость руб. | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание котельной с оборудованием | Ленинградская область, Тихвинское городское поселение, пос. Сарка, ул.Поселковая, д.17 | 634403,68 | 169319,09 | 1978 |
| 2 | помещение №2 с оборудованием | Ленинградская область, Тихвинское городское поселение, посёлок Сарка, улица Речная, дом б/н (котельная в здании бани) | 2405,23 | 0,00 | 1980 |
| 3 | здание котельной с оборудованием | Ленинградская область, Тихвинское городское поселение, пос.Красава, пр.Заводской, 14 | 718600,50 | 252628,37 | 1964 |
| 4 | здание котельной с оборудованием | Ленинградская область, Тихвинское городское поселение, пос.Берёзовик, д.б/н, | 3853564,47 | 854039,21 | 1969 |
| 5 | Здание котельной, дизельной с оборудованием | Ленинградская область, Тихвинское городское поселение, пос. Березовик, ул.Сосновая, д.15 | 593934,64 | 0,00 | 1959 |
| 6 | Здание котельной (часть здания) с оборудованием | Ленинградская область, Тихвинское городское поселение, пос.Царицыно Озеро, д. б/н | 873553,22 | 0,00 | 1962 |
| 7 | здание котельной с оборудованием | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, пос.Царицыно Озеро, д.б/н | 18147304,0 | 13998830,25 | 2005 |
| 8 | Тепловая сеть - отопление | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, пос.Красава Тихвинского района | 233005,06 | 0,00 | 1964 |
| 9 | Тепловая сеть - ГВС |  | 64570,97 | 0,00 | 1964 |
| 10 | Тепловая сеть - отопление | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, пос.Царицыно Озеро Тихвинского района | 944968,00 | 297430,48 | 2005 |
| 11 | Тепловая сеть - ГВС |  | 723294,30 | 227659,51 | 2005 |
| 12 | Тепловая сеть - отопление | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение,пос.Берёзовик Тихвинского района | 85951 | 0,00 | 1959 |
| 13 | Тепловая сеть - ГВС |  | 76515,20 | 0,00 | 1959 |
| 14 | Тепловая сеть - отопление | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, пос.Берёзовик -2 Тихвинского района | 297576,03 | 0,00 | 1969 |
| 15 | Тепловая сеть - отопление | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, пос.Сарка Тихвинского района | 2326665,96 | 215088,00 | 1978 |
| 16 | Тепловая сеть - ГВС |  | 1954181,06 | 180653,40 | 1978 |
| 17 | Помещение 6,7,8,11,12 (в здании теплой стоянки) | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г.Тихвин, ул.Победы, 1а | 996284,07 | 381434,59 | 1970 |
| 18 | Ангар |  | 22495,32 | 0,00 | 1970 |
| 19 | помещение | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г.Тихвин, 4 микрорайон, дом 6, пом.2 | 525710,50 | 314722,62 | 1970 |
| 20 | Подвал | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение,6 микрорайон, дом 21, пом.1 | 828728,50 | 528793,04 | 1973 |
| 21 | Гараж | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, Тихвинское городское поселение, пос..Красава,д.б/н, | 29993,76 | 0,00 | 1964 |
| 22 | Здание гаражей | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, пос.Березовик, д.б/н | 65403,06 | 42277,32 | 1959 |
| 23 | здание склада газовых баллонов | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г. Тихвин, ул. Победы, 1а | 198366,85 | 128662,82 | 1996 |
| 24 | Помещение 1,2 (в здании производ. базы УЖКХ) | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г. Тихвин, ул. Победы, 1а | 17003528,77 | 7694483,62 | 1973 |
| 25 | здание газораспределительного пункта | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г. Тихвин, Промплощадка | 2466347,56 | 1447192,89 | 1969 |
| 26 | дымовая труба |  | 29374256,53 | 11375273,42 | 1969 |
| 27 | пункта учёта тепла |  | 134400,98 | 72799,88 | 1969 |
| 28. | Оборудование котельной | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г. Тихвин, Промплощадка |  |  |  |
| 28.1 | Весы лабораторные ВЛР-200г-М |  | 28429,83 | 0,00 | 1967 |
| 28.2 | Водяной подогреватель 200 т/час (Охладитель питательной воды № 3) |  | 33417,59 | 0,00 | 1967 |
| 28.3 | Водяной подогреватель 400 т/час |  | 33417,59 | 0,00 | 1967 |
| 28.4 | Выпрямитель сварочный ВДМ-1001 |  | 84882,00 | 0,00 | 1967 |
| 28.5 | Выпрямитель сварочный 59713,50ВДМ-1201 |  | 59713,50 | 0,00 | 1968 |
| 28.6 | Деаэратор питательный ДС-150 № 2 |  | 284316,35 | 0,00 | 1967 |
| 28.7 | Деаэратор питательный ДС-150 № 3 |  | 284316,35 | 0,00 | 1967 |
| 28.8 | Деаэратор подпиточный ДС-150 |  | 427064,75 | 0,00 | 1967 |
| 28.9 | Дымосос 15,5 |  | 165092,53 | 37145,92 | 2012 |
| 28.10 | Комплект учета газа котлов ДКВР |  | 33134,96 | 0,00 | 1968 |
| 28.11 | Комплект учета газа котлов ПТВМ |  | 36547,16 | 0,00 | 1967 |
| 28.12 | Комплект учета газа котлов СПГ-706 |  | 31430,90 | 0,00 | 1968 |
| 28.13 | Котел водогрейный ПТВМ-100 № 5 |  | 8744722,41 | 0,00 | 1972 |
| 28.14 | Котел водогрейный ПТВМ-100 № 6 |  | 7096072,98 | 0,00 | 1967 |
| 28.15 | Котел водогрейный ПТВМ-100 № 7 |  | 12292982,80 | 0,00 | 1967 |
| 28.16 | Котел паровой ДКВР-20/13 № 1 |  | 1054976,35 | 0,00 | 1967 |
| 28.17 | Котел паровой ДКВР-20/13 № 2 |  | 998207,24 | 0,00 | 1967 |
| 28.18 | Котел паровой ДКВР-20/13 № 3 |  | 1466827,53 | 0,00 | 1967 |
| 28.19 | Котел паровой ДКВР-20/13 № 4 |  | 3412932,26 | 0,00 | 1966 |
| 28.20 | Насос 1Д 500-63 |  | 140863,91 | 0,00 | 1997 |
| 28.21 | Насос 1Д1250-125 |  | 993418,21 | 0,00 | 2005 |
| 28.22 | Насос конс. од/ст. 8К-12 |  | 8619,29 | 0,00 | 1976 |
| 28.23 | Насос конс. од/ст. 8К-12 |  | 7620,84 | 0,00 | 1976 |
| 28.24 | Насос конс. од/ст. 8К-12 |  | 8619,29 | 0,00 | 1976 |
| 28.25 | Насос конс. од/ст. 8К-12 |  | 8619,29 | 0,00 | 1976 |
| 28.26 | Насос конс. ц/бежный 8К-18 |  | 7824,61 | 0,00 | 1967 |
| 28.27 | Насос многост. секц. 4МСГ10*7 |  | 30890,89 | 0,00 | 1967 |
| 28.28 | Насос многост. секц. ЦНСГ-60/231 ПЭН №3 |  | 146126,94 | 117713,38 | 1966 |
| 28.29 | Насос многост. секц. ЦНСГ-60/231 ПЭН №2 |  | 195045,65 | 178791,76 | 1966 |
| 28.30 | Насос осевой 10НД6*1 |  | 17809,13 | 0,00 | 1996 |
| 28.31 | Насос ц/беж Д 500-65 |  | 126907,05 | 0,00 | 1997 |
| 28.32 | Насос центробежный 1 Д 500-63 |  | 118853,54 | 0,00 | 1996 |
| 28.33 | Насос центробежный 1 Д 500-63 (НЛП №4) |  | 387408,00 | 312078,69 | 1996 |
| 28.34 | Насос центробежный 8К-12 |  | 54457,41 | 0,00 | 1967 |
| 28.35 | Насос центробежный 8НДВ60 |  | 8664,91 | 0,00 | 1968 |
| 28.36 | Насос центробежный сетевой 1Д125/125 |  | 84388,50 | 0,00 | 2012 |
| 28.37 | Насос центробежный сетевой 1Д1250/125 |  | 84388,50 | 0,00 | 2000 |
| 28.38 | Насос центробежный сетевой 1Д1250/125 №3 |  | 176000,00 | 73333,31 | 2012 |
| 28.39 | Насос центробежный ЦНСГ-60-23 |  | 79322,86 | 0,00 | 1996 |
| 28.40 | Пароводяной подогреватель 400 т/час |  | 55016,75 | 0,00 | 1967 |
| 28.41 | Пароводяной подогреватель пит. ПН551-63-40 |  | 55016,75 | 0,00 | 1967 |
| 28.42 | Пароводяной подогреватель ТИ 114000 УГВС № |  | 75592,85 | 0,00 | 1981 |
| 28.43 | Подогреватель ПП1-35,2-02-2 УГВС №3 |  | 171289,83 | 122349,99 | 1981 |
| 28.44 | Подогреватель сетевой воды |  | 343437,02 | 24530,80 | 1967 |
| 28.45 | Приборы учета |  | 73489,86 | 0,00 | 1970 |
| 28.46 | Приборы учета тепловой энергии |  | 590989,00 | 172371,82 | 2011 |
| 28.47 | Редукционная паровая установка |  | 69477,07 | 0,00 | 2001 |
| 28.48 | Счетчики горячей воды пар. СПТ-960 |  | 33490,00 | 0,00 | 1967 |
| 28.49 | Счетчики осветленной воды СПТ-960 |  | 32466,34 | 0,00 | 1967 |
| 28.50 | Теплосчетчик УРСВ-01М |  | 41352,48 | 0,00 | 1967 |
| 28.51 | Токарно-винторезный станок 163 |  | 52682,69 | 0,00 | 1969 |
| 28.52 | Токарно-винторезный станок 1А621 |  | 139807,18 | 0,00 | 1967 |
| 28.53 | Трансформаторная подстанция |  | 38135,59 | 28601,71 | 2010 |
| 28.54 | Трансформаторная подстанция |  | 42372,88 | 31779,64 | 2010 |
| 28.55 | Установка телефона (телефонный аппарат) |  | 8488,20 | 0,00 | 2000 |
| 28.56 | Установка химводоочистки |  | 974095,00 | 0,00 | 1967 |
| 28.57 | Щит учета электроэнергии РН-522 |  | 24999,22 | 0,00 | 2000 |
| 28.58 | Щит учета электроэнергии РН-615 |  | 36320,13 | 0,00 | 2000 |
| 28.59 | Щит учета электроэнергии РН-615 |  | 28064,29 | 0,00 | 2000 |
| 28.60 | Щит учета энергоносителей |  | 605750,47 | 0,00 | 2002 |
| 28.61 | Насос многост. ц/бежный ЦНСГ-60-2, |  | 45745,39 | 0,00 | 1967 |
| 28.62 | Насос ц/б хим. Х 100-80-160 К-СД, |  | 24458,00 | 0,00 | 1967 |
| 28.63 | Насос ц/б хим. Х 45/54Д-СД, |  | 18819,51 | 0,00 | 1967 |
| 28.64 | Система аварийной подпитки |  | 281428,66 | 0,00 | 1967 |
| 28.65 | Подстанция 2КТП-400/10 |  | 91888,26 | 0,00 | 1967 |
| 29 | Тепловые сети, включая магистральные сети | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г.Тихвин, 1а микрорайон | 33434738,32 |  | 1989-1999 |
| 30 | Тепловые сети, включая магистральные сети | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г.Тихвин, 1 микрорайон | 55759068,74 | 67755,04 | 1964-1969 |
| 31 | Тепловые сети, включая магистральные сети | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г.Тихвин, 2 микрорайон, Коммунальный квартал | 20450357,78 | 0 | 1973-1989 |
| 32 | Тепловые сети, включая магистральные сети | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г.Тихвин, 3 микрорайон | 53318165,22 |  | 1970-1989 |
| 33 | Тепловые сети, включая магистральные сети | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г.Тихвин, 4 микрорайон | 27534472,17 |  | 1969-1980 |
| 34 | Тепловые сети | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г.Тихвин, 5 микрорайон | 58787807,11 |  | 1968-1988 |
| 35 | Тепловые сети | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г.Тихвин, 6 микрорайон | 21755614,96 |  | 1973-1988 |
| 36 | Тепловые сети, включая магистральные сети | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г.Тихвин, 7 микрорайон | 41391699,15 |  | 1970-1991 |
| 37 | Тепловые сети, включая магистральные сети | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г.Тихвин, 8 микрорайон | 19209903.18 |  | 1988-2000 |
| 38 | Тепловые сети, | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г.Тихвин, Старый город | 18448242,30 |  | 1967-1991 |
| 39 | Тепловые сети | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г.Тихвин, Больничный комплекс | 8871183,10 |  | 1973-1974 |
| 40 | Тепловые сети | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г.Тихвин, промзона | 4999281,64 |  | 1968-1987 |
| 41 | Тепловые сети магистральные | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г.Тихвин, магистральные тепловые сети | 70345538,23 | 387761,23 | 1968-1994 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №4КС

к Соглашению

Сведения о составе и описание иного имущества, предназначенного для использования по общему назначению с объектом Соглашения в целях осуществления Концессионером деятельности, указанной

в пункте 1.1. Соглашения.

| № пп | Наименование имущества | Адрес места нахождения | Кадастровый или условный номер объекта | Технические характеристики | Реквизиты свидетельства о регистрации права |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | помещение | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г.Тихвин, 4 микрорайон, дом 6, пом.2 | 47:13:0000000:9727 | Подвал 96,5 кв.м. | 47-АВ 231158 дата выдачи 19.02.2014 |
| 2 | Подвал | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение,6 микрорайон, дом 21, пом.1 | 47:13:0000000:9710 | 131,1 кв.м. | 47-АВ 231161 дата выдачи 19.02.2014г. |
| 3 | Гараж | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, Тихвинское городское поселение, пос..Красава,д.б/н, | 47-16-3/2002-275 | 43,9 кв.м. | 47-АВ 231188 дата выдачи 20.02.2014 |
| 4 | здание склада газовых баллонов | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г. Тихвин, ул. Победы, 1а | 47-78-28/020/2009-224 | 30,3 кв.м. | 78-АД 127012 03.12.2009 |
| 5 | Ангар |  | 47:13:0000000:5564 | 673,8 кв.м. | 47-АВ 231183 дата выдачи 20.02.2014 |
| 6 | Помещение 6,7,8,11,12 (в здании теплой стоянки) |  | 47:13:0000000:20243 | 524,4 кв.м. | 47-АВ 231184 дата выдачи 20.02.2014 |
| 7 | Помещение 1,2 (в здании производ. базы УЖКХ) |  | 47:13:0000000:8992 | 1361,7 кв.м. | 47-АВ 231185 дата выдачи 20.02.2014 |
| 8 | здание газораспределительного пункта | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г. Тихвин, Промплощадка | 47:13:0000000:8806 | 71,9 кв.м. | 47-АВ 232718 21.04.2014 |
| 9 | дымовая труба |  | 4 7:13:0000000:8805 | высотой 150 м, | 47-АВ 232719 21.04.2014 |
| 10 | пункта учёта тепла |  | 4 7:13:0000000:8020 | 57,4 кв.м. | 47-АВ 231195 20.02.2014 |
| 11 | Оборудование котельной | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г. Тихвин, Промплощадка | В реестре муниципальной собственности |  |  |
| 11.1 | Весы лабораторные ВЛР-200г-М |  | Весы ВЛР-200г-М |  |  |
| 11.2 | Водяной подогреватель 200 т/час (Охладитель питательной воды № 3) |  | подача 200 т/час |  |  |
| 11.3 | Водяной подогреватель 400 т/час |  | подача 400т/час |  |  |
| 11.4 | Выпрямитель сварочный ВДМ-1001 |  | ВДМ-1001 |  |  |
| 11.5 | Выпрямитель сварочный ВДМ-1201 |  | ВДМ-1201 |  |  |
| 11.6 | Деаэратор питательный ДС-150 № 2 |  | производительность 150 м куб.час, объём 50 м куб. |  |  |
| 11.7 | Деаэратор питательный ДС-150 № 3 |  | производительность 150 м куб.час, объём 50 м куб. |  |  |
| 11.8 | Деаэратор подпиточный ДС-150 |  | производительность 150 м куб.час, объём 50 м куб. |  |  |
| 11.9 | Дымосос 15,5 |  | производительность 58,5 м.куб/час, напор 0,1 м.вод.ст. |  |  |
| 11.10 | Комплект учета газа котлов ДКВР |  | Котлы ДКВР |  |  |
| 11.11 | Комплект учета газа котлов ПТВМ |  | Котлы ПТВМ |  |  |
| 11.12 | Комплект учета газа котлов СПГ-706 |  | котлы СПГ-706 |  |  |
| 11.13 | Котел водогрейный ПТВМ-100 № 5 |  | производительность 100 Гкал/час |  |  |
| 11.14 | Котел водогрейный ПТВМ-100 № 6 |  | производительность 100 Гкал/час |  |  |
| 11.15 | Котел водогрейный ПТВМ-100 № 7 |  | производительность 100 Гкал/час |  |  |
| 11.16 | Котел паровой ДКВР-20/13 № 1 |  | производительность 20 т/ч |  |  |
| 11.17 | Котел паровой ДКВР-20/13 № 2 |  | производительность 20 т/ч |  |  |
| 11.18 | Котел паровой ДКВР-20/13 № 3 |  | производительность 20 т/ч |  |  |
| 11.19 | Котел паровой ДКВР-20/13 № 4 |  | производительность 20 т/ч |  |  |
| 11.20 | Насос 1Д 500-63 |  | производительность 500 м.куб/час, напор 63 м.вод.ст. |  |  |
| 11.21 | Насос 1Д1250-125 |  | подача 1250 м.куб/час, напор 125 м.вод.ст. |  |  |
| 11.22 | Насос конс. од/ст. 8К-12 |  | подача 288 м.куб/час, напор 29 м.вод.ст. |  |  |
| 11.23 | Насос конс. од/ст. 8К-12 |  | подача 288 м.куб/час, напор 29 м.вод.ст. |  |  |
| 11.24 | Насос конс. од/ст. 8К-12 |  | подача 288 м.куб/час, напор 29 м.вод.ст. |  |  |
| 11.25 | Насос конс. од/ст. 8К-12 |  | подача 288 м.куб/час, напор 29 м.вод.ст. |  |  |
| 11.26 | Насос конс. ц/бежный 8К-18 |  | подача 8 м.куб./час, напор 18 м.вод.ст. |  |  |
| 11.27 | Насос многост. секц. 4МСГ10*7 |  | подача 60 м.куб./час, напор 23,1 м.вод.ст. |  |  |
| 11.28 | Насос многост. секц. ЦНСГ-60/231 ПЭН №3 |  | подача 60 м.куб./час, напор 23,1 м.вод.ст. |  |  |
| 11.29 | Насос многост. секц. ЦНСГ-60/231 ПЭН №2 |  | подача 60 м.куб./час, напор 23,1 м.вод.ст. |  |  |
| 11.30 | Насос осевой 10НД6*1 |  | подача 485 м.куб./час, напор 51 м.вод.ст. |  |  |
| 11.31 | Насос ц/беж Д 500-65 |  | подача 500 м.куб./час, напор 65 м.вод.ст. |  |  |
| 11.32 | Насос центробежный 1 Д 500-63 |  | подача 500 м.куб./час, напор 63 м.вод.ст. |  |  |
| 11.33 | Насос центробежный 1 Д 500-63 (НЛП №4) |  | подача 500 м.куб./час, напор 63 м.вод.ст. |  |  |
| 11.34 | Насос центробежный 8К-12 |  | подача 288 м.куб./час, напор 29 м.вод.ст. |  |  |
| 11.35 | Насос центробежный 8НДВ60 |  | подача 288 м.куб./час, напор 29 м.вод.ст. |  |  |
| 11.36 | Насос центробежный сетевой 1Д125/125 |  | подача 1250 м.куб./час, напор 125 м.вод.ст. |  |  |
| 11.37 | Насос центробежный сетевой 1Д1250/125 |  | подача 1250 м.куб./час, напор 125 м.вод.ст. |  |  |
| 11.38 | Насос центробежный сетевой 1Д1250/125 №3 |  | подача 1250 м.куб./час, напор 125 м.вод.ст. |  |  |
| 11.39 | Насос центробежный ЦНСГ-60-23 |  | подача 60 м.куб./час, напор 23,1 м.вод.ст. |  |  |
| 11.40 | Пароводяной подогреватель 400 т/час |  | паропроизводительность - 400 м.куб/час |  |  |
| 11.41 | Пароводяной подогреватель пит. ПН551-63-40 |  | паропроизводительность - 400 м.куб/час |  |  |
| 11.42 | Пароводяной подогреватель ТИ 114000 УГВС № |  | паропроизводительность - 400 м.куб/час |  |  |
| 11.43 | Подогреватель ПП1-35,2-02-2 УГВС №3 |  | Приборы учета |  |  |
| 11.44 | Подогреватель сетевой воды |  | Приборы учета |  |  |
| 11.45 | Приборы учета |  | Приборы учета |  |  |
| 11.46 | Приборы учета тепловой энергии |  | Приборы учета |  |  |
| 11.47 | Редукционная паровая установка |  | Приборы учета |  |  |
| 11.48 | Счетчики горячей воды пар. СПТ-960 |  | СПТ-960 |  |  |
| 11.49 | Счетчики осветленной воды СПТ-960 |  | СПТ-960 |  |  |
| 11.50 | Теплосчетчик УРСВ-01М |  | Теплосчетчик УРСВ-01М |  |  |
| 11.51 | Токарно-винторезный станок 163 |  | станок 163 |  |  |
| 11.52 | Токарно-винторезный станок 1А621 |  | станок 1А621 |  |  |
| 11.53 | Трансформаторная подстанция |  | подстанция КТП6/0,4кВ 2*750 кВА |  |  |
| 11.54 | Трансформаторная подстанция |  | подстанция КТП6/0,4кВ 2*750 кВА |  |  |
| 11.55 | Установка телефона (телефонный аппарат) |  | телефон |  |  |
| 11.56 | Установка химводоочистки |  | Приборы учета |  |  |
| 11.57 | Щит учета электроэнергии РН-522 |  | Щит РН-522 |  |  |
| 11.58 | Щит учета электроэнергии РН-615 |  | Щит РН-615 |  |  |
| 11.59 | Щит учета электроэнергии РН-615 |  | Щит РН-615 |  |  |
| 11.60 | Щит учета энергоносителей |  | Приборы учета |  |  |
| 11.61 | Насос многост. ц/бежный ЦНСГ-60-2, |  | Насос 110104453, 26.09.2011 |  |  |
| 11.62 | Насос ц/б хим. Х 100-80-160 К-СД, |  | Насос 1101040488, 26.09.2011 |  |  |
| 11.63 | Насос ц/б хим. Х 45/54Д-СД, |  | Насос 1101040460, 26.09.2011 |  |  |
| 11.64 | Система аварийной подпитки |  | БПК000319, 26.09.2011 |  |  |
| 11.65 | Подстанция 2КТП-400/10 |  | 1101030729, 26.09.2011 |  |  |
| 12 | Здание гаражей | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, пос.Березовик, д.б/н | 47:13:0905001:197 |  | 259,9 кв.м. |

ПРИЛОЖЕНИЕ №5КС

к Соглашению

Мероприятия и порядок оформления документов об исполнении Концессионером обязательств по созданию, реконструкции и вводу в эксплуатацию имущества, указанного в приложениях №1КС,№2КС, государственной регистрации прав.

- В целях Соглашения к реконструкции имущества, указанного в приложении №2КС, относятся мероприятия по их переустройству на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования, новым более производительным оборудованием,  иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств  объекта.

1.1.В случае, если в процессе реконструкции имущества, указанного в приложении №2КС (линейного объекта), изменены параметры такого  объекта или  его участка (части),  или при которой требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон, такие мероприятия   относятся  к  мероприятиям по реконструкции  линейного объекта  в  соответствии с   Градостроительным кодексом РФ.

Завершение Концессионером работ по реконструкции и вводу в эксплуатацию   таких объектов оформляется подписываемым Сторонами актом об исполнении обязательств Концессионера по вводу в эксплуатацию завершенного реконструкцией объекта, входящего в состав объекта Соглашения (далее - Акт об исполнении обязательств по реконструкции) по форме, указанной в дополнении №1 к настоящему приложению.

Концессионер обеспечивает осуществление кадастрового учета реконструированного объекта.

При этом Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации  изменений права собственности Концедента,  а также права владения и пользования Концессионера на завершенные реконструкцией объекты недвижимого имущества, входящие в состав объекта Соглашения, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним  (срок исполнения - в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения разрешения на ввод в эксплуатацию завершенного  реконструкцией объекта недвижимого имущества).

Концессионер обязуется:

- вручить с нарочным или посредством почтового сообщения Концеденту Акт об исполнении обязательств  по реконструкции (срок исполнения-  в течение 5  календарных дней с даты получения разрешения на ввод в эксплуатацию завершенного реконструкцией объекта недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения).

- подготовить пакет документов, предусмотренных Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 №122-ФЗ.

Концедент   в срок не позднее 3  рабочих дней со дня получения Акта об исполнении обязательств  по реконструкции обязуется рассмотреть Акт об исполнении обязательств  по реконструкции и прилагаемые к нему документы, подписать Акт об исполнении обязательств  по реконструкции либо направить Концессионеру мотивированный отказ от его подписания.

При отсутствии возражений и подписании Акта об исполнении обязательств  по реконструкции Концедент обязуется осуществить запись для подачи соответствующего заявления Сторон в уполномоченный орган по государственной регистрации прав, уведомить Концессионера о дате, времени и месте подачи документов и,  совместно с Концессионером,  обратиться в уполномоченный орган по государственной регистрации прав с соответствующим заявлением. При подаче заявления Концессионер и Концедент обязуются обеспечить наличие  необходимых документов

Концедент вправе оформить доверенность на представителя Концессионера для осуществления действий по государственной регистрации изменений права собственности Концедента, а также прав владения и пользования Концессионера на недвижимое имущество, входящее в состав объекта Соглашения, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в  течение 5-ти  календарных дней с даты получения от Концессионера   Акта об исполнении обязательств  по реконструкции).

При не подписании Акта об исполнении обязательств  по реконструкции и отсутствии письменного мотивированного отказа от его подписания Концедент считается уклонившимися от его подписания. В случае уклонения Концедента  от подписания Акта об исполнении обязательств  по реконструкции, обязанность Концессионера по вводу в эксплуатацию соответствующего объекта, указанного в Акте об исполнении обязательств по реконструкции, считается исполненной Концессионером, при условии  его вручения с нарочным уполномоченному представителю Концедента или направления Концеденту почтовым сообщением. При этом в Акте об исполнении обязательств по реконструкции Концессионером делается отметка, что он подписан Концесионером в одностороннем порядке и указывается основания - ссылки на условия Соглашения.

Государственная регистрация изменения права владения и пользования Концессионера на недвижимое имущество, входящее в состав объекта Соглашения, осуществляются одновременно с государственной регистрацией изменения права собственности Концедента на такое имущество.

Государственная регистрация изменений права собственности Концедента, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, на недвижимое имущество, входящее в состав объекта Соглашения, осуществляется за счет Концедента. Государственная регистрация  изменения права владения и пользования Концессионера на недвижимое имущество, входящее в состав объекта Соглашения осуществляется за счет Концессионера.

1.2. В случае, если в процессе реконструкции имущества, указанного в приложении №2КС (линейного объекта)  не  изменены  параметры такого  объекта или  его участка (части), которые влекут за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленные показатели функционирования и при которой  не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон,  такие мероприятия  не относятся  к понятию «реконструкция линейного объекта», установленному  Градостроительным кодексом РФ и являются мероприятиями по модернизации линейного объекта.

Завершение Концессионером работ по модернизации  таких объектов оформляется подписываемым Сторонами Актом об исполнении обязательств Концессионера по  модернизации объекта недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения (далее –Акт об исполнении обязательств по модернизации) по форме указанной в дополнении №2 к настоящему приложению.

При этом Стороны обязуются осуществить следующие действия:

Концессионер обязуется -вручить с нарочным или посредством почтового сообщения Концеденту Акт об исполнении обязательств Концессионера по  модернизации (срок исполнения-  в течение 5  календарных дней с даты завершения работ по модернизации  объекта, входящего в состав объекта Соглашения)

Концедент в срок не позднее 3  рабочих дней со дня получения Акта об исполнении обязательств по модернизации обязуется рассмотреть представленный Акт об исполнении обязательств по модернизации и прилагаемые к нему документы, подписать Акт об исполнении обязательств  по модернизации либо направить Концессионеру мотивированный отказ от его подписания.

При не подписании Акта об исполнении обязательств  по модернизации и отсутствии письменного мотивированного отказа от его подписания Концедент  считаются уклонившимися от его подписания. В случае уклонения Концедента  от подписания Акта об исполнении обязательств  по модернизации, обязанность Концессионера по модернизации соответствующего объекта, указанного в Акте об исполнении обязательств по модернизации, считается исполненной Концессионером, при условии  его вручения с нарочным уполномоченному представителю Концедента или направления Концеденту почтовым сообщением. При  этом, в Акте об исполнении обязательств Концессионера по модернизации Концессионером делается отметка, что он подписан Концессионером в одностороннем порядке и указывается основания - ссылки на условия Соглашения.

1.3. В процессе реконструкции имущества, указанного в приложении №2КС,  использование (эксплуатация) Концессионером таких объектов может осуществляться с даты получения разрешения на  допуск тепловых энергоустановок (для проведения ПНР), выданного уполномоченным органом.

- Порядок передачи имущества, указанного в приложении №1КС, после его создания, в том числе в целях осуществления государственной регистрации права собственности Концедента и прав владения и пользования таким имуществом Концессионером.

Передача Концеденту имущества, указанного в приложении №1КС, может осуществляться Концессионером поэтапно.

В процессе создания источника тепловой энергии Концессионер обязуется передать законченный строительством объект на баланс Концеденту с выделением движимого и недвижимого имущества:

-с оформлением Акта приема-передачи основных средств (технологического оборудования) по форме,  указанной в дополнении 3 к настоящему приложению;

-с оформлением Акта приемки объекта капитального строительства и ввода его в эксплуатацию, по форме, указанной в дополнении №4 к настоящему приложению.

Концессионер обеспечивает осуществление кадастрового учета объекта капитального строительства.

2.1. Передача созданного  Концессионером движимого имущества Концеденту в собственность и от Концедента Концессионеру во владение и пользование  осуществляется в следующем порядке:

Не позднее пяти рабочих дней с даты получения Концессионером разрешений  Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию (для проведения пуско-наладочных работ)  технологического оборудования и энергоустановки котельной, Концессионер обязуется подготовить Акт приема-передачи основных средств (технологического оборудования), и передать его Концеденту на подписание.

Концедент обязуется в день получения  от Концессионера Акта приема-передачи  основных средств (технологического оборудования)  рассмотреть представленный  Акт приема-передачи  основных средств (технологического оборудования) и прилалагемые к нему документы, подписать его либо направить Концессионеру мотивированный отказ от его подписания.

При отсутствии возражений и подписании Акта приема-передачи  основных средств (технологического оборудования) Концедент обязуется  принять оборудование к учету и передать оборудование Концессионеру во владение и пользование по акту приема-передачи (по форме приложения №4 к концессионному соглашению).

При неподписании  Акта приема-передачи  основных средств (технологического оборудования) и отсутствии письменного мотивированного отказа от его подписания Концедент  считается уклонившимися от его подписания. В случае уклонения Концедента  от подписания Акта приема-передачи  основных средств (технологического оборудования), обязанность Концессионера по передаче движимого имущества, указанного в Акте приема-передачи  основных средств (технологического оборудования), считается исполненной Концессионером, при условии  его вручения с нарочным уполномоченному представителю Концедента или направления Концеденту почтовым сообщением. При  этом, в Акте приема-передачи  основных средств (технологического оборудования) Концессионером делается отметка, что он подписан Концессионером в одностороннем порядке и указывается основания - ссылки на условия Соглашения.

2.1.1.Право собственности на движимое имущество (оборудование) возникает у Концедента с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи основных средств (технологического оборудования).

2.1.2.Концессионер вправе с момента  получения оборудования от Концедента  передать его третьим лицам в целях проведения пуско-наладочных работ, режимно-наладочных испытаний, а также в целях дальнейшей  эксплуатации оборудования.

2.2. Передача созданного  Концессионером недвижимого имущества Концеденту в собственность и от Концедента Концессионеру во владение и пользование, а также регистрация права собственности Концедента и права владения и пользования Концесионера на указанное имущество  осуществляется в следующем порядке:

В течение 5 календарных дней  с момента  получения разрешения на ввод в эксплуатацию источника тепловой энергии Концессионер обязуется передать Концеденту  созданные объекты недвижимого имущества, входящие в состав объекта Соглашения, указанные в Приложении № 2 к концессионному соглашению  по Акту приемки объекта капитального строительства и ввода его в эксплуатацию, форма которого установлена дополнением №4  к настоящему приложению к концессионному соглашению.

Концедент  обязуется  в день получения  от Концессионера  Акта приемки объекта капитального строительства и ввода его в эксплуатацию   рассмотреть представленный  Акт приемки объекта капитального строительства и ввода его в эксплуатацию  на недвижимое имущество, входящее в состав объекта Соглашения и прилагаемые к нему документы, подписать его либо направить Концессионеру мотивированный отказ от его подписания.

При отсутствии возражений и подписании Акта приемки объекта капитального строительства и ввода его в эксплуатацию  на недвижимое имущество, входящее в состав объекта Соглашения Концедент обязуется  поставить недвижимое имущество, входящее в состав объекта Соглашения, принять оборудование к учету и передать имущество Концессионеру во владение и пользование по акту приема-передачи (по  форме приложения  №4 к концессионному соглашению) на условиях, предусмотренных концессионным соглашением.

При неподписании  Акта приемки объекта капитального строительства и ввода его в эксплуатацию на недвижимое имущество, входящее в состав объекта Соглашения и отсутствии письменного мотивированного отказа от его подписания, Концедент  считается уклонившимися от его подписания. В случае уклонения Концедента  от подписания Акта приемки объекта капитального строительства и ввода его в эксплуатацию на недвижимое имущество, входящее в состав объекта Соглашения, обязанность Концессионера по передаче недвижимого имущества, указанного в Акте приемки объекта капитального строительства и ввода его в эксплуатацию на недвижимое имущество, входящее в состав объекта Соглашения, считается исполненной Концессионером, при условии  его вручения с нарочным уполномоченному представителю Концедента или направления Концеденту почтовым сообщением. При  этом, в Акте приемки объекта капитального строительства и ввода его в эксплуатацию на недвижимое имущество, входящее в состав объекта Соглашения Концессионером делается отметка, что он подписан Концессионером в одностороннем порядке и указывается основания - ссылки на условия Соглашения.

2.2.1.С даты подписания Сторонами Акта приемки объекта капитального строительства и ввода его в эксплуатацию Концедент, получивший результаты капитальных вложений в форме объектов законченных строительством, до момента государственной регистрации права собственности на них является правообладателем такого имущества с возможностью владения, пользования и распоряжения, в том числе с возможностью представления Концессионеру соответствующего имущества  для целей,  предусмотренных пунктом 1 Соглашения.

2.2.2.Концессионер с момента получения недвижимого имущества по акту приема-передачи (по форме  приложения №4 к концессионному соглашению), вправе  с согласия Концедента передать его в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срок действия концессионного соглашения, на условиях, установленных концессионным соглашением.

2.2.3.Стороны обязуются  в течение 45  календарных дней с даты получения разрешения на ввод в эксплуатацию созданного  объекта недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения  осуществить  действия, необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента, права владения и пользования Концессионера  на создаваемые объекты недвижимого имущества, входящие в состав объекта Соглашения, а именно:

Концессионер обязуется:

-вручить с нарочным или посредством почтового сообщения Концеденту Акт приемки объекта капитального строительства и ввода его в эксплуатацию  на недвижимое имущество, входящее в состав объекта Соглашения;

-подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации, предусмотренных Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 №122-ФЗ.

Концедент обязуется:

-осуществить запись для подачи соответствующего заявления Сторон в уполнооченный орган по государственной регистрации прав, уведомить Концессионера о дате, времени и месте подачи документов и  и совместно с Концессионером обратиться в уполномоченный орган по государственной регистрации прав с соответствующим заявлением (срок исполнения-5 календарных дней с даты получения от Концессионера  Акта приемки объекта капитального строительства и ввода его в эксплуатацию  на недвижимое имущество, входящее в состав объекта Соглашения). При подаче заявления концедент и  Концессионер обязуются обеспечить наличие документов, предусмотренных Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 №122-ФЗ.

Концедент вправе оформить доверенность на представителя Концессионера для осуществления действий по государственной регистрации права собственности Концедента, а также прав владения и пользования Концессионера на недвижимое имущество, входящее в состав объекта Соглашения, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в  течение 5-ти  календарных дней с даты получения от Концессионера   Акта приемки объекта капитального строительства и ввода его в эксплуатацию  на недвижимое имущество, входящее в состав объекта Соглашения).

Государственная регистрация прав собственности Концедента на  созданное недвижимое имущество, входящее в состав объекта Соглашения, осуществляется за счет Концедента.

Государственная регистрация права владения и пользования Концессионера на созданное недвижимое имущество, входящее в состав объекта Соглашения, осуществляются  за счет Концессионера одновременно с государственной регистрацией  права собственности Концедента на такое имущество.

3. Порядок передачи (возврата) иного имущества, указанного в приложении №4 КС, за порядковыми номерами таблицы приложения №4КС: 4-11(11.1-11.65).

Иное имущество, указанное в п. 4-11 Приложения №4КС подлежит замещению создаваемым имуществом, указанным в Приложении №1КС.

В течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения разрешения на ввод в эксплуатацию источника тепловой энергии Концессионер обязуется передать Концеденту замещаемое имущество и земельные участки, указанные в пунктах 7, 10-12 приложения №12КС.

После подписания акта о возврате соответствующего имущества Концедент обязуется осуществить действия по прекращению прав Концессионера  по владению и пользованию иного имущества в части, а так же обязуется осуществить мероприятия об утверждению  актуализации схемы теплоснабжения Тихвинского городского поселения по  исключению замещаемого имущества из системы теплоснабжения города Тихвина Ленинградской области.

Дополнение  1 к приложению №5КС

(форма акта об исполнении

обязательств по реконструкции)

Форма акта является рекомендательной.

АКТ

об исполнении обязательств Концессионера

по вводу в эксплуатацию завершенного реконструкцией

объекта, входящего в состав объекта Соглашения

Дата подписания: «___»  _________ 201__ г.

Место подписания:  _____________________

Муниципальное образование Тихвинский муниципальный район Ленинградской области, именуемое в дальнейшем Концедентом, от имени которого выступает _______________________, в лице  ___________________________________, действующего на основании _________________________________________________, с одной стороны, и

________________________________________, именуемое в дальнейшем Концессионером, в лице генерального директора______________________________, действующего на основании  Устава, с другой  стороны,  именуемые  также Сторонами,  составили настоящий акт  о нижеследующем.

Концессионер  подтверждает выполнение обязательств по завершению  работ по реконструкции   и вводу в эксплуатацию объекта: «______________________________», расположенного по адресу: ____________________________________, входящего в состав объекта Соглашения (далее по тексту-Объект).

Объект введен в эксплуатацию на основании Разрешения на ввод  объекта в эксплуатацию от ___________ №_______, выданным ________________.

Характеристика Объекта согласно кадастровому паспорту (___:___:___;___);

___________________-литер «__»,   протяженность ________ п.м.;

Настоящий акт составлен  в целях обеспечения Сторонами обязательств по  внесению изменений в ЕГРП  о государственной регистрации права собственности Концендента, а также права владения и пользования Концессионера на Объект.

Концендент не имеет претензий к Концессионеру в части исполнения последним обязательств по  реконструкции   Объекта.

Стоимость затрат на реконструкцию Объекта составляет _____________(_________) рублей ____копеек.

Настоящий акт  вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями сторон и  удостоверяет надлежащее исполнение обязательств Концессионера в части реконструкции объекта, входящего в состав объекта Соглашения. Объект  соответствует требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности, и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета  используемых энергетических ресурсов или требованиям, предъявляемым  к объекту соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении концессионного соглашения.

Настоящий акт  составлен в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую силу, в том числе для  уполномоченного органа по  государственной регистрации прав и сделок с ним.

Концендент:	                                                           Концессионер:

Дополнение  2 к приложению №8

(форма акта об исполнении

обязательств по модернизации)

Форма акта является рекомендательной.

АКТ

об исполнении обязательств Концессионера

по  модернизации объекта, входящего в состав объекта Соглашения

Дата подписания: «___»  _________ 201__ г.

Место подписания:  ____________________

Муниципальное образование Тихвинский муниципальный район Ленинградской области, именуемое в дальнейшем Концедентом, от имени которого выступает _______________________, в лице  ___________________________________, действующего на основании _________________________________________________, с одной стороны, и

________________________________________, именуемое в дальнейшем Концессионером, в лице генерального директора______________________________, действующего на основании  Устава, с другой  стороны,  именуемые  также Сторонами, составили настоящий акт  о нижеследующем.

Концессионер  подтверждает выполнение обязательств по завершению работ по модернизации  объекта: «______________________________», расположенного по адресу: ____________________________________, входящего в состав объекта Соглашения (далее по тексту-Объект).

Концендент не имеет претензий к Концессионеру в части исполнения последним обязательств по  модернизации  Объекта.

Стоимость затрат на  модернизацию  Объекта составляет _____________(_________) рублей ____копеек.

Настоящий акт  вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями сторон и удостоверяет надлежащее исполнение обязательств Концессионера в части модернизации объекта, входящего в состав объекта Соглашения. Объект  соответствует требованиям, предъявляемым  к объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении концессионного соглашения.

Настоящий акт  составлен в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Концендент:	                              Концессионер:

Подписи Сторон:

От Концедента                                                             От Концессионера

Дополнение  3 к приложению №5КС

(форма акта о приеме- передаче основных средств)

Форма акта является рекомендательной.

Акта  о приеме- передаче основных средств (технологическое оборудование)

Город _____________						«__»__________20__года

Мы, нижеподписавшиеся,

Муниципальное образование Тихвинский муниципальный район Ленинградской области, именуемое в дальнейшем Концедентом, от имени которого выступает _______________________, в лице  ___________________________________, действующего на основании _________________________________________________, с одной стороны, и

________________________________________, именуемое в дальнейшем Концессионером, в лице генерального директора______________________________, действующего на основании  Устава, с другой  стороны,  именуемые  также Сторонами, составили настоящий акт о нижеследующем.

1.	Концессионер передает, а Концедент принимает на себя объекты  движимого имущества (технологическое оборудование), входящее в состав объекта Соглашения, указанного в приложении №2, в составе:

-__________________в количестве_____________;

-__________________в количестве_____________;

-__________________в количестве_____________;

-__________________в количестве_____________;

(далее по тексту-Оборудование).

2.	Местонахождение Оборудования: _____________.

3.	Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию Оборудования .

4.	Стоимость принимаемых основных фондов составляет _____________(_________) рублей ____копеек.

5.	Оборудование передано в месте его нахождения.

6.	Настоящий акт  составлен в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую. силу.

Оборудование сдал:	                              Оборудование принял:

Дополнение  4 к приложению №5КС

(форма акта приемки объекта капитального

строительства и ввода его в эксплуатацию)

Форма акта является рекомендательной.

Акт приемки объекта капитального строительства и ввода его в эксплуатацию

Мы, нижеподписавшиеся,

Муниципальное образование Тихвинский муниципальный район Ленинградской области, именуемое в дальнейшем Концедентом, от имени которого выступает _______________________, в лице  ___________________________________, действующего на основании _________________________________________________, с одной стороны, и

________________________________________, именуемое в дальнейшем Концессионером, в лице генерального директора______________________________, действующего на основании  Устава, с другой  стороны,  именуемые  также Сторонами, составили  настоящий акт, который  одновременно является актом приема-передачи  Объекта, о нижеследующем.

1.	Концессионер передает, а Концедент принимает завершенный строительством   объект: «______________________________», расположенный по адресу: ____________________________________(далее пот тексту-Объект).

2.	Объект введен в эксплуатацию на основании Разрешения на ввод  объекта в эксплуатацию от ___________ №_______, выданным ________________.

3.	Характеристика Объекта согласно кадастровому паспорту (___:___:___;___);

___________________-литер «__»,   протяженность ________ п.м.;

4.	Объект  передан в месте его нахождения в целях обеспечения Концедентом государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, входящее в состав  Объекта соглашения (в случае необходимости).

5.	Стоимость затрат на строительство    Объекта составляет _____________(_________) рублей ____копеек.

6.	Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию Объекта .

7.	Настоящий акт удостоверяет надлежащее исполнение обязательств Концессионера в части создания реконструкции объекта Соглашения: объект  соответствует требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требований энергетической эффективности, и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета  используемых энергетических ресурсов.

8.	Настоящий акт  составлен в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Объект  сдал:	                              Объект  принял:

ПРИЛОЖЕНИЕ №6КС

к Соглашению

Перечень документов, относящихся к передаваемому объекту Соглашения, иному передаваемому имуществу, необходимых для исполнения Соглашения.

- Технические паспорта на оборудование;

- Режимные технологические карты;

- Паспорта технического обследования;

- Генпланы, принципиальные схемы тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения ;

- Документы по освидетельствованию оборудования;

Приложение №7КС

к Соглашению

# Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера,

# не являющиеся критерием конкурса

- Индекс эффективности операционных расходов устанавливается 1,0 % для каждого года долгосрочного периода регулирования.

ПРИЛОЖЕНИЕ №8КС

к Соглашению

# Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента

# на подлежащее реконструкции имущество, указанное в приложении №2КС, и на иное передаваемое имущество, указанное в приложении №4КС, права владения и пользования которым передаются Концессионеру

Копии предоставляются при подписании концессионного соглашения.

ПРИЛОЖЕНИЕ №9КС

к Соглашению

# Объем средств, направляемых Концедентом на финансирование расходов Концессионера на создание и реконструкцию имущества,

# указанного в приложениях №1КС,№2КС Соглашения

| год | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём средств, тыс. рублей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 |  | 2026 | 2027 |
|  | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |

Средства направляются Концедентом ежеквартально равными долями.

ПРИЛОЖЕНИЕ №10КС

к Соглашению

# Предельный объем инвестиций, привлекаемых Концессионером

# в целях создания и реконструкции имущества, указанного в приложениях №1КС,№2КС Соглашения

|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём средств (инвестиций), привлекаемых Концессионером на создание и реконструкцию имущества, указанного в приложениях №1КС,№2КС Соглашения, тыс. рублей. |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №11КС

к Соглашению

Объем валовой выручки, получаемой Концессионером

в рамках реализации Соглашения,

в том числе на каждый год срока действия Соглашения

ПРИЛОЖЕНИЕ №12КС

к Соглашению

Перечень земельных участков,

предоставляемых Концессионеру Концедентом

Под создание имущества, указанного в приложении №1КС к Соглашению

| Наименование имущества | Адрес места нахождения | Кадастровый или условный номер объекта | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| Земельный участок категория земель: земли населенных пунктов Разрешенное использование: под строительство котельной | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г. Тихвин, ул.Учебный Городок, 9 | 47:13:1202032:136 | площадь 33800 кв.м. |

Под имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, а также под иным передаваемым имуществом, указанным в приложении №4КС

| № пп | Наименование имущества | место нахождения | Кадастровый или условный номер объекта | Общая площадь кв.м. | Реквизиты свидетельства о регистрации права |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земельный участок, разрешенное использование: под зданием котельной | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, пос.Царицыно Озеро, д.б/н | 47:13:0902001:33 | 1020 | 47-АВ 231207 дата выдачи 20.02.2014 |
| 2 | Земельный участок, разрешенное использование: под зданием котельной (часть здания) | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, Пос.Царицыно Озеро, д. б/н | 47:13:0902001:39 | 850 | 47-АВ 231206 дата выдачи 20.02.2014 |
| 3 | Земельный участок, разрешенное использование: под зданием котельной | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, Пос.Березовик, ул.Сосновая, 15 | 47:13:0905001:689 | 2251 | 47-АВ 235605 дата выдачи 08.05.2014 |
| 4 | Земельный участок, разрешенное использование: под зданием котельной | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, Пос.Березовик, д.б/н | В реестре муниципальной собственности |  |  |
| 5 | Земельный участок, разрешенное использование: под зданием котельной | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, Пос.Сарка, ул. Поселковая, д.17 | 47:13:0906001:286 | 9350 | 47-АВ 391452 дата выдачи 04.06.2014 |
| 6 | Земельный участок, разрешенное использование: под зданием котельной | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, Пос.Красава, пр.Заводской, 14 | 47:13:1114009:69 | 6666 | 47-АВ 405414 дата выдачи 12.07.2014 |
| 7 | Земельный участок, разрешенное использование: для обслуживания ангара | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, Г.Тихвин, ул.Победы, 1А | 47:13:1203005:62 | 977 | 47-АВ 231208 дата выдачи 20.02.2014 |
| 8 | Земельный участок, разрешенное использование: под гаражом | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, Тихвинское городское поселение, пос.Красава, д.б/н, | В реестре муниципальной собственности |  |  |
| 9 | Земельный участок, разрешенное использование: под зданием гаражей | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, Тихвинское городское поселение, пос.Березовик, д.б/н | В реестре муниципальной собственности |  |  |
| 10 | Земельный участок, разрешенное использование: под коммунальное обслуживание | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г Тихвин, ул. Центролитовская, 4 | 47:13:1203005: 123 | 8745 |  |
| 11 | Земельный участок, разрешенное использование: под коммунальное обслуживание | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г Тихвин, ул. Центролитовская, 6Б | 47:13:1203005: 124 | 6801 |  |
| 12 | Земельный участок, разрешенное использование: под производственную базу | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г Тихвин, ул. Центролитовская, 6А | 47:13:1203005:7 | 9787 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №13КС

к Соглашению

- Порядок, условия установления и изменения цен (тарифов),

- надбавок к ценам  (тарифам) и долгосрочные параметры регулирования  деятельности Концессионера на оказываемые услуги

Тариф устанавливается органом исполнительной власти субъекта федерации (Ленинградская область) в области государственного регулирования цен (тарифов) в соответствии с Основами ценообразования  в сфере теплоснабжения, правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075, методом индексации, в том числе на основе предельного уровня расходов Концессионера на  создание и реконструкцию объектов по настоящему Соглашению, долгосрочных параметров регулирования, установленных настоящим Соглашением в соответствии с частью 2.4 ст. 24 Федерального закона 115-ФЗ от 21.07.2005 г. «О концессионных соглашениях», а именно:

1. Базовый уровень операционных расходов  (без НДС) (тыс. руб.):

1.1.  2015 год                     тыс. руб.;

1.2.  2016 год                     тыс. руб.;

1.3.  2017 год                     тыс. руб.;

1.4.  2018 год                     тыс. руб.;

1.5.  2019 год                     тыс. руб.;

1.6.  2020 год                     тыс. руб.;

1.7.  2021 год                     тыс. руб.;

1.8.  2022 год                     тыс. руб.;

1.9.  2023 год                     тыс. руб.;

1.10. 2024 год                    тыс. руб.;

1.11. 2025 год                    тыс. руб.;

1.12. 2026 год                     тыс. руб.;

1.13. 2027 год                     тыс. руб.;

1.14. 2028 год                     тыс. руб.;

1.15. 2029 год                     тыс. руб.;

  - 2030 год                     тыс. руб.;

- Плановые значения показателей деятельности:

  - Плановые значения показателей надёжности:

2.1.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей (ед/км):

      - 2015 год -        ___________________

      - 2016 год -        ___________________

      - 2017 год  -        ___________________

      - 2018 год -        ___________________

      - 2019 год -        ___________________

      - 2020 год -        ___________________

      - 2021 год -        ___________________

      - 2022 год -        ___________________

      - 2023 год -        ___________________

      - 2024 год -        ___________________

      - 2025 год -        ___________________

      - 2026 год -        ___________________

      - 2027 год -        ___________________

      - 2028 год -        ___________________

      - 2029 год -        ___________________

      - 2030 год -        ___________________

2.1.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности (ед/(Гкал/ч)):

      - 2015 год -        ___________________

      - 2016 год -        ___________________

      - 2017 год -        ___________________

      - 2018 год -        ___________________

      - 2019 год -        ___________________

      - 2020 год -        ___________________

      - 2021 год -        ___________________

      - 2022 год -        ___________________

      - 2023 год -        ___________________

      - 2024 год -        ___________________

      - 2025 год -        ___________________

      - 2026 год -        ___________________

      - 2027 год -        ___________________

      - 2028 год -        ___________________

      - 2029 год -        ___________________

      - 2030 год -        ___________________

  - Показатели энергосбережения и энергоэффективности:

    - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике  тепловой сети (м.кв.):

      - 2015 год

      - 2016 год

      - 2017 год

      - 2018 год

      - 2019 год

      - 2020 год

      - 2021 год

      - 2022 год

      - 2023 год

      - 2024 год

      - 2025 год

      - 2026 год

      - 2027 год

      - 2028 год

      - 2029 год

      - 2030 год

    - Величина технологических потерь  при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (тыс.Гкал)  :

      - 2015 год

      - 2016 год

      - 2017 год

      - 2018 год

      - 2019 год

      - 2020 год

      - 2021 год

      - 2022 год

      - 2023 год

      - 2024 год

      - 2025 год

      - 2026 год

      - 2027 год

      - 2028 год

      - 2029 год

      - 2030 год

    - Удельный расход условного топлива (кг. у.т/Гкал) по газовой генерации:

      - 2015 год              ;

      - 2016 год              ;

      - 2017 год              ;

      - 2018 год              ;

      - 2019 год              ;

      - 2020 год              ;

      - 2021 год              ;

      - 2022 год              ;

      - 2023 год              ;

      - 2024 год              ;

      - 2025 год              ;

      - 2026 год              ;

      - 2027 год              ;

      - 2028 год              ;

      - 2029 год              ;

      - 2030 год              ;

2.1.4. Материальная характеристика тепловой сети (значение суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети, м, на длину этих участков, м) (м2):

2.1.4.1.	2015 год  -

2.1.4.2.	2016 год  -

2.1.4.3.	2017 год  -

2.1.4.4.	2018 год  -

2.1.4.5.	2019 год –

2.1.4.6.	2020 год –

2.1.4.7.	2021 год –

2.1.4.8.	2022 год –

2.1.4.9.	2023 год –

2.1.4.10.	2024 год –

2.1.4.11.	2025 год –

2.1.4.12.	2026 год –

2.1.4.13.	2027 год –

2.1.4.14.	2028 год -

2.1.4.15.	2029 год –

2.1.4.16.	2030 год -

- Нормативный уровень прибыли (%):

  - 2015 год                 %;

  - 2016 год                 %;

  - 2017 год                 %;

  - 2018 год                 %;

  - 2019 год                 %;

  - 2020 год                 %;

  - 2021 год                 %;

  - 2022 год                 %;

  - 2023 год                 %;

  - 2024 год                 %;

  - 2025 год                 %;

  - 2026 год                 %;

  - 2027 год                 %;

  - 2028 год                 %;

  - 2029 год                 %;

  - 2030 год                 %;

- Предельный объём расходов Концессионера на создание и реконструкцию объекта соглашения (рублей);

  - 2015 год

  - 2016 год

  - 2017 год

  - 2018 год

  - 2019 год

  - 2020 год

  - 2021 год

  - 2022 год

  - 2023 год

  - 2024 год

  - 2025 год

  - 2026 год

  - 2027 год

  - 2028 год

  - 2029 год

  - 2030 год

- Объём расходов, финансируемых за счет Концедента, на создание и реконструкцию объекта соглашения (рублей);

  - 2015 год

  - 2016 год

  - 2017 год

  - 2018 год

  - 2019 год

  - 2020 год

  - 2021 год

  - 2022 год

  - 2023 год

  - 2024 год

  - 2025 год

  - 2026 год

  - 2027 год

- Индекс эффективности операционных расходов 1% для каждого периода оглашения.

ПРИЛОЖЕНИЕ №14КС

к Соглашению

# Порядок предоставления информации об исполнении

# Концессионером обязательств, предусмотренных

# Соглашением, а также рассмотрения

# Концедентом указанной информации

- Контроль за деятельностью Концессионера осуществляется Наблюдательным Советом, сформированным на основании постановления администрации Тихвинского района.

- Наблюдательный Совет должен быть создан в течение 10 рабочих дней с момента заключения Соглашения, с  утверждением «Положения о Наблюдательном Совете».

- Права и обязанности Наблюдательного Совета определяются Положением.

- Положением определяются сроки проведения Наблюдательного Совета.

ПРИЛОЖЕНИЕ №15КС

к Соглашению

Задание на выполнение работ по концессионному соглашению

Задание сформировано на основании схемы теплоснабжения Тихвинского городского поселения, утвержденной и актуализированной постановлениями администрации Тихвинского района от  от 19 декабря 2011 года № 01-2372-а « «Об утверждении схемы теплоснабжения города Тихвина Ленинградской области», от 25 апреля 2014 года № 01-1117-а «Об утверждении актуализации схемы теплоснабжения Тихвинского городского поселения, утвержденной постановлением администрации Тихвинского района от 19 декабря 2011 года №01-2372-а «Об утверждении схемы теплоснабжения города Тихвина Ленинградской области».

| № п.п. | Перечень данных и требований | Данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Объект концессии | Объекты теплоснабжения, входящие в состав систем теплоснабжения Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области (включая населенные пункты: г. Тихвин, пос. Красава, пос. Сарка, пос. Берёзовик, пос. Царицыно Озеро), предназначенные для осуществления деятельности, указанной в п. 1.1 проекта Концессионного соглашения. |
| 2 | Концессионер | Определяется по итогам открытого конкурса. |
| 3 | Срок действия концессионного соглашения | 15 лет с момента заключения |
| 4 | Предмет концессионного соглашения | - - обязательство Концессионера за свой счет создать и реконструировать определенное соглашением имущество, указанное в приложениях №1КС, №2КС к проекту Концессионного соглашения (далее - объект соглашения), право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне - Концеденту, осуществлять деятельность по производству, передаче, распределению (реализации) тепловой энергии, горячее водоснабжение, с использованием объекта соглашения; - - обязательство Концедента предоставить Концессионеру на срок, установленный соглашением, права владения и пользования объектом соглашения, для осуществления деятельность по производству, передаче, распределению (реализации) тепловой энергии, горячее водоснабжение, с использованием объекта соглашения. |
| 5 | Этапы реализации концессионного соглашения | 1этап - строительство котельной, указанной в приложении №1КС к проекту Концессионного соглашения, в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документацией, получившей положительное заключение Государственной экспертизы и согласованное с Концендентом 2 этап - реконструкция тепловых сетей (ГВС), указанных в приложении №2КС к проекту Концессионного соглашения, в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документацией, получившей положительное заключение Государственной экспертизы и согласованное с Концендентом. |
| 6 | Сроки выполнения 1 этапа | До 01 сентября 2016 г. – выполнение пуско-наладочных работ 31 декабря 2016 г. – получение разрешения уполномоченного органа на ввод объекта в эксплуатацию. |
| 6.1 | Вид строительства | Строительство и реконструкция. |
| 6.2 | Необходимые мероприятий | - Котельная предназначена для использования в качестве основного источника теплоснабжения социальной сферы и жилого фонда г.Тихвина мощностью 180,22 Гкал/час (209,6 МВт),с перспективой увеличения мощности до 200 Гкал/час (232,6 МВт), расположенная по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселения, г.Тихвин, ул. Учебный городок, 9 - Сети инженерно-технического обеспечения в соответствии с выданными ТУ (электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, бытовой и ливневой канализации) - Тепловые сети для присоединения вновь строящейся котельной к существующим сетям в соответствии с выданными ТУ. - Тепловые сети от точки присоединения до Большой Промзоны с присоединением потребителей - Реконструкция тепловой сети от точки подключения до ТП-3 - Устройство ЦТП для потребителей Старого города. - Устройство ЦТП для потребителей Больничного городка |
| 6.2.1 | Основные показатели котельной | Установленная тепловая мощность вновь строящейся котельной составляет–180,22 Гкал/час (209,6 МВт),с перспективой увеличения мощности до 200 Гкал/час (232,6 МВт), с сетями инженерно-технического обеспечения, запроектированными с учетом перспективной мощности. Схема подключения нагрузок на момент планируемого ввода котельной в эксплуатацию – закрытая по ГВС, зависимая с насосным смешением по отоплению. Договорная нагрузка – 152,3 Гкал/час (177,13 МВт). Расчетная нагрузка – 133,5 Гкал/час (155,26 МВт). Потери в сетях – 8,4 Гкал/час (9,77 МВт). Расход тепловой энергии на собственные нужды – 4,8 Гкал/час (5,58 МВт). Прирост нагрузок – 33,6 Гкал/час (39,08 МВт). Суммарная тепловая нагрузка с учетом потерь в тепловых сетях, на собственные нужды котельной и с учетом прироста нагрузок –180,22 Гкал/час (209,6 МВт). Температурный график тепловой сети в отопительный период) – 130/700 C с погодной коррекцией. Температурный график при работе на ГВС в летний период 70/550Сс обеспечением циркуляции в тепловых сетях до потребителя. Давление теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе в точке подключения к существующим тепловым сетям определить гидравлическим расчетом. Категория объекта по отпуску тепла –1 (первая) категория. Электроснабжение котельной обеспечивается в соответствии с техническими условиями присоединения по II категории. Для обеспечения I категории надежности предусмотреть электроснабжение от двух независимых взаимно резервирующих источников питания от энергосистемы. С целью повышения надежности и энергоэффективности применить газотурбинную установку (ГТУ) блочно-модульного (контейнерного) исполнения. Основное топливо - природный газ, газоснабжение котельной в соответствии с техническими условиями от газопровода высокого давления. Резервное топливо – нет. Аварийное топливо - дизельное топливо. |
| 6.2.2 | Основные показатели тепловых сетей на Большуюпромзону, Старого города, Больничный комплекс | Подключаемая нагрузка потребителей Большойпромзоны: Отопление – 5,478 Гкал/час (6,354МВт) ГВС сред – 0,391 Гкал/час (0,453МВт) Подключаемая нагрузка потребителей Старого города: Отопление – 5,101 Гкал/час (5,917МВт) ГВС сред – 0,706 Гкал/час (0,82 МВт) Подключаемая нагрузка потребителей Больничного городка: Отопление – 5,040 Гкал/час (5,847 МВт) Вентиляция – 3,360 Гкал/час (3,90 МВт) ГВС сред – 0,701 Гкал/час (0,82МВт) |
| 7 | Водоснабжение | Водоснабжение котельной от городской сети водопровода в соответствии с техническими условиями на присоединение. |
| 8 | Водоотведение | Водоотведение стоков от котельной в городскую сеть хозяйственно-бытовой канализации в соответствии с техническими условиями на присоединение. |
| 9 | Режим работы и технология производства | Режим работы круглосуточный, круглогодичный; Применять оборудование, запорно-регулирующую арматуру, изоляционные покрытия и соединения деталей трубопроводов, сертифицированные в установленном порядке, разрешенные к применению; Применять энергосберегающие технологий, оборудование и материалы. |
| 10 | Качество, конкурентоспособность и экологические параметрам продукции | Применять новейшие материалы и технологии, обеспечивающие надежную эксплуатацию. Выполнять экологические нормативные документы на территории Российской Федерации. |
| 11 | Технологические решения, оборудование, в т.ч. вспомогательных процессов | Определяются проектами, согласованными с Концедентом |
| 12 | Архитектурные и объемно-планировочные решениям, внутренняя и наружная отделки здания | Определяются проектами, согласованными с Концедентом |
| 13 | Мероприятия по энергосбережению | Мероприятия по энергосбережению: - автоматическое регулирование режимов работы оборудования; - применить светодиодную осветительную аппаратуру; - мероприятия по уменьшению тепловых потерь через ограждающие конструкции; - оптимизация параметров работы систем с помощью автоматики. |
| 14 | Мероприятия по борьбе с шумом | Меры по подавлению шума и вибрации от установленного оборудования в соответствии с СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003». |
| 15 | Промышленная безопасность, охрана и гигиена труда | Принятые технологии и оборудование должны иметь соответствующие разрешения на применение и соответствовать требованиям действующих норм и правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Российской Федерации. |
| 16 | Природоохранные мероприятия | В соответствии с законодательством, действующими нормативными документами, Федеральный закон №7-ФЗ от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды». |
| 17 | Противопожарная безопасность | В соответствии с действующими законодательными актами РФ, в т.ч. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии №474 от 16 апреля 2014 г. «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"», а так же других действующих нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности федерального, регионального и отраслевого уровня. |
| 18 | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) | В соответствии с нормами и правилами в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с исходными данными и требованиями, выданными территориальными органами МЧС. К моменту окончания 1 этапа Концессионер должен иметь согласованный надлежащим образом Паспорт антитеррористической защищенности объекта |
| 19 | Оснащенность зданий и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов | Технический учет: Поагрегатные узлы учёта газа; Поагрегатный учет тепловой энергии на котлах; Узел учета жидкого топлива на входе в котельную; Учет тепловой энергии, расхода теплоносителя, температуры теплоносителя, давления в следующих точках: - на выходе из котельной - в точке присоединения новой котельной к существующим тепловым сетям - в местах разветвления магистральных тепловых сетей - в ЦТП как по греющему и нагреваемому контурам Коммерческий учет: Узел учета электрической энергии; Узел учета газа; Водомерный узел на вводе в котельную; Диспетчеризация – обеспечить возможность передачи данных о работе котельной на удаленный диспетчерский пульт Концессионера в соответствии с техническими условиями на диспетчеризацию. |
| 20 | Сроки выполнения 2 этапа | до 31 декабря 2018 года |
| 20.1 | Вид строительства | Реконструкция |
| 20.2 | Тепловые сети (подлежащие реконструкции) | Участки магистральных и внутриквартальных тепловых сетей и сетей ГВС, входящих в состав систем теплоснабжения Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области (включая населенные пункты: г. Тихвин, пос. Красава, пос. Сарка, пос. Берёзовик, пос. Царицыно Озеро), в частности: - тепловые сети города Тихвина, поименованные пп. 1-13 приложения № 2-КС к соглашению, протяженностью 43 км в двухтрубном исчислении диаметром от 76 мм до 830 мм; - тепловые сети пос. Красава поименованные пп. 14-15 приложения № 2-КС к соглашению, протяженностью 1,49 км в двухтрубном исчислении диаметром от 57 мм до 219 мм; - тепловые сети пос. Царицыно Озеро поименованные пп. 16-17 приложения № 2-КС к соглашению, протяженностью 0,34 км в двухтрубном исчислении диаметром от 57 мм до 133 мм; - тепловые сети пос. Берёзовик поименованные п. 18-20 приложения № 2-КС к соглашению, протяженностью 0,51 км в двухтрубном исчислении диаметром от 57 мм до 133 мм; - тепловые сети пос. Сарка поименованные пп. 21 -22 приложения № 2-КС к соглашению, протяженностью 0,93 км в двухтрубном исчислении диаметром от 57 мм до 159 мм. |
| 21 | Основные требования к результатам работ по реконструкции тепловых сетей на момент их завершения - на 31 декабря 2018 года | Показатели энергосбережения и энергоэффективности (максимальное значение) - на 31 декабря 2018 года: - Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (тыс.Гкал) - 40,15. - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м.кв.) - 2,10 м. кв. - Величина износа тепловых сетей (%) - 50 %. |
| 22 | Требования к вариантной и конкурсной разработке | Изменение типа прокладки тепловых сетей, подлежащих реконструкции, не допускаются |
| 23 | Гарантийные обязательства | Концессионер несет ответственность за качество созданного источника тепловой энергии и реконструированных участков магистральных и внутриквартальных тепловых сетей и сетей ГВС, входящих в состав систем теплоснабжения Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области, в течение пяти лет, исчисляемых: А) в отношении созданной котельной - с момента передачи Концеденту результата работ по актам, указанным в дополнениях №3и4 раздела 2 Приложения №5КС; Б) в отношении реконструированных участков магистральных и внутриквартальных тепловых сетей и сетей ГВС - с момента передачи Концеденту результата работ по актам, указанным в дополнениях №1и2 раздела 1 Приложения №5КС. Под нарушением качества работ понимается допущение при их выполнении нарушений требований, установленных концессионным соглашением, требований технических регламентов и проектной документации. |

ПРИЛОЖЕНИЕ №16КС к Соглашению Форма акта приема-передачи имущества Муниципальное образование Тихвинский муниципальный район Ленинградской области, от имени которого и на основании Устава муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области в редакции от 22.02.2012 г., решения совета депутатов Тихвинского района от 19.05.2015 г. № 01-73 «Об утверждении Положения о порядке передачи прав владения и (или) пользования имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области, по концессионному соглашению», с учетом ч. 2 ст. 34 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 30.03.2015 г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», действует администрация муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области (внесена в ЕГРЮЛ за ОГРН 1054701512095 Межрайонной ИФНС № 6 по Ленинградской области, реквизиты свидетельства о государственной регистрации: от 23.12.2005 г., серия и номер 47 001738447, ИНН 4715015877, КПП 471501001, местонахождение: 187556, Россия, Ленинградская область, город Тихвин, 4 микрорайон, дом 42), в лице главы администрации - Тимкова Александра Михайловича, действующего на основании Устава муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области в редакции от 22.02.2012 г., решения Совета депутатов Тихвинского района 20.10.2014 г. № 01-22 «О назначении главы администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области», именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и ____________________________________________________________________________________ (индивидуальный предприниматель, юридическое лицо) в лице _______________________________________________________, (должность, ф.и.о. уполномоченного лица) действующего на основании ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем: 1. Концедент в соответствии с Соглашением от «___» _____________20__ № _________передал, а Концессионер принял следующее имущество:

Перечень недвижимого имущества

| Перечень движимого имущества |  |
| --- | --- |

2. Описание, технико-экономические показатели, назначение и состояние имущества, входящего в состав объекта Соглашения (указанных в пункте 1 настоящего акта)

_____________________________________________________________________________________     (соответствует/не соответствует)

сведениям, указанным в приложениях №2КС; №3КС; №4КС

3. Стороны подтверждают, что имущество, входящее в состав объекта Соглашения  _________________________________________________________ в аварийном состоянии.

(находиться, не находится – указать нужное)

Претензий к объекту Соглашения Концессионер _____________________________________________________________________________________

(имеет, не имеет - указать нужное).

4. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Соглашения от «______»  ______________ 20___ года №_______________, составлен в 3 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них 1 (один ) экземпляр для Концедента, 1 (один) экземпляр для Концессионера и 1 экземпляр для уполномоченного органа по государственной регистрации прав.

Подписи сторон:

Концедент:                                                                 Концессионер:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17КС

к соглашению

Порядок и сроки возмещения расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения.

1. В случае прекращения действия Соглашения по истечении срока его действия, по соглашению Сторон, на основании судебного решения о его досрочном расторжении,  в случае нарушения Концедентом существенных условий Соглашения, указанных в пункте 16.3. настоящего Соглашения, а также в случае признания судом Соглашения недействительным, ничтожным, при отсутствии возврата инвестированного капитала в полном объёме в период действия Соглашения, Концедент обязан осуществить  Концессионеру полноевозмещение расходов понесенных Концессионером  на создание (реконструкцию) имущества (основных средств), входящего в состав объекта Соглашения,с учетом минимальной нормы доходности на инвестированный капитал в размере 10,17%, в соответствии с Приказом ФСТ России от 05.12.2014 № 2144-э и платы за пользование заемными денежными средствами по ставке, не превышающей величину, равную ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (далее — Компенсационная стоимость объекта).

2.  Оплата Компенсационной стоимости объекта осуществляется в денежной форме и определяется как сумма расходов на создание (реконструкцию)  имущества (основных средств),  входящего в состав объекта концессионного соглашения, с учетом нормы доходности на инвестированный капитал за период с момента создания (реконструкции) объекта (-ов) до момента выплаты Компенсационной стоимости объекта с учетом  минимальной нормы доходности на инвестированный капитал в размере 10,17%, и платы за пользование заемными денежными средствами за период с момента получения заемных денежных средств до момента выплаты Компенсационной стоимости  объекта по ставке,не превышающей величину, равную ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, уменьшенная на полученное Концессионером возмещение расходов в период эксплуатации имущества (основных средств),  входящего в состав объекта Соглашения.

Размер полученного Концессионером возмещения расходов на создание (реконструкцию) имущества (основных средств), входящего в состав объекта концессионного соглашения в период эксплуатации объекта концессионного соглашения определяется как сумма амортизационных начислений по созданным (реконструированным) объектам  имущества (основных средств), входящих в состав объекта Соглашения, платы за пользование заемными средствами, включенной в состав необходимой валовой выручки, и полученной Концессионером чистой прибыли.

3. Компенсационная стоимость  объекта подлежит определению уполномоченными представителями Сторон путем подписания акта определения Компенсационной стоимости объекта  с указанием расчета по каждому созданному (реконструируемому) объекту имущества (основных средств),  входящему в состав объекта Соглашения. Наличие разногласий в отношении Компенсационной стоимости отдельных объектов  имущества (основных средств), входящих в состав  объекта Соглашения, не может служить основанием для приостановления расчетов между Сторонами по Компенсационной стоимости остальных объектов, входящих в состав объекта Соглашения.

4. Компенсационная стоимость объекта, входящего в состав объекта концессионного соглашения, выплачивается Концедентом Концессионеру в течение календарного года, следующего за годом расторжения.

5. По соглашению Сторон срок выплаты Компенсационной стоимости объекта может быть увеличен, но не более, чем на 2 года. При этом существенным условием соглашения об изменении срока выплаты Компенсационной стоимости является предоставление Концедентом дополнительного обеспечения исполнения обязательства по выплате Компенсационной стоимости объекта  в виде поручительства или безотзывной банковской гарантии, условия которых согласованы с Концессионером.

6. В случае нарушения Концедентом сроков выплаты Компенсационной стоимости объектаКонцедент выплачивает Концессионеру штрафную неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования, от подлежащей выплате суммы за каждый день просрочки.

7. До момента полного исполнения Концедентом обязательств по выплате Компенсационной стоимости  объекта Концессионер сохраняет за собой право залога всей совокупности имущества, входящего в состав объекта концессионного соглашения, состав  иного имущества. Особенности обеспечения исполнения обязательств Концедента перед Концессионером путем передачи в залог имущества, определены дополнением  №1 к Приложению № 17КС.

8. При выполнении Концессионером работ по строительству (реконструкции) имущества(основных средств), входящих в состав объекта концессионного соглашения, не завершенных к моменту прекращения действия концессионного соглашения по истечению срока действия или при его досрочном расторжении, соответствующие расходы Концессионера подлежат компенсации в размере, определяемом в соответствии с пункта 2 настоящего Приложения. При этом результат фактически выполненных работ передается Концеденту (или указанному им лицу) на основании акта приема-передачи, не позднее дня подписания Сторонами акта определения Компенсационной стоимости объекта.

9. В целях исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Приложению Концедент  обязуется  принять соответствующий  муниципальный  правовой акт о   целях, порядке и условиях предоставления   субсидий на возмещение  Компенсационной стоимости объекта из бюджета Концедента на безвозмездной и безвозвратной основе в порядке, предусмотренном статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Подписи Сторон:

От Концедента                                          От Концессионера

_________________________                       ______________________________

Дополнение № 1

к Приложению 17

Особенности обеспечения исполнения обязательств Концедента

перед Концессионером.

1. Предусмотренные концессионным Соглашением обязательства Концедента перед Концессионером обеспечиваются путем передачи в залог Концессионеру объекта Соглашения, иного имущества (далее - предмет залога). Предметом залога выступает, движимое и недвижимое имущество, входящее в состав объекта Соглашения, в состав иного имущества, право собственности на которое принадлежат Концеденту.

2. Основанием возникновения у Концессионера права залога является договор залога, подписываемый Концедентом и Концессионером в следующие сроки:

- в течение 90 дней с момента заключения концессионного соглашения - в отношении объектов, входящих в состав объекта Соглашения, состав иного имущества, право собственности на которые принадлежат Концеденту.

При этом Концессионер вправе в одностороннем порядке перенести сроки  заключения договора о залоге на более поздний период.

3. Существенными условиями договоров залога имущества являются:

- сведения об объекте залога с указанием характеристик, позволяющих однозначно идентифицировать объект недвижимости  и (или) движимое имущество;

- срок действия залога - до момента полного исполнения обязательств Концедента перед Концессионером;

- обеспечиваемое залогом обязательство - выплата Концедентом Концессионеру денежных средств в целях возмещения Компенсационной стоимости объекта   в случае прекращения действия концессионного соглашения по истечении срока действия или досрочного расторжения по любому основанию, предусмотренному  законодательством Российской Федерации, при отсутствии возврата инвестированного капитала в полном объёме в период действия концессионного соглашения в размерах и порядке, установленном концессионным Соглашением, в том числе платы за пользование заемными средствами, неустойки, убытков, а также возмещение необходимых расходов на содержание заложенных вещей и расходов по взысканию;

- оценочная стоимость предмета залога, определенная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

-иные существенные условия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4. Каждая из сторон обязуется выполнить все предусмотренные законодательством процедуры для правомерного заключения договоров залога, в том числе обеспечить их подписание уполномоченными представителями и получение необходимых одобрений, а также подачу в регистрирующий орган полного комплекта документов, необходимых для государственной регистрации договора залога.

5. В случае уклонения Концедента от заключения договора залога, в том числе от проведения его государственной регистрации, Концессионер имеет право приостановить исполнение обязательств перед Концедентом по передаче в собственность  Концедентасозданного (реконструированного) имущества (основных средств), входящего в состав объекта концессионного соглашения.

6.  Договор залога объектов недвижимого имущества подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента таковой.

7. Обращение взыскания на предмет залога осуществляется в установленном действующим законодательством порядке. В случае повторного признания публичных торгов по продаже имущества, составляющего предмет залога, несостоявшимися, Концессионер имеет право оставить предмет залога за собой.

8. Концедент не вправе отчуждать предмет залога, передавать его в аренду или безвозмездное пользование другому лицу либо иным образом распоряжаться предметом залога без предварительного согласия Концессионера. Последующий залог имущества, являющегося предметом залога, не допускается.

9. Определение рыночной стоимости предмета залога осуществляется независимым оценщиком, привлекаемым Концессионером в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Рыночная стоимость предмета залога, установленная в отчете независимого оценщика, учитывается для целей установления залоговых отношений и не влияет на проведение расчетов в случае прекращения (или досрочного расторжения) концессионного соглашения.

Подписи Сторон

От Концедента                                                          от Концессионера

______________________                                   __________________________

_________________________________________________________