ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Борском сельском поселении»

наименование муниципальной программы

| за |  |  | 2017 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Администрация Борского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

| #G0Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на 2017 год |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 2017 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1.Ремонт автомобильных дорог Борского сельского поселения | 490,6 |  |  | 490,6 |  | 490,6 |  |  | 490,6 |  |
|  | -ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов | 490,6 |  |  | 490,6 |  | 490,6 |  |  | 490,6 |  |
|  | 2.Поддержка существующей сети дорог Борского сельского поселения | 931,8 |  |  | 931,8 |  | 790,7 |  |  | 790,7 |  |
|  | -поддержка транспортно-эксплуатационного состояния дорог | 561,8 |  |  | 561,8 |  | 420,7 |  | 0 | 420,7 |  |
|  | -освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения | 370,0 |  |  | 370,0 |  | 370,0 |  |  | 370,0 |  |
|  | Итого: | 1422,4 |  |  | 1422,4 |  | 1281,3 |  |  | 1281,3 |  |