|  | Отчет об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01 октября 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №,п/п | Наименование показателей |  | Плановое значение показателей по Соглашению (гр. 11-15 Прилож. № 1) |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО) |  |  | Остаток средств |  |  | Причины неиспользования средств |
|  |  |  | Ввод мощностей в 2014 году |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Ввод мощностей |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  |  |
|  |  |  | кв.м | км |  | ЛО | МО | кв.м | км |  | ЛО | МО |  |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: |  | Х | Х | 1 870 563,04 | 1 031 408,00 | 839 155,04 | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1870563,04 | 1031408,00 | 839155,04 |  |
|  | в том числе по Программам и мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ВСЕГО: |  | 1528 | 0,382 | 1 870 563,04 | 1 031 408,00 | 839 155,04 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1870563,04 | 1031408,00 | 839155,04 |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог, всего: |  | 1528 | 0,382 | 1 870 563,04 | 1 031 408,00 | 839 155,04 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1870563,04 | 1031408,00 | 839155,04 |  |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ремонт участка дороги общего пользования от торгового центра до окончания дома №10 в д.Бор Тихвинского района Ленинградской области |  | 600 | 0,150 | 578 426,33 | 549 505,00 | 28 921,33 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578426,33 | 549505,00 | 28921,33 | ведутся работы |
| 1.2 | ремонт дороги от дома №9 до окончания дома №19 в д.Бор Тихвинского района Ленинградской области |  | 928 | 0,232 | 1 289 378,71 | 479 145,00 | 810 233,71 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1289378,71 | 479145,00 | 810233,71 | ведутся работы |
|  | Средства подлежащие возврату |  |  |  | 2 758,00 | 2 758,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2758,00 | 2758,00 |  |  |
|  |  | И.о.главы администрации Борского сельского поселения _______________/Матвеев М.А./ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Главный бухгалтер_______________________/Федорина Т.П./ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |