АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ БОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 ноября 2013 года			№ 03-225-а

Об утверждении муниципальной целевой программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Борском сельском поселении на 2014-2016 годы»

В соответствии с пунктом 5 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Борского сельского поселения от 12 ноября 2013 года № 03-220 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Борского поселения", постановлением администрации Борского сельского поселения от 12 ноября 2013 года № 03-221 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Борского сельского поселения»; администрация Борского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Борском сельском поселении на 2014-2016 годы» (приложение).

2. Финансирование расходов на реализацию мероприятий программы производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Борского сельского поселения

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации

Борского сельского поселения: М.А. Матвеев

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Борском сельском поселении на 2014-2016 годы»

| Полное наименование | Муниципальная программа: «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Борском сельском поселении на 2014-2016 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Борского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| - Программно-целевые инструменты | - Программно-целевые инструменты в муниципальной программе не применяются |
| Цель муниципальной программы | Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог местного значения Борского сельского поселения,. -снижение количества обращений в органы местного самоуправления о неудовлетворительном состоянии автомобильных дорог местного значения Борского сельского поселения. |
| Задачи муниципальной программы | Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения. Капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения. Восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог поселения. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2016 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы составляет: 4068,6 тыс.руб. Прогнозная оценка финансового обеспечения муниципальной программы составляет: - бюджет Борского сельского поселения в том числе по годам: в 2014 году - из средств Борского сельского поселения- 1356,2 тыс. руб. в 2015 году - из средств Борского сельского поселения – 1356,2 тыс. руб. в 2016 году - из средств Борского сельского поселения – 1356,2 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям |

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Борском сельском поселении на 2014-2016 годы»

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития поселения, является содержание автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность дорог по территории Борского сельского поселения составляет 24,0 км. Дороги являются асфальтированными и грунтовыми.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В целях восстановления и улучшения эксплуатационных качеств автомобильных дорог поселения необходимо проведение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования.

2. Цели и приоритетные направления муниципальной политики в сфере «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Борском сельского поселении на 2014-2016 годы»

Основной целью Программы является повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог местного значения Борского сельского поселения, снижение количества обращений в органы местного самоуправления о неудовлетворительном состоянии автомобильных дорог местного значения Борского сельского поселения.

Необходимо производить капитальный ремонт и ремонт существующей дорожной сети.

2.1.Основные направления муниципальной политики в сфере «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Борском сельском поселении на 2014-2016 годы»

-капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них;

-ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

-профилирование грунтовых дорог по населенным пунктам Борского сельского поселения

-проведение текущего ремонта улично-дорожной сети,

-разработка проектно-сметной документации;

2.2. Цели и задачи муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Борском сельском поселении

на 2014-2016 годы»

Цель Программы:

- увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения поселения, приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию

- капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения.

-обеспечение круглогодичной всепогодной транспортной доступности и улучшение эффективности обслуживания участников дорожного движения;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог.

Поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями, может осуществляется путем предоставления из областного бюджета субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки.

2.3. Показатели (индикаторы) реализации муниципальной «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Борском сельском поселении на 2014-2016 годы»

-Повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям;

3. Обобщенная характеристика мер правового регулирования муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Борском сельском поселении на 2014-2016 годы»

Для реализации мероприятий программы принятие специальных правовых актов не требуется, в случае предоставления субсидий необходимо принятие Порядка использования субсидий.

4.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Борском сельском поселении на 2014-2016 годы»

- бюджет Борского сельского поселения, в том числе по годам:

в 2014 году -

из средств Борского сельского поселения- 1356,2 тыс. руб.

в 2015 году -

из средств Борского сельского поселения- 1356,2 тыс. руб.

в 2016 году -

из средств Борского сельского поселения- 1356,2 тыс. руб.

5. План реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Борском сельском поселении на 2014-2016 годы» изложен в приложении № 2

6. Риски реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Борском сельском поселении на 2014-2016 годы»

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

– риск с сокращением объемов финансирования дорожной отрасли;

– риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования.

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Борском сельском поселении на 2014-2016 годы»

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году в соответствии с пунктом 5.7. «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Борского сельского поселения», утвержденного постановлением администрации Борского сельского поселения от 12 ноября 2013 года № 03-220-а.

Приложение №1

к муниципальной программе  «Содержание и ремонт  автомобильных дорог общего

пользования местного значения в Борском сельском поселении   на 2014-2016 годы»

утвержденной постановлением администрации Борского сельского поселения  от 12 ноября 2013 года 03-225-а

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего

пользования местного значения в Борском сельском поселении на 2014-2016 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 1 | Повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | % | 5 | 5 | 5 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Содержание и ремонт

автомобильных дорог общего

пользования местного значения

в Борском сельском поселении

на 2014-2016 годы»

утвержденной постановлением администрации

Борского сельского поселения

от 12 ноября 2013 г.№03-225-а

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего

пользования местного значения в Борском сельском поселении на 2014-2016 годы»

| Наименование основного мероприятия в составе муниципальной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет | Местный Бюджет (бюджет Борского сельского поселения) | Прочие источники финансиро- вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятие 1. Капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорог в местного значения дер.Бор | Администрация Борского сельского поселения | 2014 | 1004,00 |  |  |  | 1004,00 |  |
| Ремонт дорог местного значения | Администрация Борского сельского поселения | 2015 | 1004,00 |  |  |  | 1004,00 |  |
| Ремонт дорог местного значения | Администрация Борского сельского поселения | 2016 | 1004,0 |  |  |  | 1004,00 |  |
| Итого |  | 2014-2016 | 3012,00 |  | 0,0 | 0,0 | 3012,00 | 0,0 |
| Мероприятие 2. Содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистка дорог от снега | Администрация Борского сельского поселения | 2014 | 302,2 |  |  |  | 302,2 |  |
|  |  | 2015 | 302,2 |  |  |  | 302,2 |  |
|  |  | 2016 | 302,2 |  |  |  | 302,2 |  |
| Итого |  | 2014-2016 | 906,6 |  | 0,0 | 0,0 | 906,6 | 0,0 |
| Поддержание транспортно-эксплуатационного состояния дорог | Администрация Борского сельского поселения | 2015 | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |
|  |  | 2015 | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |
|  |  | 2016 | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |
| Итого |  | 2014-2016 | 150,0 |  | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе |  | 2014-2016 | 4068,6 |  | 0,0 | 0,0 | 4068,6 | 0,0 |