АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ БОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 апреля 2020 года      № 03-44-а

О внесении изменения в постановление

администрации Борского сельского поселения

от 07 ноября 2019 года № 03-111-а

«Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования

и развития коммунальной и инженерной

инфраструктуры в Борском сельском поселении»

В целях реализации муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства и в соответствии с постановлением администрации Борского сельского поселения от 12 ноября 2013 года № 03-220 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Борского поселения», постановлением администрации Борского сельского поселения от 16 октября 2017 года № 03-182-а «Об утверждении Перечня муниципальных программ Борского сельского поселения», администрация Борского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Борского сельского поселения от 07 ноября 2019 года № 03-111-а «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Борском сельском поселении».

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Борском сельском поселении» производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Борского сельского поселения.

3. Постановление от 13 марта 2020 года № 03-21-а «О внесении изменения в постановление администрации Борского сельского поселения от 07 ноября 2019 года №03-111-а «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Борском сельском поселении» считать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Борского сельского поселения                                                                                     А.Л. Голубев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Борского сельского поселения

от 30 апреля 2020 года № 03-44-а

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной

и инженерной инфраструктуры в Борском сельском поселении»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной

и инженерной инфраструктуры в Борском сельском поселении»

| #G0Полное наименование | Муниципальная программа: «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Борском сельском поселении» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Борского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| - Программно-целевые инструменты | - Программно-целевые инструменты в муниципальной программе не применяются |
| Цель муниципальной программы | - обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению и экономической эффективности проводимых мероприятий; - создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Борского сельского поселения, обеспечивающих; - надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей. |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; - совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - уменьшение количества аварий на объектах теплоснабжения (%) |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2020 – 2022годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы составляет: 41798,368тыс. руб. Прогнозная оценка финансового обеспечения муниципальной программы составляет: в том числе по годам: в 2020 году – из средств Областного бюджета – 24789,6684 тыс. руб. из средств Борского сельского поселения – 4060,6996 тыс. руб. в 2021 году – из средств Областного бюджета – 3688,0 тыс. руб. из средств Борского сельского поселения – 460,0 тыс. руб. в 2022 году – из средств Областного бюджета – 8340,0 тыс. руб. из средств Борского сельского поселения – 460,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - уменьшение количества аварий на объектах теплоснабжения – на 5 % - обеспечение бесперебойного теплоснабжения муниципального образования. |

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной

и инженерной инфраструктуры в Борском сельском поселении»

Программа Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Борском сельском поселении» (далее - Программа), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части объектов теплоснабжения. Капитальный ремонт существующей системы теплоснабжения отвечает интересам жителей Борского сельского поселения и позволит сформировать рыночный механизм функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций. Капитальный ремонт существующей системы теплоснабжения — это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.

В связи с тем, что Борское сельское поселение из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решать проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы может осуществляться за счет средств областного, районного и местного бюджета и внебюджетных источников.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Борского сельского поселения, под которым предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации инженерных систем.

Программа в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

Теплоснабжение

Существующая система теплоснабжения муниципального образования Борское сельское поселение включает в себя:

- электрокотельную в деревне Бор - 1 ед.;

- тепловые сети – 5,52 км. (двухтрубное), 2,76 км (четырехтрубное).

Разрешенная мощность котельной 17,2 мВт, год ввода в эксплуатацию сетей теплоснабжения 1975-95 г.г., физический износ сетей 80%, длина участка сети 2760 м, диаметр трубопровода от 1,0 до 32,5 см., способ прокладки сети наземный + подземный, глубина заложения трубопровода 0,7 - 2,0 м., материал трубопровода сталь.

Для теплоизоляции трубопровода тепловых сетей применяется минераловатная изоляция с наружным слоем из рубероида и при надземной прокладке из оцинкованной тонколистовой стали.

Все тепловые сети и котельная в настоящее время находятся в собственности муниципального образования и переданы на обслуживание на условиях аренды ОАО «УЖКХ Тихвинского района».

Основным потребителем услуг теплоснабжения является население деревни Бор - 80 % от общего объема поставляемой тепловой энергии.

Бюджетные и муниципальные предприятия потребляют 20 % тепловой энергии в общей структуре потребления.  Анализ существующего состояния в системе теплоснабжения муниципального образования выявил следующие основные проблемы:

-   высокий уровень морального и физического износа основного тепломеханического оборудования источников и тепловых сетей, в том числе значительная доля оборудования и теплотрасс, выработавших нормативный срок службы;

- низкий уровень защищенности тепловых сетей от коррозии вследствие недостаточного применения антикоррозионной защиты.

Возникновение указанных проблем обусловлено хроническим недофинансированием, как системы теплоснабжения, так и всей системы коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства в целом.

2. Цели и приоритетные направления муниципальной политики в коммунальной сфере.  Цели, задачи, показатели (индикаторы) реализации программы. Основные

ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации муниципальной программы.

2.1.  Цели и приоритетные направления муниципальной политики в сфере обеспечения устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры Борского сельского поселения.

Основное направление муниципальной политики - устойчивое развитие Борского сельского поселения. Основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов теплоснабжения – повышение качества предоставляемых услуг.

2.2. Цели и задачи Муниципальной программы.

Целями и задачами Муниципальной программы являются:

Цель: Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры, повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению и экономической эффективности проводимых мероприятий.

Задачи:

- обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;

- совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры;

- - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей;

- 2.3. Показатели (индикаторы) реализации Муниципальной программы.

- Показателями (индикаторами) реализации Муниципальной программы являются

- уменьшение количества аварий на объектах теплоснабжения

Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к Муниципальной программе.

- 2.4. Основные ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации Муниципальной программы.

Сроки реализации Программы - 2020 – 2022 годы (этапы программой не предусмотрены)

- Реализация Муниципальной программы позволит:

- повысить качество предоставляемых коммунальных услуг,

- сократить количество аварий и повреждений в системах инженерного обеспечения;

- обеспечение бесперебойного теплоснабжения муниципального образования.

3. Основные мероприятия Муниципальной программы.

Муниципальная программа определяет направления деятельности, обеспечивающие устойчивое функционирование и развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры в Борском сельском поселении.

- Обобщенная характеристика мер правового регулирования.

Для реализации мероприятий программы принятие специальных правовых актов не требуется, в случае предоставления субсидий   необходимо принятие Порядка использования субсидий.

- 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.

Общий объем ресурсного обеспечения реализации Программы составляет – 41798,368 тыс. руб.,

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет:

Областной бюджет – 36817,6684 тыс. руб.

Бюджет Борского сельского поселения –4980,6996 тыс. руб.;

В том числе по годам:

- 2020 год – 28850,368 тыс. руб.,

Областной бюджет – 24789,6684 тыс. руб.

Бюджет Борского сельского поселения – 4060,6996 тыс. руб.;

- 2021 год – 4148,0 тыс. руб.:

Областной бюджет – 3688,0 тыс. руб.

Бюджет Борского сельского поселения –460,0 тыс. руб.;

- 2022 год – 8800,0 тыс. руб.:

Областной бюджет – 8340,0 тыс. руб.

Бюджет Борского сельского поселения – 460,0 тыс. руб.

6. План реализации муниципальной программы

План реализации муниципальной программы изложен в приложении № 2 к программе.

- 7. Риски реализации Муниципальной программы и меры по управлению рисками

При реализации Муниципальной программы необходимо учитывать финансовые риски, связанные с возможным снижением объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджета Борского сельского поселения. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий Программы.

В ходе реализации осуществляется постоянный контроль за выполнением мероприятий и формируются ежеквартальные отчеты.

- 8. Методика оценки эффективности реализации Муниципальной программы

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году в соответствии с пунктом 5.7. «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Борском сельском поселении»», утвержденного постановлением администрации Борского сельского поселения 12 ноября 2013 года № 03-220-а.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы производится администрацией Борского сельского поселения.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы проводится на основе анализа:

степени достижения целей и решения задач Муниципальной программы путем сопоставления, фактически достигнутых значений индикаторов Муниципальной программы и их прогнозных значений в соответствии с приложением 1 к Программе;

степени реализации мероприятий Муниципальной программы, на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов реализации Муниципальной программы.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Обеспечение устойчивого функционирования

и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры

в Борском сельском поселении»

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной

и инженерной инфраструктуры в Борском сельском поселении»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021г. | 2022г. |
| 1. | Уменьшение количества аварий на объектах теплоснабжения к текущему году | % | 5 | 5 | 5 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Обеспечение устойчивого функционирования

и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры

в Борском сельском поселении»

Муниципальной программы

"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры

в Борском сельском поселении»

| Наименование основного мероприятия в составе муниципальной программы (подпрограммы) |  | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Бюджет Тихвинского района | Местный бюджет (бюджет Борского сельского поселения) | Прочие источники финансирования |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятие 1. Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Софинансирование ремонта участка тепловых сетей от УТ-14 до УТ-17 в дер. Бор |  | Администрация Борского сельского поселения | 2020 | 6556,303 | 5769,547 |  | 786,756 |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| Софинансирование ремонта участка тепловых сетей от УТ-3 до УТ-5 в дер. Бор |  | Администрация Борского сельского поселения | 2020 | 4315,935 | 3798,023 |  | 517,912 |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| Софинансирование ремонта участка тепловых сетей от УТ-1 до ж/д №№1,2,3,4,5,6,7, коттеджа и ФАП дер. Бор |  | Администрация Борского сельского поселения | 2020 | 16956,93 | 14922,0984 |  | 2034,8316 |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| Демонтаж одного бака-аккумулятора электрокотельной дер.Бор |  | Администрация Борского сельского поселения | 2020 | 294,2 |  |  | 294,2 |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов ЖКХ |  | Администрация Борского сельского поселения | 2020 | 423,96 |  |  | 423,96 |  |
|  |  |  | 2021 | 402,84 |  |  | 402,84 |  |
|  |  |  | 2022 | 374,48 |  |  | 374,48 |  |
| Мероприятие 2. Мероприятия по газификации деревни Бор и деревни Кайвакса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределительный газопровод от д.14 до д.41 в деревне Бор | Администрация Борского сельского поселения |  | 2020 | 101,01 | 100,0 |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2021 | 1942,61 | 1923,0 |  | 19,61 |  |
|  |  |  | 2022 | 3056,18 | 3025,0 |  | 31,18 |  |
| Распределительный газопровод от д.32 до д.6 в деревне Бор | Администрация Борского сельского поселения |  | 2020 | 101,02 | 100,0 |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2021 | 637,99 | 631,0 |  | 6,99 |  |
|  |  |  | 2022 | 968,84 | 959,0 |  | 9,84 |  |
| Распределительный газопровод в деревне Кайвакса | Администрация Борского сельского поселения |  | 2020 | 101,01 | 100,0 |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2021 | 2964,56 | 2934,0 |  | 30,56 |  |
|  |  |  | 2022 | 4400,5 | 4356,0 |  | 44,5 |  |
| Итого |  |  | 2020 | 28850,368 | 24789,6684 |  | 4060,6996 |  |
| Итого |  |  | 2021 | 4147,96 | 3688,0 |  | 460,0 |  |
| Итого |  |  | 2022 | 8800,02 | 8340,0 |  | 460,0 |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  | 2020-2022 | 41798,368 | 36817,6684 |  | 4980,6996 |  |