- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ БОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 мая 2019 года          № 03-62-а

Об итогах отопительного сезона 2018 – 2019

годов и задачах по подготовке жилищного

фонда, инженерных сетей, объектов

социальной сферы к работе в осенне-зимний

период 2019– 2020 годов

Отопительный сезон 2018 – 2019 гг., в целом, характеризовался устойчивым теплоснабжением, стабильной подачей горячей и холодной воды на объекты жилищно-коммунального хозяйства.

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Борского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов, администрация Борского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить:

1.1. План мероприятий по подготовке коммунального хозяйства Борского участка ОАО «УЖКХ» к работе в осенне-зимний период 2019 – 2020 годов (приложение № 1).

1.2. План мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Борского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2019 – 2020 годов (приложение № 2).

1.3 Состав комиссии по подготовке и оценке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства Борского сельского поселения к отопительному сезону 2019-2020 годов (приложение № 3).

1.4. Комплексный план подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства топливно-энергетического комплекса и социальной сферы муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области к отопительному сезону 2019 – 2020 годов (приложение № 4).

2. Руководителю ОАО «УЖКХ» Шорохову Юрию Ивановичу:

2.1. Принять меры к безусловному выполнению плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Борского сельского поселения к функционированию в осенне-зимний период 2019 – 2020 годов к 15 сентября 2019 года.

2.2. Подготовить к 15 сентября 2019 года котельную, тепловые сети и системы теплоснабжения жилого фонда и объектов социальной сферы к пробному протапливанию.

2.3. Обеспечить к началу отопительного сезона промывку систем теплоснабжения жилых домов, зданий, объектов социальной сферы, имеющих централизованное теплоснабжение, в соответствии с отдельно утвержденным графиком.

2.4. Для безусловного выполнения мероприятий по подготовке объектов проводить целенаправленную работу с населением по утеплению квартир и лестничных клеток, по своевременной оплате жилья и коммунальных услуг.

2.5. Представлять в комитет жилищно-коммунального хозяйства ежемесячно до 25 числа в период с 01 июня по 01 ноября 2019 года оперативный отчет по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осеннее-зимний период 2019 – 2020 годов по Борскому сельскому поселению в соответствии с формой № 1-ЖКХ (зима), утвержденной постановлением Росстата от 27 февраля 2006 г. № 7.

2.6. Принять меры к укомплектованию предприятий техникой и нормативным запасом материалов для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ.

2.7. Назначить ответственное лицо для сбора информации по всем изменениям в режиме работы объектов жилищно-коммунального хозяйства Борского сельского поселения. Ежедневно с 06.00 до 08.00 или с 17.00 до 20.00, а в случае возникновения аварии – немедленно передавать сведения оперативному дежурному администрации по телефонам 71 – 135, 50 – 788 для контроля и своевременного принятия мер.

2.8. Разработать до 01 сентября 2019 года инструкцию по ликвидации аварийных ситуаций и типовой план взаимодействия оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб Борского сельского поселения при ликвидации аварий на объектах жизнеобеспечения населения.

2.9. Разработать до 15 сентября 2019 года схемы оповещения и взаимодействия всех служб при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населения и объектов социальной сферы.

2.10. Проверить до 01 октября 2019 года готовность аварийных бригад и организовать проведение учений, тренировок оперативно-диспетчерских, аварийно-восстановительных служб, руководящего состава администрации Борского сельского поселения при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населения и объектах социальной сферы.

3. Создать к 01 октября 2019 года неснижаемый сорокапятисуточный запас всех видов топлива, гарантирующий бесперебойную работу котельной, обеспечивающей теплом население сельского поселения и объекты социальной сферы в осенне-зимний период 2019 – 2020 годов.

4. Открытому акционерному обществу «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Тихвинского района» производить подачу тепла потребителям только после предоставления актов промывки систем теплоснабжения и при наличии паспортов готовности объектов к работе в зимних условиях.

5. Предупредить руководителей энергоснабжающих предприятий и организаций всех форм собственности о персональной ответственности, в соответствии с действующим законодательством, за несвоевременную подачу тепла, воды, электрической энергии населению и на объекты социальной сферы Борского сельского поселения.

6. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации

Борского сельского поселения                                                                                 А.Л. Голубев

Быков Владислав Юрьевич

8 (81367) 46 – 133

Приложение № 1

к постановлению администрации

Борского сельского поселения

от 13 мая 2019 г. № 03-62-а

| План мероприятий по подготовке коммунального хозяйства Борского ЖКХ ОАО «УЖКХ» к работе в осенне-зимний период 2019 / 20 гг. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Наименование подразделений и видов работ | Стоимость (тыс. руб.) | Срок выполнения работ |  | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | оконча-ние |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная |  |  |  |  |  |
| 1. | Косметический ремонт помещений в здании котельной |  | июль | июль |  |
| 2. | Ремонт тепломеханического оборудования котельной согласно графика ППР |  | июнь | август |  |
| 3. | Осмотр, чистка баков-аккумуляторов |  | июнь | июнь |  |
| 4. | Ремонт эл. оборудования котельной согласно графика ППР |  | июнь | август |  |
| 5. | Испытание эл. оборудования |  | июль | август |  |
| 6. | Поверка, замена КИП |  | июнь | июнь |  |
| 7. | Чистка контактов расходомеров прибора учета тепловой энергии |  | июнь | июнь |  |
| 8. | Теплоизоляция трубопроводов |  | июль | август |  |
| 9. | Ревизия, ремонт и смена запорной арматуры в котельной |  | июль | август |  |
| 10. | Ремонт кровли здания сл. мастерской |  | август | август |  |
| 11. | Косметический ремонт помещений в здании сл. мастерской |  | август | август |  |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |
| 1. | Гидравлическое испытание тепловых сетей |  | май | май |  |
| 2. | Устранение утечек после проведения гидравлического испытания |  | май | июнь |  |
| 3. | Ремонт изоляции тепловых сетей выборочно |  | июнь | сентябрь |  |
| 4. | Чистка тепловых камер |  | июнь | сентябрь |  |
| 5. | Очистка охранной зоны тепловых сетей от растительности |  | июнь | сентябрь |  |
| 6. | Ревизия, ремонт и смена запорной арматуры |  | июнь | август |  |
| Итого за счет средств ремонтного фонда по Борскому ЖКХ: |  | 250,00 |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Борского сельского поселения

от 13 мая 2019 г. № 03-62-а

ПЛАН мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Борского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2019 / 20 гг.

| № п/п | Наименование работ | Стоимость тыс. руб. | Сроки выполнения работ |  | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | Текущий ремонт | 861,07 |  |  |  |
| 1 | Ремонт сетей канализации в доме № 1 | (2018) 30 | май | сентябрь |  |
| 2 | Выборочное оштукатуривание с заделкой трещин в стенах дома № 2 | (2018) 32 | май | сентябрь | 30 |
| 3 | Устройство системы вентиляции чердачного помещения дома № 1 | (2018) 53 | май | сентябрь |  |
| 4 | Ремонт теплоцентра дом № 11 | (2018) 28 | май | сентябрь |  |
| 5 | Установка скамеек в количестве 4 штук (материал) | 13,80 | май | сентябрь |  |
| 6 | Установка мусорных урн у подъездов МКД в количестве 8 шт. (материал) | 11,60 | май | сентябрь |  |
| 7 | Выборочный ремонт межпанельных швов общим объёмом 300 м/п (смета) | 251,08 | май | сентябрь |  |
| 8 | Установка светильников уличного освещения с подводкой у подъездов МКД (материал) | 66,20 | май | сентябрь |  |
| 9 | Замена сборок на стояках отопления, ХВС, ГВС в МКД: ду. 15 – 13 шт. (14,95), ду. 20 – 17 шт. (21,93), ду. 25 – 6 шт. (8.88) ду. 32 – 2 шт. (3,34) (материал) | 51,50 | май | сентябрь |  |
| 10 | Заплаточный ремонт кровель МКД № общим объёмом 110 м/п (смета) | 68,52 | май | сентябрь |  |
| 11 | Ремонт входов в подвалы дома № 8 – 1 вход; дома 12 – 2 вход (материал) | 63,8 | май | сентябрь |  |
| 12 | Ремонт кровли дома № 19 над 2-м подъездом, (материал) | 9,11 | май | сентябрь |  |
| 13 | Замена канализационной трубы д. Кайвакса д. 53 кв. 9,12 (материал) | 11,03 | май | сентябрь |  |
| 14 | Замена участков стояков отопления МКД № 18,12,16 общим объёмом 32 м/п (материал) | 14,19 | май | сентябрь |  |
| 15 | Замена участков трубопроводов отопления, ХВС, ГВС МКД ду. 15 – 6 м/п ду. 20 – 10 м/п. ду. 25 – 32 м/п, ду. 32 – 2 м/п. ду. 50 – 16 м/п. (смета) | 90,46 | май | сентябрь |  |
| 16 | Ремонт примыканий балконных и подъездных козырьков общим объёмом 14 штук с пропиткой мест фартуков гидрофобизационными растворами, (материал) | 23,99 | май | сентябрь |  |
| 17 | Замена канализационного коллектора в подвальном помещении под 1 и 2 подъездами, дом № 13 (смета) | 67,29 | май | сентябрь |  |
| 18 | Ревизия, замена аварийно-опасных элементов, соединений шитового электрооборудования МКД | 29,90 | май | сентябрь |  |
| 19 | Ремонт чердачного перекрытия (изоляция межпанельных швов, заделка трещин, ремонт трапов ливневой канализации) МКД № 13 | 89 | май | сентябрь |  |

| 2 | Сезонная подготовка | 431,5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ревизия состояния общедомового имущества согласно актов весенне-осенних осмотров, текущий ремонт | 431,5 | май | август |  |
| 2 | Ревизия запорной арматуры |  | май | август |  |
| 3 | Промывка системы отопления |  | май | август |  |
| 4 | Замена запорной арматуры |  | май | август |  |
| 5 | Замена аварийных участков сетей ГВС, ХВС, отопления, канализации) |  | май | август |  |
| 6 | Остекление подъездов |  | май | август |  |
| 7 | Утепление входных дверей |  | май | август |  |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Борского сельского поселения

от 13 мая 2019 г. № 03-62-а

Состав комиссии

по подготовке и оценке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства

Борского сельского поселения к отопительному сезону 2019 – 2020 годов

- Быков Владислав Юрьевич – заместитель главы администрации Борского сельского поселения

- Григорьев Павел Михайлович – начальник Борского участка ОАО «УЖКХ»

- Галкин Игорь Александрович – начальник Борского участка ООО «УЖКХ»

- Петров Александр Владимирович – начальник электрокотельной Борского участка ОАО «УЖКХ»

- Шопина Лидия Владимировна – депутат Борского сельского поселения

- Мёдов Юрий Павлович – главный инженер ОАО «УЖКХ»

- Представители «Ростехнадзора» по согласованию

Приложение № 4

к постановлению администрации

Борского сельского поселения

от 13 мая 2019 г. № 03-62-а

| КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| Борского сельского поселения Тихвинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| к отопительному сезону 2019 / 2020 г. |  |  |  |  |  |  |

| Объект | Номер строки | Ед. изм. | Всего | Подготовить (заменить) к осенне-зимнему периоду |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе к сроку |  |  | итого к |
|  |  |  |  |  | 01.07.19 | 01.08.19 | 01.09.19 | 15.09.19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Жилищный фонд, всего: | 01 | тыс.ед. | 0,021 | 0,021 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,021 |
|  | 02 | тыс.м2 | 24,600 | 24,600 | 10,000 | 15,000 | 24,000 | 24,600 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - муниципальный | 03 | тыс.ед. | 0,021 | 0,021 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,021 |
|  | 04 | тыс.м2 | 24,600 | 24,600 | 10,000 | 15,000 | 24,000 | 24,600 |
| - государственный | 05 | тыс.ед. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 06 | тыс.м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - частный | 07 | тыс.ед. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 08 | тыс.м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Лечебные учреждения | 09 | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Детские дошкольные учреждения | 10 | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Школы | 11 | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Средние и высшие учебные заведения | 12 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие общественные здания | 13 | ед. | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Котельные, по всем видам собственности | 14 | ед. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| установленная мощность | 15 | Гкал/ч | 17,20 | 17,20 | 3,44 | 6,64 | 7,21 | 17,20 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 16 | ед. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| установленная мощность | 17 | Гкал/ч | 17,20 | 17,20 | 3,44 | 6,64 | 7,21 | 17,20 |
| Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | 18 | км | 4,40 | 0,44 | 2,10 | 3,30 | 4,40 | 4,40 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 19 | км | 4,40 | 0,44 | 2,10 | 3,30 | 4,40 | 4,40 |
| Ветхие тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | 20 | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 21 | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловые насосные станции, по всем видам собственности | 22 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 23 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральные тепловые пункты (ЦТП), по всем видам собственности | 24 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 25 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водозаборы, по всем видам собственности | 26 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 27 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Насосные станции водопровода, по всем видам собственности | 28 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 29 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Очистные сооружения водопровода, по всем видам собственности | 30 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пропускная способность | 31 | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 32 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пропускная способность | 33 | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водопроводные сети, по всем видам собственности | 34 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 35 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ветхие сети водопровода, по всем видам собственности | 36 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 37 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Канализационные насосные станции, по всем видам собственности | 38 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 39 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Очистные сооружения канализации, по всем видам собственности | 40 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пропускная способность | 41 | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 42 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пропускная способность | 43 | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Канализационные сети, по всем видам собственности | 44 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 45 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ветхие канализационные сети, по всем видам собственности | 46 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 47 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрические сети, по всем видам собственности | 48 | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 49 | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ветхие электрические сети, по всем видам собственности | 50 | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 51 | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Трансформаторные подстанции, по всем видам собственности | 52 | ед. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 53 | ед. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Специальные машины для механизированной уборки, независимо от формы собственности | 54 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 55 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Улично-дорожная сеть, по всем видам собственности | 56 | тыс.кв.м | 12,30 | 12,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,30 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 57 | тыс.кв.м | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 |
| Подготовка мостовых сооружений (транспортных и пешеходных мостов и путепроводов), труб независимо от формы собственности | 58 | ед.. | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 59 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовка транспортных и пешеходных тоннелей, независимо от формы собственности | 60 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 61 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовка гидротехнических сооружений, независимо от формы собственности | 62 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 63 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газопроводы | 64 | км | 1,92 | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,92 |
| Создание запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - уголь | 65 | тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - другое твердое топливо | 66 | тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - жидкое топливо | 67 | тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовые средства городских и сельских поселений, выделяемые для подготовки ЖКХ к зиме, в том числе: | 68 | млн.руб. | 0,578 | 0,578 | 0,000 | 0,000 | 0,578 | 0,578 |
| - на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ | 69 | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | 70 | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - на: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объектов ЖКХ; | 71 | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| модернизацию и реконструкцию объектов ЖКХ; | 72 | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| капитальный ремонт объектов ЖКХ. | 73 | млн.руб. | 0,578 | 0,578 | 0,000 | 0,000 | 0,578 | 0,578 |
| Финансовые средства предприятий ЖКХ, выделяемые для подготовки ЖКХ к зиме, из них: | 74 | млн.руб. | 1,111 | 1,111 | 0,000 | 0,000 | 1,111 | 1,111 |
| - на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ | 75 | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | 76 | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - на: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объектов ЖКХ; | 77 | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| модернизацию и реконструкцию объектов ЖКХ; | 78 | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| капитальный ремонт объектов ЖКХ. | 79 | млн.руб. | 1,111 | 1,111 | 0,000 | 0,000 | 1,111 | 1,111 |
| Финансовые средства муниципального района, выделяемые для подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы к зиме, в том числе: | 80 | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| на приобретение топлива для предприятий и учреждений ЖКХ и социальной сферы; | 81 | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | 82 | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - на: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объектов ЖКХ и социальной сферы; | 83 | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| модернизацию и реконструкцию объектов ЖКХ и социальной сферы; | 84 | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| капитальный ремонт объектов ЖКХ и социальной сферы. | 85 | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |