|  |  |
| --- | --- |
| ОТЧЕТ(ежеквартальный)об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области муниципальному образованию Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинграсдкой области на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.07.2016 года (нарастающим итогом) |  |
| **наименование мероприятия**  | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | **Исполнено на 01.07.2016 (нарастающим итогом)** | **Исполнено за последний квартал 2016 года** | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |  |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| Ремонт участка дороги общего пользования от дома№7 от дома №10 д.Кайвакса | 566м | 0 | 381460,00 | 372160,00 | 9300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372160,00 |  |
| Ремонт участка дороги общего пользования от дома№3 от дома №6 д.Сарожа | 403м | 0 | 410000,00 | 400000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400000,00 |  |
| Планировка территории детских площадок в д.Сарожа,д.Кайвакса, д.Дуброво | 3шт. | 0 | 128130,00 | 125000,00 | 3130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125000,00 |  |
| Оборудование двух площадок под мусорные контейнеры в д.Кайвакса и д.Сарожа | 2шт. | 0 | 82000,00 | 80000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80000,00 |  |
| Очистка территории у домов №53,54 д.Кайвакса | 2шт. | 0 | 30750,00 | 30000,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 |  |
| Ремонт колодца в д.Кайвакса | 1шт. | 0 | 20500,00 | 20000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 |  |
| Ремонт пешеходного мостика в д.Кованщина | 1шт. | 0 | 51250,00 | 50000,00 | 1250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 |  |
| Приобретение уличных фонарей,фото-реле,зажимов для д.Владычно,Сарожа,Кривой Наволок,Черноваткино,Кайвакса | 14шт. | 0 | 41000,00 | 40000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40000,00 |  |
| **Итого** |   |   | **1145090,00** | **1117160,00** | **27930,00** |  |  |  |  |  |  | **1117160,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Все суммы указываются в рублях (не в тысячах рублей!) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательно наличие графы "Итого" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава администрации  |  |  |  |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области  |  |  |
| Борского сельского поселения |   | Матвеев М.А. |  |  |  |
|  |  | *(подпись)* | *(фамилия, инициалы)* |  |  |  |
| Главный бухгалтер |  |   | Федорина Т.П. |  |  |  |
|  |  | *(подпись)* | *(фамилия, инициалы)* |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Бурак Л.В. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись)  | (фамилия, инициалы) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Федорина Т.П. (8136746248) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.07.2016 года  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |