Приложение № 1

к Соглашению №95/154

от 26 апреля 2016 года

ОТЧЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о достижении  значения показателей результативности использования  субсидии  по администрации Борского сельского поселения

на 01.07.2016 года

| N п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения показателя результативности использования субсидии | Значение показателя результативности использования субсидии согласно соглашению | Фактическое значение показателя результативности использования субсидии на 01.07.2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ремонт участка дороги общего пользования от дома №7 до дома №10 в д.Кайвакса | М | 566 | 0 |
| 2 | ремонт участка дороги общего пользования от дома №3 до дома №6 в д.Сарожа | М | 403 | 0 |
| 3 | планировка территории детских площадок в д. Сарожа, д.Кайвакса, д.Дуброво | Шт. | 3 |  |
| 4 | оборудование двух площадок под мусорные контейнеры в д.Кайвакса и д.Сарожа | Шт. | 2 |  |
| 5 | очистка территории у домов №53,54 д.Кайвакса | Шт. | 2 |  |
| 6 | ремонт колодца в д.Кайвакса | Шт. | 1 |  |
| 7 | ремонт пешеходного мостика в д.Кованщина | Шт. | 1 |  |
| 8 | приобретение уличных фонарей, фото-реле, зажимов для д.Владычно,Сарожа,Кривой Наволок,Черноваткино,Кайвакса | Шт. | 14 |  |