ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объектам капитального ремонта, включенным в мероприятие объектов капитального ремонта, включенных в мероприятие «Развитие сети учреждений культурно-досуговый деятельности в сельской местности»  подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» на 2017 год  за Октябрь - Декабрь 2017 года

(нарастающим итогом)

администрации муниципального образования Цвылёвское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области

| Наименование объекта | Предусмотрено средств в 2017 году, тыс. руб. |  |  |  |  | Профинансировано средств в 2017 году, тыс. руб. |  |  |  |  | Выпол-нено, тыс. руб. | Перечислено подрядчику в 2017году, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. числе |  |  |  | Всего | в т.ч. числе |  |  |  |  | Всего | в т.ч. числе |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Мест- ный бюджет | Внебюджетные источники |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Мест ный бюджет | Внебюджетные источники |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Мест ный бюджет | Внебюджетные источники |
| Финансирование капитального ремонта МУ "Цвылевский культурно-спортивный комплекс", пос. Цвылево | 4211,0 | 0 | 4000,0 | 211,0 | 0 | 2688,4714 | 0 | 2552,0681 | 136,4033 | 0 | 2688,4714 | 2688,4714 | 0 | 2552,0681 | 136,4033 | 0 |

Целевое использование субсидий в сумме 2552068 рублей 10 коп. подтверждаю.

(цифрами и прописью)

Глава администрации

Цвылёвского сельского поселения                   _________     __Н. В. Карась____ « __ » __________ 2017 года

(Должность)                                                                                (подпись)                (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа

муниципального образования                           _________     __Л. В. Дворяк____ « __ » __________ 2017 года

(подпись)                (фамилия, инициалы)

ОТЧЕТ

о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии в 2017 году

| № п/п | Наименование объекта | Наименование целевого показателя результативности | Единица измерения | Значение целевого показателя результативности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Финансирование капитального ремонта МУ "Цвылевский культурно-спортивный комплекс", пос. Цвылево | Процент выполнения работ по объекту | % | 0 | 0 | 0 | 100 |

Администрация: Глава администрации муниципального образования Цвылёвское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области ___________ Н. В. Карась

(ФИО)

- Место для печати