- ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ганьковском сельском поселении на 2014-2017 годы»

наименование муниципальной программы

| За | 4 | квартал | 2015 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Администрация ганьковского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

| Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на 2015 год |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 4 квартал 2015 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1.Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 53918,8 | 16736,0 | 35793,2 | 1389,6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2. Капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения | 1829,2 |  | 1577,5 | 251,7 |  | 1829,2 |  | 1577,5 | 251,7 |  |
|  | 3. Содержание автомобильных дорог местного значения | 1257,2 |  |  | 1257,2 |  | 1144,7 |  |  | 1144,7 |  |
|  | Итого | 57005,2 | 16736,0 | 37370,7 | 2898,5 |  | 2973,9 |  | 1577,5 | 1396,4 |  |