**ОТЧЕТ**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** [**законом**](consultantplus://offline/ref=BC2AF0067846AB2FC4997A3176BBF89176E4796BA2AC90E64DDFD5A96127C6CB67ABF46DA127C63B43hAM) **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01.07.2017 года (нарастающим итогом)**

**Ганьковское сельское поселение Тихвинского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наимено-вание проекта** | | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | | | | | **Исполнено на 01.07.2017**  **(нарастающим итогом)** | | | | | | | | **Исполнено за последний квартал 2017 года** | | | | | | | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** | |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетных источни-ков**  **(рублей)** | | **Всего (рублей)** | | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | | **За счет средств внебюджетных источни-ков**  **(рублей)** | | **Всего (рублей)** | | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | | **За счет средств внебю-джетных источни-ков**  **(рублей)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | 16 | |
| Ремонт асфальтового покрытия проезда к дворовой территории многоквартирного дома с обустройством места для стоянки автотранспорта по адресу: д. Ганьково, квартал летчика Кузнецова дом № 14 | | 496 м.кв | 0 | 1019303,0 | 987000,0 | 29803,0 | 2500,0 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 987000,0 | |
| Ремонт участка грунтовой дороги общего пользования местного значения по адресу: д.  Ганьково, улица Школьная | | 130 м.пог. | 0 | 114538,0 | 100000,0 | 12038,0 | 2500,0 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100000,0 | |
| **Итого** | |  |  | 1133841,0 | 1087000,0 | 41841,0 | 5000,0 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1087000,0 | |
| Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.С.Арыкова | | | | | | | | | | | | | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | | | | | | | |  | | |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.М.Старицина | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | | | | | | | | | | |  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | Л.В.Бурак | | | |  | | |
| Исполнитель С.М.Старицина 8-81367-41-266 | | | | | | | | | | | | | (подпись) | | | | (фамилия, инициалы) | | | |  | | |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

от 01.07.2017 года

**Ежеквартальный отчет**

**администрации Ганьковского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Ганьковского сельского поселения» в 2017 году** | | | | | | |
| 1. **Ремонт асфальтового покрытия проезда к дворовой территории многоквартирного дома с обустройством места для стоянки автотранспорта по адресу: д. Ганьково, квартал летчика Кузнецова дом № 14** | | | | | | |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал  2017 года | Администрация Ганьковского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Конкурсные процедуры проведены, заключение МК с единственным поставщиком (ООО «ЕвроСтрой») в ЕИС |
| 1.2. | Проведение работ по ремонту асфальтового покрытия проезда к дворовой территории многоквартирного дома с обустройством места для стоянки автотранспорта по адресу: д. Ганьково, квартал летчика Кузнецова дом № 14. | 3 квартал  2017 года | Подрядная организация | Ремонт асфальтового покрытия проезда к дворовой территории многоквартирного дома с обустройством места для стоянки автотранспорта по адресу: д. Ганьково, квартал летчика Кузнецова дом № 14. | 3 квартал  2017 года |
| 1,3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация Ганьковского сельского поселения | Акт приема - передачи объектов заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом |
| 2**. Ремонт участка грунтовой дороги общего пользования местного значения по адресу: д. Ганьково, улица Школьная** | | | | | | |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2017 года | Администрация Ганьковского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Конкурсные процедуры проведены, заключение МК с единственным поставщиком (ООО Балтпетрострой) в ЕИС |
| 2.2. | Проведение работ по ремонту участка грунтовой дороги общего пользования местного значения по адресу: д. Ганьково, улица Школьная | 3 квартал  2017 года | Подрядная организация | Ремонт участка грунтовой дороги общего пользования местного значения по адресу: д. Ганьково, улица Школьная. | 3 квартал  2017 года |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация Ганьковского сельского поселения | Акт приема - передачи объектов заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные контрактом |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Ганьковского сельского поселения» в 2017 году** | | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация Ганьковского сельского поселения |  |  |
| 2. | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация Ганьковского сельского поселения | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные контрактом |
| 3. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Ганьковского сельского поселения | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчет  за  1,2 квартал  2017 года |
| 4. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Ганьковского сельского поселения | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | - |

Глава администрации Ганьковского

сельского поселения Тихвинского

муниципального района Ленинградской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Н.С.Арыкова/

МП