Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01 октября 2016года

Ежеквартальный отчет

Администрации  Ганьковского сельского поселения Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Реализация мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт участка автодороги общего пользования местного значения ул. Почтовая деревни Ганьково и восстановление укрепление откосов водопропускной трубы и установка барьерного металлического дорожного ограждения трубопереезда через улицу Советская д. Ганьково. |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Ганьковского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | 1.МК № 24 от 01.08.16- на ремонт участка автодороги общего пользования местного значения ул. Почтовая деревни Ганьково. 2.Срок заключения МК № 0145300009616000417 (по итогам проведения эл.аукциона)- восстановление укрепление откосов водопропускной трубы и установка барьерного металлического дорожного ограждения трубопереезда через улицу Советская д. Ганьково-03.10.2016г. |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту участка автодороги общего пользования местного значения ул. Почтовая деревни Ганьково и восстановление укрепление откосов водопропускной трубы и установка барьерного металлического дорожного ограждения трубопереезда через улицу Советская д. Ганьково. | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Выполнение работ по ремонту участка автодороги общего пользования местного значения ул. Почтовая деревни Ганьково и восстановление укрепление откосов водопропускной трубы и установка барьерного металлического дорожного ограждения трубопереезда через улицу Советская д. Ганьково. | 1.Работы по ремонту участка автодороги общего пользования местного значения ул. Почтовая деревни Ганьково выполнены 15.08.16г. 2.Срок выполнения работ по восстановлению укрепления откосов водопропускной трубы и установка барьерного металлического дорожного ограждения трубопереезда через улицу Советская д. Ганьково-20 календарных дней с момента подписания МК. |
| - Контроль за реализацией муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В течение периода действия муниципального контракта | Администрация Ганьковского сельского поселения | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | Работы по ремонту участка автодороги общего пользования местного значения ул. Почтовая деревни Ганьково. выполнены и оплачены в августе 2016г. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 3 числа следующего за отчетным периодом | Администрация Ганьковского сельского поселения района | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Отчет на 01.07.2016; отчет на 01.10.2016г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Ганьковского сельского поселения | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка проведена на 01.10.2016г. |