- ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО Ганьковское сельское поселение Тихвинского муниципального  района Ленинградской области»

наименование муниципальной программы

| За | 4 | квартал | 2016 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Администрация Ганьковского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

| Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на 2016 год |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 4 квартал 2016 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 2893,7 |  | 2893,7 |  |  | 2011,2 |  | 2011,2 |  |  |
|  | 2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 3607,0 |  | 3607,0 |  |  | 2036,7 |  | 2036,7 |  |  |
|  | 3.Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет бюджета района | 861,0 |  |  | 861,0 |  | 861,1 |  |  | 861,1 |  |
|  | Итого | 7361,7 | 0 | 6500,7 | 8 |  | 4909,0 |  | 4047,9 | 861,1 |  |