АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГАНЬКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГАНЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 ноября 2013 года 			№04-156-а

Об утверждении муниципальной

программы «Обеспечение устойчивого

функционирования и развития

коммунальной и инженерной

инфраструктуры в Ганьковском сельском

поселении на 2014-2016 годы»

В целях реализации муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства и в соответствии с постановлением администрации Ганьковского сельского поселения от 14 ноября 2013 года № 04-152-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Ганьковского сельского поселения, постановлением администрации Ганьковского сельского поселения  от 14 ноября 2013 года № 04-151-а «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ганьковского сельского поселения», администрация Ганьковского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ганьковском сельском поселении на 2014-2016 годы» (приложение).

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ганьковском сельском поселении на 2014-2016 годы» производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Ганьковского сельского поселения.

3.Ответственность за исполнение данного постановления возложить на зам.главы администрации Н.С. Арыковой .

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации Ганьковского

сельского поселения							         Т.А.Саблина

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Ганьковского сельского поселения

от 14 ноября 2013 года № 04-156-а

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ганьковском сельском поселении

на 2014-2016 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной  программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ганьковском сельском поселении

на 2014-2016 годы»

| Полное наименование | Муниципальная программа: «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ганьковском сельском поселении на 2014-2016 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Ганьковского сельского поселения |
| - Программно-целевые инструменты | - Программно-целевые инструменты в муниципальной программе не применяются |
| Цель муниципальной программы | - Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению и экономической эффективности проводимых мероприятий. - Создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Ганьковского сельского поселения, обеспечивающих: - Надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей |
| Задачи муниципальной программы | - поддержка коммунального хозяйства - обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; - совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - Уменьшение количества аварий на объектах теплоснабжения (5%) - Уменьшение количества аварий на объектах водоснабжения и водоотведения (4%) |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2016 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем ресурсного обеспечения реализации Программы составляет – 2645,0 тыс. руб., Бюджет Ганьковского сельского поселения – 1323,0 тыс. руб.; Бюджет Тихвинского района – 453,0 тыс.руб.; Бюджет Ленинградской области – 869,0 тыс.руб.; В том числе по годам: - 2014 год – 1763,0 тыс. руб., Бюджет Ганьковского сельского поселения 441 тыс.руб.; Бюджет Тихвинского района – 453,0 тыс.руб.; Бюджет Ленинградской области – 869,0 тыс.руб. - 2015 год – 441,0 тыс. руб., Бюджет Ганьковского сельского поселения; - 2016 год – 441,0 тыс. руб., Бюджет Ганьковского сельского поселения. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Уменьшение количества аварий на объектах теплоснабжения – на 5 % - Уменьшение количества аварий на объектах водоснабжения и водоотведения - на 4 % - Обеспечение бесперебойного водоснабжения, теплоснабжения муниципального образования. |

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ганьковском сельском поселении

на 2014-2016 годы»

Программа Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ганьковском сельском поселении на 2014-2016 годы» (далее - Программа), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Капитальный ремонт существующей системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения отвечает интересам жителей Ганьковского сельского поселения и позволит сформировать рыночный механизм функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций. Капитальный ремонт существующей системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.

В связи с тем, что Ганьковское сельское поселение из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решать проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы может осуществляться за счет средств областного, районного и местного бюджета и внебюджетных источников.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Ганьковского сельского поселения, под которым предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации инженерных систем.

Программа в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

Водоснабжение

Источником  централизованного  водоснабжения  поселения  являются  подземные  воды.  Воды  вскрываются 5  артезианских  скважин.  Мощность  насосных станций 1 подъема 1,255 тыс.куб в сутки. Физический  износ  сооружений  90%. Диаметр  трубопровода  8-15 см,  способ  прокладки  трубопровода  подземный.  Материал  трубопровода  сталь  и  полиэтилен.

Отпуск  воды  за 2013 год - 3553,3  тыс. м3;

Протяженность уличных сетей водопровода  6,31 км;

Численность населения, проживающего в жилых домах, подключенных к системам коммунальной канализации, составляет  537 человек

Самой острой проблемой в области водоснабжения является изношенность коммуникаций, составляющая, в среднем, 90 %.

Кроме этого, наблюдается снижение пропускной способности водопроводных труб. Так, из-за коррозионных отложений сопротивление в сети увеличивается в 1,5-2,5 раза, что сказывается на напорном режиме зон водоснабжения.

В целом, основными проблемами водоснабжения на территории муниципального образования являются:

-значительный износ трубопроводов водоснабжения и технологического оборудования;

-существующая насосная станция 1-го подъема не удовлетворяет современным требованиям;

Совершенствование и расширение системы водоснабжения необходимо для улучшения экологического состояния, защиты здоровья жителей муниципального образования.

Централизованная система водоснабжения муниципального образования должна представлять собой развитый комплекс сооружений и сетей, который удовлетворяет, в первую очередь, потребности в части надежного водоснабжения, а также потребности населения в обеспечении питьевой водой с выполнением требований по охране окружающей среды и нормативных требований к качеству питьевой воды.

Водоотведение

Централизованная канализационная сеть имеется только в двух населенном пункте поселения - дер. Ганьково принимает  бытовые сточные воды от отдельных объектов соцкультбыта и частично в дер. Еремина Гора.  На  остальных территориях  используются  септики- отстойники, выгреба,  локальные очистные сооружения с выпуском  на  рельеф. Сбросные  воды  котельной от продувки  котлов  выпускаются на рельеф.

На  территории  Ганьковского  сельского поселения имеется  одно действующее очистное сооружение и КНС.

Мощность сооружений 0,20 тыс. м3 в сутки, физический износ сети 80%, длина сети канализации 3,85 км., диаметр трубопровода (ширина коллектора)  15 -20 см., способ  прокладки  сети  подземный.

Общее  поступление сточных вод                     - 24,09  тыс. м3;

Мощность  очистных  сооружений  в  сутки    - 0,2 тыс. м3;

Протяженность  уличных  сетей  канализации - 3,85  км.

Численность населения, проживающего в жилых домах, подключенных к системам холодного водоснабжения, составляет  524 человек, к системам горячего водоснабжения, составляет  487 человек.

Канализационные очистные сооружения  муниципального образования эксплуатируются более 30 лет.

Обобщая основные проблемы водоотведения на территории муниципального образования Ганьковское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, следует отметить:

- около 80% канализационных сетей изношено и нуждается в капитальном ремонте или полной замене;

- отсутствие автоматизации и диспетчеризации на канализационных насосных станциях;

- оборудование КОС постоянно работает в авральном режиме;

- иловые площадки требуют капитального ремонта;

Таким образом, система водоотведения  в муниципальном образовании, являясь необходимым дополнением действующей системы водоснабжения, также нуждается в реконструкции и обновлении.

Эффективно работающий комплекс водоснабжения и водоотведения призван создать, в первую очередь, комфортные условия проживания для населения муниципального образования, а также обеспечить нормальное функционирование  хозяйствующих субъектов, расположенных на территории муниципального образования.

Теплоснабжение

Существующая система теплоснабжения муниципального образования Ганьковское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области включает в себя: три котельные и тепловые сети, которые в настоящее время находятся в собственности  муниципального образования и переданы на обслуживание на условиях аренды ОАО «УЖКХ Тихвинского района». Характеристика котельной системы теплоснабжения приведена в таблице 1.

Таблица 1.

Характеристика котельной системы теплоснабжения

Ганьковского сельского поселения

| п.Ганьково котельная №1 (уголь) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/н | Тип котлов |  | Мощность МВт/(Гкал/час) | расход топлива за 2011год |
| 1 | КВм-1,0 |  | 1,0/0,86 | 2394,5 |
| 2 | Луга-Лотос-КВр-1,0 |  | 1,0/0,86 |  |
| 3 | Луга-Лотос-КВр-1,5 |  | 1,5/1,29 |  |
| 4 | КВр-0,8-95 |  | 0,8/0,7 |  |
| 5 | КВр-0,8-95 |  | 0,8/0,7 |  |
| 6 | Луга-Лотос-1,5 |  | 1,5/1,29 |  |
| п.Ганьково котельная №2 (дрова) |  |  |  |  |
| 1 | Луга-Лотос-0,5 |  | 0,5/0,43 | 1823 |
| 2 | Котел стальной сварной трубный |  | 0,16/0,14 |  |
| д.Еремина Гора ( дрова) |  |  |  |  |
| 1 |  | ORIONS 10-100 | 0,1/0,086 | 1282 |
| 2 |  | ORIONS 10-100 | 0,1/0,086 |  |
| 3 |  | ORIONS 10-100 | 0,1/0,086 |  |
| 4 |  | ORIONS 10-100 | 0,1/0,086 |  |

Основным видом топлива систем теплоснабжения муниципального образования является  уголь.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 3,26 км. Основной способ прокладки сетей в настоящее время - бесканальный. Средний диаметр труб - 200 мм.

Основным потребителем услуг теплоснабжения является население Ганьковского сельского поселения - 70 % от общего объема поставляемой тепловой энергии (3284,5 Гкал/год).

Бюджетные и муниципальные предприятия потребляют 26 % тепловой энергии в общей структуре потребления (1226,7 Гкал/год).

Технологические параметры тепловых сетей

Ганьковского сельского поселения

| №№ п/п | Адрес | Средневзве-шенный диаметр | Протяжен- ность сети в 2-хтрубном исполнении , км отопление/ ГВС | Объем ТС, отопление/ ГВС, м3 | Подключен-ная нагрузка, отопление/ ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | дер. Ганьково | 45-159 | 1,53/1,13 | 26,82/7,81 | 2,002/0,546 |
| 1 | дер. Еремина Гора | 57-89 | 0,6 | 2,14 | 0,34 |

Для  теплоизоляции  трубопровода  тепловых  сетей  применяется  минераловатная  изоляция  с  наружным  слоем  из  рубероида  и  при  надземной  прокладке  из  оцинкованной  тонколистовой  стали.

Всего в Ганьковском сельском поселении протяженность тепловых сетей в четырех и двухтрубном исчислении составляет 3,26 километра, в том числе в ППУ изоляции – 1350 метров. Работы по восстановлению вышеуказанных тепловых сетей были выполнены в 2013 года:

- От УТ-5 до УТ-6  деревни Ганьково участок тепловых сетей 360 метров,

- От УТ-5 до УТ-9 деревни Ганьково участок тепловых сетей 520 метров,

- От УТ-9 до детского сада деревни Ганьково участок тепловых сетей 360 метров,

- От жилого дома до котельной в деревне Еремина Гора участок тепловых сетей 110 метров

Анализ существующего состояния в системе теплоснабжения муниципального образования выявил следующие основные проблемы:

- высокий уровень морального и физического износа основного тепломеханического оборудования источников и тепловых сетей, в том числе значительная доля оборудования и теплотрасс, выработавших нормативный срок службы;

- дефицит мощности источников тепловой энергии котельной в д.Еремина Гора;

- низкий уровень защищенности тепловых сетей от коррозии вследствие недостаточного применения антикоррозионной защиты.

Возникновение указанных проблем обусловлено хроническим недофинансированием, как системы теплоснабжения, так и всей системы коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства в целом.

- низкий уровень защищенности тепловых сетей от коррозии вследствие недостаточного применения антикоррозионной защиты.

Возникновение указанных проблем обусловлено хроническим недофинансированием, как системы теплоснабжения, так и всей системы коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства в целом.

2.Цели и приоритетные направления  муниципальной политики в коммунальной сфере.  Цели, задачи, показатели (индикаторы) реализации программы.

Основные ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации муниципальной программы.

2.1.  Цели и приоритетные направления  муниципальной политики в сфере  обеспечения устойчивого функционирования и развития  коммунальной и инженерной инфраструктуры Ганьковского сельского поселения на 2014-2016 годы.

Основное направление муниципальной политики - устойчивое развитие Ганьковского сельского поселения. Основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения – повышение качества предоставляемых услуг.

2.2. Цели и задачи Муниципальной программы.

Целями и задачами Муниципальной  программы являются:

Цель: Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры, повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению и экономической эффективности проводимых мероприятий.

Задачи:

- обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;

- совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры;

- -  обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей;

- 2.3. Показатели (индикаторы) реализации Муниципальной  программы.

- Показателями (индикаторами ) реализации Муниципальной  программы являются

- Уменьшение количества аварий на объектах теплоснабжения

- Уменьшение количества аварий на объектах водоснабжения и водоотведения

Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации муниципальной  программы  приведены в приложении 1 к Муниципальной  программе.

- 2.4. Основные ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации Муниципальной  программы

Сроки реализации Программы - 2014 - 2016 годы (этапы программой не предусмотрены)

- Реализация Муниципальной  программы позволит:

- повысить качество предоставляемых коммунальных услуг,

- сократить количество аварий и повреждений в системах инженерного обеспечения;

- обеспечение бесперебойного водоснабжения, теплоснабжения муниципального образования.

3. Основные мероприятия Муниципальной программы.

Муниципальная программа определяет направления деятельности, обеспечивающие устойчивое функционирование  и развитие коммунальной  и инженерной инфраструктуры в Ганьковском сельском поселении.

  - Обобщенная характеристика мер правового регулирования.

Для реализации мероприятий программы принятие специальных правовых  актов не требуется, в случае  предоставления  субсидий необходимо принятие Порядка  использования субсидий

- 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной  программы.

Общий объем ресурсного обеспечения реализации  Программы составляет – 2645,0 тыс. руб.,

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет:

Бюджет Ганьковского сельского поселения –  1323,0 тыс. руб.;

Бюджет Тихвинского района – 453,0 тыс.руб.;

Бюджет Ленинградской области – 869,0 тыс.руб.;

В том числе по годам:

- 2014 год – 1763,0 тыс. руб.,

Бюджет Ганьковского сельского поселения 441 тыс.руб.;

Бюджет Тихвинского района – 453,0 тыс.руб.;

Бюджет Ленинградской области – 869,0 тыс.руб.

- 2015 год – 441,0 тыс. руб.,

Бюджет Ганьковского сельского поселения;

- 2016 год – 441,0 тыс. руб.,

Бюджет Ганьковского сельского поселения.

6. План реализации муниципальной программы

План реализации муниципальной программы изложен в приложении № 2 к программе.

- 7. Риски реализации Муниципальной программы и меры по управлению рисками

При реализации Муниципальной программы необходимо учитывать финансовые риски, связанные с возможным снижением объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджета Ганьковского сельского поселения. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий Программы.

В ходе реализации осуществляется постоянный контроль за выполнением мероприятий и формируются  ежеквартальные отчеты.

- 8. Методика оценки эффективности реализации Муниципальной  программы

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году в соответствии с пунктом 5.7. «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Ганьковском сельском поселении»», утвержденного постановлением администрации Ганьковского сельского поселения от 14 ноября 2013 года № 04-152-а Оценка эффективности реализации Муниципальной программы производится  администрацией Ганьковского сельского поселения.

Оценка эффективности реализации Муниципальной  программы проводится на основе анализа:

степени достижения целей и решения задач Муниципальной  программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Муниципальной  программы и их прогнозных  значений в соответствии с приложением  1 к Программе;

степени реализации мероприятий Муниципальной  программы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов реализации Муниципальной программы.

Приложение № 1

к муниципальной программе "Обеспечение устойчивого функционирования и развития  коммунальной и инженерной инфраструктуры  в Ганьковском сельском поселении на 2014-2016 годы»

утвержденной постановлением администрации Ганьковского сельского поселения

от 14 ноября 2013 года №04-156-а

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы

"Обеспечение устойчивого функционирования и развития  
коммунальной и инженерной инфраструктуры

в Ганьковском сельском поселении на 2014-2016 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 1. | Уменьшение количества аварий на объектах теплоснабжения к текущему году | % | 4 | 5 | 5 |
| 2. | Уменьшение количества аварий на объектах водоснабжения к текущему году | % | 4 | 5 | 5 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

"Обеспечение устойчивого функционирования и развития  коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ганьковском сельском поселении на 2014-2016 годы»

утвержденной постановлением администрации

Ганьковского сельского поселения

от 14 ноября 2013 года №04-156-а

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития  коммунальной и инженерной инфраструктуры

в Ганьковском сельском поселении на 2014-2016 годы»

| Наименование основного мероприятия в составе муниципальной программы | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Областной бюджет |  | Бюджет района | Местный Бюджет | Прочие источ- ники финан- сиро- вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятие 1. Поддержка коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 1763,0 |  | 869,0 | 453,0 | 441,0 |  |
| Создание материально-технической базы, Приобретение частотных регуляторов на артскважину. | Администрация Ганьковского сельского поселения | 2014 | 441,0 |  |  |  | 441,0 |  |
| Капитальный ремонт участка тепловых сетей от точки А до жилого дома №16 д.Ганьково | Администрация Ганьковского сельского поселения | 2014 | 1022 |  | 869,0 | 153,0 |  |  |
| Подготовка ПСД на котельную №1 д.Ганьково | Администрация Ганьковского сельского поселения | 2014 | 300,0 |  | 0 | 300,0 |  |  |
|  | Итого | 2015 | 441,0 |  | 0 | 0 | 441,0 |  |
|  | Итого | 2016 | 441,0 |  | 0 | 0 | 441,0 |  |
| Итого |  | 2014-2016 | 2645,0 |  | 869,0 | 453,0 | 1323,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе |  | 2014-2016 | 2645,0 |  | 869,0 | 453,0 | 1323,0 | 0,0 |