- АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГАНЬКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

- ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

- (АДМИНИСТРАЦИЯ ГАНЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11 декабря 2015 года 					№04-285-а

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Ганьковского сельского поселения «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ганьковском сельском поселении на 2014-2017 годы», утвержденную постановлением администрации Ганьковского сельского поселения от 03 сентября 2015 года № 04-196-а»

В целях реализации муниципальной программы в сфере дорожного хозяйства Ганьковского сельского поселения, в связи с увеличением объемов финансирования на 2015 год муниципальной программы Ганьковского сельского поселения «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ганьковском сельском поселении на 2014-2017 годы» и  в соответствии с постановлениями администрации Ганьковского сельского поселения от 14 ноября 2013 года № 04-152-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрация Ганьковского сельского поселения», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ганьковского сельского поселения «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ганьковском сельском поселении на 2014-2017 годы», утвержденную постановлением администрации Ганьковского сельского поселения от 03 сентября  2015 года № 04-196-а», следующие изменения:

1.1. Изложить графу «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта муниципальной программы Ганьковского сельского поселения «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ганьковском сельском поселении на 2014-2017 годы» в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы составляет: 65277,656 тыс.руб Прогнозная оценка финансового обеспечения муниципальной программы составляет: в том числе по годам: в 2014 году- из средств областного бюджета-3427,205 тыс.руб из средств Ганьковского сельского поселения- 3943,0 тыс. руб. в 2015 году – из средств федерального бюджета-16736 тыс.руб. из средств областного бюджета-37370,655 тыс.руб. из средств Ганьковского сельского поселения – 2898,496 тыс. руб. в 2016 году - из средств Ганьковского сельского поселения – 448,9 тыс. руб. в 2017 году- из средств Ганьковского сельского поселения 453,4 тыс.руб |
| --- | --- |

1.2.  Изложить раздел 4 муниципальной программы Ганьковского сельского поселения «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ганьковском сельском поселении на 2014-2017 годы» в следующей редакции:

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ганьковском сельском поселении на 2014-2017 годы» составляет 65277,656 тыс.руб., в том числе:

из средств федерального бюджета-16736,0 тыс.руб

из средств областного бюджета- 40797,86 тыс.руб.,

из средств Ганьковского сельского поселения- 7743,796 тыс.руб.,

в 2014 году –

из средств областного бюджета-3427,206 тыс.руб.

из средств Ганьковского сельского поселения- 3943,0 тыс. руб.

в 2015 году –

из средств федерального бюджета-16736,0 тыс.руб

из средств областного бюджета-37370,655 тыс.руб

из средств Ганьковского сельского поселения- 2898,496 тыс. руб.

в 2016 году -

из средств Ганьковского сельского поселения- 448,9 тыс. руб.

в 2017 году

из средств Ганьковского сельского поселения-453,4 тыс.руб.

2. Утвердить в новой редакции План мероприятий муниципальной программы Ганьковского сельского поселения «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ганьковском сельском поселении на 2014-2017 годы» (приложении № 1).

3. Ответственность и контроль за исполнение данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Ганьковского сельского поселения	       					 Н.С.Арыкова

Приложение № 1

к постановлению администрации

Ганьковского сельского поселения

от 11 декабря  2015 года № 04-285-а

Приложение № 2 к муниципальной программе

- «Содержание и ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ганьковском сельском поселении на 2014-2017 годы», утвержденной постановлением администрации Ганьковского сельского поселения от 03 сентября 2015 года № 04-196 -а

- ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

- муниципальной программы

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего

пользования местного значения в Ганьковском сельском поселении на 2014-2017 годы»

| Наименование основного мероприятия в составе муниципальной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет | Местный Бюджет | Прочие источ- ники финан- сиро- вания |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
| Мероприятие 1. Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция автодороги «Подъезд к пос.Мехбаза, в том числе проектно-изыскательские работы (завершение работ за счет остатков субсидии из областного бюджета, потребность в котором подтверждена) | Администрация Ганьковского сельского поселения |  | 355,694 |  |  | 355,694 |  |  |  |
| Реконструкция автодороги «Подъезд к пос.Мехбаза» (софинансирование бюджета поселения) | Администрация Ганьковского сельского поселения | 2015 | 53918,780 |  | 16736,000 | 35793,180 | 1389,600 |  |  |
|  | Итого | 2014 | 355,694 |  |  | 355,694 |  |  |  |
|  | Итого | 2015 | 53918,780 |  | 16736,000 | 35793,180 | 1389,600 |  |  |
|  | Итого | 2014-2017 | 54274,474 |  | 16736,000 | 36148,87 | 1389,600 |  |  |
| Мероприятие 2. Капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользо-вания местного значения д.Ганьково ул.Советская, (юго-западный въезд в деревню Ганьково от автодороги Лодейное Поле-Тихвин-Будогощь 306 м.пог.) | Администрация Ганьковского сельского поселения | 2014 | 1619,252 |  |  | 1537,726 | 81,526 |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользо-вания местного значения д.Ганьково ул.Советская, (северо-восточный въезд в деревню Ганьково от автодороги Лодейное Поле-Тихвин-Будогощь 847 м.пог.) | Администрация Ганьковского сельского поселения | 2014 | 2596,541 |  |  | 1533,785 | 1062,756 |  |  |
| Ремонт дорог местного значения п. Мехбаза ул.Студенческая 0,7 км, Строительная 0,5 - (восстановление грунтового покрытия) | Администрация Ганьковского сельского поселения | 2014 | 1948,718 |  |  |  | 1948,718 |  |  |
| Ремонт участка автодороги общего пользования местного значения деревни Ганьково ул.Капшинская (северо-восточный въезд в деревню Ганьково от автодороги Лодейное поле - Тихвин – Будогощь+381м), площадь 2290 м.кв. | Администрация Ганьковского сельского поселения | 2015 | 1759,171 |  |  | 1577,475 | 181,696 |  |  |
| Экспертиза сметной документации |  | 2015 | 70,0 |  |  |  | 70,0 |  |  |
| Итого |  | 2014 | 6164,511 |  |  | 3071,511 | 3093,000 |  |  |
| Итого |  | 2015 | 1829,171 |  |  | 1577,475 | 251,696 |  |  |
| Итого |  | 2014-2017 | 7993,682 |  |  | 4648,986 | 3344,696 |  |  |
| Мероприятие 3. Содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистка дорог от снега | Администрация Ганьковского сельского поселения | 2014 | 700,0 |  |  |  | 700,0 |  |  |
|  |  | 2015 | 437,5 |  |  |  | 437,5 |  |  |
|  |  | 2016 | 448,9 |  |  |  | 448,9 |  |  |
|  |  | 2017 | 453,4 |  |  |  | 453,4 |  |  |
| Итого |  | 2014-2017 | 2039,8 |  | 0,0 | 0,0 | 2039,8 | 0,0 |  |
| Поддержание транспортно-эксплуатационного состояния дорог | Администрация Ганьковского сельского поселения | 2014 | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  |  |
|  |  | 2015 | 203,6 |  |  |  | 203,6 |  |  |
| Итого |  | 2014-2017 | 353,6 |  | 0,0 | 0,0 | 353,6 | 0,0 |  |
| Освещение дорог местного значения | Администрация Ганьковского сельского поселения | 2015 | 616,1 |  |  |  | 616,1 |  |  |
| Итого |  | 2015 | 616,1 |  | 0 |  | 616,1 |  |  |
| Итого |  | 2014 | 850,0 |  |  |  | 850,0 |  |  |
| Итого |  | 2015 | 1257,2 |  |  |  | 1257,2 |  |  |
| Итого |  | 2016 | 448,9 |  |  |  | 448,9 |  |  |
| Итого |  | 2017 | 453,4 |  |  |  | 453,4 |  |  |
| Итого |  | 2014-2017 | 3009,5 |  |  |  | 3009,5 |  |  |
| Всего |  | 2014 | 7370,205 |  |  | 3427,205 | 3943,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2015 | 57005,151 |  | 16736,000 | 37370,655 | 2898,496 |  |  |
|  |  | 2016 | 448,9 |  |  |  | 448,9 |  |  |
|  |  | 2017 | 453,4 |  |  |  | 453,4 |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  | 2014-2017 | 65277,656 |  | 16736,000 | 40797,86 | 7743,796 | 0,0 |  |