ОТЧЕТ

(годовой)

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений,

возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года N 42-оз

"О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений"

по МО Горское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области за 2017 год

| Наименование проекта | Утверждено средств (рублей) |  |  | Поступило средств (рублей) из: |  |  | Расходы, подтвержденные документами (рублей) |  |  | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату (рублей) | Принятые бюджетные обязательства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники <*> | обл. бюджета | местного бюджета | внебюджетных источников <**> | обл. бюджета | мест. бюджета | внебюджетных источников <**> |  | Контрагент | Номер и дата договора | Наименование работ | Сумма договора, рублей | Выполнено работ, рублей | Номер, дата акта выполненных работ | Фактические показатели результативности использования субсидии (факт/% к плану) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Ремонт придомовой территории многоквартирных домов №№ 10,12 в дер. Горка Тихвинского района | 1023855,00 | 26268,00 | 1990,00 | 1023855,00 | 26268,00 | 1990,00 | 1023855,00 | 26268,00 | 1990,00 | 0,00 | ООО «СтройСервис» | МК № 014530000917000280-0264676-01 от 09.07.2017 г. | Ремонт придомовой территории многоквартирных домов №№ 10,12 в дер. Горка Тихвинского район | 1 052 113,00 | 1 052 113,00 | № 1 от 30.09.2017 г. | Ремонт придомовой территории многоквартирных домов №№ 10,12 в дер. Горка Тихвинского район (100%) |
| Устройство общественного колодца в д.Горка Тихвинского района | 58000,00 | 1500,00 | 1000,00 | 58000,00 | 1500,00 | 1000,00 | 58000,00 | 1500,00 | 1000,00 | 0,00 | ИП Усманова Е.С. | МК № 2/2017 от 21.11.2017г. | Устройство общественного колодца в д.Горка Тихвинского района | 60500,00 | 60500,00 | № 1 от 29.11.2017 г. | Устройство общественного колодца в д.Горка Тихвинского района (100%) |
| Приобретение ламп и детекторов освещения для организации уличного освещения в д.Горка | 5145,00 | 132,00 | 10,00 | 5145,00 | 132,00 | 10,00 | 5145,00 | 132,00 | 10,00 | 0,00 | ООО «Электропоставка» | № 181752/1 от 27.09.2017 г. | Приобретение ламп и детекторов освещения для организации уличного освещения в д.Горка | 5287,00 | 5287,00 | 565/4145 от 29.07.2017 г. | Приобретение ламп и детекторов освещения для организации уличного освещения в д.Горка (100%) |
| Итого | 1 087 000,00 | 27900,00 | 3000,00 | 1 087 000,00 | 27900,00 | 3000,00 | 1 087 000,00 | 27900,00 | 3000,00 | 0,00 |  |  |  | 1 117 900,00 | 1 117 900,00 |  | 100% |

--------------------------------

<*> Материально-технические ресурсы юр. и физ. лиц, средства граждан, трудовые ресурсы.

Глава                                                 							Согласовано:

администрации             Кузнецова Г.В. 									председатель комитета

поселения    _________  __________________      								по местному самоуправлению,

(подпись) (фамилия, инициалы)    								межнациональным

и межконфессиональным

Руководитель                                      								отношениям Ленинградской

финансового                Пасынкова Ю.Г. 									области

органа       _________  __________________     									________  Бурак Л.В.

(подпись) (фамилия, инициалы)    								      (подпись)(фамилия, инициалы)

Исполнитель    Пасынкова Ю.Г.

(фамилия, инициалы)

(81367)39-176

20 декабря  2017 года

- Приложение N 1

к Отчету (годовому)

2017 года N ____

| N п/п | Наименование проекта | Единица измерения показателя результативности использования субсидии | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения вдоль домов №№ 10,12 в дер. Горка | Шт. | 1 | 1 |
| 2 | Устройство общественного колодца в д.Горка Тихвинского района | Шт. | 1 | 1 |
| 3 | Приобретение ламп и детекторов освещения для организации уличного освещения в д.Горка | Шт. | 1 | 1 |