# ОТЧЕТ

# о реализации мероприятий муниципальной программы

# «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Коськовском сельском поселении»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0за | **3** | квартал | **2016** | года (нарастающим итогом) |

Администрация Коськовского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0**Наименование подпрограммы (при ее наличии)** | **Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы)** | **Объем финансирования**  **план на 2016 год** | | | | | **Объем финансирования**  **факт за 3 квартал** **2016г.** | | | | |
|  |  | **Всего** | **В том числе:** | | | | **Всего** | **В том числе:** | | | |
|  |  |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Прочие** |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Прочие** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Поддержка коммунального хозяйства в том числе:  - приобретение оборудования для коммунального хозяйства  - капитальный ремонт объектов теплоснабжения | 239334,43  3612329,06 |  | 3398747,00 | 239334,43  213582,06 |  | 14000,00  41000,00 |  |  | 14000,00  41000,00 |  |
| **ИТОГО** |  | 3851663,49 |  | 3398747,00 | 452916,49 |  | 55000,00 |  |  | 55000,00 |  |

Глава администрации М.А. Степанов

Гл. бухгалтер Н.Н. Боровская