Приложение № 1

к Соглашению № 42/162

от « 04» апреля 2016 г.

| N п/п | Наименование проекта | Единица измерения показателя результативности использования субсидии | Значение показателя результативности использования субсидии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена и установка котельного оборудования (котел водогрейный мощностью 1,0 МВт в комплекте с дымососом ДН-6.3) в котельной деревни Коськово | шт. | 1 |
| 2 | Приобретение запасных частей для котлоагрегата № 7 в котельной д. Коськово | шт. | 1 |

Приложение № 2

к ежеквартальному отчету

от  01 января 2017 года

№ 42/162 от 14 апреля 2016 г.

Ежеквартальный отчет

Администрации Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия |  |  | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |  | Ожидаемый результат |  |  | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена и установка котельного оборудования (котел водогрейный мощностью 1.0 МВт в комплекте с дымососом ДН-6,3) в котельной деревни Коськово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ |  |  | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Коськовского сельского поселения |  | Заключение муниципального контракта |  |  | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ |
| 1.2. | Выполнение работ по замене и установке котельного оборудования (котел водогрейный мощностью 1,0 МВт в комплекте с дымососом ДН-6.3) в котельной деревни Коськово |  |  | Срок исполнения перенесен на 4 квартал 2016 года | Подрядная организация |  | Замена и установка котельного оборудования (котел водогрейный мощностью 1,0 МВт в комплекте с дымососом ДН-6.3) в котельной деревни Коськово |  |  | Работы выполнены |
| 1.3. | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом |  |  | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Коськовского сельского поселения |  | Акт приема выполненных работ |  |  | Акт приема выполненных работ подписан |
| 2. |  | Приобретение запасных частей для котлоагрегата № 7 в котельной д. Коськово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Заключение договоров на выполнение проекта | Не позднее месяца со дня подписания дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении субсидий |  |  | Администрация Коськовского сельского поселения |  | Заключение договоров | Договор заключен |  |
| 2.2. |  | Приобретение запасных частей для котлоагрегата № 7 в котельной д. Коськово | 4 квартал 2016 года |  |  | Подрядная организация |  | Приобретение запасных частей для котлоагрегата № 7 в котельной д. Коськово | Запасные части для котлоагрегата № 7 в котельной д. Коськово приобретены |  |
| 2.3 |  | Приемка поставленной продукции в порядке, установленном в договорах | В сроки предусмотренные договорами |  |  | Администрация Коськовского сельского поселения |  | Товарная накладная (ТОРГ-12) | Товар принят |  |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ |  |  | В течение периода действия муниципального контракта, договоров | Администрация Коськовского сельского поселения |  | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки |  |  | Приемка и оплата выполненных работ в соответствии с условиями муниципального контракта |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением |  |  | Ежеквартально до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Администрация Коськовского сельского поселения |  | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом |  |  | Подготовлен ежеквартальный отчет по освоению объемов в соответствии с Соглашением по состоянию на 01.01.2017г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством |  |  | При корректировке местного бюджета | Администрация Коськовского сельского поселения |  | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |  | Заключено дополнительное соглашение №! От 01.11.2016 к Соглашению №42/162 от 14.04.2016 года о предоставлении субсидий |

Глава администрации ____________________________ М.А. Степанов

МП