# ОТЧЕТ

# о реализации мероприятий муниципальной программы

# «Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, автомобильных дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0за | **2** | квартал | **2016** | года (нарастающим итогом) |

Администрация Коськовского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0**Наименование подпрограммы (при ее наличии)** | **Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы)** | **Объем финансирования**  **план на 2016 год** | | | | | **Объем финансирования**  **факт за 2 квартал** **2016г.** | | | | |
|  |  | **Всего** | **В том числе:** | | | | **Всего** | **В том числе:** | | | |
|  |  |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Прочие** |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Прочие** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Ремонт участка асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Прохоровская в д. Исаково | 578685,00 |  | 510700,00 | 67985,00 |  | 9000,00 |  |  | 9000,00 |  |
|  | Ремонт грунтового покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения ул. Школьной и ул. Береговой в д. Коськово | 973768,59 |  |  | 973768,59 |  | 8000,00 |  |  | 8000,00 |  |
|  | Содержание дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении | 179500,00 |  |  | 179500,00 |  | 59826,48 |  |  | 59826,48 |  |
|  | Уличное освещение | 273500,00 |  |  | 273500,00 |  | 224051,74 |  |  | 224051,74 |  |
| **ИТОГО** |  | **2005453,59** |  | **510700,00** | **1494753,59** |  | **300878,22** |  |  | **300878,22** |  |

Глава администрации М.А. Степанов Гл. бухгалтер Н.Н. Боровская