ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Коськовском сельском поселении на 2014-2017 годы

наименование муниципальной программы

| за | 3 | квартал | 2015 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Администрация Коськовского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

| #G0Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на 2015 год |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 3 квартал 2015г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Поддержка коммунального хозяйства в том числе: - приобретение оборудования для коммунального хозяйства - капитальный ремонт объектов водоснабжения - капитальный ремонт объектов теплоснабжения | 124560,00 2078963,70 2485996,00 |  | 1669335,00 2361000,00 | 124560,00 360068,70 124996,86 |  | 99120,00 1501117,39 2276414,86 |  | 1251653,00 2151418,00 | 99120,00 249464,39 124996,86 |  |
| ИТОГО |  | 4639959,70 |  | 4030335,00 | 609624,70 |  | 3876652,25 |  | 3403071,00 | 473581,25 |  |

Глава администрации                     М.А. Степанов

Гл. бухгалтер                                    Н.Н. Боровская