Концессионное соглашение

г. Тихвин                                                                                               «____» _________ 2018 г.

Муниципальное образование Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, от имени и в интересах которого действует администрация муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области в лице главы администрации Степанова Михаила Александровича, на основании Устава муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области в редакции от __________ г. и решения совета депутатов муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области от ________ г. № _____ «О назначении главы администрации муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области», именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Тихвинского района» в лице Шорохова Юрия Ивановича действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а также Ленинградская область, от имени и в интересах которой действует Правительство Ленинградской области в лице Губернатора Ленинградской области __________________________________________________, на основании Устава Ленинградской области, утвержденного законом Ленинградской области от 27 октября 1994 года № 6-оз, именуемая в дальнейшем «Субъект»,

в соответствии с протоколом конкурсной комиссии о результатах проведения совместного конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, входящих в состав систем теплоснабжения __________________________________________________________________________ № _______,

названия поселений, участвовавших в совместном конкурсе)

- заключили настоящее концессионное соглашение (далее по тексту - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Концессионер обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определенное соглашением имущество (далее - объект Соглашения), право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне - Концеденту, осуществлять деятельность по производству, передаче, распределению (реализации) тепловой энергии, горячему водоснабжению, с использованием объекта Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения, для осуществления указанной деятельности.

1.2. В целях создания условий для осуществления Концессионером деятельности, указанной в п. 1.1 Соглашения, Концедент предоставляет во владение и в пользование Концессионера имущество, принадлежащее Концеденту на праве собственности и предназначенное для использования по общему назначению с объектом Соглашения (далее – иное передаваемое  имущество).

Сведения о составе и описание иного передаваемого имущества, предназначенного для использования по общему назначению с объектом Соглашения в целях осуществления Концессионером деятельности, указанной в п. 1.1 Соглашения, содержится в Приложении №4КС.

- 2. Объект Соглашения

2.1. Объектом Соглашения являются объекты теплоснабжения, входящие в  состав систем теплоснабжения Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области, предназначенные для осуществления деятельности, указанной в п. 1.1 Соглашения.

2.2. Состав объекта Соглашения:

2.2.1. Объекты теплоснабжения, входящие в  состав системы теплоснабжения Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области:

2.2.1. Имущество, указанное в Приложении №2КС, и подлежащее реконструкции,  принадлежит Концеденту на праве собственности, что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права собственности Концедента (для недвижимого имущества), и выпиской из реестра муниципального имущества (для движимого имущества);

2.2.2. Имущество, подлежащее созданию, указано в Приложении №1КС.

2.3. Сведения о составе и описание имущества, входящего в состав объекта Соглашения, в том числе о балансовой и остаточной стоимости, годах ввода передаваемого имущества, входящего в состав объекта Соглашения, приведены в Приложениях №1КС, №2КС, №3КС.

2.4. В случае, если в течение срока реализации Соглашения выявлены технологически и функционально связанные с объектом Соглашения бесхозяйные объекты теплоснабжения или части таких объектов, Концедент обязуется передать Концессионеру права владения и (или) пользования такими бесхозяйными объектами без проведения торгов путем изменения условий Соглашения с учетом положений статьи 51 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее - Федеральный закон «О концессионных соглашениях») в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты государственной регистрации прав Концедента на такие объекты, а Концессионер обязуется принять такие объекты.

3. Порядок передачи Концедентом Концессионеру

имущества, входящего в состав объекта Соглашения

3.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять имущество, входящее в состав объекта Соглашения, иное передаваемое имущество, указанное в Приложении №4КС, а также права владения и пользования указанным имуществом, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Соглашения.

3.2. Передача Концедентом Концессионеру имущества, входящего в состав объекта Соглашения, и иного передаваемого имущества, указанного в Приложении №4КС, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами. Форма акта приема-передачи установлена в Приложении №16КС.

3.3. Обязанность Концедента по передаче имущества, входящего в состав объекта Соглашения, и иного передаваемого имущества, указанного в Приложении №4КС, считается исполненной после принятия данного имущества Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

3.4. Концедент передает Концессионеру по перечню согласно Приложению №6КС документы, относящиеся к передаваемому имуществу, входящему в состав объекта Соглашения, и иному передаваемому имуществу, указанному в Приложении №4КС, необходимые для исполнения Соглашения, одновременно с передачей имущества.

3.5. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, и иным недвижимым имуществом, указанным в Приложении №4КС, считается исполненной после принятия этого имущества Концессионером, подписания Сторонами акта приема-передачи и государственной регистрации Соглашения (обременения прав Концедента).

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования движимым имуществом считается исполненной после принятия этого имущества Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

3.6. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование имуществом, входящим в состав объекта Соглашения (в части недвижимого имущества), состав иного передаваемого имущества в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи. Государственная регистрация указанных прав осуществляется за счёт Концессионера.

3.7. Выявленное в течение одного года с момента подписания Сторонами акта приема-передачи имущества, входящего в состав объекта Соглашения, Концессионеру несоответствие показателей имущества, входящего в состав объекта Соглашения, технико-экономическим показателям, установленным в решении Концедента о заключении Соглашения, является основанием для предъявления Концессионером Концеденту требования об устранении данных несоответствий.

4. Создание и реконструкция объекта Соглашения

4.1. Концессионер обязан за свой счет создать и (или) реконструировать  имущество, входящее в состав объекта Соглашения, описание и технико-экономические показатели которого установлены в Приложениях №1КС, №2КС,№13КС, №15КС в сроки, указанные в разделе 9 Соглашения.

Плановые значения показателей надежности, энергетической эффективности, а также иных предусмотренных конкурсной документацией технико-экономических показателей объектов Соглашения установлены в Приложении №13КС.

4.2. Перечень создаваемого и (или) реконструируемого имущества, входящего в состав объекта Соглашения, установлен в Приложениях №1КС, №2КС, перечень мероприятий по их созданию и реконструкции приведен в Приложении №15КС, плановый объем инвестиций, подлежащих выполнению, объем, и источники привлекаемых Концессионером средств приведены в Приложениях №9КС и №10КС...

4.3. Концессионер обязуется осуществить действия, необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента, оформления иных документов на создаваемое и реконструируемое имущество, входящее в состав объекта Соглашения, а также прав Концессионера на владение и пользование указанным имуществом в порядке и на условиях, предусмотренных Приложением №5КС.

4.4. Концессионер вправе с согласия Концедента привлекать к выполнению работ по созданию и (или) реконструкции имущества, входящего в состав объекта Соглашения, третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.

4.5. Концессионер обязан за свой счёт разработать и согласовать с Концедентом проектную документацию, необходимую для создания и реконструкции объекта Соглашения, если разработка такой документации предусмотрена законодательством Российской Федерации.

4.6. Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к объекту Соглашения в решении о заключении Соглашения, а также правилами СНИП, ГОСТ, иметь положительное заключение Государственной экспертизы в случае, если это предусмотрено законодательством, соответствовать иным нормам действующего законодательства Российской Федерации. Государственная экспертиза проектной документации осуществляется за счет средств Концессионера.

4.7. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по созданию и (или) реконструкции имущества, входящего в состав объекта Соглашения, в том числе:

-  принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к имуществу, входящему в состав объекта Соглашения.

- своевременно предоставить Концессионеру земельные участки для целей реализации Соглашения в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и разделом 5 Соглашения.

4.8. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по созданию и (или) реконструкции имущества, входящему в состав объекта Соглашения путем осуществления следующих действий:

- предоставить по запросу Концессионера имеющуюся у Концедента техническую и иную документацию на имущество, входящее состав объекта Соглашения, на иное передаваемое имущество, указанное в Приложении №4КС, в случае если такая документация не предоставлялась ранее и является необходимой в целях исполнения возложенных на Концессионера обязательств по Соглашению;

- согласовывать и (или) подготавливать разрешительную и иную документацию в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе документацию необходимую для проектирования, строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения (градостроительного плана земельного участка, проектов планировки и межевания территории или иной градостроительной документации);

- оказывать содействие в получении разрешения уполномоченного органа на строительство недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения, на ввод в эксплуатацию источника тепловой энергии (при надлежащем качестве выполненных работ и выполнении требований Градостроительного кодекса РФ), на использование земель или земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в получении разрешения на проведение земляных, строительных и прочих работ с соответствующими электросетевыми организациями, организациями водо-газоснабжения, организациями, осуществляющими благоустройство города, ГИБДД и т. п.);

4.9. Стороны обязуется осуществить следующие действия по подготовке территории, необходимой для создания и реконструкции объекта Соглашения, а также осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением:

4.9.1. Концедент обязуется:

- при необходимости выполнить вынос подземных коммуникаций, принадлежащих Концеденту и проходящих по территории земельного участка, сформированного под строительство (размещение) объектов, указанных в Приложении №1 (срок-90 (девяносто) календарных дней с момента вступления в силу Соглашения);

4.9.2. Концессионер обязуется:

- освободить территорию земельных участков (частей земельных участков) предоставляемых Концессионеру для выполнения работ от имеющихся на ней лесонасаждений;

- незамедлительно письменно сообщить Концеденту о выявленных в процессе создания и (или) реконструкции  имущества, указанного в Приложениях №1КС, №2КС, зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в собственности третьих лиц и расположенных в границах охранной зоны создаваемого (реконструируемого) имущества, входящего в состав объекта Соглашения.

4.10. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным создание и (или) реконструкцию, а также ввод в эксплуатацию имущества, указанного в Приложениях №1КС, №2КС, в сроки, установленные Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) имущества, входящего в состав объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению Соглашения.

4.11. Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию созданного и (или) реконструированного имущества, указанного в Приложениях №1КС, №2КС, с установленными технико-экономическими показателями, указанными в Приложении №15КС, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и сроки, указанные в разделе 9 Соглашения.

4.12. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) имущества, входящего в состав объекта Соглашения в срок, указанный в разделе 9 Соглашения.

4.13. Концессионер обязан осуществить инвестиции в создание и (или) реконструкцию имущества, указанного в Приложениях №1КС, №2КС, в объемах, указанных в Приложении №10КС.

Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию имущества, указанного в Приложениях №1КС, №2КС, которые предполагается осуществить Концессионером, составляет 35 270,25 тыс. рублей, в т.ч. НДС-18%.

Задание и основные мероприятия, предусмотренные ст. 22 Федерального закона «О концессионных соглашениях» с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в Приложении №15КС.

Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации Соглашения, в том числе на каждый год срока действия Соглашения, указан в Приложении №11КС.

4.14. Завершение Концессионером работ по созданию и (или) реконструкции имущества, указанного в Приложениях №1КС, №2КС, оформляется Сторонами в порядке, предусмотренном Приложением №5КС.

4.15. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств, предусмотренных п. 4.1 Соглашения, в виде непередаваемой безотзывной банковской гарантии в размере 200 тыс. руб. до окончания сроков создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, в соответствии с требованиями, установленными постановлениями Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 г. № 495 и от 19.12.2013 г. № 1188.

4.16. Порядок возмещения фактически понесенных расходов Концессионера по реконструкции имущества, указанного в Приложениях №1КС, №2КС, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия Соглашения, приведен в Приложении №17КС.

5. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков

5.1. Концедент обязуется в установленный действующим законодательством срок предоставить в аренду Концессионеру земельные участки, на которых располагается или будет располагаться имущество, входящее в состав объекта Соглашения, иное передаваемое имущество, указанное в Приложении №4КС.

5.2. Перечни земельных участков и документов, удостоверяющих право собственности Концедента в отношении земельных участков, предоставляемых Концессионеру по договору аренды, приведены в Приложении №12КС.

5.3. Указанные в п. 5.1 Соглашения договоры аренды земельных участков заключаются на срок действия Соглашения, а в части земельных участков, предоставляемых для целей реконструкции имущества, указанного в Приложении №2КС, - на период реконструкции.

5.4. Договоры аренды подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступают в силу с момента такой регистрации.

Государственная регистрация договоров осуществляется за счет Концедента.

5.5. Прекращение Соглашения является основанием для прекращения договоров аренды земельных участков.

5.6. Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на земельном участке, находящемся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.

6. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества,

предоставляемыми Концессионеру

6.1. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) имущество, входящее в состав объекта Соглашения, и иное передаваемое имущество, указанное в Приложении №4КС, в установленном Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в п. 1.1 Соглашения.

6.2. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на его содержание.

Концессионер обязан поддерживать иное имущество, указанное в Приложении №4КС, в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт, нести расходы на его содержание.

6.3. Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать имущество, входящее в состав объекта Соглашения, в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока действия Соглашения, указанного в п. 9.1 Соглашения, при условии соблюдения обязательств Концессионера, предусмотренных Соглашением. Прекращение Соглашения является основанием для прекращения прав пользования третьих лиц объектом Соглашения.

6.4. Передача Концессионером в залог или отчуждение имущества, входящего в состав объекта Соглашения, не допускается.

6.5. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по Соглашению, являются собственностью Концессионера.

6.6. Обращение взыскания по долгам Концессионера на его права в отношении имущества, входящего в состав объекта Соглашения, иного передаваемого имущества, указанного в Приложении №4КС, не допускается.

6.7. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия или с согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее в состав иного передаваемого имущества, указанного в Приложении №4КС, является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.

6.8. Движимое имущество (технологически связанное с источником тепловой энергии), которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением, является собственностью Концедента.

Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением, и не входит в состав объекта Соглашения или иного передаваемого имущества, указанного в Приложении №4КС, является собственностью Концессионера.

6.9. Имущество, входящее в состав объекта Соглашения, иное передаваемое имущество, указанное в Приложении №4КС, отражается на балансе Концессионера отдельно от имущества Концессионера. В отношении такого имущества Концессионером ведется самостоятельный учет, осуществляемый им в связи с исполнением обязательств по Соглашению, и производится начисление амортизации такого имущества.

6.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения, иного передаваемого имущества, указанного в Приложении №4КС, с момента подписания Сторонами акта приема-передачи имущества, входящего в состав объекта соглашения, и иного передаваемого имущества, указанного в Приложении №4КС, по дату возврата данного имущества Концеденту, несет Концессионер.

7. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества

7.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять имущество, входящее в состав объекта Соглашения, и иное передаваемое имущество, указанное в Приложении №4КС, в срок, установленный в разделе 9 Соглашения.

7.2. Передаваемое Концессионером имущество, входящее в состав объекта Соглашения, и иное передаваемое имущество, указанное в Приложении №4КС, должно находиться в состоянии, пригодном для осуществления деятельности, указанной в п. 1.1 Соглашения, и не должно быть обременено правами третьих лиц.

7.3. Передача Концессионером Концеденту имущества, входящего в состав объекта Соглашения, и иного передаваемого имущества, указанного в Приложении №4КС, согласно п. 7.1 Соглашения, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

7.4. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому имуществу, входящему в состав объекта Соглашения, и иному передаваемому имуществу, указанному в Приложении №4КС, в том числе, при наличии, проектную документацию на созданное и (или) реконструированное имущество, указанное в Приложениях №1КС, №2КС и техническую документацию, необходимую для регистрации указанного имущества, одновременно с его передачей.

7.5. Обязанность Концессионера по передаче имущества, входящего в состав объекта Соглашения, и иного передаваемого имущества, указанного в Приложении №4КС, считается исполненной с момента подписания Сторонами соответствующих актов приема-передачи (возврата).

7.6. При уклонении Концедента от подписания актов приема-передачи (возврата) обязанность Концессионера по передаче имущества, входящего в состав объекта Соглашения, и иного передаваемого имущества, указанного в Приложении №4КС, считается исполненной по истечении десяти календарных дней с момента получения Концедентом акта приема-передачи (возврата).

7.7. В процессе создания и (или) реконструкции, а также эксплуатации имущества, входящего в состав объекта Соглашения, и иного передаваемого имущества, указанного в Приложении №4КС, может быть произведено выбытие (списание) имущества, переданного Концедентом Концессионеру по Соглашению. Для своевременного отражения данного факта в Реестре муниципального имущества Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области, Концессионер обязан предоставить Концеденту документы, подтверждающие необходимость списания имущества, с указанием технических, стоимостных и иных параметров, подлежащего выбытию (списанию) имущества. Передача Концеденту имущества, демонтированного в процессе реконструкции и (или), эксплуатации имущества, входящего в состав объекта Соглашения, и иного передаваемого имущества, указанного в Приложении №4КС, осуществляется путем подписания акта приема-передачи.

7.8. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, и иного передаваемого имущества, указанного в Приложении №4КС, - в части недвижимого имущества, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для осуществления государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера в течение 10 (десяти) календарных дней со дня прекращения Соглашения

Государственная регистрация осуществляется за счет средств Концессионера.

7.9. Завершение Концессионером работ по созданию и (или) реконструкции имущества, указанного в Приложениях №1КС, №2КС Соглашения, оформляется документами, установленными законодательством, Приложением №5КС.

8. Порядок осуществления Концессионером деятельности,

предусмотренной Соглашением

8.1. В соответствии с Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в п. 1.1 Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

8.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) имущества, входящего в состав объекта Соглашения, и иного передаваемого имущества, указанного в Приложении №4КС, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

8.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в п. 1.1 Соглашения, с момента передачи имущества, входящего в состав объекта Соглашения, и иного передаваемого имущества, указанного в Приложении №4КС, до окончания срока, указанного в разделе 9 Соглашения.

8.4. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, указанной в п. 1.1 Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

8.5. Концессионер обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставлять по запросу Концедента информацию, связанную с осуществлением деятельности, указанной в п. 1.1 Соглашения.

8.6. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате услуг, в случае, если органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим регулирование тарифов, в приказе об их установлении прямо указано на обязанность применения Концессионером льгот для соответствующих категорий потребителей.

Возникающая разница между утвержденным тарифом для льготной категории потребителей и утвержденным для другой группы потребителей экономически обоснованным тарифом, отражающим реальные затраты Концессионера на производство соответствующего ресурса (далее - межтарифная разница) подлежит компенсации из бюджета Ленинградской области на основании принимаемого нормативного правового акта высшего исполнительного органа государственной власти Ленинградской области или акта уполномоченного им органа государственной власти Ленинградской области о порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям, в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) (теплоснабжения и горячего водоснабжения) на территории Ленинградской области.

Размер субсидии определяется как разница величины затрат (в стоимостном выражении) Концессионера на предоставление коммунальных ресурсов (услуг) (теплоснабжения и горячего водоснабжения) льготным категориям потребителей по регулируемым в установленном порядке тарифам и доходов, полученных в результате предоставления льготным категориям потребителей коммунальных ресурсов (услуг) (теплоснабжения и горячего водоснабжения) по тарифам для льготных категорий потребителей, установленным комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области ниже уровня регулируемых в установленном порядке тарифов для Концессионера.

В соответствии с согласованными Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области долгосрочными параметрами деятельности Концессионера (№ __________________ от ________ г.) Концессионеру необходимо выделение средств из бюджета Ленинградской области на компенсацию расходов на весь период действия Соглашения (до 2033 г.).

Возмещение части затрат (межтарифной разницы) Концессионеру предоставляется на основании ежегодно заключаемых соглашений с Правительством Ленинградской области о предоставлении субсидий на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории Ленинградской области.

8.7. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в п. 1.1 Соглашения, осуществлять реализацию производимых услуг по регулируемым ценам (тарифам) и (или) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).

8.8. Порядок, условия установления и изменения цен (тарифов), надбавок к ценам (тарифам) и долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера на оказываемые услуги, согласованные в утверждаемом Правительством Российской Федерации порядке с органами исполнительной власти или органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), указаны в Приложении №13КС к Соглашению.

8.9. В случае изменения перечня долгосрочных параметров тарифного регулирования, установленных законодательством Российской Федерации, Приложение №13КС подлежит пересмотру по требованию Концессионера.

8.10. Регулирование тарифов на производимые Концессионером услуги осуществляются в соответствии с методом индексации.

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера на оказываемые Концессионером услуги, согласованные с органами исполнительной власти в области государственного регулирования цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации  в сфере теплоснабжения, указаны в Приложении №13КС в настоящей документации.

9. Сроки, предусмотренные Соглашением

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его заключения (подписания) и действует в течение 15 лет.

9.2. Срок реконструкции Концессионером имущества, указанного в Приложении №2КС:

- выполнение пуско-наладочных работ - до 01.10.2019 г.;

- ввод в постоянную эксплуатацию органами Ростехнадзора до 31.12.2019 г.

9.3. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения, в том числе иного имущества, указанного в Приложении №4КС - с момента подписания акта приема-передачи данного имущества, до окончания срока действия Соглашения.

9.4. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) имущества, входящего в состав объекта Соглашения и указанного в Приложениях №1КС, №2КС, – с 01.01.2019 г.

9.5. Срок передачи Концедентом Концессионеру имущества, указанного в Приложении №2КС, - до 31.12.2018 г.

9.6. Срок передачи Концедентом Концессионеру иного имущества, указанного в Приложении №4КС, - до 31.12.2018 г.

9.7. Срок передачи Концессионером Концеденту имущества, указанного в Приложениях №1КС, №2КС, - до 31.12.2033 г.

9.8. Срок передачи Концессионером Концеденту имущества, указанного в Приложении №4КС - до 31.12.2033 г.

10. Плата по Соглашению. Расходы на создание и (или) реконструкцию

10.1. Концессионная плата не устанавливается.

10.2. Концедент принимает на себя часть расходов на создание и реконструкцию  имущества, указанного в Приложении №1КС, №2КС Соглашения и  принимает на себя обязательства о возмещении затрат Концессионеру в связи с производством работ по созданию и реконструкции имущества, указанного в Приложении №1КС, №2КС Соглашения.

Размер (объем) принимаемых Концедентом на себя расходов и сроки их выплаты указаны в Приложениях № 9КС, №10КС.

Указанное выше возмещение затрат происходит в соответствии с порядком, установленном ст. 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

Концедент гарантирует, что принятые им на себя обязательства по возмещению затрат приняты Концедентом в соответствии с требованиями муниципального правового акта об утверждении правил принятия решений о заключении концессионных соглашений на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Концедент гарантирует, что с целью выполнения обязательств Концедента, предусмотренных настоящим пунктом, Концедентом будет принят муниципальный правовой акт о целях, порядке и условиях предоставления субсидий из бюджета Концедента на возмещение части затрат Концессионеру при осуществлении им деятельности по Соглашению на безвозмездной и безвозвратной основе в порядке, предусмотренном статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. При этом указанный правовой акт будет действовать в течение срока действия Соглашения и /или до момента получения Концессионером валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема изначально, определенного Приложением №11КС к Соглашению.

Концессионер подтверждает свое согласие на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств Концедента, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля Концедента проверок соблюдения Концессионером условий, целей и порядка предоставления субсидий, предусмотренных настоящим пунктом.

Часть расходов на создание и реконструкцию имущества, указанного в Приложении №1КС, №2КС Соглашения, указанная в Приложении №10КС как единовременная плата Концедента, финансируется Концедентом по согласованному графику с Концессионером.  Приложение №10.1КС.

11. Исключительные права на результаты

интеллектуальной деятельности

11.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении Соглашения, принадлежат Концессионеру.

12. Порядок осуществления Концедентом и Субъектом контроля за соблюдением Концессионером условий Соглашения

12.1. Права и обязанности Концедента в области контроля осуществляются администрацией Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области и Правительством Ленинградской области, а также уполномоченными ими органами и юридическими лицами, в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Концедент и Субъект уведомляют Концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от их имени права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, в разумный срок до начала осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на них полномочий, предусмотренных Соглашением.

12.2. Концедент и Субъект осуществляют контроль за соблюдением Концессионером условий Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в п. 1.1 Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) имущества, входящего в состав объекта Соглашения, в соответствии с целями, установленными Соглашением, а также сроков исполнения обязательств, указанных в разделе 9 Соглашения.

Для непосредственного контроля за осуществлением деятельности Концессионера Концедент создаёт Наблюдательный Совет, в состав которого Субъект направляет своего представителя. Наблюдательный Совет осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий Соглашения, экономическо-финансовой деятельности и т.д.; контролирует исполнение конкретных работ по созданию и (или) реконструкции имущества, указанного в Приложениях №1КС, №2КС.

12.3. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом и Субъектом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий Соглашения, беспрепятственный доступ к объекту Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в п. 1.1 Соглашения.

12.4. Концедент и Субъект имеют право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных Соглашением, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения запроса.

Предоставление указанной информации Концессионером Концеденту и Субъекту осуществляется в рамках единой системы отчетности, определяемой федеральными органами исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

12.5. Концедент и Субъект не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

12.6. Представители уполномоченных Концедентом и Субъектом органов или юридических лиц не вправе разглашать сведения, отнесенные к сведениям конфиденциального характера, или являющиеся коммерческой тайной.

12.7. При обнаружении Концедентом или Субъектом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий Соглашения, Концедент или Субъект обязаны сообщить об этом Концессионеру в течение 10 (десяти) календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений.

12.8. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий Соглашения оформляются актом о результатах контроля.

Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня составления указанного акта на официальном сайте Концедента в сети Интернет. Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение трех лет.

Акт о результатах контроля не размещается в сети Интернет в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

12.9. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

13. Ответственность Сторон

13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Соглашением.

13.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при создании и (или) реконструкции объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения, нарушение требований, установленных Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству имущества, входящего в состав объекта Соглашения.

13.3. В случае нарушения требований, указанных в п. 13.2 Соглашения, Концедент обязан в течение 10 (десяти) календарных дней, прошедших с даты обнаружения нарушения, направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом разумный срок для устранения нарушения устанавливается Концедентом в требовании.

13.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в п. 13.2 Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном п. 13.3 Соглашения, или являются существенными.

13.5. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по созданию и (или) реконструкции объекта Соглашения в течение 3 (трех) лет с передачи Концессионером Концеденту имущества, указанного в Приложениях №1КС, №2КС.

13.6. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате уклонения Концессионера от подписания акта приема-передачи имущества, входящего в состав объекта Соглашения и иного имущества, указанного в Приложении №4КС.

Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате уклонения Концедента от подписания от подписания акта приема-передачи имущества, входящего в состав объекта Соглашения и иного имущества, указанного в Приложении №4КС.

13.7. В случае просрочки исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных Соглашением, Концессионер обязан уплатить в бюджет муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области неустойку в виде пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Соглашением, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Соглашением срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.

13.8. За неисполнения, ненадлежащего исполнения или просрочки Концедентом обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе в случае нарушения сроков исполнения обязательств, предусмотренных Соглашением,  Концедент уплачивает на счет, указанный Концессионером, неустойку в виде денежной суммы в размере 10 000 рублей за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Соглашением.

13.9. Возмещение Сторонами Соглашения убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

13.10. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные Соглашением, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы и/или изменения действующего законодательства.

14. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении

обстоятельств непреодолимой силы

14.1. Для целей Соглашения обстоятельства непреодолимой силы понимаются как обстоятельства, наступившие в результате событий чрезвычайного характера, произошедшие после заключения Соглашения, которые:

• не зависят от воли Сторон;

• не могли быть предвидены либо предотвращены какой-либо Стороной ни до, ни после заключения Соглашения;

• Сторона не в состоянии предотвратить или преодолеть последствия их наступления, принимая все разумные меры,

а также:

• не являются следствием действия или бездействия какой-либо Стороны.

К обстоятельствам непреодолимой силы могут быть отнесены, без ограничений, чрезвычайные обстоятельства любого рода, в том числе:

• война и военные действия (вне зависимости от того, объявлена ли война), завоевание, действия внешних вооруженных сил;

• насильственное изменение политического режима, терроризм, революция, восстание, военный или иной переворот, гражданская война;

• беспорядки, волнения, забастовки или локауты, инициированные лицами, не являющимися работниками Концессионера;

• стихийные бедствия, в том числе землетрясения, ураганы, тайфуны, наводнения.

14.2	Сторона, нарушившая условия Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных Соглашением.

В случаях возникновения ситуаций, существенно влияющих на работу Концессионера, связанных с обстоятельствами природного или техногенного характера (таких как землетрясение, наводнение ураган, снежный буран, экстремально низкие для соответствующей местности температуры и аналогичных) Концессионер совместно с органами МЧС Российской Федерации и другими государственными службами, ответственными за ликвидацию последствий наступивших событий, осуществляет работы, предусмотренные правовыми актами, регулирующими его действия в экстремальных обстоятельствах.

Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять в разумный срок меры для обеспечения деятельности, указанной в п. 1.1 Соглашения.

15. Изменение Соглашения

15.1. Соглашение может быть изменено по соглашению его Сторон. Условия Соглашения, определенные на основании решения о заключении Соглашения и конкурсного предложения, могут быть изменены по соглашению Сторон Соглашения на основании решения Концедента, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях».

15.2. Изменение Соглашения осуществляется в письменной форме.

15.3. Изменение условий Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях». Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в Приложении №7КС, осуществляется по предварительному согласованию с органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

15.4. В целях внесения изменений в условия Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

15.5. Сторона в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия Соглашения.

15.6. Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

16. Прекращение Соглашения

16.1 Соглашение прекращается:

а) по истечении срока действия;

б) по соглашению Сторон;

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении;

Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и Соглашением.

16.2. К существенным нарушениям Концессионером условий Соглашения относятся:

а) нарушение установленных Соглашением сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения по вине Концессионера более чем на 6 (шесть) месяцев;

б) использование (эксплуатация) объекта Соглашения, в целях, не установленных Соглашением;

в) нарушение установленного Соглашением порядка использования (эксплуатации) объекта Соглашения;

г) нарушение, приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту неисполнение Концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением;

д) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением, без согласия Концедента, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3.7 ст. 13 Федерального закона «О концессионных соглашениях», а также положениями иных нормативных правовых актов;

е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по предоставлению гражданам и другим потребителям услуг по теплоснабжению, а также обязательств, установленных в п. 8.6 Соглашения.

16.3. К существенным нарушениям Концедентом условий Соглашения относятся:

а) невыполнение в срок, установленный разделом 9 Соглашения, обязанности по передаче Концессионеру имущества, входящего в состав объекта Соглашения, а также иного передаваемого имущества, указанного в Приложении №4КС;

б) передача Концессионеру имущества, входящего в состав объекта Соглашения, а также иного передаваемого имущества, указанного в Приложении №4КС, по описанию, технико-экономическим показателям, назначению и в состоянии, не соответствующем установленному Приложениями №2КС, №3КС, №4КС, а также отчету о техническом обследовании передаваемого Концедентом Концессионеру по Соглашению имущества, в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания сторонами Соглашения акта приема-передачи и не могло быть выявлено при передаче имущества и возникло по вине Концедента;

в) невыполнение принятых на себя Концедентом обязательств по финансированию части расходов и возмещение затрат, предусмотренных п. 10.2 Соглашения.

16.4. В случае досрочного расторжения Соглашения, возмещение расходов Концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта Соглашения осуществляется Концедентом в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения Соглашения, в порядке и сроки, установленные в Приложении № 17КС.

17. Права и обязанности Субъекта по Соглашению

Обязанности Субъекта:

17.1. Устанавливает тарифы в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессионера и методом регулирования тарифов, установленных Соглашением.

17.2. Утверждает инвестиционную программу Концессионера в соответствии с установленными Соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности Концессионера, предельным уровнем расходов на создание и (или) реконструкцию объекта Соглашения.

17.3. Возмещает экономически обоснованные расходы Концессионера, подлежащие возмещению за счет средств бюджета Ленинградской области, в том числе в случае принятия органом исполнительной власти Ленинградской области в области государственного регулирования тарифов решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера и предусмотренных Соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов Ленинградской области, и (или) решения об установлении тарифов Концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов Ленинградской области, в соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях».

Права Субъекта:

17.4. Субъект вправе предоставить Концессионеру государственные гарантии Ленинградской области.

18. Гарантии осуществления Концессионером деятельности,

предусмотренной Соглашением

18.1. В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях органы в области регулирования цен (тарифов), надбавок к ценам (тарифам) на производимую и реализуемую Концессионером тепловую энергию устанавливают цены (тарифы) и (или) надбавки к ценам (тарифам) исходя из определенных Соглашением предельного объема инвестиций, предусмотренного п. 4.13 Соглашения, и сроков их осуществления и иными параметрами долгосрочного регулирования.

18.2. Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером услуги осуществляются по правилам, действовавшим на момент заключения Соглашения и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления. По соглашению Сторон и по согласованию в порядке, утверждаемом Правительством РФ в сфере теплоснабжения с органом исполнительной власти или органом местного самоуправления, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на оказываемые услуги осуществляются до конца срока действия Соглашения по правилам, действующим на момент соответственно установления, изменения, корректировки цен (тарифов) и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными  правовыми актами Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления.

19. Разрешение споров

19.1. Споры и разногласия между Сторонами по Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.

19.2. В случае не достижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее получения.

19.3. Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.

19.4. В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

19.5. В случае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

20. Заключительные положения

20.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 10 (десяти) календарных дней со дня этого изменения.

20.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в четырех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Сторон и один для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

20.3. Все приложения и дополнительные соглашения к Соглашению, заключенные как при подписании Соглашения, так и после вступления в силу Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

20.4. В случае признания в установленном порядке недействительным какого - либо из условий Соглашения Стороны признают, что Соглашение было бы заключено и без части условий Соглашения, признанных недействительными и не влечет недействительность Соглашения в целом.

20. Приложения к Соглашению

1. ПРИЛОЖЕНИЕ №1КС: Сведения о составе и описании имущества, подлежащего созданию (создаваемое имущество - источник тепловой энергии).

2. ПРИЛОЖЕНИЕ №2КС: Сведения о составе и описание имущества, подлежащего реконструкции.

3. ПРИЛОЖЕНИЕ №3КС: Сведения о балансовой и остаточной стоимости, сроке ввода  имущества, входящего в состав объекта Соглашения, и иного передаваемого имущества.

4. ПРИЛОЖЕНИЕ №4КС: Сведения о составе и описание иного имущества, предназначенного для использования по общему назначению с объектом Соглашения в целях осуществления Концессионером деятельности, указанной в п. 1.1 Соглашения.

5.ПРИЛОЖЕНИЕ №5КС Мероприятия и порядок оформления документов об исполнении Концессионером обязательств по созданию, реконструкции и вводу в эксплуатацию имущества, указанного в Приложениях №1КС, №2КС, государственной регистрации прав.

6. ПРИЛОЖЕНИЕ №6КС: Перечень документов, относящихся к передаваемому объекту Соглашения, иному передаваемому имуществу, необходимых для исполнения Соглашения.

7. ПРИЛОЖЕНИЕ №7КС: Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера, не являющиеся критерием конкурса.

8. ПРИЛОЖЕНИЕ №8КС: Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на подлежащее реконструкции имущество, указанное в Приложении №2КС, и на иное передаваемое имущество, указанное в Приложении №4КС, права владения и пользования которым передаются Концессионеру.

9. ПРИЛОЖЕНИЕ №9КС: Объем средств, направляемых Концедентом на финансирование расходов Концессионера на создание и (или) реконструкцию объекта Соглашения.

# 10 ПРИЛОЖЕНИЕ №10КС: Предельный объем инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях создания и реконструкции имущества, указанного в Приложениях №1КС, №2КС Соглашения .

10.1 ПРИЛОЖЕНИЕ  №10.1КС: График финансирования единовременной платы Концедента.

11. ПРИЛОЖЕНИЕ №11КС: Объем неподконтрольных расходов, получаемый Концессионером в рамках реализации Соглашения, в том числе на каждый год срока действия Соглашения.

12. ПРИЛОЖЕНИЕ №12КС: Перечень земельных участков, предоставляемых Концессионеру Концедентом.

13. ПРИЛОЖЕНИЕ №13КС: Порядок, условия установления и изменения цен (тарифов), надбавок к ценам (тарифам) и долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера на оказываемые услуги.

14. ПРИЛОЖЕНИЕ №14КС: Порядок предоставления информации об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных Соглашением, а также рассмотрения Концедентом указанной информации.

15. ПРИЛОЖЕНИЕ №15КС: Задание на выполнение работ по концессионному соглашению.

16. ПРИЛОЖЕНИЕ №16КС: Форма акта приема-передачи имущества.

17. ПРИЛОЖНГИЕ №17КС: Порядок возмещения расходов Концессионера, не возмещенных ему на момент окончания срока действия Соглашения.

21. Адреса и реквизиты лиц, уполномоченных действовать от имени Сторон

##### от Концедента; ##### Концессионер. Администрация муниципального образования ______________________________ Тихвинского муниципального района Ленинградской области, Адрес:; Полное наименование, Адрес:. ОГРН _________________________; ОГРН. ИНН ________________________ КПП ________________________ ОКПО ______________________ ОКТМО _____________________; Банковские реквизиты:. л/с: ___________ в _____________________________; р/с: ИНН, КПП БИК Банк к/сч.. Глава администрации __________________ ФИО М.П.; должность __________________ ФИО.

| ##### от Субъекта |  |
| --- | --- |
| Правительство Ленинградской области, Адрес: |  |
| ОГРН _________________________ |  |
| ИНН ________________________ КПП ________________________ ОКПО ______________________ ОКТМО _____________________ |  |
| л/с: ___________ в _____________________________ |  |
| Губернатор Ленинградской области __________________ ФИО М.П. |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1КС

к Соглашению

Сведения о составе и описание имущества, подлежащего созданию

| № п/п | Наименование объекта | Место нахождения |
| --- | --- | --- |
| 1. | - |  |
| 2. | - |  |
| 3. | - |  |
| 4. | - |  |
| 5. | - |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2КС

к Соглашению

Сведения о составе и описание имущества, подлежащего реконструкции

| № п/п | Наименование имущества | Место нахождения | Кадастровый номер объекта | Характеристика (протяженность, м/площадь, кв.м.) | Дата и номер государственной регистрации права |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная (здание) | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Коськовское сельское поселение, деревня Коськово, Промплощадка №2 | 47:13:0000000:21460 | Площадь 408,8 кв.м. | 47-47/028-47/028/006/2016-1237/1 от 13.09.2016 |
| 2. | Оборудование котельной: | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Коськовское сельское поселение, деревня Коськово, Промплощадка №2 | В реестре муниципальной собственности |  |  |
| 2.1 | Котел «Луга-Лотос 1,0» |  |  | Мощность 1,0МВт |  |
| 2.2 | Дымосос ДН-3,5 (котел № 4) |  |  | Мощность 3,5 КВт |  |
| 2.3 | Аккумуляторная емкость на котельной |  |  | V -75 м3 |  |
| 2.4 | Агрегат электронасосный К100-65-200а (агрегат отопления № 1) |  |  | Сетевой насос отопл. Мощность 18,5 КВт 2930 об/мин |  |
| 2.5 | Насос К 80-50-200 ГВС № 3 |  |  | Сетевой насос ГВС мощность 18,5 КВт, 2900 об/мин |  |
| 2.6 | Насос КМ 80-65-160 (отопл. № 3) |  |  | Сетевой насос отопл. мощность 18,5 КВт, 2910 об/мин |  |
| 2.7 | Насос центробежный CALPEDA NM 50/20АЕ (ГВС №1) |  |  | Сетевой насос ГВС мощность 11,0КВт, 2900 об/мин |  |
| 2.8 | Электронасос NM 65/20C/A (отопл. № 2) |  |  | Сетевой насос отопления Мощность 15 КВт, 2900 об/мин |  |
| 2.9 | Насос К 80-50-200 с электро двигателем 15 кВт/ 3000 об/мин(ГВС № 2) |  |  | Сетевой насос ГВС мощность 15,0 КВт, 2900об/мин |  |
| 2.10 | Щит №1 для защиты электронасосов CALPEDA 65/20 15кВт/ч и CALPEDA 50/20 11кВт/ч |  |  |  |  |
| 2.11 | Щит №2 для защиты электронасоса CALPEDA 40/16 2,2 кВт/ч |  |  |  |  |
| 3. | Тепловая сеть (4-х трубная) а именно: | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный р-н, Коськовское сельское поселение, деревня Коськово | 47:13:0000000:21466 | Протяженность 1643 м | 47-47/028-47/028/006/2016-897/1 от 07.07.2016 |
| 3.1 | Участок тепловой сети от котельной до центральной дороги в составе участка: |  |  | 480 м |  |
| • | инв. № 30625 - теплосеть от котельной до отв. ж/д |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3КС

к Соглашению

Сведения о балансовой и остаточной стоимости, сроке ввода имущества,

входящего в состав объекта Соглашения, и иного передаваемого имущества

| № п/п | Наименование имущества | Место нахождения | Индивидуализирующие характеристики | Остаточная стоимость, на 01.09.17 г., руб. | Остаточная стоимость, руб. | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная (здание) | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Коськовское сельское поселение, д. Коськово, Промплощадка №2 | кадастровый номер 47:13:0000000:21460 площадь 408,8 кв.м. Инв.№10253 | 2165040,00 | 840255,84 | 1981 |
| 2. | Гараж для автомобилей | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Коськовское сельское поселение, д. Коськово | Инв. №10261 | 9530,00 | 5996,70 | 2002 |
| 3. | Тепловая сеть (4-х трубная) в том числе: | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Коськовское сельское поселение, д. Коськово | кадастровый номер 47:13:0000000:21466протяженность 1643 м |  | 0,00 | 1981 |
| 3.1 | Теплосеть к бане, ж/д 2 |  | Инв.№30624 | 159600,00 | 0,00 |  |
| 3.2 | Теплосеть к гаражу, с/с, ж/д 1 |  | Инв.№30628 | 48300,00 | 0,00 |  |
| 3.3 | Теплосеть к ДК |  | Инв.№30629 | 192700,00 | 0,00 |  |
| 3.4 | Теплосеть к ж/д 3 |  | Инв.№30626 | 33000,00 | 0,00 |  |
| 3.5 | Теплосеть к ж/д 4 |  | Инв.№30631 | 127500,00 | 0,00 |  |
| 3.6 | Теплосеть к школе |  | Инв.№30630 | 47000,00 | 0,00 |  |
| 3.7 | Теплосеть от ж/д до отв. на д/с |  | Инв.№30627 | 131600,00 | 0,00 |  |
| 3.8 | Теплосеть от котельной до отв. ж/д, |  | Инв.№30625 | 694800,00 | 0,00 |  |
| 4. | Аккумуляторная емкость на котельной | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Коськовское сельское поселение, деревня Коськово, Промплощадка №2 | Инв.№20208 | 15609,86 | 5275,78 | 1996 |
| 5. | Вентилятор ВР 300-452 (котел № 6) |  | Инв.№40567 | 2776,66 | 0,00 | 2001 |
| 6. | Вентилятор ВЦ 14-46-2,5 (котел № 1) |  | Инв.№40565 | 3116,37 | 0,00 | 2001 |
| 7. | 40566 Вентилятор ВЦ 14-46 (котел № 3) | в котельной | Инв.№40566 | 1096,85 | 0,00 | 2001 |
| 8. | Дизель-генераторная установка АД60-Т400-2Р (60кВт) | в котельной | Инв.№04177 | 540921,22 | 274968,10 | 2012 |
| 9. | Дымосос ДН-3,5 (котел № 4) | в котельной | Инв.№40571 | 11157,00 | 0,00 | 2002 |
| 10. | Дымосос ДН-6,3 Л с э/дв. 5,5 кВт 1500 (котел № 1) | в котельной | Инв.№04086 | 35244,00 | 0,00 | 2007 |
| 11. | Дымосос ДН-6,3 Л с э/дв. 5,5 кВт 1500 (котел № 3) | в котельной | Инв.№04087 | 35244,00 | 0,00 | 2007 |
| 12. | Дымосос ДН-6,3 | в котельной | Инв.№04194 | 40665,00 | 21301,00 | 2013 |
| 13. | Котел «Луга-Лотос 1,0» | в котельной | Инв.№04106 | 821493,00 | 143760,78 | 2008 |
| 14. | Котел КВ-Р-0,8-95 | в котельной | Инв.№04084 | 499949,25 | 41662,85 | 2007 |
| 15. | Котел КВ-Р-0,8-95 | в котельной | Инв.№04085 | 498897,14 | 49889,30 | 2007 |
| 16. | Котел КВр-1,0МВт | в котельной | Инв.№04220 | 1040901,48 | 1006204,76 | 2016 |
| 17. | Котел КВм-1,0К (ВУЛКАНм-1,0 К) | в котельной | Инв.№04179 | 2114029,82 | 1233184,32 | 2012 |
| 18. | Котел КВр-0,8МВт | в котельной | Инв.№04193 | 1085659,31 | 723772,91 | 2013 |
| 19. | Агрегат электронасосный К100-65-200а (агрегат отопления № 1) | в котельной | Инв.№04149 | 31010,00 | 2953,08 | 2010 |
| 20. | Насос К 80-50-200 ГВС № 3 | в котельной | Инв.№40580 | 0,01 | 0,00 | 1998 |
| 21. | Насос КМ 80-65-160 (отопл. № 3) | в котельной | Инв.№40544 | 11260,00 | 0,00 | 1998 |
| 22. | Насос центробежный CALPEDA NM 50/20АЕ (ГВС № 1) | в котельной | Инв.№04195 | 54200,00 | 18066,80 | 2013 |
| 23. | Электронасос NM 65/20C/A (отопл. № 2) | в котельной | Инв.№04207 | 98643,60 | 37813,38 | 2013 |
| 24. | Насос К 80-50-200 с электро двигателем 15кВт/3000об/мин(ГВС № 2) | в котельной | Инв.№04164 | 39471,00 | 0,00 | 2011 |
| 25. | Прибор защитный | в котельной | Инв.№40559 | 400,00 | 0,00 | 2001 |
| 26. | Сварочный аппарат ТМД-503 | в котельной | Инв.№40562 | 634,14 | 0,00 | 2001 |
| 27. | Станок токарно-винтовой 1к62 | в котельной | Инв.№40564 | 4717,84 | 0,00 | 2001 |
| 28. | Узел учета расхода тепла | в котельной | Инв.№40579 | 119520,00 | 0,00 | 2003 |
| 29. | Установка реагентной водоподготовки СДР-5-0,6-Б-001.5-15-Р | в котельной | Инв.№04165 | 49088,00 | 5843,88 | 2010 |
| 30. | Щит № 1 для защиты электронасосов CALPEDA 65/20 15кВт/ч и CALPEDA 50/20 11кВт/ч | в котельной | Инв.№04205 | 47755,00 | 19101,88 | 2013 |
| 31. | Щит №2 для защиты электронасоса CALPEDA 40/16 2,2 кВт/ч | в котельной | Инв.№04206 | 20603,00 | 8241,32 | 2013 |
| 32. | Эл. счетчик 3-х фаз.САЧ-И678 | в котельной | Инв.№40574 | 0,01 | 0,00 | 2002 |
| 33. | Эл.счетчик 3-х фаз. САЧ-И678 | в котельной | Инв.№40573 | 0,01 | 0,00 | 2002 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4КС

к Соглашению

Сведения о составе и описание иного имущества, предназначенного

для использования по общему назначению с объектом Соглашения в целях

осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1 Соглашения

| № п/п | Наименование имущества | Адрес места нахождения | Кадастровый номер объекта | Технические характеристики | Дата и номер государственной регистрации права |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гараж для автомобилей | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Коськовское сельское поселение, д. Коськово | Инв.№10261 |  |  |
| 2. | Оборудование котельной: | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Коськовское сельское поселение, деревня Коськово, Промплощадка №2 | В реестре муниципальной собственности |  |  |
| 2.1 | Вентилятор ВР 300-452 (котел №6) |  |  |  |  |
| 2.2 | Вентилятор ВЦ 14-46-2,5 (котел №1) |  |  |  |  |
| 2.3 | Вентилятор ВЦ 14-46 (котел № 3) |  |  | Мощность 2,2 КВт, 3000 об/мин |  |
| 2.4 | Дизель-генераторная установка АД60-Т400-2Р (60кВт) |  |  | Мощность 60 КВт |  |
| 2.5 | Дымосос ДН-6,3 Л с э/дв. 5,5 кВт 1500 (котел № 1) |  |  | Мощность 5,5 КВт, 1430 об/мин |  |
| 2.6 | Дымосос ДН-6,3 Л с э/дв. 5,5 кВт 1500 (котел № 3) |  |  | Мощность 5,5 КВт, 1430 об/мин |  |
| 2.7 | Дымосос ДН-6,3 |  |  | Мощность 5,5 КВт, 1430 об/мин |  |
| 2.8 | Котел КВ-Р-0,8-95 |  |  | Мощность 0,8МВт |  |
| 2.9 | Котел КВ-Р-0,8-95 |  |  | Мощность 0,8МВт |  |
| 2.10 | Котел КВр-1,0МВт |  |  | Мощность 1,0МВт |  |
| 2.11 | Котел КВм-1,0К (ВУЛКАНм-1,0 К) |  |  | Мощность 1,0МВт |  |
| 2.12 | Котел КВр-0,8МВт |  |  | Мощность 0,8МВт |  |
| 2.13 | Прибор защитный |  |  |  |  |
| 2.14 | Узел учета расхода тепла |  |  |  |  |
| 2.15 | Установка реаг. водоподготовки СДР-5-0,6-Б-001.5-15-Р |  |  |  |  |
| 2.16 | Эл. счетчик 3-х фаз.САЧ-И678 |  |  |  |  |
| 2.17 | Эл.счетчик 3-х фаз. САЧ-И678 |  |  |  |  |
| 3. | Тепловая сеть (4-х трубная) в том числе: | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Коськовское сельское поселение, д. Коськово | кадастровый номер 47:13:0000000: 21466 | протяженность 1643 м | 47-47/028-47/028/006/2016-897/1 от 07.07.2016 |
| 3.1 | Теплосеть к бане, ж/д 2 |  |  | 1163 |  |
| 3.2 | Теплосеть к гаражу, с/сов, ж/д 1 |  |  |  |  |
| 3.3 | Теплосеть к ДК |  |  |  |  |
| 3.4 | Теплосеть к ж/д 3 |  |  |  |  |
| 3.5 | Теплосеть к ж/д 4 |  |  |  |  |
| 3.6 | Теплосеть к школе |  |  |  |  |
| 3.7 | Теплосеть от ж/д до отв. на д/с |  |  |  |  |
| 3.8 | Теплосеть от котельной до отв. ж/д, за исключением: |  |  |  |  |
| • | участок тепловой сети от котельной до центральной дороги |  |  |  |  |
| 4. | Сварочный аппарат ТМД-503 |  |  |  |  |
| 5. | Станок токарно-винтовой 1к62 |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №5КС

к Соглашению

Мероприятия и порядок оформления документов об исполнении Концессионером обязательств по созданию, реконструкции и вводу в эксплуатацию имущества, указанного в приложениях №1КС,№2КС, государственной регистрации прав.

- В целях Соглашения по созданию и реконструкции имущества, указанного в приложениях №1КС,№2КС, относятся мероприятия по их переустройству на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования, новым более производительным оборудованием,  иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств  объектов.

1.1.В случае, если в процессе реконструкции имущества, указанного в приложении №2КС (линейного объекта – участки тепловых сетей), изменены параметры такого  объекта или  его участка (части),  или при которой требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон, такие мероприятия   относятся  к  мероприятиям по реконструкции  линейного объекта  в  соответствии с   Градостроительным кодексом РФ.

1.2 Завершение Концессионером работ по реконструкции и вводу в эксплуатацию   имущества указанного в приложении №2КС,  оформляется подписываемым Сторонами актом об исполнении обязательств Концессионера по вводу в эксплуатацию завершенного реконструкцией имущества указанного в приложении №2КС, входящего в состав объекта Соглашения (далее - Акт об исполнении обязательств по реконструкции) по форме, указанной в Дополнении №1 к Приложению №5 Концессионного соглашения.

Концессионер обеспечивает осуществление кадастрового учета реконструированного имущества указанного в приложении №2КС.

При этом Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации  изменений права собственности Концедента,  а также права владения и пользования Концессионера на завершенное реконструкцией недвижимое имущество, указанное в приложении №2КС., входящие в состав объекта Соглашения, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним  (срок исполнения - в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения разрешения на ввод в эксплуатацию завершенного  реконструкцией имущества указанного в приложении №2КС).

Концессионер обязуется:

- вручить с нарочным или посредством почтового сообщения Концеденту Акт об исполнении обязательств  по реконструкции (срок исполнения -  в течение 5  календарных дней с даты получения разрешения на ввод в эксплуатацию завершенного реконструкцией имущества указанного в приложении №2КС,   входящего в состав объекта Соглашения).

- подготовить пакет документов, предусмотренных Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 №122-ФЗ.

Концедент   в срок не позднее 3  рабочих дней со дня получения Акта об исполнении обязательств  по реконструкции обязуется рассмотреть Акт об исполнении обязательств  по реконструкции и прилагаемые к нему документы, подписать Акт об исполнении обязательств  по реконструкции либо направить Концессионеру мотивированный отказ от его подписания.

При отсутствии возражений и подписании Акта об исполнении обязательств  по реконструкции Концедент обязуется осуществить запись для подачи соответствующего заявления Сторон в уполномоченный орган по государственной регистрации прав, уведомить Концессионера о дате, времени и месте подачи документов и,  совместно с Концессионером,  обратиться в уполномоченный орган по государственной регистрации прав с соответствующим заявлением. При подаче заявления Концессионер и Концедент обязуются обеспечить наличие  необходимых документов

Концедент вправе оформить доверенность на представителя Концессионера для осуществления действий по государственной регистрации изменений права собственности Концедента, а также прав владения и пользования Концессионера на имущество указанное в приложении №2КС, входящее в состав объекта Соглашения, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в  течение 5-ти  календарных дней с даты получения от Концессионера   Акта об исполнении обязательств  по реконструкции).

При не подписании Акта об исполнении обязательств  по реконструкции и отсутствии письменного мотивированного отказа от его подписания Концедент считается уклонившимися от его подписания. В случае уклонения Концедента  от подписания Акта об исполнении обязательств  по реконструкции, обязанность Концессионера по вводу в эксплуатацию соответствующего имущества, указанного в приложении №2КС, указанного в Акте об исполнении обязательств по реконструкции, считается исполненной Концессионером, при условии  его вручения с нарочным уполномоченному представителю Концедента или направления Концеденту почтовым сообщением. При этом в Акте об исполнении обязательств по реконструкции Концессионером делается отметка, что он подписан Концессионером в одностороннем порядке и указывается основания - ссылки на условия Соглашения.

Государственная регистрация изменения права владения и пользования Концессионера на имущество, указанное в приложении №2КС, входящее в состав объекта Соглашения, осуществляются одновременно с государственной регистрацией изменения права собственности Концедента на такое имущество.

Государственная регистрация изменений права собственности Концедента, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, на недвижимое имущество, входящее в состав объекта Соглашения, осуществляется за счет Концедента. Государственная регистрация  изменения права владения и пользования Концессионера на недвижимое имущество, входящее в состав объекта Соглашения осуществляется за счет Концессионера.

1.3. В процессе реконструкции имущества, указанного в приложении №2КС,  использование (эксплуатация) Концессионером такого имущества может осуществляться с даты получения разрешения на  допуск тепловых энергоустановок (для проведения ПНР), выданного уполномоченным органом.

- Порядок передачи имущества, указанного в приложении №1КС, после его создания, в том числе в целях осуществления государственной регистрации права собственности Концедента и прав владения и пользования таким имуществом Концессионером.

Концессионер обеспечивает осуществление кадастрового учета объекта капитального строительства.

2.1. Передача созданного  Концессионером имущества, указанного в приложении №1КС, Концеденту в собственность и от Концедента Концессионеру во владение и пользование  осуществляется в следующем порядке:

Не позднее пяти рабочих дней с даты получения Концессионером разрешения  Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию созданного имущества, указанного в приложении №1КС, Концессионер обязуется подготовить Акт приема-передачи основных средств и передать его Концеденту на подписание.

Концедент обязуется в день получения  от Концессионера Акта приема-передачи  основных средств рассмотреть представленный  Акт приема-передачи  основных средств и прилагаемые к нему документы, подписать его либо направить Концессионеру мотивированный отказ от его подписания.

При отсутствии возражений и подписании Акта приема-передачи  основных средств Концедент обязуется  принять к учету и передать Концессионеру во владение и пользование по акту приема-передачи (по форме Дополнение №2 к Приложению №5 Концессионного соглашения).

При не подписании  Акта приема-передачи  основных средств и отсутствии письменного мотивированного отказа от его подписания Концедент  считается уклонившимися от его подписания. В случае уклонения Концедента  от подписания Акта приема-передачи  основных средств, обязанность Концессионера по передаче имущества, указанного в приложении №1КС, указанного в Акте приема-передачи  основных средств, считается исполненной Концессионером, при условии  его вручения с нарочным уполномоченному представителю Концедента или направления Концеденту почтовым сообщением. При  этом, в Акте приема-передачи  основных средств Концессионером делается отметка, что он подписан Концессионером в одностороннем порядке и указывается основания - ссылки на условия Соглашения.

Право собственности на имущество, указанное в приложении №1КС, возникает у Концедента с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи основных средств.

2.1.2.С даты подписания Сторонами Акта приемки объекта капитального строительства и ввода его в эксплуатацию Концедент, получивший результаты капитальных вложений в форме объекта законченного строительства, до момента государственной регистрации права собственности на них является правообладателем такого имущества с возможностью владения, пользования и распоряжения, в том числе с возможностью представления Концессионеру соответствующего имущества  для целей,  предусмотренных пунктом 1 Соглашения.

2.1.3.Концессионер с момента получения недвижимого имущества по акту приема-передачи (по форме  Дополнение №2 к Приложению №5 Концессионного соглашения), вправе  с согласия Концедента передать его в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срок действия концессионного соглашения, на условиях, установленных концессионным соглашением.

2.1.4.Стороны обязуются  в течение 45  календарных дней с даты получения разрешения на ввод в эксплуатацию созданного  объекта недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения,  осуществить  действия, необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента, права владения и пользования Концессионера  на создаваемый объект недвижимого имущества, входящий в состав объекта Соглашения, а именно:

Концессионер обязуется:

-вручить с нарочным или посредством почтового сообщения Концеденту Акт приемки объекта капитального строительства и ввода его в эксплуатацию  на недвижимое имущество, входящее в состав объекта Соглашения;

-подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации, предусмотренных Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 №122-ФЗ.

Концедент обязуется:

-осуществить запись для подачи соответствующего заявления Сторон в уполномоченный орган по государственной регистрации прав, уведомить Концессионера о дате, времени и месте подачи документов и  и совместно с Концессионером обратиться в уполномоченный орган по государственной регистрации прав с соответствующим заявлением (срок исполнения-5 календарных дней с даты получения от Концессионера  Акта приемки объекта капитального строительства и ввода его в эксплуатацию  на недвижимое имущество, входящее в состав объекта Соглашения). При подаче заявления концедент и  Концессионер обязуются обеспечить наличие документов, предусмотренных Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 №122-ФЗ.

Концедент вправе оформить доверенность на представителя Концессионера для осуществления действий по государственной регистрации права собственности Концедента, а также прав владения и пользования Концессионера на недвижимое имущество, входящее в состав объекта Соглашения, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в  течение 5-ти  календарных дней с даты получения от Концессионера   Акта приемки объекта капитального строительства и ввода его в эксплуатацию  на недвижимое имущество, входящее в состав объекта Соглашения).

Государственная регистрация прав собственности Концедента на  созданное недвижимое имущество, входящее в состав объекта Соглашения, осуществляется за счет Концедента.

Государственная регистрация права владения и пользования Концессионера на созданное недвижимое имущество, входящее в состав объекта Соглашения, осуществляются  за счет Концессионера одновременно с государственной регистрацией  права собственности Концедента на такое имущество.

Дополнение  1 к Приложению №5КС

(форма акта об исполнении

обязательств по реконструкции)

Форма акта является рекомендательной.

АКТ

об исполнении обязательств Концессионера

по вводу в эксплуатацию завершенного реконструкцией имущества,

входящего в состав объекта Соглашения

Дата подписания: «___»  _________ 201__ г.

Место подписания:  _____________________

Муниципальное образование Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, от имени и в интересах которого действует администрация муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области в лице главы администрации Степанова Михаила Александровича, на основании Устава муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Тихвинского района» в лице Шорохова Юрия Ивановича действующего на основании Устава, с другой  стороны,  именуемые  также Сторонами,  составили настоящий акт  о нижеследующем.

Концессионер  подтверждает выполнение обязательств по завершению  работ по реконструкции   и вводу в эксплуатацию имущества: «______________________________», расположенного по адресу: ____________________________________, входящего в состав объекта Соглашения (далее по тексту - Объект).

Объект введен в эксплуатацию на основании Разрешения на ввод  объекта в эксплуатацию от ___________ №_______, выданным ________________.

Характеристика Объекта согласно кадастровому паспорту (___:___:___;___);

___________________-литер «__»,   протяженность ________ п.м.;

Настоящий акт составлен  в целях обеспечения Сторонами обязательств по  внесению изменений в ЕГРП  о государственной регистрации права собственности Концедента, а также права владения и пользования Концессионера на Объект.

Концедент не имеет претензий к Концессионеру в части исполнения последним обязательств по  реконструкции   Объекта.

Стоимость затрат на реконструкцию Объекта составляет _____________(_________) рублей ____копеек.

Настоящий акт  вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями сторон и  удостоверяет надлежащее исполнение обязательств Концессионера в части реконструкции имущества, входящего в состав объекта Соглашения. Объект  соответствует требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности, и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета  используемых энергетических ресурсов или требованиям, предъявляемым  к объекту соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении концессионного соглашения.

Настоящий акт  составлен в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую силу, в том числе для  уполномоченного органа по  государственной регистрации прав и сделок с ним.

Концедент:	                                                           Концессионер:

Дополнение  2 к Приложению №5КС

(форма акта приемки созданного объекта капитального

строительства и ввода его в эксплуатацию)

Форма акта является рекомендательной.

Акт

приемки созданного объекта капитального строительства

и ввода его в эксплуатацию

Мы, нижеподписавшиеся,

Муниципальное образование Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, от имени и в интересах которого действует администрация муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области в лице главы администрации Степанова Михаила Александровича, на основании Устава муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Тихвинского района» в лице Шорохова Юрия Ивановича действующего на основании Устава, с другой  стороны,  именуемые  также Сторонами, составили  настоящий акт, который  одновременно является актом приема-передачи  Объекта, о нижеследующем.

1.	Концессионер передает, а Концедент принимает завершенный строительством   объект: «______________________________», расположенный по адресу: ____________________________________(далее пот тексту - Объект).

2.	Объект введен в эксплуатацию на основании Разрешения на ввод  объекта в эксплуатацию от ___________ №_______, выданным ________________.

3.	Характеристика Объекта согласно кадастровому паспорту (___:___:___;___);

___________________-литер «__»,   протяженность ________ п.м.;

4.	Объект  передан в месте его нахождения в целях обеспечения Концедентом государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, входящее в состав  Объекта соглашения (в случае необходимости).

5.	Стоимость затрат на строительство    Объекта составляет _____________(_________) рублей ____копеек.

6.	Настоящий акт удостоверяет надлежащее исполнение обязательств Концессионера в части создания имущества указанного в Приложении №1КС, входящего в состав объекта Соглашения: объект  соответствует требованиям технических регламентов и проектной документации.

7.	Настоящий акт  составлен в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Объект  сдал:	                                             Объект  принял:

ПРИЛОЖЕНИЕ №6КС

к Соглашению

Перечень документов, относящихся к передаваемому объекту Соглашения, иному передаваемому имуществу, необходимых для исполнения Соглашения.

- Технические паспорта на оборудование;

- Режимные технологические карты;

- Паспорта технического обследования;

- Генпланы, принципиальные схемы тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения;

- Документы по освидетельствованию оборудования;

Приложение №7КС

к Соглашению

- Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера,

- не являющиеся критерием конкурса

- Индекс эффективности операционных расходов устанавливается 1,0  для каждого года долгосрочного периода регулирования.

ПРИЛОЖЕНИЕ №8КС

к Соглашению

- Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента

- на подлежащее реконструкции имущество, указанное в приложении №2КС, и на иное передаваемое имущество, указанное в приложении №4КС, права владения и пользования которым передаются Концессионеру

Копии предоставляются при подписании концессионного соглашения.

ПРИЛОЖЕНИЕ №9КС

к Соглашению

Объем средств, направляемых Концедентом на возмещения затрат Концессионера 
в связи с производством работ по созданию и (или) реконструкции объекта недвижимого имущества, указанного в приложении №1КС, №2КС Соглашения

| год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём средств, тыс. рублей. (с НДС-18%) | 1139,90 | 4427,94 | 3912,28 | 3396,66 | 2881,02 | 2365,38 | 0,00 | 0,00 |
| плата Концедента | 1139,9 | 4427,94 | 3912,28 | 3396,66 | 2881,02 | 2365,38 |  |  |
| год | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |  |
| Объём средств, тыс. рублей. (с НДС-18%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата Концедента |  |  |  |  |  |  |  |  |

Средства направляются Концедентом ежеквартально равными долями.

ПРИЛОЖЕНИЕ №10КС

к Соглашению

Предельный объем инвестиций, привлекаемых Концессионером и Концедентом

в целях создания и реконструкции имущества, указанного в приложениях №1КС, №2КС Соглашения

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём средств (инвестиций), привлекаемых Концессионером на создание и реконструкцию имущества, указанного в приложениях №1КС,№2КС Соглашения, тыс. рублей. (с НДС-18 %) в том числе: | 35 270,25 |  |  |  |  |  |
| единовременная плата концендента | 14 276,02 |  |  |  |  |  |
| собственные средства концессионера | 269,16 |  |  |  |  |  |
| заемные средства концессионера | 20 725,07 |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №10.1КС

к Соглашению

График финансирования единовременной платы Концендента.

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём средств (инвестиций), привлекаемых Концессионером на создание и реконструкцию имущества, указанного в приложениях №10КС Соглашения, тыс. рублей. (с НДС-18%) в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| единовременная плата концендента | 14 276,02 |  |  |  |  |  |
| первое полугодие | 8565,61 |  |  |  |  |  |
| второе полугодие | 5710,41 |  |  |  |  |  |

ВНИМАНИЕ!!!! ПРИЛОЖЕНИЕ ЗАПОЛНЕНО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДАННЫМ!!!!

ПРИЛОЖЕНИЕ №11КС

к Соглашению

| Объем неподконтрольных расходов Концессионера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в рамках реализации Соглашения, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе на каждый год срока действия Соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Величина неподконтрольных расходов (без НДС) (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль организаций) тыс.руб. | 3778,03 | 6164,14 | 6254,14 | 5473,96 | 5570,01 | 5669,25 | 5771,78 | 5877,72 |
| год | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |  |
| Величина неподконтрольных расходов (без НДС) (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль организаций) тыс.руб. | 5987,18 | 6100,3 | 6217,18 | 6337,97 | 6462,8 | 6591,81 | 6725,13 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12КС

к Соглашению

Перечень земельных участков, предоставляемых Концессионеру Концедентом,

под имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, а также под иным

передаваемым имуществом, указанным в приложении № 4КС

| № п/п | Наименование имущества | Место нахождения | Кадастровый номер объекта | Общая площадь, кв.м. | Дата и номер государственной регистрации права |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земельный участок, вид разрешенного использования: под зданием котельной | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Коськовское сельское поселение, деревня Коськово, Промплощадка №2, уч.1 | 47:13:0111001:833 | 3000 | 47-47/028-47/028/006/2016-1239/1 от 13.09.2016 |

ВНИМАНИЕ!!!! ПРИЛОЖЕНИЕ ЗАПОЛНЕНО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДАННЫМ!!!!

ПРИЛОЖЕНИЕ №13КС

к Соглашению

- Порядок, условия установления и изменения цен (тарифов),

- надбавок к ценам  (тарифам) и долгосрочные параметры регулирования  деятельности Концессионера на оказываемые услуги

Тариф устанавливается органом исполнительной власти субъекта федерации (Ленинградская область) в области государственного регулирования цен (тарифов) в соответствии с Основами ценообразования  в сфере теплоснабжения, правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075, методом индексации, в том числе на основе предельного уровня расходов Концессионера на  создание и реконструкцию объектов по настоящему Соглашению, долгосрочных параметров регулирования, установленных настоящим Соглашением в соответствии с частью 2.4 ст. 24 Федерального закона 115-ФЗ от 21.07.2005 г. «О концессионных соглашениях», а именно:

- Базовый уровень операционных расходов  (без НДС) (тыс. руб.):

1.5.  2019 год                      8403,95тыс. руб.;

1.6.  2020 год                      8652,71тыс. руб.;

1.7.  2021 год                      8908,83тыс. руб.;

1.8.  2022 год                      9172,53тыс. руб.;

1.9.  2023 год                      9444,03тыс. руб.;

1.10. 2024 год                     9723,58тыс. руб.;

1.11. 2025 год                     10011,39тыс. руб.;

1.12. 2026 год                     10307,73тыс. руб.;

1.13. 2027 год                     10612,84тыс. руб.;

1.14. 2028 год                     10926,98тыс. руб.;

1.15. 2029 год                     11250,42тыс. руб.;

  - 2030 год                     11583,43 тыс. руб.;

  - 2031 год                     11926,30 тыс. руб.;

  - 2032 год                     12279,32 тыс. руб.;

  - 2033 год                     12642,79 тыс. руб.

- Плановые значения показателей деятельности:

  - Плановые значения показателей надёжности:

    - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей (ед/км):

      - 2019 год -              0,0001

      - 2020 год -              0,0001

      - 2021 год -              0,0001

      - 2022 год -              0,0001

      - 2023 год -              0,0001

      - 2024 год -              0,0001

      - 2025 год -              0,0001

      - 2026 год -              0,0001

      - 2027 год -              0,0001

      - 2028 год -               0,0001

      - 2029 год -               0,0001

      - 2030 год -                0,0001

      - 2031 год –               0,0001

      - 2032 год-                 0,0001

      - 2033 год -                0,0001

    - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности (ед/(Гкал/ч)):

      - 2019 год -                  0,00

      - 2020 год -                  0,00

      - 2021 год -                  0,00

      - 2022 год -                  0,00

      - 2023 год -                  0,00

      - 2024 год -                  0,00

      - 2025 год -                  0,00

      - 2026 год -                  0,00

      - 2027 год -                  0,00

      - 2028 год -                  0,00

      - 2029 год -                  0,00

      - 2030 год -                  0,00

      - 2031 год –                 0,00

      - 2032 год –                 0,00

      - 2033 год -                  0,00

  - Показатели энергосбережения и энергоэффективности:

    - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике  тепловой сети (м.кв.):

      - 2019 год                       1,88

      - 2020 год                       1,88

      - 2021 год                       1,88

      - 2022 год                       1,88

      - 2023 год                       1,88

      - 2024 год                       1,88

      - 2025 год                       1,88

      - 2026 год                       1,88

      - 2027 год                       1,88

      - 2028 год                       1,88

      - 2029 год                       1,88

      - 2030 год                       1,88

      - 2031 год                       1,88

      - 2032 год                       1,88

      - 2033 год                       1,88

    - Величина технологических потерь  при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (тыс.Гкал)  :

      - 2019 год             1828,23

      - 2020 год             1828,23

      - 2021 год             1828,23

      - 2022 год             1828,23

      - 2023 год             1828,23

      - 2024 год             1828,23

      - 2025 год             1828,23

      - 2026 год             1828,23

      - 2027 год             1828,23

      - 2028 год             1828,23

      - 2029 год             1828,23

      - 2030 год             1828,23

      - 2031 год             1828,23

      - 2032 год             1828,23

      - 2033 год             1828,23

    - Удельный расход условного топлива (кг. у.т/Гкал):

      - 2019 год             327,09;

      - 2020 год             250,00;

      - 2021 год             250,00;

      - 2022 год             250,00;

      - 2023 год             250,00;

      - 2024 год             250,00;

      - 2025 год              250,00;

      - 2026 год             250,00 ;

      - 2027 год             250,00 ;

      - 2028 год              250,00;

      - 2029 год              250,00;

      - 2030 год              250,00;

      - 2031 год              250,00;

      - 2032 год              250,00;

      - 2033 год              250,00

2.1.4. Материальная характеристика тепловой сети (значение суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети, м, на длину этих участков, м) (м2):

2.1.4.1.	2019 год –              970,5

2.1.4.2.	2020 год –              970,5

2.1.4.3.	2021 год –              970,5

2.1.4.4.	2022 год –              970,5

2.1.4.5.	2023 год –              970,5

2.1.4.6.	2024 год –              970,5

2.1.4.7.	2025 год –              970,5

2.1.4.8.	2026 год –              970,5

2.1.4.9.	2027 год –              970,5

2.1.4.10.	2028 год -               970,5

2.1.4.11.	2029 год –              970,5

2.1.4.12.	2030 год –              970,5

2.1.4.13.	2031 год –             970,5

2.1.4.14.	2032 год –             970,5

2.1.4.15.	2033 год –             970,5

- Нормативный уровень прибыли (%):

  - 2019 год                5 %;

  - 2020 год                5 %;

  - 2021 год                5%;

  - 2022 год                5 %;

  - 2023 год                5%;

  - 2024 год                5%;

  - 2025 год                5%;

  - 2026 год                5 %;

  - 2027 год                5%;

  - 2028 год                5 %;

  - 2029 год                5%;

  - 2030 год                5%;

  - 2031 год                 5%;

  - 2032 год                 5%;

  - 2033 год                 5%

- Индекс эффективности операционных расходов равен единице для каждого периода соглашения.

ПРИЛОЖЕНИЕ №14КС

к Соглашению

- Порядок предоставления информации об исполнении

- Концессионером обязательств, предусмотренных

- Соглашением, а также рассмотрения

- Концедентом указанной информации

- Контроль за деятельностью Концессионера осуществляется Наблюдательным Советом, сформированным на основании постановления администрации Тихвинского района.

- Наблюдательный Совет должен быть создан в течение 10 рабочих дней с момента заключения Соглашения, с  утверждением «Положения о Наблюдательном Совете».

- Права и обязанности Наблюдательного Совета определяются Положением.

- Положением определяются сроки проведения Наблюдательного Совета.

ПРИЛОЖЕНИЕ №15КС

к Соглашению

Задание на выполнение работ по концессионному соглашению

Задание сформировано на основании схемы теплоснабжения Коськовского сельского поселения, утвержденной и актуализированной решением Совета депутатов Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области от  от 20  апреля  2017 года № 06-96 « «Об утверждении  актуализации схемы теплоснабжения Коськовского  сельского поселения, утвержденной решением совета депутатов Коськовского сельского поселения от 29 ноября 2012 г. № 06-127 « Об утверждении схемы теплоснабжения Коськовского сельского поселения».

| № п.п. | Перечень данных и требований | Данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Объект концессии | Объекты теплоснабжения, входящие в состав системы теплоснабжения Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области, предназначенные для осуществления деятельности, указанной в п. 1.1 проекта Концессионного соглашения. |
| 2 | Концессионер | Определяется по итогам открытого конкурса. |
| 3 | Срок действия концессионного соглашения | 15 лет с момента заключения |
| 4 | Предмет концессионного соглашения | - - обязательство Концессионера за свой счет реконструировать определенное соглашением имущество, указанное в приложении №2КС к проекту Концессионного соглашения (далее - объект соглашения), право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне - Концеденту, осуществлять деятельность по производству, передаче, распределению (реализации) тепловой энергии, горячее водоснабжение, с использованием объекта соглашения; - - обязательство Концедента предоставить Концессионеру на срок, установленный соглашением, права владения и пользования объектом соглашения, для осуществления деятельность по производству, передаче, распределению (реализации) тепловой энергии, горячее водоснабжение, с использованием объекта соглашения. |
| 5 | Реализация концессионного соглашения | 1этап - реконструкция котельной, указанной в приложении №2КС к проекту Концессионного соглашения, в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документацией, получившей положительное заключение Государственной экспертизы и согласованное с Концендентом - реконструкция участка тепловых сетей от котельной до центральной дороги, поименованный п.п.3.1 приложения № 2-КС к соглашению |
| 6 | Сроки выполнения 1 этапа | До 01.10.2019г. – выполнение пуско-наладочных работ 31.12. 20 19 г. – получение разрешения уполномоченного органа на ввод объекта в эксплуатацию. |
| 6.1 | Вид строительства | Реконструкция. |
| 6.2 | Необходимые мероприятий | - Котельная предназначена для использования в качестве основного источника теплоснабжения социальной сферы и жилого фонда д. Коськово мощностью 4,67 Гкал/час (5,43 МВт),без перспективы увеличения мощности , расположенная по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Коськовское сельское поселение, д. Коськово, Промпл.2, уч.1 - Сети инженерно-технического обеспечения в соответствии с выданными ТУ (электроснабжения, водоснабжения, бытовой канализации) - Магистральный участок тепловой сети от котельной до центральной дороги( уменьшение диаметров проектом) |
| 6.2.1 | Основные показатели котельной | Установленная тепловая мощность реконструируемой котельной составляет–4,67 Гкал/час (5,43 МВт), без перспективы увеличения мощности. Схема подключения нагрузок на момент планируемого ввода котельной в эксплуатацию –четырехтрубная, закрытая по ГВС, закрытая по отоплению. Договорная нагрузка – 1,488 Гкал/час ( 1,73 МВт). Расчетная нагрузка – 1,488 Гкал/час (1,73 МВт). Потери в сетях – 0,516 Гкал/час (0,6 МВт). Расход тепловой энергии на собственные нужды – 0,052 Гкал/час (0,06 МВт). Прирост нагрузок – 0 Гкал/час (0 МВт). Суммарная тепловая нагрузка с учетом потерь в тепловых сетях, на собственные нужды котельной и с учетом прироста нагрузок –2,056 Гкал/час (2,391 МВт). Температурный график тепловой сети в отопительный период) – 95/700 C с погодной коррекцией. Температурный график при работе на ГВС в летний период 70/550Сс обеспечением циркуляции в тепловых сетях до потребителя. Давление теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе в точке подключения к существующим тепловым сетям определить гидравлическим расчетом. Категория объекта по отпуску тепла –1 (первая) категория. Электроснабжение котельной обеспечивается в соответствии с техническими условиями присоединения по II категории. Для обеспечения I категории надежности предусмотреть электроснабжение от двух независимых взаимно резервирующих источников питания от энергосистемы. Основное топливо – уголь Резервное топливо – уголь. |
| 6.2.1.1 | Водоснабжение | Водоснабжение котельной от поселковой сети водопровода в соответствии с техническими условиями на присоединение. |
| 6.2.1.2 | Водоотведение | Водоотведение стоков от котельной в поселковую сеть хозяйственно-бытовой канализации в соответствии с техническими условиями на присоединение. |
| 6.2.1.3 | Режим работы и технология производства | Режим работы круглосуточный, круглогодичный; Применять оборудование, запорно-регулирующую арматуру, изоляционные покрытия и соединения деталей трубопроводов, сертифицированные в установленном порядке, разрешенные к применению; Применять энергосберегающие технологий, оборудование и материалы. |
| 6.2.1.4 | Качество, конкурентоспособность и экологические параметрам продукции | Применять новейшие материалы и технологии, обеспечивающие надежную эксплуатацию. Выполнять экологические нормативные документы на территории Российской Федерации. |
| 6.2.1.5 | Технологические решения, оборудование, в т.ч. вспомогательных процессов | Определяются проектами, согласованными с Концедентом |
| 6.2.1.6 | Архитектурные и объемно-планировочные решениям, внутренняя и наружная отделки здания | Определяются проектами, согласованными с Концедентом |
| 6.2.1.7 | Мероприятия по энергосбережению | Мероприятия по энергосбережению: - автоматическое регулирование режимов работы оборудования; - применить светодиодную осветительную аппаратуру; - мероприятия по уменьшению тепловых потерь через ограждающие конструкции; - оптимизация параметров работы систем с помощью автоматики. |
| 6.2.1.8 | Мероприятия по борьбе с шумом | Меры по подавлению шума и вибрации от установленного оборудования в соответствии с СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003». |
| 6.2.1.9 | Промышленная безопасность, охрана и гигиена труда | Принятые технологии и оборудование должны иметь соответствующие разрешения на применение и соответствовать требованиям действующих норм и правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Российской Федерации. |
| 6.2.1.10 | Природоохранные мероприятия | В соответствии с законодательством, действующими нормативными документами, Федеральный закон №7-ФЗ от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды». |
| 6.2.1.11 | Противопожарная безопасность | В соответствии с действующими законодательными актами РФ, в т.ч. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии №474 от 16 апреля 2014 г. «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"», а так же других действующих нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности федерального, регионального и отраслевого уровня. |
| 6.2.1.12. | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) | В соответствии с нормами и правилами в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с исходными данными и требованиями, выданными территориальными органами МЧС. К моменту окончания 1 этапа Концессионер должен иметь согласованный надлежащим образом Паспорт антитеррористической защищенности объекта |
| 6.2.1.13 | Оснащенность зданий и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов | Технический учет: Учет тепловой энергии, расхода теплоносителя, температуры теплоносителя, давления в следующих точках: - на выходе из котельной Коммерческий учет: Узел учета электрической энергии; Водомерный узел на вводе в котельную; |
| 6.2.2 | Основные показатели участка тепловой сети от котельной до центральной дороги( уменьшение диаметров проектом) | Тепловая сеть четырехтрубная, протяженность трассы 0,48 км Подключаемая нагрузка: Отопление – 1,52 Гкал/час ( 1,767 МВт) ГВС сред - 0,537 Гкал/час ( 0,624 МВт) |
| 6.2.3 | Основные требования к результатам работы по реконструкции тепловых сетей на момент их завершения | Показатели энергосбережения и энергоэффективности ( максимальное значение ) на 31.12.19 г. - Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ( Гкал)-2094,2 -Отношение величины технологических потерь тепловой энергии , теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/ м.кв) –1,73 - Величина износа тепловых сетей (%) -50 |
| 7 | Гарантийные обязательства | Концессионер несет ответственность за качество реконструированного источника тепловой энергии и реконструируемого участка тепловых сетей, входящих в состав систем теплоснабжения Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области, в течение трех лет, исчисляемых в отношении реконструированной котельной - с момента передачи Концеденту результата работ по актам, указанным в дополнениях №3и4 раздела 2 Приложения №5КС; Под нарушением качества работ понимается допущение при их выполнении нарушений требований, установленных концессионным соглашением, требований технических регламентов и проектной документации. |

ПРИЛОЖЕНИЕ №16КС к Соглашению Форма акта приема-передачи имущества От имени муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, Устав зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу 15 декабря 2005 года, государственный регистрационный номер RU475163062005001, Администрация муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, ИНН 4715016101, КПП 471501001, зарегистрирована 27 декабря 2005 года за основным государственным регистрационным номером 1054701512821 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Ленинградской области, место нахождения: 187513 Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Коськовское сельское поселение, деревня Коськово, улица Школьная, дом 1, в лице главы администрации – Степанова Михаила Александровича, действующего на основании Положения, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и _______________________________________________________________________________ (индивидуальный предприниматель, юридическое лицо) в лице _______________________________________________________, (должность, ф.и.о. уполномоченного лица) действующего на основании ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем: 1. Концедент в соответствии с Соглашением от «___» _____________20__ № _________передал, а Концессионер принял следующее имущество:

Перечень недвижимого имущества

| Перечень движимого имущества |  |
| --- | --- |

2. Описание, технико-экономические показатели, назначение и состояние имущества, входящего в состав объекта Соглашения (указанных в пункте 1 настоящего акта)

_____________________________________________________________________________________     (соответствует/не соответствует)

сведениям, указанным в приложениях №2КС; №3КС; №4КС

3. Стороны подтверждают, что имущество, входящее в состав объекта Соглашения  _________________________________________________________ в аварийном состоянии.

(находиться, не находится – указать нужное)

Претензий к объекту Соглашения Концессионер _____________________________________________________________________________________

(имеет, не имеет - указать нужное).

4. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Соглашения от «______»  ______________ 20___ года №_______________, составлен в 3 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них 1 (один ) экземпляр для Концедента, 1 (один) экземпляр для Концессионера и 1 экземпляр для уполномоченного органа по государственной регистрации прав.

Подписи сторон:

Концедент:                                                                 Концессионер:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17КС

к соглашению

Порядок и сроки возмещения Концедентом расходов Концессионера по созданию и реконструкции имущества, входящих в состав Объекта Соглашения  указанных в Приложениях №1КС и №2КС, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1. В случае прекращения действия Соглашения по истечении срока его действия, по соглашению Сторон, на основании судебного решения о его досрочном расторжении,  в случае нарушения Концедентом существенных условий Соглашения, указанных в пункте 16.3. настоящего Соглашения, а также в случае признания судом Соглашения недействительным, ничтожным, при отсутствии возврата инвестированного капитала в полном объёме в период действия Соглашения, Концедент обязан осуществить  Концессионеру полное возмещение расходов понесенных Концессионером на создание и реконструкцию имущества, входящего в состав объекта Соглашения, с учетом минимальной нормы доходности на инвестированный капитал в размере 10,17%, в соответствии с Приказом ФСТ России от 05.12.2014 № 2144-э и платы за пользование заемными денежными средствами по ставке установленной Сбербанком по кредитному договору Концессионера (далее — Компенсационная стоимость объекта).

2.  Оплата Компенсационной стоимости объекта осуществляется в денежной форме и определяется как сумма расходов на создание и реконструкцию  имущества,  входящего в состав объекта концессионного соглашения, с учетом нормы доходности на инвестированный капитал за период с момента создания и реконструкции имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, до момента выплаты Компенсационной стоимости объекта с учетом  минимальной нормы доходности на инвестированный капитал в размере 10,17%, и платы за пользование заемными денежными средствами за период с момента получения заемных денежных средств до момента выплаты Компенсационной стоимости  объекта по ставке, установленной Сбербанком по кредитному договору Концессионера, уменьшенная на полученное Концессионером возмещение расходов в период эксплуатации имущества, входящего в состав объекта Соглашения.

Размер полученного Концессионером возмещения расходов на создание и реконструкцию имущества входящего в состав объекта концессионного соглашения в период эксплуатации объекта концессионного соглашения, определяется как сумма амортизационных начислений по созданного и реконструированного имущества, входящего в состав объекта Соглашения и платы Концедента.

3. Компенсационная стоимость  объекта подлежит определению уполномоченными представителями Сторон путем подписания акта определения Компенсационной стоимости объекта  с указанием расчета по каждому созданному и реконструируемому имуществу, входящему в состав объекта Соглашения. Наличие разногласий в отношении Компенсационной стоимости отдельных объектов  имущества, входящих в состав  объекта Соглашения, не может служить основанием для приостановления расчетов между Сторонами по Компенсационной стоимости остальных объектов, входящих в состав объекта Соглашения.

4. Компенсационная стоимость объекта, входящего в состав объекта концессионного соглашения, выплачивается Концедентом Концессионеру в течение двенадцати месяцев, с момента расторжения Соглашения.

5. В случае нарушения Концедентом сроков выплаты Компенсационной стоимости объекта Концедент выплачивает Концессионеру штрафную неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования, от подлежащей выплате суммы за каждый день просрочки.

6. При выполнении Концессионером работ по строительству и реконструкции имущества, входящего в состав объекта концессионного соглашения, не завершенных к моменту прекращения действия концессионного соглашения по истечению срока действия или при его досрочном расторжении, соответствующие расходы Концессионера подлежат компенсации в размере, определяемом в соответствии с пункта 2 настоящего Приложения. При этом результат фактически выполненных работ передается Концеденту (или указанному им лицу) на основании акта приема-передачи, не позднее дня подписания Сторонами акта определения Компенсационной стоимости объекта.

7. В целях исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Приложению Концедент  обязуется  принять соответствующий  муниципальный  правовой акт о   целях, порядке и условиях предоставления   субсидий на возмещение  Компенсационной стоимости объекта из бюджета Концедента на безвозмездной и безвозвратной основе в порядке, предусмотренном статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Подписи Сторон:

От Концедента                                          От Концессионера

_________________________                       ______________________________