АДминистрациЯ  муниципального образования

КОСЬКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТихвинскОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО районА

Ленинградской области

(АДМИНИСТРАЦИЯ  КОСЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

##### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 сентября 2021г. 						             № 06-124-а

Об утверждении

муниципальной программы «Содержание и

ремонт дворовых территорий многоквартирных

домов, автомобильных дорог общего пользования

местного значения в Коськовском сельском поселении»

в новой редакции

В целях реализации муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства и в соответствии с постановлением администрации Коськовского сельского поселения  от 25 октября 2013 года № 06-77-а "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коськовского сельского поселения", постановлением администрации Коськовского сельского поселения  от 08 ноября 2013 года № 06-196-2-а «Об утверждении Перечня муниципальных программ Коськовского сельского поселения», администрация Коськовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить муниципальную программу «Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, автомобильных дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении в Коськовском сельском   поселении» на 2022-2024 годы.

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципальной программы «Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, автомобильных дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении в Коськовском сельском   поселении» на 2022-2024 годы производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Коськовского сельского поселения.

3. Признать утратившим силу постановление администрации «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, автомобильных дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении» от 10 ноября 2021 года № 06-87-а.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Коськовского сельского поселения                                                                      М.А. Степанов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Коськовского сельского поселения

от 28 сентября 2022 года № 06-124-а

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, автомобильных дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении в Коськовском сельском   поселении» на 2022-2024 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, автомобильных дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении в Коськовском сельском поселении»

| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2022-2024 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Коськовского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| Участники муниципальной программы | нет |
| Подпрограммы муниципальной программы | подпрограммы не предусмотрены |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы* | реализация проектов не предусмотрена |
| Цели муниципальной программы | Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог местного значения поселения, определение стратегии развития дорожного комплекса, приоритетных задач дорожной политики и инструментов ее реализации. |
| Задачи муниципальной программы | Увеличение пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Коськовского сельского поселения. Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. Повышение уровня безопасности движения. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности. |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | Улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населённых пунктов Коськовского сельского поселения. Снижение общей аварийности на автомобильных дорогах ежегодно на 3-5%.; Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий ежегодно на 3-5 %. |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансового обеспечения программы 5589,9 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2022 году – 1868,8 тыс.руб. в 2023 году – 1837,3 тыс.руб. в 2024 году – 1883,8 тыс.руб. |

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, автомобильных дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении в Коськовском сельском   поселении»

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития поселения, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность дорог по территории Коськовского сельского поселения составляет -19,4 км.

Более 50% автомобильных дорог поселения являются грунтовыми.

Рост автомобильного парка и увеличение количества крупнотоннажного грузового транспорта приводит к преждевременному износу автомобильных дорог. Отдельные участки существующих дорог характеризуются высокой интенсивностью движения, превышающей технико-эксплуатационные возможности, что не позволяет обеспечить выполнение требований к пропускной способности, комфорту и безопасности дорожного движения.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В целях снижения уровня аварийности на автомобильных дорогах Коськовского сельского поселения, обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на улицах и дорогах поселения, необходимо проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети.

2. Цели и приоритетные направления муниципальной политики в сфере «Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, автомобильных дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении»

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Произвести капитальный ремонт дорог общего пользования, капитальный ремонт дворовых территорий, проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Коськовского сельского поселения.

2.1.Основные направления муниципальной программы «Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, автомобильных дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении в Коськовском сельском   поселении»

-капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них;

-капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

-капитальный ремонт дворовых территорий, подъездов к дворовым территориям

- проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования

-разработка проектно-сметной документации.

2.2. Цели и задачи муниципальной программы «Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, автомобильных дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении»

Цель Программы:

- приведение в нормативное состояние дорог местного значения поселения,  соответствие по транспортно-эксплуатационному состоянию;

- капитальный  ремонт дорог местного значения;

-капитальный ремонт дворовых территорий, подъездов к дворовым территориям

- проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования

- обеспечение круглогодичной всепогодной транспортной доступности и улучшение эффективности обслуживания участников дорожного движения;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог.

Поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями, может осуществляется путем предоставления из областного бюджета субсидий местным бюджетам на, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки.

2.3. Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, автомобильных дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении»

-повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям;

-снижение общей аварийности на автомобильных дорогах;
-снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;
-снижение аварийности (количества ДТП) по сопутствующим дорожным условиям (ДУ).

3.  Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий муниципальной программы

Реализация комплексов проектных и процессных мероприятий муниципальной программы будет способствовать достижению цели и решению задач муниципальной программы.

Комплексы проектных мероприятий программы включают в себя:

Мероприятия, направленные на достижение целей проектов.

Комплексы процессных мероприятий программы включают в себя:

1. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка существующей сети дорог Коськовского сельского поселения»

. В рамках комплекса осуществляется:

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов.

- Освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Осуществление части полномочий по содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов Тихвинского района.

План реализации муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения в Коськовском поселении» на 2022-2024 годы изложен в приложении № 2.

4. Методика оценки эффективности реализации Муниципальной программы

Эффективность реализации Муниципальной программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы производится ответственным исполнителем Муниципальной программы – администрацией Коськовского сельского поселения.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы проводится на основе анализа:

степени достижения целей и решения задач Муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Муниципальной программы и их прогнозных значений в соответствии с приложением №1 к программе;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Коськовского сельского поселения и иных источников финансового обеспечения Муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Муниципальной программы по каждому источнику финансового обеспечения.

Приложение №1

к муниципальной программе

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы

«Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, автомобильных дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении в Коськовском сельском   поселении» на 2022-2024 годы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
|  | Основное мероприятие (проект) |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |
| 1 | Повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | % | 5 | 5 | 5 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, автомобильных дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении в Коськовском сельском   поселении» на 2022-2024 годы

| Наименование основного мероприятия в составе муниципальной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник | Годы реалии-зации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федера-льный бюджет | Областной бюджет | Местный Бюджет (КСП) | Прочие источники финансиро- вания |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия (проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по проектной части |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Поддержка существующей сети дорог Коськовского сельского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Коськовского сельского поселения | 2022 | 338,3 | 0,0 | 0,0 | 338,3 |  | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 314.8 | 0,0 | 0,0 | 314.8 |  | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 359.4 | 0,0 | 0,0 | 359.4 |  | 0,0 |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Коськовского сельского поселения | 2022 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  | 0,0 |  |
| Освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Коськовского сельского поселения | 2022 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |  | 0,0 |  |
| Осуществление части полномочий по содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов Тихвинского района | Администрация Коськовского сельского поселения | 2022 | 720,5 | 0,0 | 0,0 | 720,5 |  | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 722,5 | 0,0 | 0,0 | 722,5 |  | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 724,4 | 0,0 | 0,0 | 724,4 |  | 0,0 |  |
| Итого по процессной части | Администрация Коськовского сельского поселения | 2022 | 1868,8 | 0,0 | 0,0 | 1868,8 |  | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 1837,3 | 0,0 | 0,0 | 1837,3 |  | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 1883,8 | 0,0 | 0,0 | 1883,8 |  | 0,0 |  |
| Итого по программе, в т.ч. | Администрация Коськовского сельского поселения | 2022 | 1868,8 | 0,0 | 0,0 | 1868,8 |  | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 1837,3 | 0,0 | 0,0 | 1837,3 |  | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 1883,8 | 0,0 | 0,0 | 1883,8 |  | 0,0 |  |
| Итого по проектной части |  | 2022-2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Итого по процессной части |  | 2022-2024 | 5589,9 | 0,0 | 0,0 | 5589,9 |  | 0,0 |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

План

мероприятий  Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района по реализации программы «Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, автомобильных дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении в Коськовском сельском   поселении»

на 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего (тыс. рублей) | Областной бюджет (тыс.рублей) | Местный бюджет (тыс. рублей) | Иные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт грунтового покрытия автомобильных дорог местного значения в дер. Новинка и д. Коськово по ул. Центральной и Береговой | 338,3 | 0,0 | 338,3 | 0,0 |
| 2. | Содержание дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении | 110,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 |
| 3. | Уличное освещение | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 |
| 4. | Осуществление части полномочий по содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов Тихвинского района | 720,5 | 0,0 | 720,5 |  |
|  | ИТОГО: | 1868,8 | 0,0 | 1868,8 | 0,0 |