АДминистрациЯ  муниципального образования

КОСЬКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТихвинскОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО районА

Ленинградской области

(АДМИНИСТРАЦИЯ  КОСЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

##### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 марта 2015 г. 						№ 06-39-а

Об утверждении новой редакции

муниципальной программы «Содержание и

ремонт дворовых территорий многоквартирных

домов, автомобильных дорог общего пользования

местного значения в Коськовском сельском поселении

на 2014-2017 годы»

В целях реализации муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства и в соответствии с постановлением администрации Коськовского сельского поселения  от 08 ноября 2013 года № 06-196-1-а "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коськовского сельского поселения", постановлением администрации Коськовского сельского поселения  от 08 ноября 2013 года № 06-196-2-а «Об утверждении Перечня муниципальных программ Коськовского сельского поселения», администрация Коськовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить в новой редакции муниципальную программу «Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, автомобильных дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении в Коськовском сельском   поселении на 2014-2017 годы».

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 14 ноября 2014г. №06-152-а  «Об утверждении новой редакции муниципальной программы «Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, автомобильных дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении на 2014-2016 годы».

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципальной программы «Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, автомобильных дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении в Коськовском сельском   поселении на 2014-2017годы» производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Коськовского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Коськовского сельского поселения                                                                      М.А.Степанов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Коськовского сельского поселения

от 17 марта  2015 года № 06-39-а

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, автомобильных дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении в Коськовском сельском   поселении на 2014-2017 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, автомобильных дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении в Коськовском сельском   поселении на 2014-2017 годы»

| #G0Полное наименование | Муниципальная программа: «Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, автомобильных дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении в Коськовском сельском поселении на 2014-2017 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Коськовского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| Цель муниципальной программы | Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог местного значения поселения, определение стратегии развития дорожного комплекса, приоритетных задач дорожной политики и инструментов ее реализации. |
| Задачи муниципальной программы | Увеличение пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения, сокращение числа ДТП. Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий. Повышение уровня безопасности движения. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2017 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы составляет: 3359,6 тыс.руб. Прогнозная оценка финансового обеспечения муниципальной программы составляет: - бюджет Коськовского сельского поселения в том числе по годам: в 2014 году – из средств Коськовского сельского поселения-1 355,2 тыс. руб. в 2015 году - из средств Коськовского сельского поселения – 1409,4 тыс. руб. в 2016 году – из средств Коськовского сельского поселения – 294,0 тыс. руб. в 2017 году - из средств Коськовского сельского поселения – 301,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Снижение общей аварийности на автомобильных дорогах ежегодно на 3-5%.; Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий ежегодно на 3-5 %. |

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, автомобильных дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении в Коськовском сельском   поселении на 2014-2017 год»

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития поселения, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность дорог по территории Коськовского сельского поселения составляют грунтовые дороги -19,4 км.

Рост автомобильного парка и увеличение количества крупнотоннажного грузового транспорта приводит к преждевременному износу автомобильных дорог. Отдельные участки существующих дорог характеризуются высокой интенсивностью движения, превышающей технико-эксплуатационные возможности, что не позволяет обеспечить выполнение требований к пропускной способности, комфорту и безопасности дорожного движения.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В целях снижения уровня аварийности на автомобильных дорогах Коськовского сельского поселения, обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на улицах и дорогах города и поселения,

необходимо проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети.

2. Цели и приоритетные направления муниципальной политики в сфере «Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, автомобильных дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении в Коськовском сельском   поселении на 2014-2017 год»

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Произвести капитальный  ремонт дорог общего пользования, капитальный ремонт дворовых территорий, проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования

2.1.Основные направления муниципальной программы «Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, автомобильных дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении в Коськовском сельском   поселении на 2014-2017 год»

-капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них;

-капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

-капитальный ремонт дворовых территорий

- проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования

-разработка проектно-сметной документации.

2.2. Цели и задачи муниципальной программы «Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, автомобильных дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении в Коськовском сельском   поселении на 2014-2017 год»

Цель Программы:

- приведение в нормативное состояние дорог местного значения поселения,  соответствие по транспортно-эксплуатационному состоянию;

- капитальный  ремонт дорог местного значения;

-капитальный ремонт дворовых территорий

- проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования

- обеспечение круглогодичной всепогодной транспортной доступности и улучшение эффективности обслуживания участников дорожного движения;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог.

Поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями, может осуществляется путем предоставления из областного бюджета субсидий местным бюджетам на, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки.

2.3. Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, автомобильных дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении в Коськовском сельском   поселении на 2014-2017 год»

-повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям;

-снижение общей аварийности на автомобильных дорогах;
-снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;
-снижение аварийности (количества ДТП) по сопутствующим дорожным условиям (ДУ).

3. Обобщенная характеристика мер правового регулирования муниципальной программы «Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, автомобильных дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении в Коськовском сельском   поселении на 2014-2017 год»

Программа разработана в соответствии с требованиями и рекомендациями:

Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

ГОСТ  Р 50597-93 от 01 июля 1994 года «Требования к эксплуатационному состоянию допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»

Постановления Правительства Ленинградской области от 02 марта 2009 года № 45 «О долгосрочной целевой программе «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009- 2020 годы».

Постановление администрации Коськовского сельского поселения от 14 ноября  2013 года № 06-203-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Коськовского сельского поселения».

4.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, автомобильных дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении в Коськовском сельском   поселении на 2014-2017 год» составит 3359,6 тыс.руб.

в том числе:

из бюджета Ленинградской области 805,5 тыс.руб.,

из бюджета Коськовского сельского поселения 3086,73 тыс. руб.;

Объем финансирования по срокам исполнения:

из бюджета Ленинградской области:

в 2015 году - 805,5 тыс.руб.

из бюджета Коськовского сельского  поселения – 2554,1 тыс.руб.

в 2014 году - 1 355,2 тыс. руб.

в 2015 году - 603,9 тыс. руб.

в 2016 году - 294,0 тыс. руб.

в 2017 году - 301,0 тыс. руб.

5. План реализации муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения в Коськовском поселении на 2014-2017 годы»

изложен в приложении № 2

6. Риски реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, автомобильных дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении в Коськовском сельском   поселении на 2014-2017 год»

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

–    риск с сокращением объемов финансирования дорожной отрасли;

– риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования;

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, автомобильных дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении в Коськовском сельском   поселении на 2014-2017 год»

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году в соответствии с пунктом 5.7. «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коськовского сельского  поселения», утвержденного постановлением администрации Коськовского сельского поселения от 08 ноября  2013 года № 06-196-2-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Коськовского сельского поселения».

Приложение №1

к муниципальной программе

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы

«Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, автомобильных дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении в Коськовском сельском   поселении на 2014-2017 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | Повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | % | 5 | 5 | 5 | 5 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, автомобильных дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении в Коськовском сельском   поселении на 2014-2017 годы»

| Наименование основного мероприятия в составе муниципальной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местный Бюджет (КСП) |  | Прочие источники финансиро- вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| Мероприятие: Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования в д. Коськово | Администрация Коськовского сельского поселения | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | 2015 | 1089,4 | 0,0 | 805,5 |  | 283,9 |  | 0,0 |  |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Мероприятие: Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий в дер. Коськово | Администрация Коськовского сельского поселения | 2014 | 1266,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1266,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Мероприятие: Содержание дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении | Администрация Коськовского сельского поселения | 2014 | 89,2 | 0,0 | 0,0 |  | 89,2 |  | 0,0 |  |
|  |  | 2015 | 320,0 | 0,0 | 0,0 |  | 320,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | 2016 | 294,0 | 0,0 | 0,0 |  | 294,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 301,0 | 0,0 | 0,0 |  | 301,0 |  | 0,0 |  |
| Итого по муниципальной программе | Администрация Коськовского сельского поселения | 2014 | 1355,2 | 0,0 | 0,0 |  | 1355,2 |  | 0,0 |  |
|  |  | 2015 | 1409,4 | 0,0 | 805,5 |  | 603,9 |  | 0,0 |  |
|  |  | 2016 | 294,0 | 0,0 | 0,0 |  | 294,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 301,0 | 0,0 | 0,0 |  | 301,0 |  | 0,0 |  |
| ИТОГО |  | 2014-2017 | 3359,6 | 0,0 | 805,5 |  | 2554,1 |  | 0,0 |  |

Приложение №3

План

мероприятий  Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района по реализации программы «Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, автомобильных дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении в Коськовском сельском   поселении на 2014-2017 годы» на 2015 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего (тыс. рублей) | Областной бюджет (тыс.рублей) | Местный бюджет (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт грунтового покрытия ул.Береговой (от ул. Центральной до дома №8 ул. Береговой) в дер.Коськово Тихвинского района | 1089,4 | 805,5 | 283,9 |
| 1.1 | Проверка достоверности сметной документации на ремонт дороги | 13,0 | 0,0 | 13,0 |
| 1.2 | Ремонт грунтового покрытия ул.Береговой (от ул. Центральной до дома №8 ул. Береговой) в дер.Коськово | 1076,4 | 805,5 | 270,9 |
| 2. | Содержание дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении | 320,0 | 0,0 | 320,0 |
|  | ИТОГО: | 1409,4 | 805,5 | 603,9 |