ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Мелегежском сельском поселении»

наименование муниципальной программы

| за |  |  | 2021 | год (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Администрация Мелегежского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

| #G0Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на 2021 год |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 2021 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1.Поддержка существующей сети дорог Мелегежского сельского поселения | 1800,9 |  |  | 1800,9 |  | 1309,7 |  |  | 1309,7 |  |
|  | -содержание дорог общего пользования местного значения | 1046,2 |  |  | 1046,2 |  | 574,3 |  |  | 574,3 |  |
|  | - ремонт дорог общего пользования местного значения | 2223,1 |  | 985,6 | 1237,5 |  | 2201,6 |  | 985,6 | 1216,6 |  |
|  | -освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения | 628,2 |  |  | 628,2 |  | 393,1 |  |  | 393,1 |  |