Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01 октября 2018 года

Ежеквартальный отчет

Администрации Мелегежского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы Мелегежского сельского поселения «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Мелегежского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1. Ремонт участка дороги ул. Строительная, д. Новоандреево |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | В сроки, предусмотренные соглашением | Администрация Мелегежского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт от 09.06.2018 года № 0145300009618000189-0274696-01 с ООО «ЭКОТЕХ» |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту участка дороги ул. Строительная, д. Новоандреево | В сроки, предусмотренные соглашением | Подрядная организация | Ремонт участка дороги ул. Строительная, д. Новоандреево | Работы выполнены в полном объеме |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные соглашением | Администрация Мелегежского сельского поселения, староста | Акт приема передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приемки законченных работ 09 июля 2018 года |
| 2. Приобретение контейнеров с крышками в дер. Новоандреево |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Заключение договора на поставку контейнеров с крышками в дер. Новоандреево | В сроки, предусмотренные соглашением | Администрация Мелегежского сельского поселения | Заключение договора | Заключен договор № 144 от 02 июля 2018 года |
| 2.2. | Прием товара | В сроки, предусмотренные соглашением | Администрация Мелегежского сельского поселения, староста | Благоустройство населенного пункта | Товарная накладная от 02.07.2018 года № 168 |
| 3. Приобретение контейнеров с крышками в дер. Кострино |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Заключение договора на поставку контейнеров с крышками в дер. Кострино | В сроки, предусмотренные соглашением | Администрация Мелегежского сельского поселения, староста | Заключение договора | Заключен договор № 144 от 02 июля 2018 года |
| 3.2. | Прием товара | В сроки, предусмотренные соглашением | Администрация Мелегежского сельского поселения, староста | Благоустройство населенного пункта | Товарная накладная от 02.07.2018 года № 168 |
| 4. Приобретение ограждения для контейнерной площадки в дер. Новоандреево |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Заключение муниципального контракта на приобретение ограждения для контейнерной площадки в дер. Новоандреево | В сроки, предусмотренные соглашением | Администрация Мелегежского сельского поселения | Заключение контракта | Заключен договор на поставку товара № 38 от 02 апреля 2018 года |
| 3.2 | Прием товара | В сроки, предусмотренные соглашением | Администрация Мелегежского сельского поселения, староста | Благоустройство населенного пункта | Товарная накладная от 02.04.2018 года № 91 |
| 4. Ремонт участка дороги ул. Южная, д. Шибенец |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | В сроки, предусмотренные соглашением | Администрация Мелегежского сельского поселения | Заключение контракта | Заключен муниципальный контракт от 09.06.2018 года № 0145300009618000189-0274696-01 с ООО «ЭКОТЕХ» |
| 4.2. | Выполнение работ по ремонту участка дороги ул. Береговая, д. Шибенец | В сроки, предусмотренные соглашением | Подрядная организация | Ремонт участка дороги ул. Южная, д. Шибенец | Работы выполнены в полном объеме |
| 4.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные соглашением | Администрация Мелегежского сельского поселения, староста | Акт приема передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приемки законченных работ 09 июля 2018 года |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы Мелегежского сельского поселения «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Мелегежского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы , в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные соглашением | Администрация Мелегежского сельского поселения | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | В сроки, предусмотренные соглашением |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 3 числа следующего за отчетным периодом | Администрация Мелегежского сельского поселения | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Отчеты по освоению объемов и достижению целевых показателей по состоянию на 01.04.2018, 01.07.2018, 01.10.2018. подготовлены |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Мелегежского сельского поселения | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Корректировка не требуется |

Глава администрации

Мелегежского сельского поселения								С.Ю. Прохоренко

МП

А.А. Сельчикова

38-154