ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Мелегежском сельском поселении»

наименование муниципальной программы

| за | 1 | квартал | 2019 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Администрация Мелегежского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

| #G0Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на 2019 год |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 1 квартал 2019 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1.Поддержка существующей сети дорог Мелегежского сельского поселения | 2346,8 |  | 587,4 | 1759,4 |  | 551,8 |  |  | 551,8 |  |
|  | -содержание дорог общего пользования местного значения | 841,9 |  |  | 841,9 |  | 258,0 |  |  | 258,0 |  |
|  | - ремонт дорог общего пользования местного значения | 935,1 |  | 587,4 | 347,7 |  | 24,0 |  |  | 24,0 |  |
|  | -освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения | 569,8 |  |  | 569,8 |  | 269,8 |  |  | 269,8 |  |
|  | Итого: | 2346,8 |  | 587,4 | 1759,4 |  | 551,8 |  |  | 551,8 |  |