ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Мелегежском сельском поселении»

наименование муниципальной программы

| за | 1 | полугодие | 2017 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Администрация Мелегежского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

| #G0Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на 2017 год |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 1 полугодие |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1.Поддержка существующей сети дорог Мелегежского сельского поселения | 888,0 |  |  | 888,0 |  | 221,6 |  |  | 221,6 |  |
|  | -содержание дорог общего пользования местного значения | 266,8 |  |  | 266,8 |  | 69,7 |  |  | 69,7 |  |
|  | - ремонт дорог общего пользования местного значения | 159,5 |  |  | 159,5 |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
|  | -освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения | 461,7 |  |  | 461,7 |  | 121,9 |  |  | 121,9 |  |
|  | Итого: | 888,0 |  |  | 888,0 |  | 221,6 |  |  | 221,6 |  |