ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Мелегежском сельском поселении»

наименование муниципальной программы

| за | 9 | месяцев | 2018 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Администрация Мелегежского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

| #G0Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на 2018 год |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 9 месяцев 2018 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1.Поддержка существующей сети дорог Мелегежского сельского поселения | 2393,1 |  | 592,2 | 1800,9 |  | 633,3 |  |  | 633,3 |  |
|  | -содержание дорог общего пользования местного значения | 1046,2 |  |  | 1046,2 |  | 267,8 |  |  | 267,8 |  |
|  | - ремонт дорог общего пользования местного значения | 797,7 |  | 592,2 | 205,5 |  | 112,0 |  |  | 112,0 |  |
|  | -освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения | 549,2 |  |  | 549,3 |  | 253,5 |  |  | 253,5 |  |
|  | Итого: | 2393,1 |  | 592,2 | 1800,9 |  | 633,3 |  |  | 633,3 |  |