АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕЛЕГЕЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЛЕГЕЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 мая 2013 года				№ 07-73-а

Об итогах отопительного сезона 2012-2013 годов и задачах по подготовке жилищного фонда, инженерных сетей, объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов

Отопительный сезон 2012-2013 годов, в целом, характеризовался устойчивым теплоснабжением, стабильной подачей горячей и холодной воды на объекты жилищно-коммунального хозяйства. В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Мелегежского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов администрация Мелегежского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1. Комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Мелегежского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов (приложение 1).

1.2. план мероприятий по подготовке коммунального хозяйства Мелегежского ЖКХ ОАО "Управления жилищно-коммунального хозяйства Тихвинского района" к работе в осенне-зимний период 2013-2014годов (приложение 2).

1.3. Состав комиссии по подготовке и оценке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства Мелегежского сельского поселения к отопительному сезону 2013-2014 годов (приложение 3).

2. Генеральному директору ОАО «УЖКХ Тихвинского района» Шорохову Юрию Ивановичу:

2.1. Принять меры к безусловному выполнению плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Мелегежского сельского поселения к функционированию в осенне-зимний период 2013-2014 годов к 15 сентября 2013 года.

2.2. Подготовить к 15 сентября 2013 года котельную, тепловые сети и системы теплоснабжения жилого фонда и объектов социальной сферы к пробному протапливанию.

2.3. Обеспечить к началу отопительного сезона промывку систем теплоснабжения жилых домов, зданий, объектов социальной сферы, имеющих централизованное теплоснабжение, в соответствии с утвержденным графиком.

2.4. Для безусловного выполнения мероприятий по подготовке объектов проводить целенаправленную работу с населением по утеплению квартир и лестничных клеток, по своевременной оплате жилья и коммунальных услуг.

2.5. Представлять в комитет по экономике и природопользованию ежемесячно до 25 числа в период с 01 июня по 01 ноября 2013 года оперативный отчет по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов по Мелегежскому сельскому поселению в соответствии с формой №1-ЖКХ (зима), утвержденной постановлением Росстата от 27 февраля 2006 года № 7.

2.6. Принять меры к укомплектованию предприятий техникой и нормативным запасом материалов для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ.

2.7. Назначить ответственное лицо для сбора информации по всем изменениям в режиме работы объектов жилищно-коммунального хозяйства Мелегежского сельского поселения. Ежедневно с 6.00 до 8.00 или с 17.00 до 20.00, а в случае возникновения аварии - немедленно передавать сведения оперативному дежурному администрации по телефонам 71-135, 50-788 для контроля и своевременного принятия мер.

2.8. Проверить до 1 октября 2013 года готовность аварийных бригад и организовать проведение учений, тренировок оперативно-диспетчерских, аварийно-восстановительных служб, руководящего состава администрации Мелегежского сельского поселения при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населения и объектах социальной сферы.

3. Создать к 01 октября 2013 года неснижаемый сорокапятисуточный запас всех видов топлива, гарантирующий бесперебойную работу котельной, обеспечивающей теплом население Мелегежского сельского поселения и объекты социальной сферы в осенне-зимний период 2013-2014 годов.

4. Открытому акционерному обществу «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Тихвинского района» производить подачу тепла потребителям только после предоставления актов промывки систем теплоснабжения и при наличии паспортов готовности объектов к работе в зимних условиях.

5. Предупредить руководителей энергоснабжающих предприятий и организаций всех форм собственности о персональной ответственности, в соответствии с действующим законодательством, за несвоевременную подачу тепла, воды, электрической энергии населению и на объекты социальной сферы Мелегежского сельского поселения.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации								Н.К. Спиряков

Исполнитель:-С.Ю. Прохоренко

Тел.:(81367)38-154

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации
Мелегежского сельского поселения
от 06 мая 2013 г. № 07-73-а
(приложение № 1)

Комплексный план
подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства
и топливно-энергетического комплекса муниципального
образования Мелегежское сельское поселение Тихвинского муниципального района
Ленинградской области к отопительному
сезону 2013-2014 года

| #G0 Объект | Единица измерения | Всего | Подготовить (заменить) к осеннее - зимнему периоду |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе к сроку |  |  |  |
|  |  |  |  | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 15.09 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Жилищный фонд, всего | тыс.ед. | 0.015 | 0,015 | 0,003 | 0,006 | 0,009 | 0,015 |
|  | тыс.кв.м | 14,2 | 14,2 | 2,82 | 5,64 | 8,76 | 14,2 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный | тыс.ед. | 0,015 | 0,015 | 0,003 | 0,006 | 0,009 | 0,012 |
|  | тыс.кв.м | 14,2 | 14,2 | 2,82 | 5,64 | 8,76 | 14,2 |
| государственный | тыс.ед. | - | - | - | - | - | - |
|  | тыс.кв.м | - | - | - | - | - | - |
| частный | тыс.ед. | - | - | - | - | - | - |
|  | тыс.кв.м | - | - | - | - | - | - |
| Котельные по всем видам собственности | ед. | 1 | 1 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 |
| Установленная мощность | МВт (Гкал/час) | 4,5 (3,87) | 4,5 (3,87) | 0,75 (0,65) | 1,5 (1,94) | 2,3 (2,5) | 4,5 (3,87) |
| В том числе ЖКХ муниц. образований | ед. | 1 | 1 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 4,5 (3,87) | 4,5 (3,87) | 0,75 (0,65) | 1,5 (1,94) | 2,3 (2,5) | 4,5 (3,87) |
| Тепловые сети (в двухтрубном исчислении) | км | 3,6 | 3,6 | 1,2 | 2,64 | 3,0 | 3,6 |
| В том числе ЖКХ муниц. образований | км | 3,6 | 3,6 | 1,32 | 2,64 | 3,0 | 3,6 |
| Ветхие тепловые сети (в двухтрубном исполнении) по всем видам собственности | км | 0,9 |  |  |  |  |  |
| В том числе ЖКХ муниц. образований | км | 0,9 |  |  |  |  |  |
| Тепловые насосные станции по всем видам собственности | ед. |  |  |  |  |  |  |
| В том числе ЖКХ муниц. образований | ед. |  |  |  |  |  |  |
| Центральные тепловые пункты (ЦПТ) по всем видам собственности | ед. |  |  |  |  |  |  |
| В том числе ЖКХ муниц. образований | ед. |  |  |  |  |  |  |
| Водозаборы по всем видам собственности | ед. | 2 | 2 | 0,5 | 1,5 | 1,75 | 2 |
| В том числе ЖКХ муниц. образований | ед. | 2 | 2 | 0,5 | 1,5 | 1,75 | 2 |
| Насосные станции водопровода по всем видам собственности | ед. |  |  |  |  |  |  |
| В том числе ЖКХ муниц. образований | ед. |  |  |  |  |  |  |
| Очистные сооружения водопровода по всем видам собственности | ед. |  |  |  |  |  |  |
| Пропускная способность | тыс.куб.м |  |  |  |  |  |  |
| В том числе ЖКХ муниц. образований | ед. |  |  |  |  |  |  |
| Пропускная способность | тыс.куб.м |  |  |  |  |  |  |
| Водопроводные сети по всем видам собственности | км | 4,8 | 4,8 | 1,71 | 2,42 | 3,23 | 4,8 |
| В том числе ЖКХ муниц. образований | км | 3,24 | 3,24 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 3,24 |
| Ветхие сети водопровода по всем видам собственности | км | 1,2 |  |  |  |  |  |
| В том числе ЖКХ муниц. образований | км | 0,7 |  |  |  |  |  |
| Канализационные насосные станции по всем видам собственности | ед. | 1 | 1 | 0,3 | 0,6 | 1 | 1 |
| В том числе ЖКХ муниц. образований | ед. | 1 | 1 | 0,3 | 0,6 | 1 | 1 |
| Очистные сооружения канализации по всем видам собственности | ед. | 1 | 1 | 0,3 | 0,6 | 1 | 1 |
| Пропускная способность | тыс.м.куб. | 0,4 | 0,4 | 0,06 | 0,12 | 0,3 | 0,4 |
| В том числе ЖКХ муниц. образований | ед. | 1 | 1 | 0,3 | 0,6 | 1 | 1 |
| Пропускная способность | тыс.куб.м | 0,4 | 0,4 | 0,06 | 0,12 | 0,3 | 0,4 |
| Канализационные сети по всем видам собственности | км | 2,8 | 2,8 | 0,9 | 1,04 | 2,06 | 2,8 |
| В том числе ЖКХ муниц. образований | км | 2,8 | 2,8 | 0,9 | 1,04 | 2,06 | 2,8 |
| Ветхие канализационные сети по всем видам собственности | км | 0,4 |  |  |  |  |  |
| В том числе ЖКХ муниц. образований | км | 0,4 |  |  |  |  |  |
| Электрические сети по всем видам собственности | км | - |  |  |  |  |  |
| В том числе ЖКХ муниц. образований | км | - |  |  |  |  |  |
| Ветхие электрические сети по всем видам собственности | км | - |  |  |  |  |  |
| В том числе ЖКХ муниц. образований | км | - |  |  |  |  |  |
| Трансформаторные подстанции по всем видам собственности | ед. | 1 | 1 | 0,3 | 0,6 | 1 | 1 |
| В том числе ЖКХ муниц. образований | ед. | - |  |  |  |  |  |
| Специальные машины для механизированной уборки по всем видам собственности | ед. | 1 | 1 | 0,3 | 0,6 | 1 | 1 |
| В том числе ЖКХ муниц. образований | ед. | - |  |  |  |  |  |
| Улично-дорожная сеть по всем видам собственности | тыс.кв.м |  |  |  |  |  |  |
| В том числе ЖКХ муниц. образований | тыс.кв.м |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка мостовых сооружений (транспортных и пешеходных мостов и путепроводов), труб по всем видам собственности | ед. |  |  |  |  |  |  |
| В том числе ЖКХ муниц. образований | ед. |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка транспортных и пешеходных тоннелей по всем видам собственности | ед. |  |  |  |  |  |  |
| В том числе ЖКХ муниц. образований | ед. |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка гидротехнических сооружений по всем видам собственности | ед. |  |  |  |  |  |  |
| В том числе ЖКХ муниц.. образований | ед. |  |  |  |  |  |  |
| Газопроводы | км |  |  |  |  |  |  |
| Создание запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь | тонн |  |  |  |  |  |  |
| другое твердое топливо | тонн |  |  |  |  |  |  |
| жидкое топливо | тонн |  |  |  |  |  |  |
| Финансовые средства сельского поселения, выделяемые для подготовки ЖКХ к отопительному сезону, в том числе: | млн.руб. | 1,476 | 1,476 | 0,251 | 0,359 | 0,996 | 1,476 |
| на приобретение топлива для предприятий и организаций ЖКХ | млн.руб. | - |  |  |  |  |  |
| для формирования аварийного запаса материально-технических средств | млн.руб. | - |  |  |  |  |  |
| на строительство объектов ЖКХ | млн.руб. | - |  |  |  |  |  |
| на модернизацию и реконструкцию объектов ЖКХ | млн.руб. | - |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт объектов ЖКХ | млн.руб. | 1,476 | 1,476 | 0,251 | 0,359 | 0,996 | 1,476 |
| финансовые средства предприятий ЖКХ, выделяемые для подготовки объектов ЖКХ к отопительному сезону, из них: | млн.руб. | нет данных |  |  |  |  |  |
| на приобретение топлива для предприятий и организаций ЖКХ | млн.руб. | - |  |  |  |  |  |
| для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | млн.руб. | - |  |  |  |  |  |
| на строительство объектов ЖКХ | млн.руб. | - |  |  |  |  |  |
| на модернизацию и реконструкцию объектов ЖКХ | млн.руб. | - |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт объектов ЖКХ | млн.руб. | нет данных |  |  |  |  |  |
| Финансовые средства муниципального района, выделяемые для подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы к отопительному сезону, в том числе: | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| на приобретение топлива для предприятий и организаций ЖКХ и социальной сферы | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |
| на строительство объектов ЖКХ и социальной сферы | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| на модернизацию и реконструкцию объектов ЖКХ и социальной сферы | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт объектов ЖКХ и социальной сферы | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Мелегежского сельского поселения

от 06 мая 2013 г. № 07-73-а (приложение № 2)

| План мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по подготовке коммунального хозяйства Мелегежского ЖКХ ОАО "УЖКХ" |  |  |  |  |  |
| к работе в осенне-зимний период 2013/14 гг. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подразделений и видов работ | Стоимость (тыс. руб.) | Срок выполнения работ |  | Выполнение |
|  |  |  | начало | оконча-ние |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Водоснабжение |  | 30,00 |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт, смена запорной арматуры на сетях водопровода |  | май | август |  |
| 1.2. | Выборочный ремонт сетей водопровода |  | май | август |  |
| 1.3. | Осмотр, чистка и ремонт водопроводных колодцев |  | июнь | август |  |
| 1.4. | Прочие виды ремонтных работ |  | внеплановая работа |  |  |
| II. Канализация |  | 35,00 |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт насосного оборудования на КНС |  | май | август |  |
| 2.2. | Выборочный ремонт сетей канализации |  | июнь | август |  |
| 2.3. | Осмотр, чистка и ремонт канализационных колодцев |  | июнь | июнь |  |
| 2.4. | Ремонт систем управления и защиты эл. двигателей |  | май | август |  |
| 2.5. | Прочие виды ремонтных работ |  | внеплановая работа |  |  |
| III. Котельная и тепловые сети |  | 100,00 |  |  |  |
| 3.1. | Ремонт котлов, электро- и тепло-механического оборудования котельной |  | май | август |  |
| 3.2. | Ремонт, смена запорной арматуры в котельной |  | июнь | август |  |
| 3.3. | Чистка теплообменников в котельной |  | август | август |  |
| 3.4. | Осмотр, чистка и ремонт тепловых камер |  | июнь | июль |  |
| 3.5. | Выборочная замена теплоизоляции на тепловых сетях |  | июль | август |  |
| 3.6. | Ремонт и смена запорной арматуры на тепловых сетях |  | июнь | август |  |
| 3.7. | Выборочный ремонт тепловых сетей |  | май | август |  |
| 3.8. | Гидравлическое испытание тепловых сетей |  | май | июнь |  |
| 3.9. | Устранение утечек после проведения гидравлического испытания |  | май | июнь |  |
| 3.10. | Промывка тепловых сетей |  | июнь | июль |  |
| 3.11. | Прочие виды ремонтных работ |  | внеплановая работа |  |  |
| Итого за счет средств ремонтного фонда по Мелегежскому ЖКХ (разделы 1, 2, 3): |  | 165,00 |  |  |  |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Мелегежского сельского поселения

от 06 мая 2013 года № 07-73-а

(приложение № 3)

СОСТАВ КОМИССИИ
по подготовке, проведению и оценке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства Мелегежского сельского поселения к отопительному сезону 2013 - 2014 г.г.

Председатель комиссии:

Спиряков Николай Кириллович – Глава администрации Мелегежского сельского поселения

Заместитель председателя комиссии:

Прохоренко Светлана Юрьевна – зам. главы администрации Мелегежского сельского поселения

Члены комиссии:

Карпов Николай Александрович – начальник Мелегежского ЖКХ ОАО «УЖКХ Тихвинского района»

Шелемех Вера Владимировна – управдом Мелегежского ЖКХ ОАО «УЖКХ Тихвинского района»

Огурцова Наталья Николаевна – специалист администрации Мелегежского сельского поселения

Виленская Елена Владимировна – депутат Мелегежского сельского поселения

Смирняков Анатолий Федорович – депутат Мелегежского сельского поселения

______________________________________________