- СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МЕЛЕГЕЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

- ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

- (СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МЕЛЕГЕЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

РЕШЕНИЕ

- от 30 мая 2013 года				№ 07-158

Об утверждении муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов расположенных на территории Мелегежского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области в 2013 году»

В целях обеспечения выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Мелегежского сельского поселения в 2013 году, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ (с изменениями), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (с изменениями) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Уставом Мелегежского сельского поселения Тихвинского муниципального района совет депутатов Мелегежского сельского поселения

РЕШИЛ:

1.Утвердить муниципальную адресную программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Мелегежского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области в 2013 году» согласно приложению.

2.Администрации Мелегежского сельского поселения в установленном порядке обеспечить исполнение указанной адресной программы.

3.Решение подлежит официальному обнародованию

Глава Мелегежского

сельского поселения 								В.Н.Пацук

УТВЕРЖДЕНА

решением Совета депутатов

муниципального образования

Мелегежское сельское поселение

Тихвинского муниципального района

Ленинградской области

от 30 мая 2013 года № 07-158

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

"ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МЕЛЕГЕЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

в 2013 ГОДУ"

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

"ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МЕЛЕГЕЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ в 2013 году"

| Полное наименование Программы | Муниципальная адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Мелегежского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области в 2013 году" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Жилищный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| Период реализации Программы | 2013 год |
| Цель Программы | Обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания граждан в многоквартирных жилых домах |
| Задачи Программы | Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов; снижение физического износа многоквартирных жилых домов; увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда; обеспечение сохранности жилищного фонда; снижение риска возникновения аварийных ситуаций; создание условий для экономии эксплуатационных расходов; улучшение условий работы обслуживающего персонала |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования - 2028,582 тыс. руб., из них: - средства Фонда – 464 тыс. руб., - областного бюджета – 772,576 тыс. руб., - местного бюджета - 386,288 тыс. руб., - собственников помещений – 405,718 тыс. руб. |
| Планируемые показатели выполнения Программы | Реализация Программы позволит: провести работы по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирных жилых домов общей площадью 1346,21кв. м; произвести ремонт: кровли, розлива холодного водоснабжения осуществить работы, направленные на снижение физического износа жилых зданий; сократить расходы собственников помещений в многоквартирных жилых домах (далее - собственники помещений) на содержание жилых помещений на 10,00 процентов; обеспечить безопасные и комфортные условия проживания ___ граждан; увеличить сроки эксплуатации жилищного фонда; повысить надежность инженерных систем жизнеобеспечения. |
| Заказчик Программы | Администрация Мелегежского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области |
| Представитель заказчика Программы | Глава администрации Мелегежского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области |
| Исполнители Программы | Товарищество собственников жилья «ТСЖ №9» (далее - ТСЖ и организация, оказывающая услуги) |
| Участники Программы | Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд); Правительство Ленинградской области; комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области; органы местного самоуправления поселения; собственники помещений |
| Фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона руководителя представителя заказчика Программы | Спиряков Николай Кириллович – глава администрации Мелегежского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области, тел./факс (81367) 38-154, 38-232 |
| Система организации контроля за выполнением Программы | Контроль за выполнением Программы, целевым использованием средств Фонда, бюджетных средств, направленных на реализацию Программы, осуществляет Совет депутатов Мелегежского сельского поселения. Оценку результатов реализации Программы и контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет администрация Мелегежского сельского поселения. Отчеты о ходе реализации мероприятий Программы представляются: а) представителем заказчика: в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области - ежеквартально; в комитет финансов Ленинградской области - ежеквартально; в Правительство Ленинградской области - по итогам года; в Фонд - в сроки, установленные Фондом; в комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области - в сроки, установленные правовым актом Правительства Ленинградской области. Товарищество собственников жилья представляет информацию о проведении капитального ремонта многоквартирных жилых домов в администрацию Мелегежского сельского поселения ежеквартально и по окончании ремонта. |

Раздел 1. Анализ ситуации и обоснование целей и задач Программы

1.1. Оценка и анализ исходной ситуации, обоснование необходимости программно-целевой проработки проблемы

Более 754 человек (около семидесяти процентов населения Мелегежского сельского поселения) в настоящее время проживают в многоквартирных домах, требующих неотложного капитального ремонта. Суммарная площадь жилых помещений в Мелегежском сельском поселении в многоквартирных домах составляет 15061,7 кв. м (около 48 процента жилищного фонда Мелегежского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области).

Наибольшую долю жилищного фонда, требующего капитального ремонта, составляет малоэтажное (до трех этажей) жилье, занимаемое на условиях найма, являющееся муниципальной собственностью и приватизированное жилье. Достаточно велика в этом фонде доля приватизированных квартир.

Исходя из размеров жилищного фонда, требующего капитального ремонта, а также средней стоимости затрат на такой ремонт в масштабах Мелегежского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области необходимо только по муниципальному жилищному фонду 38 млн. руб.

Учитывая значительные финансовые затраты на проведение капитального ремонта, было принято решение осуществлять капитальный ремонт многоквартирных домов поэтапно.

В 2013 году выбрано 2 многоквартирных дома д. Мелегежская Горка, дом № 3 дом № 6

Перечень таких домов с их характеристиками указан в приложении 1.

Выбор таких домов осуществляется по критериям и обусловлен следующим:

В 2013 году изготовлена проектно - сметная документация на капитальный ремонт кровли и ремонт розлива холодного водоснабжения домов № 6 и № 3

- дом № 6 – данный дом 1972 года постройки,

общая полезная площадь дома 729,92 м2

количество квартир, находящихся в собственности граждан 10 шт. - общей площадью 443,74 м2

Работы по капитальному ремонту не проводились.

В 2013 году создано товарищество собственников жилья, капитальный ремонт не проводился, неоднократные жалобы на протекание кровли в квартирах и местах общего пользования, которые зафиксированы в журнале обращений граждан и в актах весеннего и осеннего осмотра зданий. Планируется провести ремонт кровли, ремонт розлива холодного водоснабжения. Общая сумма баллов в соответствии с критериями отбора составляет 81

- дом № 3 – данный дом 1967 года постройки,

общая полезная площадь дома 616,29 м2

количество квартир, находящихся в собственности граждан 8 шт. общей площадью 256,31 м2

Работы по капитальному ремонту не проводились.

Выбран способ управления – Товарищество собственников жилья, капитальный ремонт не проводился, неоднократные жалобы на протекание кровли в квартирах и местах общего пользования, которые зафиксированы в журнале обращений граждан и в актах весеннего и осеннего осмотра зданий. Планируется провести ремонт кровли, ремонт розлива холодного водоснабжения. Общая сумма баллов в соответствии с критериями отбора составляет 83

В указанных многоквартирных домах проведены общие собрания собственников жилых помещений, на которых приняты решения по выбору способа управления и об участии в капитальном ремонте своих многоквартирных домов.

1.2. Цели Программы, основные задачи Программы

Цель Программы - обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания граждан в многоквартирных жилых домах.

Основные задачи Программы:

проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов;

снижение физического износа многоквартирных жилых домов;

увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда;

обеспечение сохранности жилищного фонда;

снижение риска возникновения аварийных ситуаций;

создание условий для экономии эксплуатационных расходов;

улучшение условий работы обслуживающего персонала.

1.3. Связь Программы с другими социально-экономическими мероприятиями

Программа носит самостоятельный характер.

1.4. Мероприятия, направленные на реализацию Программы

Программа предусматривает осуществление мероприятий по оказанию муниципальной поддержки товариществу собственников жилья, управляющей организации, собственникам помещений в части нормативного правового и финансового обеспечения работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов.

Объем финансирования Программы по источникам финансирования на 2013 год:

| Год реализации | Объем финансирования Программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  | Средства Фонда | областной бюджет | бюджет муниципального образования | средства ТСЖ, собственников помещений |
| 2013 | 2028,582 | 464 | 772,576 | 386,288 | 405,718 |
| Итого | 2028,582 | 464 | 772,576 | 386,288 | 405,718 |

--------------------------------

<*> ТСЖ- товарищества собственников жилья.

Система программных мероприятий разработана на основе предложений собственников жилых помещений, товарищества собственников жилья и управляющей организации.

Планом реализации мероприятий Программы предусматриваются:

1. Разработка проектов правовых актов органов местного самоуправления Мелегежского сельского поселения.

2. Разработка постановлений главы администрации поселения об утверждении порядка выплаты товариществом собственников жилья либо собственниками помещений средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного жилого дома.

3. Заключение между комитетом по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области и муниципальным образованием соглашений о совместных действиях по реализации мероприятий Программы.

4. Долевое участие в финансировании работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов за счет средств Фонда, областного бюджета, бюджета муниципального образования, средств собственников помещений.

5. Организация работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, которая предусматривает следующие этапы:

утверждение общим собранием собственников помещений сметы расходов на капитальный ремонт;

отбор подрядных организаций;

заключение договоров на проведение капитального ремонта;

выполнение капитального ремонта;

осуществление контроля за ходом работ и приемка в эксплуатацию объектов после капитального ремонта;

представление отчетности о выполнении капитального ремонта;

К видам работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов в рамках Программы относятся:

ремонт крыш;

ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных жилых домах;

утепление и ремонт фасадов жилых домов.

Предложения о проведении капитального ремонта конструктивных элементов многоквартирных жилых домов представляются по результатам осмотров (общих, частичных, внеочередных) или на основании решения межведомственной комиссии:

общему собранию собственников помещений - управляющей организацией;

членам товарищества собственников жилья - организацией, обслуживающей дом.

Решения о проведении капитального ремонта, долевом участии в его проведении и утверждении сметы расходов на капитальный ремонт принимаются на общем собрании членов товарищества собственников жилья либо собственников помещений.

Привлечение товариществом собственников жилья, управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома осуществляется в соответствии с порядком, установленным правовым актом Правительства Ленинградской области.

Выплата товариществом собственников жилья либо управляющей организацией средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного жилого дома осуществляется в соответствии с порядком, определенным администрацией поселения.

По решению администрации поселения может быть определен порядок, предусматривающий возможность предоставления рассрочки выплаты средств собственниками помещений на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного жилого дома.

Направляемые на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов средства Фонда и долевого финансирования из областного бюджета, бюджета поселения и средств товарищества собственников жилья либо собственников помещений используются исключительно на проведение видов работ, указанных в настоящей Программе, а также на разработку проектной документации для капитального ремонта и проведение государственной экспертизы документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и осуществление технического надзора за проведением работ по капитальному ремонту.

Приемка в эксплуатацию объектов после капитального ремонта производится комиссией в составе представителей администрации сельского поселения, подрядчика, товарищества собственников жилья, собственников помещений, управляющей организации, эксплуатирующей жилищный фонд, и жилищной инспекции Ленинградской области.

Акт приемки работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома согласовывается с администрацией сельского поселения и подписывается лицами, уполномоченными действовать от имени товарищества собственников жилья либо управляющей организации.

Результаты проведенного ремонта отражаются в техническом паспорте здания.

1.5. Сроки реализации Программы

Программа предусматривает поэтапное решение проблемы с учетом возможностей финансирования из бюджетов различных уровней и привлечения внебюджетных ресурсов. В 2013 году в целом необходимо 2028,582 тыс. руб. для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, необходимость проведения ремонта которых установлена на момент принятия программы.

Раздел 2. Обоснование объема средств на реализацию Программы и планируемые показатели выполнения Программы

2.1. Обоснование объема средств на реализацию Программы

Финансовые средства для решения проблемы капитального ремонта жилищного фонда формируются за счет Фонда, бюджетов различных уровней и внебюджетных источников в соответствии с приложениями 2, 3 и 4 к настоящей Программе.

Реализация Программы по объектам, финансирование капитального ремонта которых осуществляется за счет средств Фонда, средств областного бюджета Ленинградской области, обеспечивается в порядке межбюджетных отношений (в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерация) в форме субвенций.

Бюджетными ресурсами являются средства Фонда, областного бюджета Ленинградской области и местного бюджета поселения, направленные на финансирование мероприятий по капитальному ремонту.

К внебюджетным ресурсам, привлекаемым для финансирования Программы, относятся средства собственников помещений.

Затраты на реализацию мероприятий Программы в целом в 2013 году применительно к многоквартирным домам составляют в средних текущих ценах 2000 года с перерасчетом согласно ТЕР Ленинградской области на март 2013 года по Мелегежскому сельскому поселению 2028,582 тыс. руб. Необходимый совокупный размер бюджетных средств – 1158,864 тыс. руб., внебюджетных средств – 405,718 тыс. руб.

Средняя стоимость капитального ремонта 1 кв.м. по поселению составляет в 2013 году 1,5 тыс. руб.

2.2. Планируемые показатели выполнения Программы:

В 2013 году в 2 многоквартирных домах д. Мелегежская Горка Мелегежского сельского поселения, общей площадью 1346,55 кв.м., будет произведен капитальный ремонт общего имущества.

Реализация Программы позволит:

осуществить ремонт кровли многоквартирных жилых домов

осуществить работы, направленные на снижение физического износа жилых зданий;

сократить расходы собственников помещений на содержание жилых помещений на _ процентов;

обеспечить безопасные и комфортные условия проживания граждан или 32 семьи Мелегежского сельского поселения;

увеличить сроки эксплуатации жилищного фонда;

повысить надежность инженерных систем жизнеобеспечения.

Планируемые показатели выполнения Программы указаны в приложении 5 к настоящей Программе.

Раздел 3. Состав, функции и полномочия участников реализации Программы

3.1. Управление Программой. Состав участников реализации Программы

Заказчиком Программы является Администрация Мелегежского сельского поселения.

Представитель заказчика Программы – Глава администрации Мелегежского сельского поселения.

Исполнители Программы - товарищество собственников жилья.

В реализации Программы принимают участие и собственники помещений.

3.2. Формы и методы управления Программой, распределение полномочий и функций между участниками Программы

Полномочия и функции заказчика Программы:

управление реализацией Программы;

реализация Программы в соответствии с утвержденными объемами финансирования;

корректировка Программы и подготовка предложений по внесению соответствующих изменений в местный бюджет;

участие в софинансировании работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов;

контроль за целевым использованием выделенных средств;

назначение представителя заказчика и определение делегируемых ему полномочий для оперативного управления реализацией Программы.

Полномочия и функции представителя заказчика Программы:

осуществление оперативного управления реализацией Программы;

подача в Правительство Ленинградской области заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов в пределах установленного лимита предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда;

ежегодная подготовка предложений по включению в областной бюджет и местный бюджет средств на софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, которые включены в Программу;

ежегодная подготовка предложений о распределении средств Фонда, областного и местного бюджетов на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов, включенных в Программу;

подготовка предложений о приостановлении предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, областного и местного бюджетов на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов в случае несоблюдения товариществом собственников жилья, управляющей организации условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда;

обеспечение перечисления средств Фонда, средств областного и местного бюджетов на специально открытые счета товарищества собственников жилья, управляющей организации в пределах выделяемых бюджетных ассигнований на очередной финансовый год;

обеспечение участия собственников помещений в софинансировании капитального ремонта многоквартирных жилых домов;

определение порядка выплаты товариществом собственников жилья либо собственниками помещений средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного жилого дома, в том числе порядка, предусматривающего возможность предоставления рассрочки выплаты средств;

принятие решения о распределении полученных средств и предусмотренных в бюджете муниципального образования средств на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов, включенных в Программу;

уведомление товарищества собственников жилья, управляющей организации о принятии решения о распределении полученных средств с указанием объема средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта конкретного многоквартирного жилого дома;

перечисление на отдельные банковские счета товарищества собственников жилья управляющей организации средств на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, которые включены в Программу;

осуществление контроля за проведением капитального ремонта многоквартирных жилых домов и целевым использованием выделенных средств;

участие в приемке жилищного фонда в эксплуатацию после окончания ремонтных работ и согласование акта приемки выполненных работ;

получение от товарищества собственников жилья и управляющей организации информации о проведении капитального ремонта многоквартирных жилых домов;

представление в комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области:

отчета о расходовании средств Фонда за отчетный период,

отчета о ходе реализации Программы и выполнении условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда,

необходимой документации для представления в Фонд заявки на очередной год.

Полномочия и функции товарищества собственников жилья и управляющей организации:

представление общему собранию собственников помещений предложений по проведению капитального ремонта многоквартирного жилого дома;

составление сметы расходов на капитальный ремонт;

представление органу местного самоуправления:

уведомлений об открытии отдельного банковского счета с указанием реквизитов,

решений общего собрания собственников помещений о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного жилого дома за счет средств собственников помещений,

утвержденной общим собранием собственников помещений сметы расходов на капитальный ремонт,

информации о проведении капитального ремонта многоквартирных жилых домов;

участие в приемке выполненных ремонтных работ;

оплата проведенного капитального ремонта подрядной организации.

3.3. Формы взаимодействия участников реализации Программы, порядок и формы текущего и итогового контроля

Контроль за исполнением Программы и целевым использованием средств Фонда, бюджетных средств, направленных на реализацию Программы, осуществляют Совет депутатов Мелегежского сельского поселения. Оценка результатов реализации Программы и контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляются Администрацией Мелегежского сельского поселения.

Отчеты о реализации мероприятий Программы представляются представителем заказчика:

в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области - ежеквартально;

в комитет финансов Ленинградской области - ежеквартально;

в Правительство Ленинградской области - по итогам года;

в комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области - в сроки, установленные правовым актом Правительства Ленинградской области.

Информация о проведении капитального ремонта многоквартирных жилых домов представляется товариществом собственников жилья и управляющей организации администрации Мелегежского сельского поселения по окончании ремонта.

Раздел 4. Установление критериев отбора многоквартирных домов для включения их в перечень муниципальной программы.

Ограничение перечня многоквартирных домов в соответствии с установленными Федеральным законом № 185 ФЗ условиями предоставления финансовой поддержки на проведение капитального ремонта за счет средств Фонда, средств областного и местного бюджетов:

В перечень многоквартирных домов, которые могут быть включены в адресную муниципальную программу капитального ремонта включаются многоквартирные дома в которых:

- собственники помещений осуществлен выбор способа управления многоквартирным домом, и выбранный способ реализован посредством управления ТСЖ, либо управления управляющей организацией. Финансовая поддержка на проведение капитального ремонта многоквартирного дома не может предоставляться многоквартирному дому, управляющая организация для управления которым отобрана органом местного самоуправления на открытом конкурсе, проведенном в соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона от29.12.2004 года « 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», частью 4 статьи 161 и статьей 163 Жилищного кодекса Российской Федерации, или управление которым осуществляют непосредственно собственники помещений в многоквартирном доме;

- общим собранием членов ТСЖ либо общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, принято решение об участии в муниципальной программе капитального ремонта.

- общим собранием членов ТСЖ либо общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, принято решение о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств ТСЖ либо собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее чем двадцать процентов от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома.

Для обеспечения единого подхода к включению многоквартирных домов в адресную муниципальную программу капитального ремонта установлены следующие критерии оценки обращений ТСЖ и управляющих организаций для ранжирования многоквартирных домов, на получение финансовой поддержки на проведение капитального ремонта:

Технические критерии:

- продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в эксплуатацию или последнего комплексного капитального ремонта – 1 балл = 1 году эксплуатации

- техническое состояние объектов общего имущества в многоквартирном доме (наличие угрозы безопасности жизни и здоровью граждан, сохранности общего имущества в многоквартирном доме и имущества граждан) – количество обращений граждан по перечню работ капитального ремонта в соответствии с 185 – ФЗ 1 бал = 1 обращению

- качественное улучшение технических характеристик многоквартирного дома в результате планируемого капитального ремонта (приоритет повышению энергоэффективности) при их наличии – 10 баллов.

Организационные критерии:

- уровень самоорганизации собственников в многоквартирном доме в отношении управления многоквартирным домом (приоритет товариществу собственников жилья) создание ТСЖ = 20 баллов

- доля собственников (голосов собственников), подавших голоса за решение о проведении капитального ремонта и его долевом финансировании, от общего числа собственников помещений (голосов собственников) в многоквартирном доме:

70% -80% - 5 баллов

80% - 90% - 10 баллов

Более 90% - 15 баллов

- степень готовности многоквартирного дома к капитальному ремонту (наличие проектно – сметной документации, включая смету расходов – 20 баллов

Предварительный договор с подрядчиком – 10 баллов

Финансовые критерии

- доля финансирования из внебюджетных источников в общей стоимости капитального ремонта (доля прямых инвестиций частных собственников помещений в многоквартирном доме и заемных средств, привлекаемых собственниками);

5% -10% - 5 баллов

Более 10% - 15 баллов

- финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме (уровень суммарной оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги)

85% - 90% - 3 балла

90% -95 % - 5 баллов

Более 95% - 10 баллов

Раздел 5 Предельная стоимость капитального ремонта

Капитальный ремонт кровли – 1305 руб./кв.м.

Капитальный ремонт инженерного оборудования – 201 руб./кв.м.

Приложения к Программе:

1. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках муниципальной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Мелегежского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области в 2013 году" на 3 л.

2. Стоимость капитального ремонта многоквартирных домов в 2013 году на 1 л.

3. Потребность в финансовых средствах по источникам финансирования программы в 2013 году на 1л.

4. Потребность в финансовых средствах по объектам, годам и источникам финансирования программы на 1 л

5. Планируемые показатели выполнения муниципальной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Мелегежского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области в 2013 году" по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2 л.

6. Перечень всех многоквартирных домов, расположенных на территории Мелегежского сельского поселения и критерии оценки обращений ТСЖ и управляющих организаций для ранжирования многоквартирных домов, на получение финансовой поддержки на проведение капитального ремонта.

| Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках муниципальной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Мелегежского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области в 2013 году" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | адрес многоквартирного дома | год |  | группа капитальности | площадь помещений кв.м. |  |  | планируемый перечень работ по капитальному ремонту | стоимость капитального ремонта, тыс. руб |  |  |  |  | удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./кв.м. общей площади помещений в МКД |
|  |  | ввода в эксплуатацию | последнего комплексного ремонта |  | общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего | всего | в том числе жилых находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе за счет средств |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета (субсидия) |  |  | ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет бюджета субъекта Российской Федерации | предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | д. Мелегежская Горка, дом 6 | 1972 | нет | 1 | 729,92 | 729,92 | 443,74 | ремонт кровли, ремонт розлива ХВС |  | 281,340 | 468,440 | 234,220 | 246,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1230,000 |  |  |  |  |  |
| 2 | д. Мелегежская Горка, дом 3 | 1967 | нет | 1 | 616,29 | 616,29 | 256,31 | ремонт кровли, ремонт розлива ХВС | 798,582 | 182,660 | 304,136 | 152,068 | 159,718 |  |
|  | итого |  |  |  | 1346,21 | 1346,21 | 700,05 |  | 2028,582 | 464,000 | 772,576 | 386,288 | 405,718 |  |
| Всего МКД по МО на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 2 |  |  |  | Всего площадь помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 1346,21 кв.м. |  |  |  | всего МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 |  | Всего объем финансирования капитального ремонта по МО: 2028,582 тыс.руб. В том числе за счет средств: Фонда: 464,000 тыс. руб. Долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 772,576 тыс.руб. местного бюджета: 386,288 тыс. руб. ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 405,718 тыс.руб. |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | приложение 2 к Программе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость капитального ремонта многоквартирных домов МО "Мелегежское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Юридический адрес | Дата, № решения | Затраты на кап. ремонт дома, всего, тыс.руб. | в том числе по элементам затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лифт | Стены (в т.ч.отмостки) | Подвалы | Кровли | Фасады | внутридомовые инженерные системы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | электро- снабжен. | тепло-снабжен. | газо- снабжен. | водо- снабжен. | водоот-ведения |
| 1 | деревня Мелегежская Горка дом № 6 | № 1 от 23.05.2013 года | 1230,000 |  |  |  | 1050,000 |  |  |  |  | 180 |  |
| 2 | деревня Мелегежская Горка дом № 3 | № 1 от 23.05.2013 года | 798,582 |  |  |  | 707,500 |  |  |  |  | 91,082 |  |
| ИТОГО |  |  | 2028,582 |  |  |  | 1757,50 |  |  |  |  | 271,082 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | приложение 3 к программе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОТРЕБНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в финансовых средствах по источникам финансирования Программы в 2013 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по МО "Мелегежское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год реализации программы | всего (тыс.руб.) | из них средства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фонда |  |  | Областного бюджета |  |  | Местного бюджета |  |  | собственников помещений |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| 2013 | 2028,582 | 464,000 |  |  | 772,576 |  |  | 386,288 |  |  | 405,718 |  |
| итого | 2028,582 | 464,000 |  |  | 772,576 |  |  | 386,288 |  |  | 405,718 |  |

|  |  |  |  |  | Приложение 4 к Программе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОТРЕБНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |
| в финансовых средствах по объектам источникам финансирования программы в 2013 году |  |  |  |  |  |  |
| по МО "Мелегежское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
| адрес многоквартирного дома | ВЕГО затрат (тыс.руб.) | из них средств |  |  |  |  |
|  |  | Фонда | Областного бюджета | Местного бюджета | Средства ТСЖ, собственников помещений |  |
| Ленинградская область, Тихвинский район, д. Мелегежская Горка, дом № 6 | 1230,000 | 281,340 | 468,440 | 234,220 | 246,000 |  |
| Ленинградская область, Тихвинский район, д. Мелегежская Горка, дом №3 | 798,582 | 182,660 | 304,136 | 152,068 | 159,718 |  |
| итого | 2028,582 | 464,000 | 772,576 | 386,288 | 405,718 |  |

|  |  |  |  |  |  |  | приложение 5 к программе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| планируемые показатели выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории МО "Мелегежское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели выполнения программы |  |  |  |  |  |  | единицы измерения | достигнуто в результате выполнения программы |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в целом по муниципальному образованию |  |
| 1 | Многоквартирный жилищный фонд, в котором проведен капитальный ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | количество многоквартирных домов |  |  |  |  |  | шт. | 2 |  |
| 1.2. | общая площадь жилищного фонда, всего, |  |  |  |  |  | кв.м. | 1346,2 |  |
| 1.3. | в том числе общая площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |  |  | кв.м. | 700,1 |  |
| 2. | Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | от общего числа многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу |  |  |  |  |  | проценты | 100,00 |  |
| 2.2. | от общего числа многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту на дату принятия муниципальной программы |  |  |  |  |  | проценты | 8,00 |  |
| 2.3. | от общего числа многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту на дату принятия первой муниципальной программы (накопительным итогом) |  |  |  |  |  | проценты | 20,00 |  |
| 3. | Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления (тепловой энергии, горячий и холодной воды, электрической энергии, газа) |  |  |  |  |  | проценты | 0,00 |  |
| 4. | Доля многоквартирных домов, в которых проведен комплексный капитальный ремонт согласно установленному Федеральным законом перечню работ по капитальному ремонту: |  |  |  |  |  | проценты | 0,00 |  |
| 4.1. | от общего числа многоквартирных домов, включенных в региональную программу |  |  |  |  |  | проценты | 0,00 |  |
| 4.2. | от общего числа многоквартирных домов, включенных во все муниципальные программы за период действия Фонда (накопительным итогом) |  |  |  |  |  | проценты | 0,00 |  |
| 5. | Объем финансирования проведения капитального ремонта, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | всего |  |  |  |  |  | тыс. руб. | 2028,582 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | за счет средств Фонда |  |  |  |  |  | тыс. руб. | 464,000 |  |
| 5.3. | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета, предусмотренных на долевое финансирование муниципальной программы |  |  |  |  |  | тыс. руб. | 1158,864 |  |
| 5.4. | за счет средств товариществ собственников жилья, иных кооперативов или собственников помещений в многоквартирных домах |  |  |  |  |  | тыс. руб. | 405,718 |  |
| 6. | Средняя стоимость проведения капитального ремонта |  |  |  |  |  | тыс. руб./кв.м. |  |  |
| 7. | Изменение количества товариществ собственников жилья: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | с даты принятия муниципальной программы |  |  |  |  |  | шт./процент | 3 шт / 25 |  |
| 7.2. | с даты принятия первой муниципальной программы (накопительным итогом) |  |  |  |  |  | 3 шт./100 процент |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение №6 к Программе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Мелегежского сельского поселения и критерии оценки обращений ТСЖ и управляющих организаций для ранжирования многоквартирных домов, на получение финансовой поддержки на проведение капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Юридический адрес дома | Год постройки | Площадь, кв.м. | кол-во этажей | Характеристика конструктивных элементов |  |  | Сведения о проживающих |  | кол-во баллов |
|  |  |  |  |  | кровля | стены | фундамент | семей | чел. |  |
| 1 | деревня Мелегежская Горка дом № 1 | 1966 | 609,16 | 2 | шифер | кирпич | бутовый | 15 | 34 | 67 |
| 2 | деревня Мелегежская Горка дом № 2 | 1966 | 608,69 | 2 | шифер | кирпич | бутовый | 16 | 36 | 67 |
| 3 | деревня Мелегежская Горка дом № 3 | 1967 | 616,29 | 2 | шифер | кирпич | бутовый | 16 | 38 | 83 |
| 4 | деревня Мелегежская Горка дом № 4 | 1970 | 752,96 | 2 | рубероид на битумной основе | кирпич | бутовый | 16 | 35 | 63 |
| 5 | деревня Мелегежская Горка дом № 5 | 1978 | 727,68 | 2 | металлическая | кирпич | сборный железобетонный | 16 | 40 | 55 |
| 6 | деревня Мелегежская Горка дом № 6 | 1972 | 729,92 | 2 | рубероид на битумной основе | кирпич | сборный железобетонный | 16 | 44 | 81 |
| 7 | деревня Мелегежская Горка дом № 7 | 1974 | 857,87 | 2 | металлическая | кирпич | сборный железобетонный | 18 | 42 | 59 |
| 8 | деревня Мелегежская Горка дом № 8 | 1973 | 855,79 | 2 | металлическая | кирпич | сборный железобетонный | 18 | 36 | 60 |
| 9 | деревня Мелегежская Горка дом № 9 | 1975 | 875,9 | 2 | металлическая | кирпич | сборный железобетонный | 18 | 39 | 58 |
| 10 | деревня Мелегежская Горка дом № 10 | 1976 | 847,72 | 2 | рубероид на битумной основе | кирпич | сборный железобетонный | 18 | 43 | 57 |
| 11 | деревня Мелегежская Горка дом № 11 | 1976 | 850,58 | 2 | рубероид на битумной основе | кирпич | сборный железобетонный | 18 | 41 | 57 |
| 12 | деревня Мелегежская Горка дом № 12 | 1982 | 1686,2 | 3 | рубероид на битумной основе | панели | сборный железобетонный | 36 | 99 | 51 |
| 13 | деревня Мелегежская Горка дом № 13 | 1985 | 1649,5 | 3 | рубероид на битумной основе | панели | сборный железобетонный | 36 | 96 | 48 |
| 14 | деревня Мелегежская Горка дом № 14 | 1991 | 1715,4 | 3 | рубероид на битумной основе | панели | сборный железобетонный | 36 | 89 | 44 |
| 15 | деревня Мелегежская Горка дом № 15 | 1992 | 850,5 | 3 | рубероид на битумной основе | панели | сборный железобетонный | 18 | 43 | 43 |
|  |  |  | 14234 |  |  |  |  | 311 | 755 |  |