Приложение 4

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

Пашозерского сельского поселения,

утвержденному постановлением

администрации Пашозерского сельского поселения

от 12 ноября 2013 г. № 08-124-а

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

"Обеспечение устойчивого функционирования и развития  коммунальной и инженерной инфраструктуры

в Пашозерскомо сельском поселении»

наименование муниципальной программы

|  | 4 | квартал | 2017 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

______________________ Администрация Пашозерского сельского поселения______________________________________________

наименование ответственного исполнителя

| Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на ___2017_________ год (тыс.руб.) |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 2017 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Основное мероприятие 1. Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры, в том числе: | 8398,6 |  | 7975,6 | 423,0 |  | 6632,6 |  | 6236,0 | 396,6 |  |
|  | Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов ЖКХ | 69,9 |  |  | 69,9 |  | 43,5 |  |  | 43,5 |  |
|  | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от УП-1 до УТ-2 д. Пашозеро | 8328,7 |  | 7975,6 | 353,1 |  | 6589,1 |  | 6236,0 | 353,1 |  |

Примечание.

1. В разделе «Прочие» (графы 7, 12) указываются внебюджетные средства.

2. Отчет представляется с пояснительной запиской, а при несоответствии содержания отчетной формы плану мероприятий (графа 2) по каждому мероприятию дается разъяснение причин.

3.  К отчету прилагается