Приложение 4

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Пашозерского сельского поселения,

утвержденному постановлением администрации Пашозерского сельского поселения

от 12 ноября 2013 г. № 08-124-а

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

"Обеспечение устойчивого функционирования и развития  коммунальной и инженерной инфраструктуры

в Пашозерскомо сельском поселении»

наименование муниципальной программы

|  | 4 | квартал | 2016 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

______________________ Администрация Пашозерского сельского поселения______________________________________________

наименование ответственного исполнителя

| Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на ___2016_________ год (тыс.руб.) |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 2016 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Основное мероприятие 1. Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры, в том числе: | 2972,1 |  | 2653,3 | 318,8 |  | 2491,8 |  | 2250,9 | 240,9 |  |
|  | Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов ЖКХ | 138,6 |  |  | 138,6 |  | 60,7 |  |  | 60,7 |  |
|  | Капитальный ремонт хоз. питьевого водопровода от ВК13 до ВК16 и от ВК10* до ж/д №№ 15, 16 д. Пашозеро | 1172,9 |  | 1055,6 | 117,3 |  | 1172,9 |  | 1055,6 | 117,3 |  |
|  | Замена котла с технологической обвязкой в котельной дер. Пашозеро | 1660,6 |  | 1597,7 | 62,9 |  | 1258,2 |  | 1195,3 | 62,9 |  |

Примечание.

1. В разделе «Прочие» (графы 7, 12) указываются внебюджетные средства.

2. Отчет представляется с пояснительной запиской, а при несоответствии содержания отчетной формы плану мероприятий (графа 2) по каждому мероприятию дается разъяснение причин.