Приложение 4

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

Пашозерского сельского поселения,

утвержденному постановлением

администрации Пашозерского сельского поселения

от 12 ноября 2013 г. № 08-124-а

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2014-2017 годы»

наименование муниципальной программы

|  | 3 | квартал | 2015 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

______________________ Администрация Пашозерского сельского поселения______________________________________________

наименование ответственного исполнителя

| #G0Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на ___2015_________ год (тыс.руб.) |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 2015 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения, в том числе: | 683,5 |  | 461,0 | 222,5 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Ремонт участка дороги местного значения в д. Пашозеро (ул. Паневская от ручья у д. № 8 до д. № 30) | 626,1 |  | 461,0 | 165,1 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Софинансирование ремонта дорог местного значения | 57,4 |  |  | 57,4 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | Содержание автомобильных дорог местного значения | 215,4 |  |  | 215,4 |  | 109,8 |  |  | 109,8 |  |
|  | ИТОГО | 898,9 |  | 461,0 | 437,9 |  | 109,8 |  | 0,0 | 109,8 |  |

Примечание.

1. В разделе «Прочие» (графы 7, 12) указываются внебюджетные средства.

2. Отчет представляется с пояснительной запиской, а при несоответствии содержания отчетной формы плану мероприятий (графа 2) по каждому мероприятию дается разъяснение причин.

3.  К отчету прилагается