|  | Приложение № 4 к Соглашению от «15» Июня 2023 г. № 43ПЗ/2023 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ о достижении показателей результатов использования Субсидии по состоянию на 01 января 2024 г.

| Наименование уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования Ленинградской области | администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование бюджета муниципального образования | бюджет муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |
| Наименование органа исполнительной власти - главного распорядителя средств областного бюджета | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» |  |  |  |  |
| Периодичность: |  | квартальная |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия, объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Наименование результатов использования Субсидии | Единица измерения | Значение результатов использования Субсидии |  | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Замена котла № 2 КВр-0,5-95 с технологической обвязкой в котельной № 5 п. Шугозеро | Количество замененного оборудования | Ед. | 1 | 1 |  |

Глава администрации муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области Н.С. Соколова

(Муниципальное образование)