- ОТЧЕТ

- ОБ ОСВОЕНИИ СУБСИДИЙ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В АДРЕСНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ

- ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА  ЗА ДЕКАБРЬ 2014 ГОДА (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

- АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУГОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

- ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

- (рублей)

| Наимено- вание стройки (объекта) | Предусмотрено средств в 2014 году |  |  |  | Получено субсидий в 2014 году |  | Принятые в 2014 году бюджетные обязательства |  |  | Выпол- нение капи- тало- вложе- ний | Перечислено средств организациям в 2014 году |  |  |  | Оста- ток субси- дий на лице- вых счетах | Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |  | феде- раль- ный бюд- жет | обла- стной бюджет | Контрагент | Номер и дата договора | сумма договора |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | феде раль ный бюд- жет | обла- стной бюджет | мест- ный бюджнт |  |  |  |  |  |  |  | феде- раль- ный бюд- жет | обла- стной бюджет | мест- ный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Реконструкция канализационных очистных сооружений и системы канализации п. Шугозеро (проектно-изыскательские работы) | 5250000 | 0 | 5000000 | 250000 | 0 | 5000000 | закрытое акционерное общество «АКВА-ДЕЛЬТА» | №01400009614000384-0260784-01 от 07.11.2014г | 10500000 в т.ч. на 2014г.-5250000 на 2015г.- 5250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | Работы выполнены в полном объёме, остаток образовался в связи с поздним поступлением финансирования. |

Целевое использование субсидий в сумме _________0 рублей 00 копеек________ подтверждаю.

(цифрами и прописью)

Глава администрации

Шугозерского сельского поселения _________   Соколова Н.С.     "31" декабря 2014 года

(подпись)    (фамилия,инициалы)

Главный бухгалтер _________   Цветкова Г.А.             "31" декабря 2014 года

(подпись)  (фамилия,инициалы)

Место печати