Сводный отчет по администрации Шугозерского сельского поселения об освоении в 2015 году
 субсидий областного бюджета Ленинградской области, предоставленных  на реализацию мероприятий, направленных на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения, в рамках подпрограммы ««Водоснабжения и водоотведения  Ленинградской области на 2014-2018 годы» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»

(рублей)

| Наименование стройки (объекта) | Предусмотрено средств в 2015 году |  |  |  | Предоставлено субсидий в 2015 году |  | Принятые в 2015 году бюджетные обязательства |  |  | Выполне- ние капи тало- вложе- ний | Перечислено средств организациям в 2015 году |  |  |  | Оста -ток суб- сидий на лице -вых сче- тах | Примечания(перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.),причины возникновения остатка и т.д., достижение целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |  | феде- раль- ный бюд- жет | обла- стной бюд- жет | контр- агент | номер и дата дого- вора | сумма договора на 2015 год |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | феде- раль- ный бюд- жет | обла- стной бюд- жет | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | феде- раль- ный бюд- жет | обла- стной бюд- жет | местный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Капитальный ремонт участка сетей водопровода от задвижки в колодце № 55 к жилым домам № 29,31 по ул. Советской и жилым домам № 2, 4 по ул. Пролетарской в пос. Шугозеро | 1040168,6 | 0 | 925107 | 115061,6 | 0 | 925107 | ООО «ЭнергоСтройСнаб» | 0145300009615000252-0260784-01 от 21.07.2015г. | 1040168,6 | 1040168,6 | 1040168,6 | 0 | 925107 | 115061,6 | 0 | Исключение потерь при транспортировке воды на данном участке, улучшение качества питьевой воды у потребителей, уменьшение доли сетей, нуждающихся в замене на 1,8 %, протяженность замененных водопроводных сетей 175 п.м |
| Итого: | 1040168,6 | 0 | 925107 | 115061,6 | 0 | 925107 |  |  | 1040168,6 | 1040168,6 | 1040168,6 | 0 | 925107 | 115061,6 | 0 |  |

Глава администрации

Шугозерского сельского поселения							_______________ /подпись/

печать