- ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего

пользования местного значения в Шугозерском сельском поселении

наименование муниципальной программы

| За |  | год | 2017 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

________Администрация Шугозерского сельского поселения_____________________________________________________________

наименование ответственного исполнителя

| Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на 2017 год |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 2017 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Поддержка существующей сети дорог Шугозерского сельского поселения в т.ч. - ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов; - освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения; -содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 4453,9 |  | 819,3 | 3634,6 |  | 3787,7 |  | 819,3 | 2968,4 |  |
| Итого по программе: |  | 4453,9 |  | 819,3 | 3634,6 |  | 3787,7 |  | 819,3 | 2968,4 |  |