- ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда расположенного на территории Шугозерского сельского

поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области»

наименование муниципальной программы

| За | 9 | месяцев | 2016 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

________Администрация Шугозерского сельского поселения_____________________________________________________________

наименование ответственного исполнителя

| Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на 2016 год |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 2016 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 3615,7 | 0 | 2468,8 | 1146,9 | 0 | 453,9 | 0 | 238,5 | 215,4 | 0 |
| Итого по программе: |  | 3615,7 | 0 | 2468,8 | 1146,9 | 0 | 453,9 | 0 | 238,5 | 215,4 | 0 |