АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ШУГОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (АДМИНИСТРАЦИЯ ШУГОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 октября 2019 г. № 10-167-а

Об утверждении муниципальной программы «Борьба  с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на 2016-2021 года» (в новой редакции)

В целях создания условий для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Шугозерского сельского поселения, в соответствии с постановлениями администрации Шугозерского сельского поселения от 14 ноября 2013 года №10-252-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шугозерского сельского поселения», от  31 октября 2019 года № 10-162-а «Об утверждении Перечня муниципальных программ Шугозерского сельского поселения в новой редакции», администрация Шугозерского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области  на  2016-2021 года» согласно приложению.

2.Финансирование мероприятий муниципальной программы «Борьба с  борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области  на  2016-2021 года» производить в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования Шугозерское сельское поселение на соответствующий финансовый год.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации

Шугозерского сельского поселения                                                                      Н.Ф.Смирнова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области от 31 октября 2019 г. № 10-167-а (Приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ СОСНОВСКОГО НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУГОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2016 -2021 ГОДЫ "

## ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ

СОСНОВСКОГО НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУГОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016-2021 ГОДЫ"

| Полное наименование | Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на 2016-2021 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Цели Программы | Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории населенных пунктов муниципального образования Шугозерское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, исключение случаев травматизма среди населения |
| Основные задачи Программы | Сохранение и восстановление земельных ресурсов; Сохранение сбалансированной экосистемы антропогенных и природных ландшафтов |
| Разделы Программы | 1. Проведение обследования территории населенных пунктов муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на засоренность борщевиком Сосновского, составление карты-схемы засоренности. 2. Проведение комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского химическими методами (опрыскивание очагов гербицидами и арборицидами), механическими методами (скашивание вегетативной массы борщевика, уборка сухих растений, в некоторых случаях выкапывание корневой системы), агротехническими методами (обработка почвы, посев многолетних трав и др.). 3. Оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского. |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по Программе, с указанием источников финансирования (в ценах года реализации Программы) | Прогнозная оценка финансового обеспечения муниципальной программы составляет: - бюджет Шугозерского сельского поселения в том числе по годам: в 2017 году - из средств Шугозерского сельского поселения –50,00 тыс. руб. в 2018 году - из средств Шугозерского сельского поселения – 50,000 тыс. руб. в 2019 году - из средств Шугозерского сельского поселения – 153,04149 тыс. руб. в 2020 году - из средств Шугозерского сельского поселения – 300,000 тыс. руб. в 2021 году - из средств Шугозерского сельского поселения – 300,000 тыс. руб. В ходе реализации Программы возможна корректировка финансирования мероприятий |
| Показатели эффективности Программы | Ликвидация угрозы неконтролируемого распространения борщевика Сосновского на территории населенных пунктов муниципального образования Шугозерское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области; снижение случаев травматизма среди населения; повышения уровня благоустройства населенных пунктов поселения. |
| Основные индикаторы реализации (целевые задания) Программы | Освобождение от борщевика Сосновского 66 га земель в черте населенных пунктов поселения. |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; Земельный кодекс Российской Федерации; Устав муниципального образования Шугозерское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области; Постановлением администрации Шугозерского сельского поселения от 31 октября 2019 года № 10-162-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шугозерского сельского поселения. |
| Разработчики Программы | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области. |
| Срок разработки Программы | 2015 год |
| Стоимость разработки Программы | Без затрат |
| Представитель заказчика (координатор) Программы | Заместитель главы администрации муниципального образования Шугозерское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области Смирнова Н.Ф. |
| Участники Программы | Администрация муниципального образования Шугозерское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности |
| Фамилия, имя, отчество, должность, телефон руководителя Программы | Смирнова Наталья Федоровна - заместитель главы администрации муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области , тел. 8(81367)44-072. |
| Система управления и контроль за выполнением Программы | Контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию Программы, осуществляет администрация муниципального образования Шугозерское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области Общий контроль за ходом реализации Программы глава администрации муниципального образования Шугозерское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области. |

## 1. Анализ ситуации. Цели и задачи Программы

Борщевик Сосновского с 1960-х годов культивировался во многих регионах России как перспективная кормовая культура. В Ленинградской области его площади занимали более 1 тыс. га. Свое название растение получило в честь исследователя флоры Кавказа Сосновского Д.И.

Листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами, содержащими фурокумарины - фотосенсибилизирующие вещества. При попадании на кожу эти вещества ослабляют ее устойчивость против ультрафиолетового излучения. После контакта с растением, особенно в солнечные дни, на коже может появиться ожог 1-3-й степени. Особая опасность заключается в том, что после прикосновения к растению поражение может проявиться не сразу, а через день-два.

В некоторых случаях сок борщевика Сосновского может вызвать у человека токсикологическое отравление, которое сопровождается нарушением работы нервной системы и сердечной мышцы. Растение является серьезной угрозой для здоровья человека.

Также в растении содержатся биологически активные вещества - фитоэкстрогены, которые могут вызывать расстройство воспроизводительной функции у животных.

В настоящее время борщевик Сосновского интенсивно распространяется на заброшенных землях, на территориях садоводств, откосах мелиоративных каналов, обочинах дорог. Борщевик Сосновского устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, активно подавляет произрастание других видов растений, вытесняет естественную растительность, а также может образовывать насаждения различной плотности площадью от нескольких квадратных метров до нескольких гектаров.

На территории населенных пунктов муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского  муниципального района Ленинградской области борщевиком Сосновского засорены порядка 493 га земель. Борщевик Сосновского (далее - борщевик) снижает ценность земельных ресурсов и наносит вред окружающей среде. Прогноз дальнейшего распространения борщевика на территории населенных пунктов муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского  муниципального района Ленинградской области показывает, что засоренность борщевиком будет повышаться. Поэтому в настоящее время борьба с этим опасным растением приобретает особую актуальность.

Целями Программы являются локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории поселения, а также исключение случаев травматизма среди населения.

В результате предварительного обследования территории поселения выявлено порядка 493 га засоренных борщевиком земель, в том числе по населенным пунктам поселения

| п/н | Наименование сельского поселения |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наименование населенного пункта | Площадь, га |
| 1 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Андронниково | 50 |
| 2 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Анхимово | 10 |
| 3 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Бурмакино | 8 |
| 4 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Большая Палуя | 4 |
| 5 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Верховье | 10 |
| 6 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Григино | 40 |
| 7 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Заречье | 7 |
| 8 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Ивановское | 15 |
| 9 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Кильмуя | 10 |
| 10 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Клюшниково | 0,5 |
| 11 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Кошкино | 0,5 |
| 12 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Кузьминка | 30 |
| 13 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Лепуя | 10 |
| 14 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Лизаново | 40 |
| 15 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Макарьино | 50 |
| 16 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Максово | 2 |
| 17 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Малая Палуя | 10 |
| 18 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Мишуково | 10 |
| 19 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Мошково | 3 |
| 20 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Никульское | 50 |
| 21 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Нюрево | 4 |
| 22 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Олешково | 40 |
| 23 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Паньшино | 10 |
| 24 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Погорелец | 2 |
| 25 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Поречье | 7 |
| 26 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Самара | 10 |
| 27 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Селище | 7 |
| 28 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Сельцо | 2 |
| 29 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Тимошино | 10 |
| 30 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Ульяница | 7 |
| 31 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Ушаково | 8 |
| 32 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Чудское | 5 |
| 33 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Чуганово | 4 |
| 34 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Пос. Шугозеро | 10 |
| 35 | Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Дер. Шуйга | 7 |
| Итого | 493 |

Основными задачами Программы являются сохранение и восстановление земельных ресурсов, сохранение сбалансированной экосистемы антропогенных и природных ландшафтов.

## 2. Мероприятия Программы и расчет необходимого ресурсного обеспечения

План мероприятий муниципальной  Программы "Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского  муниципального района Ленинградской области на 2016-2021 годы" приведен в приложении 1 к Программе.

### 2.1. Проведение обследования территории населенных пунктов муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского  муниципального района Ленинградской области на засоренность борщевиком Сосновского, составление карты-схемы засоренности.

Для выявления на территории населенных пунктов поселения засоренных борщевиком участков и определения степени засоренности на единице площади необходимо проведение мониторинга. Подробная информация об ареале произрастания борщевика и составление карты-схемы засоренности позволят объективно оценить потребность в средствах и скорректировать мероприятия по уничтожению борщевика.

Полное обследование территории населенных пунктов муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского  муниципального района Ленинградской области будет проведено в ходе выполнения программы в течение 2016-2021 года.

### 2.2. Проведение комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского

Комплекс мероприятий по уничтожению борщевика включает в себя:

обследование территории населенных пунктов

проведение подготовительных работ по борьбе с борщевиком;

выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика:

химическими методами (опрыскивание очагов гербицидами и арборицидами в соответствии с действующим справочником пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации),

механическими методами (скашивание вегетативной массы борщевика, уборка сухих растений, в некоторых случаях выкапывание корневой системы),

агротехническими методами (обработка почвы, посев многолетних трав и др.);

проведение оценки эффективности выполненных мероприятий;

проведение разъяснительной работы с населением о методах уничтожения борщевика (химический, механический, агротехнический) и мерах предосторожности.

## 3. Основные целевые индикаторы (целевые задания) Программы

Результатом реализации Программы являются количественные показатели, которые отвечают критериям объективности и достоверности.

Основные целевые индикаторы (целевые задания) Программы приведены в таблице 3.

## 4. Показатели эффективности Программы

Показатели эффективности Программы, которых планируется достичь в 2016 году:

ликвидация угрозы неконтролируемого распространения борщевика на территории населенных пунктов муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского  муниципального района Ленинградской области.

Достаточно трудно оценить экономический ущерб от распространения борщевика на территориях заброшенных земель, вдоль дорог, канав и т.д. Ареалы произрастания борщевика являются источниками его дальнейшего распространения. Экологически опасное растение ежегодно занимает до 10-15% новых площадей, в том числе сельскохозяйственные угодья, нарушая природное равновесие экосистемы.

Расчет показателей произведен предварительно. В ходе реализации мероприятий Программы по обследованию площадей на засоренность и при оценке эффективности проведенного комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком расчеты показателей будут скорректированы;

Эффективность проведения мероприятий Программы по социальным показателям не приводится в связи с отсутствием статистических данных о количестве случаев травматизма, вызванного борщевиком.

## 5. Финансирование Программы

Финансирование основных мероприятий муниципальной программы "Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского  муниципального района Ленинградской области в 2016 году" приведено в приложении 2 к Программе.

Расчет расходов на реализацию мероприятий Программы произведен с учетом объемов ассигнований, выделяемых из средств местного бюджета на текущий финансовый год.

## 6. Состав и функции участников Программы

Участниками Программы являются администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского  муниципального района Ленинградской области и подрядные организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности.

Функции администрации  муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского  муниципального района Ленинградской области.:

оповещение населения через средства массовой информации о реализации мероприятий Программы;

заключение соглашений с комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области на проведение мероприятий по борьбе с борщевиком на территории муниципального образования;

осуществление контроля за целевым использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы.

## 7. Контроль за реализацией мероприятий Программы

Общий контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области..

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основании соглашений, договоров и контрактов, заключенных между участниками Программы.

Работы по борьбе с борщевиком считаются выполненными и принятыми после утверждения заказчиком Программы актов приемки-передачи работ. Заказчик Программы вправе привлекать для контроля, инспектирования, проверки качества и полноты выполненных работ сторонние организации (третьи лица).

## Приложение 1

к Программе

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ СОСНОВСКОГО НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУГОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2016 - 2021 ГОДЫ"

| N п/п | Наименование объекта, мероприятия | Территориаль- ная принад- лежность | Срок финан сирования мероприятия, год | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) | Индикаторы реализации (целевые задания) | Главный распорядитель бюджетных средств | Распорядитель (получатель) бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Проведение обследования |
|  | Проведение обследования территории муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области.на засоренность борщевиком Сосновского, составление карты-схемы засоренности | муниципальное образование Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области. | 2016 | 61,37321 |  |  | 61,37321 |  | 334,21 Га | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | В соответствии с решением главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС) |
|  | Всего по разделу |  |  | 61,37321 |  |  | 61,37321 |  | 334,21 га |  |  |
| Раздел 2. Проведение комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского |
| Подраздел 2.1. Проведение комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского на территориях населенных пунктов муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области |
| 2.1.1 | Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского механическими методами (скашивание вегетативной массы борщевика, выкапывание корневой системы - три раза) | муниципальное образование Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | В соответствии с решением ГРБС |
|  | Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского механическими методами (скашивание вегетативной массы борщевика, выкапывание корневой системы - три раза) | муниципальное образование Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | 2017 | 10 |  |  |  | 10 | 10 га | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | В соответствии с решением ГРБС |
|  | Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского механическими методами (скашивание вегетативной массы борщевика, выкапывание корневой системы - три раза) | муниципальное образование Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | 2018 | 10 |  |  |  | 10 | 10 га | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | В соответствии с решением ГРБС |
|  | Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского механическими методами (скашивание вегетативной массы борщевика, выкапывание корневой системы - три раза) | муниципальное образование Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | 2019 | 10 |  |  |  | 10 | 10 га | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | В соответствии с решением ГРБС |
|  | Итого |  |  | 30 |  |  |  | 30 | 30 га |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского химическими методами (обработка гербицидами -два раза) | муниципальное образование Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрациямуниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | В соответствии с решением ГРБС |
|  | Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского химическими методами (обработка гербицидами - два раза) | муниципальное образование Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | 2017 Двукратная химическая обработка с проведением оценки эффективности выполненных работ после каждой обработки | 166,7 |  | 116,7 | 50 |  | 8,8 ГА | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | В соответствии с решением ГРБС |
|  | Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского химическими методами (обработка гербицидами - два раза) | муниципальное образование Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | 2018 Двукратная химическая обработка с проведением оценки эффективности выполненных работ после каждой обработки | 166,7 |  | 116,7 | 50 |  | 10,8 ГА | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | В соответствии с решением ГРБС |
|  | Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского химическими методами (обработка гербицидами - два раза) | муниципальное образование Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | 2019 Двукратная химическая обработка с проведением оценки эффективности выполненных работ после каждой | 510,13828 |  | 357,09679 | 153,04149 |  | 60,64 ГА | Администрациямуниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | В соответствии с решением ГРБС |
|  | Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского химическими методами (обработка гербицидами - два раза) | муниципальное образование Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | 2020 Двукратная химическая обработка с проведением оценки эффективности выполненных работ после каждой | 557,80869 |  | 257,80869 | 300,0 |  | 60,64 ГА | Администрациямуниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | В соответствии с решением ГРБС |
|  | Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского химическими методами (обработка гербицидами - два раза) | муниципальное образование Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | 2021 Двукратная химическая обработка с проведением оценки эффективности выполненных работ после каждой | 1000,0 |  | 700,0 | 300,0 |  | 60,64 ГА | Администрациямуниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | В соответствии с решением ГРБС |
|  | Итого |  | 2017-2021 | 2401,34697 |  | 1548,30548 | 853,04149 |  | 60,64 ГА |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского агротехническими методами (вспашка, обработка почвы, посев многолетних трав) | муниципальное образование Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  | Администрациямуниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | В соответствии с решением ГРБС |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | муниципальное образование Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | 2017 |  |  |  |  |  | 8,8 ГА | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | В соответствии с решением ГРБС |
|  | Оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | муниципальное образование Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | 2018 |  |  |  |  |  | 10,8 ГА | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | В соответствии с решением ГРБС |
|  | Оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | муниципальное образование Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | 2019 |  |  |  |  |  | 60,64 ГА | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | В соответствии с решением ГРБС |
|  | Оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | муниципальное образование Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | 2020 |  |  |  |  |  | 60,64 ГА | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | В соответствии с решением ГРБС |
|  | Оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | муниципальное образование Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | 2021 |  |  |  |  |  | 60,64 ГА | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | В соответствии с решением ГРБС |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 60,64 ГА |  |  |
|  | Всего по подразделу 2.1 |  |  | 2401,34697 |  | 1548,30548 | 853,04149 | 30 | 60,64 ГА |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  | 2401,34697 |  | 1548,30548 | 853,04149 | 30 | 60,64 ГА |  |  |
|  | Всего по Программе |  | 2016-2021 | 2462,72018 |  | 1548,30548 | 914,4147 | 30 |  |  |  |

Приложение 2

Финансирование мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Источник финансирования | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Проведение обследования территории на засоренность борщевиком Сосновского (в случае, если обследование ранее не проводилось) | 2016 | Бюджет сельского поселения | 61,37321 | 61,37321 |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятия по уничтожению борщевика: Механический метод - многократное скашивание (не менее 3 раз за сезон), начиная с фазы розетки и до начала бутонизации. Химический метод - применение гербицидов сплошного действия на заросших участках 2 раза , 1-й раз - май, июнь, 2-й раз – август, сентябрь. | 2016-2021 | Бюджет сельского поселения | 1000 | 0 | 50 | 50 | 153,04149 | 300 | 300 |
| 3. | Проведение оценки эффективности проведенных химических мероприятий после каждой обработки. | 2016-2021 | Бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |

Основные целевые индикаторы реализации программы

| Показатель |  | Годы |
| --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Освобождение площади от борщевика Сосновского - всего, га 1.1 Механический метод обработки 1.2. Химический метод обработки | обследование 334,21 ГА | 10 8,8 | 10 10,8 | 10 60,64 | 10 60,64 | 10 60,64 |