### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ШУГОЗЕРСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  
ТИХВИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ ШУГОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 октября 2018 года 		№ 10-186-а

О внесении изменений в муниципальную программу Шугозерского сельского поселения «Борьба с  борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Шугозерское сельское  поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на 2016-2021 года», утвержденную постановлением администрации Шугозерского сельского поселения от 11 ноября 2016 г. № 10-245-а

В соответствии с постановлением администрации Шугозерского сельского поселения от 14 ноября 2013 года №10-252-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шугозерского сельского поселения», администрация Шугозерского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Шугозерского сельского поселения «Борьба

с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на 2016-2021 года», утвержденную постановлением администрации Шугозерского сельского поселения от 11 ноября 2016г. № 10-245-а, следующие изменения:

- План мероприятий муниципальной Программы "Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на 2016-2021 годы"   изложить в новой редакции (приложение 1).

Финансирование основных мероприятий муниципальной программы "Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского  муниципального района Ленинградской области в 2016 году"  изложить в новой редакции (приложение 2).

2. Отменить постановление администрации от 26 марта 2018 года №10-34/1-а «О внесении изменений в муниципальную программу Шугозерского сельского поселения

«Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на 2016-2021 года», утвержденную постановлением администрации Шугозерского сельского поселения от 11 ноября 2016 г. № 10-245-а».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Шугозерского сельского поселения Н.Ф.Смирнову.

Глава администрации

Шугозерского сельского поселения:						 Н.С.Соколова

- Приложение 1

к Программе

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ СОСНОВСКОГО НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУГОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2016 - 2021 ГОДЫ"

| N п/п | Наименование объекта, мероприятия | Территориаль- ная принад- лежность | Срок финан сирования мероприятия, год | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) | Главный распорядитель бюджетных средств | Распорядитель (получатель) бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Проведение обследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение обследования территории муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области.на засоренность борщевиком Сосновского, составление карты-схемы засоренности | муниципальное образование Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области. | 2016 | 61,37321 |  |  | 61,37321 |  | 334,21 Га | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | В соответствии с решением главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС) |
|  | Всего по разделу |  |  | 61,37321 |  |  | 61,37321 |  | 334,21 га |  |  |
| Раздел 2. Проведение комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 2.1. Проведение комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского на территориях населенных пунктов муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского механическими методами (скашивание вегетативной массы борщевика, выкапывание корневой системы - три раза) | муниципальное образование Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | В соответствии с решением ГРБС |
|  | Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского механическими методами (скашивание вегетативной массы борщевика, выкапывание корневой системы - три раза) | муниципальное образование Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | 2017 | 10 |  |  |  | 10 | 10 га | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | В соответствии с решением ГРБС |
|  | Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского механическими методами (скашивание вегетативной массы борщевика, выкапывание корневой системы - три раза) | муниципальное образование Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | 2018 | 10 |  |  |  | 10 | 10 га | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | В соответствии с решением ГРБС |
|  | Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского механическими методами (скашивание вегетативной массы борщевика, выкапывание корневой системы - три раза) | муниципальное образование Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | 2019 | 10 |  |  |  | 10 | 10 га | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | В соответствии с решением ГРБС |
|  | Итого |  |  | 30 |  |  |  | 30 | 30 га |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского химическими методами (обработка гербицидами -два раза) | муниципальное образование Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | В соответствии с решением ГРБС |
|  | Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского химическими методами (обработка гербицидами - два раза) | муниципальное образование Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | 2017 Двукратная химическая обработка с проведением оценки эффективности выполненных работ после каждой обработки | 166,7 |  | 116,7 | 50 |  | 8,8 ГА | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | В соответствии с решением ГРБС |
|  | Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского химическими методами (обработка гербицидами - два раза) | муниципальное образование Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | 2018 Двукратная химическая обработка с проведением оценки эффективности выполненных работ после каждой обработки | 166,7 |  | 116,7 | 50 |  | 10,8 ГА | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | В соответствии с решением ГРБС |
|  | Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского химическими методами (обработка гербицидами - два раза) | муниципальное образование Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | 2019 Двукратная химическая обработка с проведением оценки эффективности выполненных работ после каждой | 1000,0 |  | 700,0 | 300,0 |  | 60,64 ГА | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | В соответствии с решением ГРБС |
|  | Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского химическими методами (обработка гербицидами - два раза) | муниципальное образование Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | 2020 Двукратная химическая обработка с проведением оценки эффективности выполненных работ после каждой | 1000,0 |  | 700,0 | 300,0 |  | 60,64 ГА | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | В соответствии с решением ГРБС |
|  | Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского химическими методами (обработка гербицидами - два раза) | муниципальное образование Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | 2021 Двукратная химическая обработка с проведением оценки эффективности выполненных работ после каждой | 1000,0 |  | 700,0 | 300,0 |  | 60,64 ГА | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | В соответствии с решением ГРБС |
|  | Итого |  | 2017-2021 | 3333,4 |  | 2333,4 | 1000,0 |  | 60,64 ГА |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского агротехническими методами (вспашка, обработка почвы, посев многолетних трав) | муниципальное образование Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | В соответствии с решением ГРБС |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | муниципальное образование Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | 2017 |  |  |  |  |  | 8,8 ГА | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | В соответствии с решением ГРБС |
|  | Оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | муниципальное образование Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | 2018 |  |  |  |  |  | 10,8 ГА | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | В соответствии с решением ГРБС |
|  | Оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | муниципальное образование Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | 2019 |  |  |  |  |  | 60,64 ГА | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | В соответствии с решением ГРБС |
|  | Оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | муниципальное образование Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | 2020 |  |  |  |  |  | 60,64 ГА | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | В соответствии с решением ГРБС |
|  | Оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | муниципальное образование Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | 2021 |  |  |  |  |  | 60,64 ГА | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | В соответствии с решением ГРБС |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 60,64 ГА |  |  |
|  | Всего по подразделу 2.1 |  |  | 3363,4 |  | 2333,4 | 1000,0 | 30 | 60,64 ГА |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  | 3363,4 |  | 2333,4 | 1000,0 | 30 | 60,64 ГА |  |  |
|  | Всего по Программе |  | 2016-2021 | 3363,77321 |  | 2333,4 | 1000,0 | 30 |  |  |  |

Приложение 2

Финансирование мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Источник финансирования | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Проведение обследования территории на засоренность борщевиком Сосновского (в случае, если обследование ранее не проводилось) | 2016 | Бюджет сельского поселения | 61,37321 | 61,37321 |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятия по уничтожению борщевика: Механический метод - многократное скашивание (не менее 3 раз за сезон), начиная с фазы розетки и до начала бутонизации. Химический метод - применение гербицидов сплошного действия на заросших участках 2 раза , 1-й раз - май, июнь, 2-й раз – август, сентябрь. | 2016-2021 | Бюджет сельского поселения | 1000 | 0 | 50 | 50 | 300 | 300 | 300 |
| 3. | Проведение оценки эффективности проведенных химических мероприятий после каждой обработки. | 2016-2021 | Бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |

Основные целевые индикаторы реализации программы

| Показатель |  | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Освобождение площади от борщевика Сосновского - всего, га 1.1 Механический метод обработки 1.2. Химический метод обработки | обследование 334,21 ГА | 10 8,8 | 10 10,8 | 10 60,64 | 10 60,64 | 10 60,64 |