АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ШУГОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (АДМИНИСТРАЦИЯ ШУГОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 октября 2017г. № 10-216-а

Об утверждении муниципальной программы Шугозерского сельского поселения «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Шугозерском сельском поселении» (в новой редакции).

В целях создания условий для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Шугозерского сельского поселения, в соответствии с постановлениями администрации Шугозерского сельского поселения от 14 ноября 2013 года №10-252-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шугозерского сельского поселения», от 11 ноября 2016 года № 10-242-а «Об утверждении Перечней муниципальных программ Шугозерского сельского поселения в новой редакции», администрация Шугозерского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в  Шугозерском сельском поселении» в новой редакции (приложение)

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в  Шугозерском сельском поселении» производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Шугозерского сельского поселения.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Шугозерского сельского поселения Смирнову Н.Ф.

Глава администрации

Шугозерского сельского поселения                                          Н.С.Соколова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Шугозерского сельского поселения

от 25 октября 2017 года №10-216-а

(приложение)

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования

Местного значения в Шугозерском сельском поселении»

| Полное наименование | Муниципальная программа: «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Шугозерском сельском поселении» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Шугозерского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| - Программно-целевые инструменты | - Программно-целевые инструменты в муниципальной программе не применяются |
| Цель муниципальной программы | Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог местного значения Шугозерского сельского поселения |
| Задачи муниципальной программы | Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения. Капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018-2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы составляет: 5718,4 тыс.руб. Прогнозная оценка финансового обеспечения муниципальной программы составляет: - бюджет Шугозерского сельского поселения- 5591,3 тыс. руб. из средств бюджета Тихвинского района – 127,1 тыс.руб. в том числе по годам: в 2018 году - 1931,3тыс.руб. из средств Шугозерского сельского поселения – 1931,3 тыс.руб. из средств бюджета Тихвинского района – 127,1 тыс.руб. в 2019 году – 1887,3 тыс.руб. из средств Шугозерского сельского поселения – 1887,3 тыс.руб. в 2020 году – 1899,8 тыс.руб. из средств Шугозерского сельского поселения – 1899,8 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям ежегодно на 5% |

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в  Шугозерском сельском поселении»

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития поселения, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Сеть автомобильных дорог Шугозерского сельского поселения имеет неоднородную структуру. Протяженность сети автомобильных дорог   общего пользования  местного значения составляет 40,035 км, из них только 3,24 км асфальтировано, но нуждается в реконструкции, подавляющая доля дорог имеет гравийное покрытие и находиться  в неудовлетворительном состоянии, в связи с чем транспортная доступность удаленных населенных пунктов значительна осложнена.

Улично-дорожная сеть пос. Шугозеро представляет собой  систему из 27 улиц общей протяженностью 10,83 км, по деревням Шугозерского сельского поселения  29,205 км , основное покрытие – грунтовое.

Рост автомобильного парка и увеличение количества крупнотоннажного грузового транспорта приводит к преждевременному износу автомобильных дорог

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В целях снижения уровня аварийности на автомобильных дорогах Шугозерского сельского поселения, обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на улицах и дорогах поселения, необходимо проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети.

2.1.Основные направления муниципальной политики в сфере «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в  Шугозерском сельском поселении»

-капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них;

-ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

-профилирование грунтовых дорог по населенным пунктам Шугозерского сельского поселения

-проведение текущего ремонта улично-дорожной сети,

-разработка проектно-сметной документации;

-капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий

2.2. Цели и задачи муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в  Шугозерском сельском поселении»

Цель Программы:

Основной целью программы является:  Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог местного значения Шугозерского сельского поселения.

Задачи программы: увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения поселения;

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и дорог местного значения;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности;

Поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями, может осуществляется путем предоставления из областного бюджета субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки.

План реализации муниципальной подпрограммы изложен в приложении № 2.

2.3. Показатели (индикаторы) реализации муниципальной «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в  Шугозерском сельском поселении»

-Повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям ежегодно на 5%;

3. Обобщенная характеристика мер правового регулирования муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в  Шугозерском сельском поселении»

Для реализации мероприятий программы принятие специальных правовых актов не требуется, в случае предоставления субсидий необходимо принятие Порядка использования субсидий.

4.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в  Шугозерском сельском поселении»

- бюджет Шугозерского сельского поселения – 5591,3 тыс.руб., в том числе по годам:

в 2018 году -  1931,3тыс.руб.

в 2019 году – 1887,3 тыс.руб.

в 2020 году – 1899,8 тыс.руб.

из средств бюджета Тихвинского района – 127,1 тыс.руб.

в том числе по годам

в 2018 году -  127,1 тыс.руб.

5. План реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в  Шугозерском сельском поселении» изложен в приложении № 2

6. Риски реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в  Шугозерском сельском поселении»

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

– риск с сокращением объемов финансирования дорожной отрасли;

– риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования.

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в  Шугозерском сельском поселении»

Методика оценки эффективности программы заключается в достижении целевых показателей:

Повышение доли протяженности автомобильных дорог местного значения Шугозерского сельского поселения, соответствующих нормативным требованиям;

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году в соответствии с пунктом 5.7. «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шугозерского сельского поселения», утвержденного постановлением администрации Шугозерского сельского поселения от 14 ноября  2013 года № 10-252-а.

Приложение №1

к муниципальной программе  «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в  Шугозерском сельском поселении»

утвержденной постановлением администрации Шугозерского сельского поселения  от 25 октября 2017 года №10-216 -а

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в  Шугозерском сельском поселении»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | Повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | % | 5 | 5 | 5 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего

пользования местного значения в  Шугозерском

сельском поселении», утвержденной постановлением

администрации Шугозерского сельского поселения

от 25 октября 2017г.  №10-216-а

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего

пользования местного значения в Шугозерском сельском поселении»

| Наименование основного мероприятия в составе муниципальной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный Бюджет | Прочие источники финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятие: Поддержка существующей сети дорог Шугозерского сельского поселения в том числе: | Администрация Шугозерского сельского поселения |  | 5718,4 | 0,0 | 0,0 | 5718,4 | 0,0 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 2018 | 388,0 | 0,0 | 0,0 | 388,0 | 0,0 |
|  |  | 2019 | 541,9 | 0,0 | 0,0 | 541,9 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 541,9 | 0,0 | 0,0 | 541,9 | 0,0 |
| Содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов |  | 2018 | 127,1 | 0,0 | 0,0 | 127,1 | 0,0 |
| Ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов |  | 2018 | 286,9 | 0,0 | 0,0 | 286,9 | 0,0 |
|  |  | 2019 | 155,4 | 0,0 | 0,0 | 155,4 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 155,4 | 0,0 | 0,0 | 155,4 | 0,0 |
| Освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 2018 | 1129,3 | 0,0 | 0,0 | 1129,3 | 0,0 |
|  |  | 2019 | 1190,0 | 0,0 | 0,0 | 1190,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 1202,5 | 0,0 | 0,0 | 1202,5 | 0,0 |
| Итого |  | 2018-2020 | 5718,4 | 0,0 | 0,0 | 5718,4 | 0,0 |
| Всего муниципальная программа |  | 2018-2020 | 5718,4 | 0,0 | 0,0 | 5718,4 | 0,0 |