АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ШУГОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ШУГОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 ноября 2013 года 		№10-256-а

Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования

и развития коммунальной и инженерной

инфраструктуры в Шугозерском сельском

поселении на 2014-2016 годы»

В целях реализации муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства и в соответствии с постановлением администрации Шугозерского сельского поселения от 14 ноября 2013 года № 10-252-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Шугозерского сельского поселения, постановлением администрации Шугозерского сельского поселения  от 14 ноября 2013 года № 10-253-а «Об утверждении Перечня муниципальных программ Шугозерского сельского поселения», администрация Шугозерского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Шугозерском сельском поселении на 2014-2016 годы» (приложение).

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Шугозерском сельском поселении на 2014-2016 годы» производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Шугозерского сельского поселения.

3.Ответственность за исполнение данного постановления возложить на зам.главы администрации Н.Ф. Смирнову .

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Шугозерского сельского поселения                                                                              Н.С. Соколова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Шугозерского сельского поселения

от 14 ноября 2013 года №10-256-а

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Шугозерском сельском поселении

на 2014-2016 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Шугозерском сельском поселении

на 2014-2016 годы»

| Полное наименование | Муниципальная программа: «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Шугозерском сельском поселении на 2014-2016 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Шугозерского сельского поселения |
| - Программно-целевые инструменты | - Программно-целевые инструменты в муниципальной программе не применяются |
| Цель муниципальной программы | - Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению и экономической эффективности проводимых мероприятий. - Создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Шугозерского сельского поселения, обеспечивающих: - Надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей |
| Задачи муниципальной программы | Поддержка коммунального хозяйства: -обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; - совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - Уменьшение количества аварий на объектах теплоснабжения (5%) - Уменьшение количества аварий на объектах водоснабжения и водоотведения (4%) |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2016 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем ресурсного обеспечения реализации Программы составляет – 3292,882 тыс. руб., Бюджет Шугозерского сельского поселения – 1141,812 тыс. руб.; Бюджет Тихвинского района – 1597,66 тыс.руб.; Бюджет Ленинградской области – 553,41 тыс.руб.; в том числе по годам: - 2014 год – 2531,674 тыс. руб., Бюджет Шугозерского сельского поселения 380,604 тыс.руб.; Бюджет Тихвинского района – 1597,66 тыс.руб.; Бюджет Ленинградской области – 553,41 тыс.руб. - 2015 год – 380,604 тыс. руб., Бюджет Шугозерского сельского поселения; - 2016 год – 380,604 тыс. руб., Бюджет Шугозерского сельского поселения. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Уменьшение количества аварий на объектах теплоснабжения – на 5 % - Уменьшение количества аварий на объектах водоснабжения и водоотведения - на 4 % - Обеспечение бесперебойного водоснабжения, теплоснабжения муниципального образования. |

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Шугозерском сельском поселении

на 2014-2016 годы»

Программа Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Шугозерском сельском поселении на 2014-2016 годы» (далее - Программа), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Капитальный ремонт существующей системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения отвечает интересам жителей Шугозерского сельского поселения и позволит сформировать рыночный механизм функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций. Капитальный ремонт существующей системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.

В связи с тем, что Шугозерское сельское поселение из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решать проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы может осуществляться за счет средств областного, районного и местного бюджета и внебюджетных источников.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Шугозерского сельского поселения, под которым предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации инженерных систем.

Программа в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

Водоснабжение

Источником централизованного водоснабжения поселения являются подземные воды. Воды вскрываются 10 скважинами, 3 из которых находятся на территории С/А «Агрофирма «Шугозеро», одна на территории бывшей воинской части, остальные сосредоточены на территории пос. Шугозеро. Скважины для хозяйственно-питьевого водоснабжения были пробурены в 1960-1979 г.г.на 11-115 м. Отметки устья скважин колеблются в пределах 96-153 м. На водопроводной сети  пос. Шугозеро находятся 2 недействующие водонапорные башни.

На водопроводной сети С/А «Агрофирма «Шугозеро» имеются две водонапорные башни:

- высота ствола 20 м, емкость бака 50 м3, дер. Большая Палуя;

- высота ствола  20 м, емкость бака 25 м3, дер. Макарьино.

Внутридомовые воды пос. Шугозеро имеют среднеэтажные жилые здания, большая часть индивидуальной жилой застройки и объектов соцкультбыта. Остальное население поселка и поселения в целом получает воду из водозаборных колонок и колодцев.

Система водоснабжения находится в аварийном состоянии – физический износ составляет 80%. Протяженность водопроводных сетей 11,286 км.

Мощность всех водопроводов и водозаборов равна 1,3248 тыс.м3/сут. Количество воды, отпущенной за год – 0,1145 млн.м3/год: 0,002 – предприятия, 0,009 – бюджетная сфера, 0.104- население. Среднесуточное водопотребление составляет 136 л/сут - холодная вода; 85,2 л/сут – горячая вода. Ввиду сильной изношенности водопроводной сети потери воды при ее транспортировке весьма значительны и фактически водопотребление составляет меньше  приведенной цифры.

Совершенствование и расширение системы водоснабжения необходимо для улучшения экологического состояния, защиты здоровья жителей муниципального образования.

Централизованная система водоснабжения муниципального образования должна представлять собой развитый комплекс сооружений и сетей, который удовлетворяет, в первую очередь, потребности в части надежного водоснабжения, а также потребности населения в обеспечении питьевой водой с выполнением требований по охране окружающей среды и нормативных требований к качеству питьевой воды.

Однако решение задач, связанных с построением эффективной системы водоснабжения на территории муниципального образования - это долгий и дорогостоящий процесс, который требует комплексного подхода к решению первоочередных задач в рамках разрабатываемой Программы.

Водоотведение

Централизованная канализационная сеть имеется только в одном из 35 населенных пунктов поселения - пос. Шугозеро и принимает бытовые сточные воды от среднеэтажных (2-5 эт.) жилых зданий в центре поселка, отдельных объектов соцкультбыта (Дом культуры, школа, детский сад, магазины) и несколько домов индивидуальной жилой застройки. На остальных территориях используются септики – отстойники, выгреба, локальные очистные сооружения с выпуском на рельеф. Сбросные воды котельной от продувки котлов выпускаются  на рельеф.

На рассматриваемой территории имеются два действующих очистных сооружения  Сеть КНС – 8 шт. Протяженность сетей канализации составляет порядка 11,33 км Общее поступление сточных вод – 0,312 тыс. м3/сут.

Характеристика сооружений бытовой канализации

Согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» рекомендуемая СЗЗ должна составлять: от КОС, мощностью до 0,2 м3/сут  -150 м, от КОС, мощностью до 5 тыс. м3/сут  -200 м.

Таким образом, система водоотведения  в муниципальном образовании, являясь необходимым дополнением действующей системы водоснабжения, также нуждается в реконструкции и обновлении.

Эффективно работающий комплекс водоснабжения и водоотведения призван создать, в первую очередь, комфортные условия проживания для населения муниципального образования, а также обеспечить нормальное функционирование    хозяйствующих субъектов, расположенных на территории муниципального образования. Достижение указанных целей возможно в рамках предлагаемой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области.

Теплоснабжение

В настоящее время теплоснабжение муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области осуществляется как централизованным 4 котельными (всего в поселении 6 котельных, 2 из которых в резерве), так и печным отоплением и отоплением с использованием электроприборов

Характеристика существующей системы отопления

| Котельные | Вид топлива | Тип котла | Тепло-производительность (общая), мВт/час | Водяной объем котла, м3 | Физический износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1, ул. Механизаторов | уголь | КVZ-2000 (4 шт.) | 8,0 | 6 | 10 |
| №2, на берегу оз. Среднее- резерв | уголь | Луга-Лотос-1,0 (4 шт.),КЭВ (1 шт.) | 5,96 | 0,95 | 40-50 |
| №3, ул. Озерная- резерв | уголь, дрова | Самодельные (2 шт.) | 0,52 | 0,5 |  |
| №4, дер. Мошково, бывшая военная часть | уголь | КВ-Р-0,5-95 (1 шт.) Самодельный (1 шт.) | 0,85 | 1,3 | 15 |
| №5, дом-интернат для престарелых и инвалидов | уголь, дрова, торф | КВ-Р-0,5-95, 2 шт. | 0,86 | 1,3 | 40-50 |
| №6, электрокотельная |  | Электродный КЭВ-175, 2 шт. | 0,51 | 25 | 20 |
| Общая мощность | 16,7 |  |  |  |  |

В 2006 году начата  реконструкция  системы  теплоснабжения поселка  состоящая  из двух этапов.

1 этап:  реконструкция котельной № 1, с установкой  4 котлов и другого вспомогательного оборудования. Котельная успешно работает с  10.10.2006 года обеспечивая теплом и водой часть жилого фонда поселка Шугозеро, больничный комплекс МУЗ « Шугозерской районной больницы», здание МДОУ Д/С «Лужок» поселка Шугозеро, Административные здания и  ПТО С/А « А/Ф Шугозеро».

2этап:  реконструкция  системы теплоснабжения поселка Шугозеро   с переводом  тепловых нагрузок с 4 котельных на котельную №1позволил перевести  отопительные нагрузки  с котельной № 2, № 3 , подключением Дома Быта и Дома культуры к  котельной №1 .

Протяженность сетей теплоснабжения 4-х трубных 3,29 км, 2-х трубных  - 0,92 км, год прокладки инженерных сетей – до 1970 г.

Все тепловые сети и котельная в настоящее время находятся в собственности  муниципального образования и переданы на обслуживание на условиях аренды ОАО «УЖКХ Тихвинского района».

Основным потребителем услуг теплоснабжения является население Шугозерского сельского поселения -8491,6 Гкал/год.

Бюджетные и муниципальные предприятия потребляют 2910,2 Гкал/год.

Промышленные потребители 327,7 Гкал/год

Анализ существующего состояния в системе теплоснабжения муниципального образования выявил следующие основные проблемы:

- высокий уровень морального и физического износа основного тепломеханического оборудования источников и тепловых сетей, в том числе значительная доля оборудования и теплотрасс, выработавших нормативный срок службы;

- низкий уровень защищенности тепловых сетей от коррозии вследствие недостаточного применения антикоррозионной защиты.

Возникновение указанных проблем обусловлено хроническим недофинансированием, как системы теплоснабжения, так и всей системы коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства в целом.

2.Цели и приоритетные направления  муниципальной политики в коммунальной сфере.  Цели, задачи, показатели (индикаторы) реализации программы.

Основные ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации муниципальной программы.

2.1.  Цели и приоритетные направления  муниципальной политики в сфере  обеспечения устойчивого функционирования и развития  коммунальной и инженерной инфраструктуры Шугозерского сельского поселения на 2014-2016 годы.

Основное направление муниципальной политики - устойчивое развитие Шугозерского сельского поселения. Основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения – повышение качества предоставляемых услуг.

2.2. Цели и задачи Муниципальной программы.

Целями и задачами Муниципальной  программы являются:

Цель: Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры, повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению и экономической эффективности проводимых мероприятий.

Задачи:

- обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;

- совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры;

- -  обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей;

- 2.3. Показатели (индикаторы) реализации Муниципальной  программы.

- Показателями (индикаторами ) реализации Муниципальной  программы являются

- Уменьшение количества аварий на объектах теплоснабжения

- Уменьшение количества аварий на объектах водоснабжения и водоотведения

Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации муниципальной  программы  приведены в приложении 1 к Муниципальной  программе.

- 2.4. Основные ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации Муниципальной  программы

Сроки реализации Программы - 2014 - 2016 годы (этапы программой не предусмотрены)

- Реализация Муниципальной  программы позволит:

- повысить качество предоставляемых коммунальных услуг,

- сократить количество аварий и повреждений в системах инженерного обеспечения;

- обеспечение бесперебойного водоснабжения, теплоснабжения муниципального образования.

3. Основные мероприятия Муниципальной программы.

Муниципальная программа определяет направления деятельности, обеспечивающие устойчивое функционирование  и развитие коммунальной  и инженерной инфраструктуры в Шугозерском сельском поселении.

  - Обобщенная характеристика мер правового регулирования.

Для реализации мероприятий программы принятие специальных правовых  актов не требуется, в случае  предоставления  субсидий необходимо принятие Порядка  использования субсидий

- 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной  программы.

Общий объем ресурсного обеспечения реализации  Программы составляет – 3292,882 тыс. руб.,

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет:

Бюджет Шугозерского сельского поселения –  1141,812 тыс. руб.;

Бюджет Тихвинского района – 1597,66 тыс.руб.;

Бюджет Ленинградской области – 553,41 тыс.руб.;

В том числе по годам:

- 2014 год – 2531,674 тыс. руб.,

Бюджет Шугозерского сельского поселения 380,604 тыс.руб.;

Бюджет Тихвинского района – 1597,66 тыс.руб.;

Бюджет Ленинградской области – 553,41 тыс.руб.

- 2015 год – 380,604 тыс. руб.,

Бюджет Шугозерского сельского поселения;

- 2016 год – 380,604 тыс. руб.,

Бюджет Шугозерского сельского поселения.

6. План реализации муниципальной программы

План реализации муниципальной программы изложен в приложении № 2 к программе.

- 7. Риски реализации Муниципальной программы и меры по управлению рисками

При реализации Муниципальной программы необходимо учитывать финансовые риски, связанные с возможным снижением объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджета Шугозерского сельского поселения. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий Программы.

В ходе реализации осуществляется постоянный контроль за выполнением мероприятий и формируются  ежеквартальные отчеты.

- 8. Методика оценки эффективности реализации Муниципальной  программы

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году в соответствии с пунктом 5.7. «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Шугозерском сельском поселении»», утвержденного постановлением администрации Шугозерского сельского поселения от 14 ноября 2013 года № 10-252-а Оценка эффективности реализации Муниципальной программы производится  администрацией Шугозерского сельского поселения.

Оценка эффективности реализации Муниципальной  программы проводится на основе анализа:

степени достижения целей и решения задач Муниципальной  программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Муниципальной  программы и их прогнозных  значений в соответствии с приложением  1 к Программе;

степени реализации мероприятий Муниципальной  программы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов реализации Муниципальной программы.

Приложение № 1

к муниципальной программе "Обеспечение устойчивого функционирования и развития  коммунальной и инженерной инфраструктуры  в Шугозерском сельском поселении на 2014-2016 годы» утвержденной постановлением администрации Шугозерского сельского поселения от 14 ноября 2013 года №10-256-а

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы

"Обеспечение устойчивого функционирования и развития  
коммунальной и инженерной инфраструктуры

в Шугозерском сельском поселении на 2014-2016 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 1. | Уменьшение количества аварий на объектах теплоснабжения к текущему году | % | 4 | 5 | 5 |
| 2. | Уменьшение количества аварий на объектах водоснабжения к текущему году | % | 4 | 5 | 5 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

"Обеспечение устойчивого функционирования и развития  коммунальной и инженерной инфраструктуры в Шугозерском сельском поселении на 2014-2016 годы»

утвержденной постановлением администрации

Шугозерского сельского поселения

от 14 ноября 2013 года №10-256-а

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития  коммунальной и инженерной инфраструктуры

в Шугозерском сельском поселении на 2014-2016 годы»

| Наименование основного мероприятия в составе муниципальной программы | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Областной бюджет |  | Бюджет района | Местный Бюджет | Прочие источники финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятие 1. Поддержка коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 2531,674 |  | 553,410 | 1597,660 | 380,604 |  |
| Ремонт здания котельной №5 | Администрация Шугозерского сельского поселения | 2014 | 156,560 |  | 0 | 0 | 156,560 | 0 |
| ремонт здания артезианской скважины №45838 | Администрация Шугозерского сельского поселения | 2014 | 72,124 |  |  |  | 72,124 |  |
| гос.экспертиза по капитальному ремонту объектов ЖКХ | Администрация Шугозерского сельского поселения | 2014 | 51,920 |  |  |  | 51,920 |  |
| софинансирование капитально ремонта объектов ЖКХ | Администрация Шугозерского сельского поселения | 2014 | 100,000 |  |  |  | 100,000 |  |
| капитальный ремонт участка тепловых сетей от УТ-12 до жилого дома №33а по ул. Советской пос. Шугозеро | Администрация Шугозерского сельского поселения | 2014 | 397,070 |  | 337,510 | 59,560 |  |  |
| Организация реконструкции очистных сооружений | Администрация Шугозерского сельского поселения | 2014 | 1500,000 |  |  | 1500,000 |  |  |
| Капитальный ремонт сетей ХВС от арт. скважины до котельной д. Мошково | Администрация Шугозерского сельского поселения | 2014 | 254,000 |  | 215,900 | 38,100 |  |  |
|  | Администрация Шугозерского сельского поселения | 2015 | 380,604 |  |  |  | 380,604 |  |
|  | Администрация Шугозерского сельского поселения | 2016 | 380,604 |  |  |  | 380,604 |  |
| Итого |  | 2014-2016 | 3292,882 |  | 553,410 | 1597,660 | 1141,812 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе |  | 2014-2016 | 3292,882 |  | 553,410 | 1597,660 | 1141,812 | 0,0 |