#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 июня 2014 г.	01-1543-а

от __________________________ № _________

О внесении дополнений в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 14 октября 2013 года №01-2918-а

21, 0400 ДО

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении» и для соблюдения механизма получения разрешения от Роспотребнадзора на несоответствие качества горячей воды установленным требованиям в пределах, определенных планом мероприятий по приведению качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями, администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 14 октября 2013 года №01-2918-а (далее - Программа), следующие дополнения:

1.1. пункт 1.1.3 «Приоритетные направления развития системы теплоснабжения и основные мероприятия» Программы дополнить следующим текстом:

«Для повышения эффективности системы централизованного теплоснабжения города и приведения качества горячей воды в соответствие со СНИПом, в Тихвине с 2013 года реализуется концепция теплоснабжения, включающая:

- строительство котельной тепловой мощностью 230 Гкал/ч;

- капитальный ремонт тепловых сетей города;

- перевод открытой системы горячего водоснабжения на закрытую посредством установки АИТП в МКД.

До конца реализации концепции качество горячего водоснабжения может соответствовать только следующим параметрам:

- температура ГВС - 50°С;

- содержание железа - 1 мг/л;

- цветность - не  более 40 градусов по шкале цветности»;

1.2. пункт 9.4.4 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы» Программы дополнить следующим текстом:

«Жилищная сфера

Для реализации закрытой схемы горячего водоснабжения (для приготовления горячей воды непосредственно у потребителя) необходима установка АИТП с теплообменным оборудованием в узлах присоединения данных потребителей к тепловым сетям. Общее количество МКД, подлежащих к установке АИТП – 307, в том числе для 29 домов старого города будет построен центральный тепловой пункт. В 29 МКД в 2013 году установлено 39 АИТП. Необходимо оснастить еще 249 МКД посредством установления 265 АИТП.

Для установки первых АИТП выбраны дома, имеющие наиболее благоприятный режим теплоснабжения и обеспеченные 2 категорией надежности электроснабжения.

Перечень многоквартирных домов для  установки АИТП в г.Тихвин

в 2014 году

| № п/п | Адрес | Кол-во АИТП | Кол-во квартир | Кол-во проживающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1а микрорайон, д. 13 | 1 | 72 | 212 |
| 2. | 1а микрорайон, д. 50, к.1 | 1 | 30 | 62 |
| 3. | 5 микрорайон, д. 21 | 1 | 216 | 528 |
| 4. | ул. Связи, д.6 | 2 | 143 | 358 |
| 5. | ул. Машиностроителей, д.40 | 3 | 288 | 729 |
| 6. | ул. Машиностроителей, д.40А | 2 | 179 | 517 |
| 7. | ул. Машиностроителей, д.40Б | 2 | 179 | 476 |
| 8. | 6 микрорайон, д. 29 | 1 | 108 | 303 |
| 9. | 6 микрорайон, д. 31 | 1 | 72 | 207 |
| 10. | 5 микрорайон, д. 11 | 1 | 90 | 201 |
| 11. | 3 микрорайон, д. 11 | 2 | 191 | 493 |
| 12. | г. Тихвин, 1а микрорайон, д. 7 | 1 | 60 | 127 |
| 13. | г. Тихвин, 1а микрорайон, д. 40 | 1 | 60 | 112 |
| 14. | г. Тихвин, 2 микрорайон, д. 1 | 2 | 175 | 427 |
| 15. | г. Тихвин, 2 микрорайон, д. 2 | 1 | 80 | 160 |
| 16. | г. Тихвин, 2 микрорайон, д. 5 | 1 | 70 | 146 |
| 17. | г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 43 | 1 | 60 | 125 |
| 18. | г. Тихвин, 5 микрорайон, д. 4 | 1 | 119 | 253 |
| 19. | г. Тихвин, 6 микрорайон, д. 5 | 1 | 144 | 387 |
| 20. | г. Тихвин, 6 микрорайон, д. 6 | 1 | 72 | 179 |
| 21. | г. Тихвин, 6 микрорайон, д. 7 | 1 | 72 | 191 |
| 22. | г. Тихвин, 6 микрорайон, д. 26 | 1 | 73 | 185 |
| 23. | г. Тихвин, ул. Машиностроителей, д.44А | 1 | 218 | 570 |
|  | Итого: | 30 | 2771 | 6948 |

1.3. Дополнить Программу приложением №3 «План мероприятий по реализации концепции теплоснабжения Тихвинского городского поселения на 2014-2018 годы» (приложение), включающей в себя: строительство котельной, капитальный ремонт тепловых сетей и установку АИТП в многоквартирных домах.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Тихвинского района по коммунальному хозяйству и строительству.

И.о.главы администрации                                                               А.М.Тимков

Л.В.Богдашова

74-842

И.В.Медникова

79-300

СОГЛАСОВАНО:

|  | Заведующий общим отделом | И.Г.Савранская |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заведующий юридическим отделом | В.В.Максимов |  |
|  | Заместитель главы администрации | И.В.Кольцов |  |
|  | Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства | О.В.Каливецкий |  |
| / | Председатель комитета по экономике и инвестициям | А.В.Амур |  |

РАССЫЛКА:

| Дело | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Кольцову И.В. | 1 |  |
| Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2 |  |
| Комитет по экономике и инвестициям | 1 |  |
| Комитет финансов | 1 |  |
| МП «Тепловые сети» | 1 |  |

| ИТОГО: | 7 |  |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

Тихвинского района

от 10 июня 2014 г. №01-1543-а

Приложение №3

к муниципальной программе Тихвинского городского

поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития  коммунальной и инженерной инфраструктуры

в Тихвинском городском поселении на 2014-2016 годы»,

утвержденной постановлением администрации

Тихвинского района от 14 октября 2013 г. №01-2918-а

План мероприятий

реализации концепции теплоснабжения Тихвинского городского поселения на 2014-2018 годы

| Наименование подпрограммы, мероприятия в составе МП | Ответственный исполнитель | Годы реализации | Оценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  | Натур.показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  | тепловые сети, км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей ТГП 2014-2018 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт магистральных и внутриквартальных тепловых сетей в городе Тихвине | Комитет ЖКХ, комитет по ТЭК Пр ЛО | 2014 | 75 000,000 |  | 71 250,000 | 3 750,000 |  |  | 3 |
|  |  | - 2015 | - 200 000,000 |  | - 190 000,000 | - 10 000,000 |  |  | - 8 |
|  |  | - 2016 | - 200 000,000 |  | - 190 000,000 | - 10 000,000 |  |  | - 8 |
|  |  | - 2017 | - 225 000,000 |  | - 213 750,000 | - 11 250,000 |  |  | - 9 |
|  |  | - 2018 | - 250 000,000 |  | - 237 500,000 | - 12 500,000 |  |  | - 10 |
| Итого |  | 2014-2018 | 950 000,000 |  | 902 500,000 | 47 500,000 |  |  | 38 |
| Перевод открытой системы горячего водоснабжения на закрытую посредством установки АИТП в многоквартирных домах города Тихвина 2014-2018 гг. |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во МКД | кол-во АИТП |
| Поэтапная установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в МКД г. Тихвина | Комитет ЖКХ, комитет по ТЭК Пр ЛО | 2014 | 63527,30 | 58927,30 | 100,00 | 3176,40 | 1323,60 | 23 | 30 |
|  |  | 2015 | 50821,92 | 47142,41 | 81,32 | 2541,10 | 1016,44 | 22 | 24 |
|  |  | 2016 | 150348,18 | 139462,97 | 240,56 | 7517,41 | 3006,96 | 68 | 71 |
|  |  | 2017 | 148230,60 | 137498,70 | 237,17 | 7411,53 | 2964,61 | 66 | 70 |
|  |  | 2018 | 148230,60 | 137498,70 | 237,17 | 7411,53 | 2964,61 | 70 | 70 |
| Итого: |  | 2014-2018 | 561158,60 | 520530,09 | 896,21 | 28057,97 | 11276,23 | 249 | 265 |
| Гос. программа «Устойчивое функционирование ЖКХ», постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года №400, приложение 7.1. Строительство/реконструкция котельной в г.Тихвине, 232 мВт, 850 млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ожидаемый результат от реализации  программы - обеспечение жителей многоквартирных домов г.Тихвина качественными услугами теплоснабжения и ГВС (при условии финансирования из вышестоящих бюджетов)

_______________