#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июня 2013 г.	01-1610/1-а

от __________________________ № _________

Об утверждении муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, в 2013 году»

21, 0400 ОБ

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, решением совета депутатов Тихвинского городского поселения решению  от 12 декабря 2012 года № 02-356 «О бюджете муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»  (с изменениями и дополнениями), на основании решений собраний собственников многоквартирных домов с целью реализации Федерального закона Российской Федерации от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства»,  согласно постановлению администрации Тихвинского городского поселения от 02 июня 2008 года № 02-344/1-а «Об утверждении критерий оценки обращений товариществ собственников жилья и управляющих организаций для ранжирования многоквартирных домов, собственники которых претендуют на получение финансовой поддержки на проведение капитального ремонта» (с изменениями и дополнениями) и соглашением от 04 мая 2011 года № 02-137/01-179 об осуществлении части полномочий администрации Тихвинского городского поселения по решению вопросов местного значения  поселения администрацией Тихвинского района, администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную адресную программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, в 2013 году» для участия в Региональной Адресной программе.

2. Определить заказчиком муниципальной адресной программы администрацию Тихвинского района.

3. Финансирование мероприятий муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, в 2013 году» производить в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете Тихвинского городского поселения на 2013 год.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по безопасности и жизнеобеспечению населения   администрации Тихвинского района А.М. Тимкова.

Глава администрации							      К.Б.Полнов

Н.В. Львова

74842

Согласовано:

# Заместитель главы администрации                      			А.М. Тимков

Председатель комитета ЖКХ                                  			О.В. Каливецкий

Заведующий юридическим отделом          		           		 В.В. Максимов

Председатель комитета финансов                                                 		С.А. Суворова

Заведующий общим отделом         			                        	И.Г. Савранская

Рассылка:

Дело-1

Заместитель главы администрации-1

Комитет ЖКХ- 4

Отдел  по строительству  -1

Юридический отдел-1

Комитет  финансов -1

ОАО «Жилье»- 1

ООО «КСТМ»- 1

ООО «УЖКХ»-1

ООО «Тихвин ТЭК»- 1

Итого: 13

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Тихвинского района

от 11 июня 2013 г.  №01-1610/1-а

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  АДРЕСНАЯ  ПРОГРАММА

«ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, в 2013 ГОДУ»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  АДРЕСНОЙ  ПРОГРАММЫ

«ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, в 2013 ГОДУ»

| Полное наименование Программы | Муниципальная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, в 2013 году» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Жилищный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| Период реализации Программы | 2013 год |
| Цель Программы | Обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания граждан в многоквартирных домах |
| Задачи Программы | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов; снижение физического износа многоквартирных жилых домов; увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда; обеспечение сохранности жилищного фонда; снижение риска возникновения аварийных ситуаций; создание условий для экономии эксплуатационных расходов; улучшение условий работы обслуживающего персонала |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования - 24920473 руб., из них: - средства Фонда – 4114000 руб., - областного бюджета – 8052174 руб., - местного бюджета - 7770204 руб., - собственников помещений – 4984095 руб. |
| Планируемые показатели выполнения Программы | Реализация Программы позволит: провести работы по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирных жилых домов общей площадью 96005 кв. м; произвести ремонт: ремонт кровли; ремонт инженерных сетей; ремонт подвальных помещений; ремонт фасада; осуществить работы, направленные на снижение физического износа жилых зданий; сократить расходы собственников помещений в многоквартирных жилых домах (далее - собственники помещений) на содержание жилых помещений; обеспечить безопасные и комфортные условия проживания; увеличить сроки эксплуатации жилищного фонда; повысить надежность инженерных систем жизнеобеспечения. |
| Заказчик Программы | Администрация Тихвинского района |
| Представитель заказчика Программы | Глава администрации Тихвинского района |
| Исполнители Программы | Управляющие организации, ТСЖ, ЖСК |
| Участники Программы | Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд); Правительство Ленинградской области; комитет по и жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области; органы местного самоуправления поселения; собственники помещений |
| Фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона руководителя представителя заказчика Программы | Полнов Константин Борисович – глава администрации Тихвинского района. Тел.8(81367) 71-802 |
| Система организации контроля за выполнением Программы | Контроль за выполнением Программы, целевым использованием средств Фонда, бюджетных средств, направленных на реализацию Программы, осуществляет совет депутатов Тихвинского городского поселения. Оценку результатов реализации Программы и контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет администрация Тихвинского района. Отчеты о ходе реализации мероприятий Программы представляются: а) представителем заказчика: в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области - ежеквартально; в комитет финансов Ленинградской области - ежеквартально; в Правительство Ленинградской области - по итогам года; в Фонд - в сроки, установленные Фондом; в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области - в сроки, установленные правовым актом Правительства Ленинградской области. б) Товарищество собственников жилья, жилищно-строительный кооператив и управляющая организация представляют информацию о проведении капитального ремонта многоквартирных домов в администрацию Тихвинского района еженедельно, ежеквартально и по окончании ремонта |

Раздел 1. Анализ ситуации и обоснование целей и задач Программы

1.1. Оценка и анализ исходной ситуации, обоснование необходимости программно-целевой проработки проблемы

В  Тихвинском  городском  поселении  проживает  65 563 тыс.чел. Суммарная  площадь  жилых  помещений  в  Тихвинском  городском  поселении  в  многоквартирных  жилых  домах  составляет 1454546  кв.м. Дома  построены  в  период  с 1964  по  1994 г.г.   Большинство  домов  требуют  незамедлительного  капитального  ремонта   общедомового  имущества. За  длительный  срок  эксплуатации  пришли  в  негодность внутридомовые  инженерные  сети,  кровли  имеют  значительные  протечки. В  ходе  эксплуатации жилого   фонда  регулярно производится  текущий  ремонт  общедомового  имущества. В  последние  годы  резко  возросли  объемы  капитального  ремонта  согласно  адресным  программам  капитального  ремонта общедомового  имущества  за  счет  средств  местного  бюджета  и  средств,  собранных  с  собственников  жилых  помещений,  но  они  не  позволяют  выполнить  ремонт  в  необходимом  количестве.

По результатам проведенного  анализа  исходной ситуации  установлена  необходимость  привлечения  дополнительных  денежных  средств,  для  проведения  капитального  ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Тихвинского городского поселения.

Также, в большинстве многоквартирных домов проведены общие собрания собственников жилых помещений, по итогам  которых приняты решения по выбору способа управления и  об участии в софинансировании капитального ремонта своих многоквартирных домов.

1.2. Цели Программы, основные задачи  Программы

Цель Программы - обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания граждан в многоквартирных жилых домах.

Основные задачи Программы:

проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов;

снижение физического износа многоквартирных жилых домов;

увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда;

обеспечение сохранности жилищного фонда;

снижение риска возникновения аварийных ситуаций;

создание условий для экономии эксплуатационных расходов;

улучшение условий работы обслуживающего персонала.

1.3. Связь Программы с другими социально-экономическими мероприятиями

Программа носит самостоятельный характер.

1.4. Мероприятия, направленные на реализацию Программы

Программа предусматривает осуществление мероприятий по оказанию муниципальной поддержки товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, управляющим организациям, собственникам помещений в части нормативного правового и финансового обеспечения работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов.

Объем финансирования Программы по источникам и годам финансирования:

| Год реализации | Объем финансирования Программы ( руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  | Средства Фонда | областной бюджет | бюджет муниципального образования | средства ТСЖ, собственников помещений |
| 2013 | 24 920 473 | 4 114 000 | 8 052 174 | 7 770 204 | 4 984 095 |
| Итого | 24 920 473 | 4 114 000 | 8 052 174 | 7 770 204 | 4 984 095 |

--------------------------------

Система программных мероприятий разработана на основе предложений собственников жилых помещений, товарищества собственников жилья, жилищно-строительного кооператива и управляющей организации.

Планом реализации мероприятий Программы предусматриваются:

1. Разработка проектов правовых актов органов местного самоуправления Тихвинского  района.

2. Разработка постановлений администрации Тихвинского района  об утверждении порядка выплаты товариществом собственников жилья либо собственниками помещений средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного жилого дома.

3. Заключение между комитетом по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области и муниципальным образованием соглашений о совместных действиях по реализации мероприятий Программы.

4. Долевое участие в финансировании работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов за счет средств Фонда, областного бюджета, бюджета муниципального образования, средств собственников помещений.

5. Организация работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, которая предусматривает следующие этапы:

утверждение общим собранием собственников помещений сметы расходов на капитальный ремонт;

отбор подрядных организаций путем проведения открытых конкурсов;

заключение договоров на проведение капитального ремонта;

выполнение капитального ремонта;

осуществление контроля  за ходом работ и приемка в эксплуатацию объектов после капитального ремонта;

представление отчетности о выполнении капитального ремонта;

К видам работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов в рамках Программы относятся:

ремонт внутридомовых инженерных систем  тепло-, водоснабжения и водоотведения;

ремонт крыш;

Предложения о проведении капитального ремонта конструктивных элементов многоквартирных жилых домов представляются по результатам осмотров (общих, частичных, внеочередных) или на основании решения межведомственной комиссии:

общему собранию собственников помещений - управляющей организацией;

членам товарищества собственников жилья - организацией, обслуживающей дом.

Решения о проведении капитального ремонта, долевом  финансировании работ, в его проведении и утверждении сметы расходов на капитальный ремонт принимаются на общем собрании членов товарищества собственников жилья либо собственников помещений.

Привлечение товариществом собственников жилья, жилищно-строительным кооперативом и управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного  дома осуществляется в соответствии рекомендациями,  утвержденными решением правления государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (05 октября 2010 года,  протокол № 194, в редакции от 22 сентября 2011 года, протокол № 281).

Выплата товариществом собственников жилья, жилищно-строительным кооперативом либо управляющей организацией средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома осуществляется в соответствии с порядком, определенным администрацией  района.

По решению администрации района может быть определен порядок, предусматривающий возможность предоставления рассрочки выплаты средств собственниками помещений.

Направляемые на проведение капитального ремонта многоквартирных домов средства Фонда и долевого финансирования из областного бюджета, бюджета поселения и средств товарищества собственников жилья либо собственников помещений используются исключительно на проведение видов работ, указанных в настоящей Программе, а также на разработку проектной документации для капитального ремонта и проведение государственной экспертизы документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Приемка в эксплуатацию объектов после капитального ремонта производится комиссией в составе представителей администрации  Тихвинского района, подрядчика, товарищества собственников жилья, собственников помещений, управляющей организации, эксплуатирующей жилищный фонд.

Акт приемки работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома согласовывается с администрацией  Тихвинского района и подписывается лицами, уполномоченными действовать от имени товарищества собственников жилья либо управляющей организации.

Результаты проведенного ремонта отражаются в техническом паспорте здания.

1.5. Сроки реализации Программы

Программа предусматривает поэтапное решение проблемы с учетом возможностей финансирования из бюджетов различных уровней и привлечения внебюджетных ресурсов. В 2013 году в целом необходимо 24920473 руб. для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, необходимость проведения ремонта которых установлена на момент принятия программы.

Раздел 2. Обоснование объема средств на реализацию Программы и планируемые показатели выполнения Программы

2.1. Обоснование объема средств на реализацию Программы

Финансовые средства для решения проблемы капитального ремонта жилищного фонда формируются за счет Фонда, бюджетов различных уровней и внебюджетных источников в соответствии с приложениями  2, 3 и 4 к настоящей Программе.

Реализация Программы по объектам, финансирование капитального ремонта которых осуществляется за счет средств Фонда, средств областного бюджета Ленинградской области, обеспечивается в порядке межбюджетных отношений (в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерация) в форме субвенций.

Бюджетными ресурсами являются средства Фонда,  областного бюджета Ленинградской области и местного бюджета поселения, направленные на финансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.

К внебюджетным ресурсам, привлекаемым для финансирования Программы, относятся  средства собственников помещений.

Затраты на реализацию мероприятий Программы в целом в 2013 году применительно к многоквартирным домам составляют в средних текущих ценах 2000 года с перерасчетом согласно ТЕР Ленинградской области в редакции 2009 года по Тихвинскому городскому поселению 24920,473 тыс. руб.

2.2. Планируемые показатели выполнения Программы:

Общая  площадь многоквартирных домов  Тихвинского городского поселения, составляет 1454546 кв.м. В  2013 году  будет произведен капитальный ремонт общего имущества многоквартирных   домов, участвуя в заявке Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства общей  площадью  – 96005 кв. м

Реализация Программы позволит выполнить капитальный ремонт в многоквартирных  домах:

инженерных сетей;

кровель;

подвальных помещений;

фасада;

осуществить работы, направленные на снижение физического износа жилых зданий;

сократить расходы собственников помещений на содержание жилых;

обеспечить безопасные и комфортные условия проживания  граждан;

увеличить сроки эксплуатации жилищного фонда;

повысить надежность инженерных систем жизнеобеспечения.

Планируемые показатели выполнения Программы указаны в приложении 3 к настоящей Программе.

Раздел 3. Состав, функции и полномочия участников реализации  Программы

3.1. Управление Программой. Состав участников реализации Программы

Заказчиком Программы является администрация Тихвинского района.

Представитель заказчика Программы – глава администрации Тихвинского района.

Исполнители Программы - товарищества собственников жилья, жилищно-строительный кооператив, управляющие организации.

В реализации Программы принимают участие  и собственники помещений.

3.2. Формы и методы управления Программой, распределение полномочий и функций между участниками Программы

Полномочия и функции заказчика Программы:

управление реализацией Программы;

реализация Программы в соответствии с утвержденными объемами финансирования;

корректировка Программы и подготовка предложений по внесению соответствующих изменений в местный бюджет;

участие в софинансировании работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов;

контроль за целевым использованием выделенных средств;

назначение представителя заказчика и определение делегируемых ему полномочий для оперативного управления реализацией Программы.

Полномочия и функции представителя заказчика Программы:

осуществление оперативного управления реализацией Программы;

подача в Правительство Ленинградской области заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов в пределах установленного лимита предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда;

ежегодная подготовка предложений по включению в областной бюджет и местный бюджет средств на софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, которые включены в Программу;

ежегодная подготовка предложений о распределении средств Фонда,  областного и местного бюджетов на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов, включенных в Программу;

подготовка предложений о приостановлении предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, областного и местного бюджетов на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов в случае несоблюдения товариществом собственников жилья, управляющей организации условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда;

обеспечение перечисления средств Фонда, средств областного и местного бюджетов на специально открытые счета товарищества собственников жилья, управляющей организации в пределах выделяемых бюджетных ассигнований на очередной финансовый год;

обеспечение участия собственников помещений в софинансировании капитального ремонта многоквартирных жилых домов;

определение порядка выплаты товариществом собственников жилья либо собственниками помещений средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного жилого дома, в том числе порядка, предусматривающего возможность предоставления рассрочки выплаты средств;

принятие решения о распределении полученных средств и предусмотренных в бюджете муниципального образования средств на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов, включенных в Программу;

уведомление товарищества собственников жилья,  управляющей организации о принятии решения о распределении полученных средств с указанием объема средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта конкретного многоквартирного жилого дома;

перечисление на отдельные банковские счета товарищества собственников жилья управляющей организации средств на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, которые включены в Программу;

осуществление контроля за проведением капитального ремонта многоквартирных жилых домов и целевым использованием выделенных средств;

участие в приемке жилищного фонда в эксплуатацию после окончания ремонтных работ и согласование акта приемки выполненных работ;

получение от товарищества собственников жилья и управляющей организации информации о проведении капитального ремонта многоквартирных жилых домов;

представление в комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области:

отчета о расходовании средств Фонда за отчетный период,

отчета о ходе реализации Программы и выполнении условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда,

необходимой документации для представления в Фонд заявки на очередной год.

Полномочия и функции товарищества собственников жилья и управляющей организации:

представление общему собранию собственников помещений предложений по проведению капитального ремонта многоквартирного жилого дома;

составление сметы расходов на капитальный ремонт;

представление органу местного самоуправления:

уведомлений об открытии отдельного банковского счета с указанием реквизитов,

решений общего собрания собственников помещений о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного жилого дома за счет средств собственников помещений,

утвержденной общим собранием собственников помещений сметы расходов на капитальный ремонт,

информации о проведении капитального ремонта многоквартирных жилых домов;

участие в приемке выполненных ремонтных работ;

оплата проведенного капитального ремонта подрядной организации.

3.3. Формы взаимодействия участников реализации Программы, порядок и формы текущего и итогового контроля

Контроль за исполнением Программы и целевым использованием средств Фонда, бюджетных средств, направленных на реализацию Программы, осуществляют совет депутатов Тихвинского городского поселения. Оценка результатов реализации Программы и контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляются администрацией Тихвинского района.

Отчеты о реализации мероприятий Программы представляются представителем заказчика:

в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области - ежеквартально;

в комитет финансов Ленинградской области - ежеквартально;

в Правительство Ленинградской области - по итогам года;

в комитет  по    жилищно-коммунальному  хозяйству и транспорту  Ленинградской   области - в  сроки,  установленные правовым актом Правительства Ленинградской области.

Информация о проведении капитального ремонта многоквартирных жилых домов представляется товариществами собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами  и управляющими организациями  администрации Тихвинского района в порядке и сроки,  которые установлены муниципальными правовыми актами.

Раздел 4. Установление критериев отбора многоквартирных домов для включения их в перечень муниципальной программы.

Ограничение перечня многоквартирных домов в соответствии с установленными Федеральным законом № 185-ФЗ условиями предоставления финансовой поддержки на проведение капитального ремонта за счет средств Фонда, средств областного и местного бюджетов:

В перечень многоквартирных домов, которые могут быть включены в адресную муниципальную программу капитального ремонта, включаются многоквартирные дома в которых:

- собственники помещений осуществлен выбор способа управления многоквартирным домом, и выбранный способ реализован посредством управления ТСЖ, либо управления управляющей организацией. Финансовая поддержка на проведение капитального ремонта многоквартирного дома не может предоставляться многоквартирному дому, управляющая организация для управления которым отобрана органом местного самоуправления на открытом конкурсе, проведенном в соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона от29.12.2004 года « 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», частью 4 статьи 161 и статьей 163 Жилищного кодекса Российской Федерации, или управление которым осуществляют непосредственно собственники помещений в многоквартирном доме;

- общим собранием членов ТСЖ либо общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, принято решение об участии в муниципальной  программе капитального ремонта.

- общим собранием членов ТСЖ либо общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, принято решение о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств ТСЖ либо собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее чем пять процентов от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома.

Раздел 5. Предельная  стоимость  капитального  ремонта

Капитальный  ремонт  кровли    -  1202 руб./кв.м.

Капитальный  ремонт  инженерного оборудования  -  5400 руб./кв.м.

Приложения к Программе:

1. Перечень  многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту согласно критерии оценки обращений ТСЖ, ЖСК и управляющих организаций для ранжирования многоквартирных домов, собственники которых претендуют на получение финансовой поддержки, на проведение капитального ремонта на  1 л.

2.Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках муниципальной  адресной  программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области в 2013 году" на  1л.

3. Планируемые показатели выполнения муниципальной адресной  программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района  Ленинградской области в 2013 году" на 1  л.

4. Реестр МКД, участвующих в муниципальной  адресной  программе "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Тихвинского городского поселения Ленинградской области в 2013 году" на 1 л.

Приложение №1

к  муниципальной адресной  программе «Капитальный ремонт  многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области,  в 2013 году»

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту

согласно  критериям оценки обращений ТСЖ, ЖСК и управляющих организаций для

ранжирования многоквартирных домов, собственники которых претендуют на получение финансовой  поддержки на капитальный ремонт

| № п/п | Юридический адрес дома | Продолжительность эксплуатации МКД после ввода в эксплуатацию или комплексного ремонта | Количество обращений граждан по перечню работ по капитального ремонта | Уровень самоорганизации собственников в МКД создание ТСЖ | Доля голосов собственников, подавших голоса за решение о проведении капитального ремонта | Доля финансирования из внебюджетных источников в общей стоимости капитального ремонта | Наличие решения собственников об установке коллективных приборов учета | Кол-во баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Тихвин, 1а микрорайон, д.4 | 23 | 15 | 0 | 10 | 10 | 0 | 58 |
| 2 | г. Тихвин, 1а микрорайон, д.6 | 23 | 15 | 0 | 10 | 10 | 0 | 58 |
| 3 | г. Тихвин, 1а микрорайон, д.36 | 18 | 15 | 0 | 10 | 10 | 0 | 53 |
| 4 | г. Тихвин, 1а микрорайон, д.38 | 18 | 15 | 0 | 10 | 10 | 0 | 53 |
| 5 | г.Тихвин, 1а микрорайон, дом 46/1 | 14 | 15 | 0 | 10 | 10 | 0 | 49 |
| 6 | г. Тихвин, 1 микрорайон, дом 9 | 46 | 15 | 0 | 10 | 10 | 0 | 81 |
| 7 | г.Тихвин, 4 микрорайон, дом 6 | 40 | 15 | 0 | 10 | 10 | 0 | 75 |
| 8 | г.Тихвин, 4 микрорайон, дом 8 | 40 | 15 | 0 | 10 | 10 | 0 | 75 |
| 9 | г.Тихвин, 4 микрорайон, дом 31 | 42 | 15 | 0 | 10 | 10 | 0 | 77 |
| 10 | г.Тихвин, 4 микрорайон, дом 33 | 42 | 15 | 0 | 10 | 10 | 0 | 77 |
| 11 | г.Тихвин, 4 микрорайон, дом 34 | 41 | 15 | 0 | 10 | 10 | 0 | 76 |
| 12 | г.Тихвин, ул.Машиностроителей, д.40 | 32 | 15 | 0 | 10 | 10 | 0 | 67 |
| 13 | г. Тихвин, ул.Машиностроителей, дом 40Б | 30 | 15 | 0 | 10 | 10 | 0 | 65 |
| 14 | г. Тихвин, ул.Машиностроителей, дом 42 | 28 | 15 | 0 | 10 | 10 | 0 | 63 |
| 15 | п.Красава, ул.Больничная, дом 5 | 59 | 15 | 0 | 10 | 10 | 0 | 94 |
| 16 | п. Березовик, ул. Ястребова, дом 9 | 49 | 15 | 20 | 10 | 10 | 0 | 104 |
| 17 | Усадьба РТС дом 1 | 59 | 15 | 20 | 10 | 10 | 0 | 114 |
| 18 | Усадьба РТС дом 7 | 40 | 15 | 20 | 10 | 10 | 0 | 95 |

Приложение №2

к  муниципальной адресной  программе «Капитальный ремонт  многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области,  в 2013 году»

Перечень многоквартирных домов,

в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках муниципальной адресной  программы

"Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, в 2013 году"

| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | вид ремонта | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | г. Тихвин, 1а микрорайон, д.4 | 1990 | - | пан | 5 | 4 | 2869,9 | 1673,10 | 1673,1 | 117 | ЧАСТ | 891200,00 | 147 124,00 | 287 960,00 | 277 876,00 | 178 240,00 | 532,66 | 15 000,00 | 30.12.2013 |
| 2 | г. Тихвин, 1а микрорайон, д.6 | 1990 | - | пан | 9 | 1 | 3011,3 | 2042,70 | 1877,80 | 96 | ЧАСТ | 890673,00 | 147 036,00 | 287 790,00 | 277 712,00 | 178 135,00 | 436,03 | 15 000,00 | 30.12.2013 |
| 3 | г. Тихвин, 1а микрорайон, д.36 | 1995 | - | пан | 5 | 4 | 4459,60 | 2863,00 | 2355,4 | 114 | ЧАСТ | 1448824,000 | 239 180,00 | 468 136,00 | 451 743,00 | 289 765,00 | 506,05 | 15 000,00 | 30.12.2013 |
| 4 | г. Тихвин, 1а микрорайон, д.38 | 1995 | - | пан | 5 | 4 | 4425,4 | 2834,90 | 2428,2 | 114 | ЧАСТ | 1170846,000 | 193 289,00 | 378 318,00 | 365 070,00 | 234 169,00 | 413,01 | 15 000,00 | 30.12.2013 |
| 5 | г.Тихвин, 1а микрорайон, дом 46/1 | 1999 | - | пан | 9 | 3 | 7 272,70 | 6 040,70 | 5 542,00 | 267 | ЧАСТ | 1 800 000,00 | 297 153,00 | 581 607,00 | 561 240,00 | 360 000,00 | 297,98 | 15 000,00 | 30.12.2013 |
| 6 | г. Тихвин, 1 микрорайон, дом 9 | 1967 | - | кир | 5 | 4 | 6 187,60 | 4 928,64 | 4500,73 | 150 | ЧАСТ | 839 400,00 | 138 572,00 | 271 223,00 | 261 725,00 | 167 880,00 | 170,31 | 15 000,00 | 30.12.2013 |
| 7 | г.Тихвин, 4 микрорайон, дом 6 | 1973 | - | кирп | 5 | 4 | 3605,76 | 2769,82 | 2458,90 | 118 | ЧАСТ | 1 561 553,00 | 257 789,00 | 504 561,00 | 486 892,00 | 312 311,00 | 563,77 | 15 000,00 | 30.12.2013 |
| 8 | г.Тихвин, 4 микрорайон, дом 8 | 1972 | - | кирп | 5 | 4 | 4266,85 | 2729,90 | 2383,74 | 129 | ЧАСТ | 1 616 770,00 | 266 905,00 | 522 402,00 | 504 109,00 | 323 354,00 | 592,25 | 15 000,00 | 30.12.2013 |
| 9 | г.Тихвин, 4 микрорайон, дом 31 | 1971 | - | кирп | 5 | 8 | 6301,60 | 5894,57 | 5288,89 | 258 | ЧАСТ | 1 566 892,00 | 258 671,00 | 506 286,00 | 488 557,00 | 313 378,00 | 265,82 | 15 000,00 | 30.12.2013 |
| 10 | г.Тихвин, 4 микрорайон, дом 33 | 1971 | - | кирп | 5 | 4 | 4 297,45 | 2 790,81 | 2 495,23 | 123 | ЧАСТ | 903 810,00 | 149 206,00 | 292 034,00 | 281 808,00 | 180 762,00 | 323,85 | 15 000,00 | 30.12.2013 |
| 11 | г.Тихвин, 4 микрорайон, дом 34 | 1972 | - | кирп | 5 | 4 | 3 595,89 | 2 803,28 | 2 387,34 | 108 | ЧАСТ | 883 910,00 | 145 921,00 | 285 604,00 | 275 603,00 | 176 782,00 | 315,31 | 15 000,00 | 30.12.2013 |
| 12 | г.Тихвин, ул.Машиностроителей, д.40 | 1981 | - | пан | 9 | 8 | 14 572,70 | 9 799,90 | 6 894,40 | 732 | ЧАСТ | 3 019 600,00 | 498 492,00 | 975 677,00 | 941 511,00 | 603 920,00 | 308,13 | 15 000,00 | 30.12.2013 |
| 13 | г. Тихвин, ул.Машиностроителей, дом 40Б | 1983 | - | пан | 9 | 5 | 9 605,50 | 6 500,00 | 4 586,00 | 475 | ЧАСТ | 2 065 175,00 | 340 929,00 | 667 289,00 | 643 922,00 | 413 035,00 | 317,72 | 15 000,00 | 30.12.2013 |
| 14 | г. Тихвин, ул.Машиностроителей, дом 42 | 1985 | - | пан | 9 | 10 | 19 550,50 | 11 586,10 | 7 992,60 | 959 | ЧАСТ | 4 560 730,00 | 752 909,00 | 1 473 639,00 | 1 422 036,00 | 912 146,00 | 393,64 | 15 000,00 | 30.12.2013 |
| 15 | п.Красава, ул.Больничная, дом 5 | 1954 | - | см | 2 | 2 | 432,50 | 394,30 | 295,60 | 22 | ЧАСТ | 750 000,00 | 123 814,00 | 242 336,00 | 233 850,00 | 150 000,00 | 1902,10 | 15 000,00 | 30.12.2013 |
| 16 | п. Березовик, ул. Ястребова, дом 9 | 1964 | - | дер | 2 | 1 | 365,30 | 339,10 | 118,83 | 18 | ЧАСТ | 314 581,00 | 51 933,00 | 101 646,00 | 98 086,00 | 62 916,00 | 927,69 | 15 000,00 | 30.12.2013 |
| 17 | Усадьба РТС дом 1 | 1954 | - | кир | 2 | 1 | 392,10 | 380,20 | 331,00 | 20 | ЧАСТ | 201 509,00 | 33 265,00 | 65 111,00 | 62 831,00 | 40 302,00 | 530,01 | 15 000,00 | 30.12.2013 |
| 18 | Усадьба РТС дом 7 | 1973 | - | кир | 2 | 2 | 792,38 | 742,57 | 616,85 | 35 | ЧАСТ | 435 000,00 | 71 812,00 | 140 555,00 | 135 633,00 | 87 000,00 | 585,80 | 15 000,00 | 30.12.2013 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 96005,0 | 67113,59 | 20835,3 | 2261,0 |  | 24920473,000 | 4 114 000,00 | 8 052 174,00 | 7 770 204,00 | 4 984 095,00 | 371,32 |  |  |

Приложение №3

к  муниципальной адресной  программе «Капитальный ремонт  многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области,  в 2013 году»

Планируемые показатели выполнения адресной  программы

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования

Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, в 2013 году»

| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Тихвинское городское поселение | 96005 | 2261 |  |  | 18 | 0 | 18 |  |  | 24920473 |  | 24920473 |
|  | Итого : | 96005 | 2261 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 24920473 | 0 | 24920473 |

Приложение №4

к  муниципальной адресной  программе «Капитальный ремонт  многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области,  в 2013 году»

Реестр многоквартирных домов по видам  ремонта, участвующих в муниципальной адресной программе

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Тихвинское городское поселение

Тихвинского муниципального района Ленинградской области, в 2013 году»

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта (руб.) | Ремонт внутридомовых инженерных систем (руб.) | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ (руб.) | Ремонт крыши |  | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт подвальных помещений |  | Утепление и ремонт фасадов |  | Ремонт фундаментов |  | Энергетическое обследование дома |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | кв.м | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | г. Тихвин, 1а микрорайон, д.4 | 891200,00 | 392800,00 | 150 000,00 |  |  |  |  |  |  | 1 262,25 | 348 400,00 |  |  |  |
| 2 | г. Тихвин, 1а микрорайон, д.6 | 890673,00 | 217 290,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 052,50 | 673 383,00 |  |  |  |
| 3 | г. Тихвин, 1а микрорайон, д.36 | 1448824,000 | 669 321,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 265,00 | 779 503,00 |  |  |  |
| 4 | г. Тихвин, 1а микрорайон, д.38 | 1170846,000 | 391 343,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 265,00 | 779 503,00 |  |  |  |
| 5 | г.Тихвин, 1а микрорайон, дом 46/1 | 1 800 000,00 | 1 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 570,00 | 600 000,00 |  |  |  |
| 6 | г. Тихвин, 1 микрорайон, дом 9 | 839 400,00 | 423196,00 |  |  |  |  |  | 1 015,92 | 416 204,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | г.Тихвин, 4 микрорайон, дом 6 | 1 561 553,00 | 186862,00 |  | 1 073,00 | 1 374 691,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г.Тихвин, 4 микрорайон, дом 8 | 1 616 770,00 | 110316,00 |  | 1 210,00 | 1 506 454,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г.Тихвин, 4 микрорайон, дом 31 | 1 566 892,00 | 1325712,00 |  |  |  |  |  | 1 326,00 | 241 180,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | г.Тихвин, 4 микрорайон, дом 33 | 903 810,00 | 636510,00 |  |  |  |  |  | 660,00 | 267 300,00 |  |  |  |  |  |
| 11 | г.Тихвин, 4 микрорайон, дом 34 | 883 910,00 | 636510,00 |  |  |  |  |  | 721,00 | 247 400,00 |  |  |  |  |  |
| 12 | г.Тихвин, ул.Машиностроителей, д.40 | 3 019 600,00 | 1 783 600,00 |  |  |  |  |  |  |  | 274,20 | 1 236 000,00 |  |  |  |
| 13 | г. Тихвин, ул.Машиностроителей, дом 40Б | 2 065 175,00 | 1 077 800,00 |  |  |  |  |  |  |  | 195,00 | 987 375,00 |  |  |  |
| 14 | г. Тихвин, ул.Машиностроителей, дом 42 | 4 560 730,00 | 1 002 400,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 150,35 | 3 558 330,00 |  |  |  |
| 15 | п.Красава, ул.Больничная, дом 5 | 750 000,00 | 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 | 550 000,00 |  |  |  |
| 16 | п. Березовик, ул. Ястребова, дом 9 | 314 581,00 |  |  | 375,00 | 314 581,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Усадьба РТС дом 1 | 201 509,00 | 111 509,00 |  |  |  |  |  |  |  | 95,00 | 90 000,00 |  |  |  |
| 18 | Усадьба РТС дом 7 | 435 000,00 | 140 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 227,00 | 295 000,00 |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 24920473,00 | 10505169,00 | 150000,00 | 2658,00 | 3195726,00 | 0,00 | 0,00 | 3722,92 | 1172084,00 | 9756,30 | 9897494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

___________________