#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июля 2014 г.	01-1904-а

от __________________________ № _________

О внесении изменений в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 14 октября 2013 года №01-2918-а

21, 0400 ДО

В целях создания условий для эффективного и устойчивого развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении, в связи с увеличением объемов финансирования на 2014 год муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении на 2014-2016 годы»; в соответствии с постановлением администрации Тихвинского района от 26 августа 2013 года №01-2390-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения»; на основании соглашения от 04 мая 2011 года №02-137/01-179 об осуществлении части полномочий администрации Тихвинского городского поселения по решению вопросов местного значения поселения администрацией Тихвинского района администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 14 октября 2013 года №01-2918-а, согласно приложению.

- Признать утратившим силу постановление администрации Тихвинского района от 15 апреля 2014 года №01-983-а «О внесении изменений в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 14 октября 2013 года №01-2918-а».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Тихвинского района по коммунальному хозяйству и строительству И.В.Кольцова.

И.о.главы администрации                                                               А.М.Тимков

Л.В.Богдашова

56-058

И.В.Медникова

79-300

СОГЛАСОВАНО:

|  | Заведующий общим отделом | И.Г.Савранская |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заведующий юридическим отделом | В.В.Максимов |  |
|  | Заместитель главы администрации | И.В.Кольцов |  |
|  | Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства | О.В.Каливецкий |  |
|  | Заместитель председателя комитета финансов | И.К.Иванова |  |
|  | Председатель комитета по экономике и инвестициям | П.А.Федоров |  |

РАССЫЛКА:

| Дело | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Кольцову И.В. | 1 |  |
| Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2 |  |
| Отдел по строительству | 1 |  |
| Комитет по экономике и инвестициям | 1 |  |
| Комитет финансов | 1 |  |
| МП «Тепловые сети» | 1 |  |
| МП «Водоканал» | 1 |  |

| ИТОГО: | 9 |  |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

Тихвинского района

от 15 июля 2014 г. №01-1904-а

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в  муниципальную  программу

Тихвинского городского поселения

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития

коммунальной и инженерной инфраструктуры

в Тихвинском городском поселении на 2014-2016 годы»,

утвержденную постановлением администрации Тихвинского района  от 14 октября 2013 года №01-2918-а

1. В паспорте Программы Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы изложить в следующей редакции»:

| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем ресурсного обеспечения реализации Программы - 561 025,6 тыс. руб., в том числе: Подпрограмма «Энергетика Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы» - 160403,6 тыс. руб.; Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы» - 100560,0 тыс. руб. Подпрограмма «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы – 53957,9 тыс. руб. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы» – 246 104,0 тыс. руб. Прогнозная оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет: Бюджет Тихвинского городского поселения – 228559,0 тыс. руб.; Областной бюджет – 145906,7 тыс.руб. Федеральный бюджет – 178927,3 тыс. руб. Внебюджетные источники – 7632,6 тыс.руб. В том числе по годам: - 2014 год – 203565,1 тыс. руб., Бюджет Тихвинского гор. поселения – 51365,6 тыс. руб.; Областной бюджет 88639,6 тыс.руб. Федеральный бюджет – 58927,3 тыс.руб. Внебюджетный источник– 4632,6 тыс.руб. - 2015 год – 216 314,3 тыс. руб., Бюджет Тихвинского гор. поселения – 115 753,2 тыс. руб.; Областной бюджет – 39 061,1 тыс.руб. Федеральный бюджет – 60 00,00 тыс.руб., Внебюджетные источники – 1500 тыс.руб. - 2016 год – 141 146,2 тыс. руб., Бюджет Тихвинского гор. поселения – 61440,0 тыс. руб.; Областной бюджет – 18 206,0 тыс.руб. Федеральный бюджет – 60 000,0 тыс.руб. Внебюджетные источники – 1500,0 тыс.руб. |
| --- | --- |

2. раздел 5 Программы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы

Общий объем ресурсного обеспечения реализации Программы составляет 561025,6  тыс. руб., в том числе:

Подпрограмма «Энергетика Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы»  - 160 403,6 тыс. руб.;

Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы» - 100560,0 тыс. руб.

Подпрограмма «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы» -  53957,9 тыс. руб.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы» – 246 104,0 тыс.руб.

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет:

Бюджет Тихвинского городского поселения -228559,0   тыс. руб.;

Областной бюджет – 145 906,7 тыс.руб.

Федеральный бюджет – 178 927,3 тыс.руб.

Внебюджетные источники – 7632,6 тыс.руб.

В том числе по годам:

- 2014 год – 203565,1 тыс. руб.,

Бюджет Тихвинского городского поселения 51365,6 тыс. руб.;

Областной бюджет – 88 639,6  тыс.руб.

Федеральный бюджет -58927,3 тыс. руб.

Внебюджетные источники – 4632,6 тыс.руб.

- 2015 год – 216 314,3 тыс. руб.,

Бюджет Тихвинского городского поселения – 115 753,2 тыс. руб.;

Областной бюджет – 39 061,1  тыс.руб.

Федеральный бюджет – 60 000,0 тыс.руб.,

Внебюджетные источники – 1500 тыс.руб.

- 2016 год – 141 146,2 тыс. руб.,

Бюджет Тихвинского городского поселения – 61 440,2 тыс. руб.;

Областной бюджет – 18 206,0 тыс.руб.

Федеральный бюджет – 60 000,0 тыс.руб.

Внебюджетные источники – 1500,0 тыс.руб.

3. В паспорте Подпрограммы «Энергетика Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы» Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Общий объем ресурсного обеспечения подпрограммы составляет 160 403,6 тыс. руб., в том числе 2014 год -73735,3 тыс. руб. Бюджет Тихвинского городского поселения: - 9996,3 тыс. руб. Областной бюджет: - 60430,0 тыс.руб. 2015 год – 58862,3 тыс.руб. Бюджет Тихвинского городского поселения - 2015 год – 58 862,3, тыс. руб., - 2016 год – 27806,00 тыс. руб., Бюджет Тихвинского городского поселения – 27806 тыс. руб. |
| --- | --- |

4. В паспорте Подпрограммы «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения, на 2014-2016 годы» Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы. | Общий объем ресурсного обеспечения подпрограммы - 53 957,9 тысяч рублей. В том числе: Бюджет Тихвинского городского поселения - 17 716,9 тысяч рублей, Областной бюджет – 36 241,00 тысяч рублей, 2014г. -13615,9 тыс. руб. Бюджет Тихвинского городского поселения - 7645,9 тысяч рублей Областной бюджет – 5 970,00 тысяч рублей, 2015г.- 16940 тыс. руб. Бюджет Тихвинского городского поселения - 4775,00 тысяч рублей, Областной бюджет – 12 165,00 тысяч рублей, 2016г.- 23402,00 тыс. руб. Бюджет Тихвинского городского поселения - 5296,00 тысяч рублей, Областной бюджет – 18 106,00 тысяч рублей |
| --- | --- |

5. В паспорте Подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы» Раздел «Объемы бюджетных ассигнований   Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Общий объем ресурсного обеспечения подпрограммы- 100560,0 тыс. руб., в том числе - 2014 год – 36066,8 тыс. руб., Бюджет Тихвинского городского поселения – 13927,3 тыс. руб.; Областной бюджет – 22 139,6 тыс.руб. - 2015 год – 56 236,0 тыс. руб., Бюджет Тихвинского городского поселения – 30339,9 тыс. руб.; Областной бюджет – 25896,10 тыс.руб. - 2016 год – 8527,2 тыс. руб., Бюджет Тихвинского городского поселения – 8527,2 тыс. руб. |
| --- | --- |

6. В паспорте Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы» Раздел «Объемы бюджетных Ассигнований  подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Общий объем ресурсного обеспечения подпрограммы 246 104,0 тыс. руб., в том числе - 2014 год – 80147,0 тыс. руб., Бюджет Тихвинского городского поселения – 19796,1 тыс. руб.; Областной бюджет- 100,0 тыс. руб. Федеральный бюджет -58927,3 тыс.руб. - 2015 год – 84276,0 тыс. руб., Бюджет Тихвинского городского поселения – 21776,0 тыс. руб.; Областной бюджет – 1 000,0 тыс.руб. Федеральный бюджет – 60 000,0 тыс.руб. Внебюджетные источники – 1500 тыс.руб. - 2016 год – 81681,0 тыс. руб., Бюджет Тихвинского городского поселения – 20081,00 тыс. руб.; Областной бюджет – 100,0 тыс.руб. Федеральный бюджет – 60 000,0 тыс.руб . Внебюджетные источники – 1500,0 тыс.руб. |
| --- | --- |

7.  Приложение №2 программы «План мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении на 2014-2016 годы» изложить в следующей редакции:

Приложение №2

к муниципальной программе Тихвинского городского

поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры

в Тихвинском городском поселении на 2014-2016 годы»

План мероприятий

муниципальной программы Тихвинского городского поселения

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной

и инженерной инфраструктуры на 2014-2016 годы»

| Наименование подпрограммы, мероприятия в составе МП | Ответственный исполнитель | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1. Энергетика Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии юридическим лицам в связи с оказанием услуг по теплоснабжению в рамках подпрограммы "Энергетика Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2014 | 73 735,3 | 0,0 | 60 430,0 | 9 996,3 | 3 309,0 |
|  |  | 2015 | 58 862,3 |  |  | 58 862,3 |  |
|  |  | 2016 | 27 806,0 |  |  | 27 806,0 |  |
| Итого по подпрограмме "Энергетика Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы" |  | 2014 | 73 735,3 |  | 60 430,0 | 9 996,3 | 3 309,0 |
|  |  | 2015 | 58 862,3 |  |  | 58 862,3 |  |
|  |  | 2016 | 27 806,0 |  |  | 27 806,0 |  |
|  |  | 2014-2016 | 160 403,6 | 0,0 | 60 430,0 | 96 664,6 | 3 309,0 |
| Подпрограмма 2. Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по проектированию объектов газификации в рамках подпрограммы "Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения, на 2014-2016 годы" | Отдел по строительству | 2014 | 5 153,4 |  |  | 5 153,4 |  |
|  |  | 2015 | 720,0 |  |  | 720,0 |  |
|  |  | 2016 | 452,0 |  |  | 452,0 |  |

| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации в рамках подпрограммы "Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения, на 2014-2016 годы" | Отдел по строительству | 2014 | 8 462,5 |  | 5 970,0 | 2 492,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 16 220,0 |  | 12 165,0 | 4 055,0 |  |
|  |  | 2016 | 22 950,0 |  | 18 106,0 | 4 844,0 |  |
| ВСЕГО по Подпрограмме "Газоснабжение Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы" |  | 2014 | 13 615,9 |  | 5 970,0 | 7 645,9 |  |
|  |  | 2015 | 16 940,0 |  | 12 165,0 | 4 775,0 |  |
|  |  | 2016 | 23 402,0 |  | 18 106,0 | 5 296,0 |  |
|  |  | 2014-2016 | 53 957,9 | 0,0 | 36 241,0 | 17 716,9 |  |
| Подпрограмма 3. Водоснабжение и водоотведение Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по объектам водоснабжения в рамках подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2014 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  | 2015 | 5 000,0 |  |  | 5 000,0 |  |
|  |  | 2016 | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |
| Субсидии юридическим лицам в связи с оказанием услуг водоснабжения в рамках подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2014 | 11 923,867 | 0,000 | 7 739,567 | 4 184,300 |  |
|  |  | 2015 | 6 595,9 |  |  | 6 595,9 |  |
|  |  | 2016 | 5 257,2 |  |  | 5 257,2 |  |
| Мероприятия по объектам водоотведения в рамках подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2014 | 2 443,0 |  |  | 2 443,0 |  |
|  |  | 2015 | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |
|  |  | 2016 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Субсидии юридическим лицам в связи с оказанием услуг водоотведения в рамках подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2014 | 3 500,0 |  |  | 3 500,0 |  |
|  |  | 2015 | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |  |
|  |  | 2016 | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |  |

| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства по водоотведению в рамках подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2014 | 18 200,0 |  | 14 400,0 | 3 800,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 41 640,1 |  | 25 896,1 | 15 744,0 |  |
|  |  | 2016 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме "Водоснабжение и водоотведение Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы" |  | 2014 | 36 066,8 | 0,0 | 22 139,6 | 13 927,3 |  |
|  |  | 2015 | 56 236,0 | 0,0 | 25 896,1 | 30 339,9 |  |
|  |  | 2016 | 8 257,2 | 0,0 | 0,0 | 8 257,2 |  |
|  |  | 2014-2016 | 100 560,0 | 0,0 | 48 035,7 | 52 524,4 |  |
| Подпрограмма 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление бюджетным учреждениям субсидий в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы" | МУ "МСЦ", МУ "ТЦБС" | 2014 | 219,0 |  |  | 219,0 |  |
|  |  | 2015 | 2 496,0 |  |  | 2 496,0 |  |
|  |  | 2016 | 1 001,0 |  |  | 1 001,0 |  |
| Мероприятия в жилищной сфере в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2014 | 146,0 |  |  | 146,0 |  |
|  |  | 2015 | 800,0 |  |  | 800,0 |  |
|  |  | 2016 | 600,0 |  |  | 600,0 |  |
| Субсидии юридическим лицам в жилищной сфере в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2014 | 63 527,3 | 58 927,3 | 100,0 | 3 176,4 | 1 323,6 |
|  |  | 2015 | 65 500,0 | 60 000,0 | 1 000,0 | 3 000,0 | 1 500,0 |
|  |  | 2016 | 64 600,0 | 60 000,0 | 100,0 | 3 000,0 | 1 500,0 |
| Мероприятия по уличному освещению в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2014 | 16 254,7 |  |  | 16 254,7 |  |
|  |  | 2015 | 15 480,0 |  |  | 15 480,0 |  |
|  |  | 2016 | 15 480,0 |  |  | 15 480,0 |  |

| Итого по подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы" |  | 2014 | 80 147,0 | 58 927,3 | 100,0 | 19 796,1 | 1 323,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 84 276,0 | 60 000,0 | 1 000,0 | 21 776,0 | 1 500,0 |
|  |  | 2016 | 81 681,0 | 60 000,0 | 100,0 | 20 081,0 | 1 500,0 |
|  |  | 2014-2016 | 246 104,0 | 178 927,3 | 1 200,0 | 61 653,1 | 4 323,6 |
| ВСЕГО по муниципальной программе "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении на 2014 - 2016 годы" |  | 2014 | 203 565,1 | 58 927,3 | 88 639,6 | 51 365,6 | 4 632,6 |
|  |  | 2015 | 216 314,3 | 60 000,0 | 39 061,1 | 115 753,2 | 1 500,0 |
|  |  | 2016 | 141 146,2 | 60 000,0 | 18 206,0 | 61 440,2 | 1 500,0 |
|  |  | 2014-2016 | 561 025,6 | 178 927,3 | 145 906,7 | 228 559,0 | 7 632,6 |

______________