#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 октября 2015 г.	01-2532-а

от __________________________ № _________

Об утверждении муниципальной программы Тихвинского района «Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском районе»

21, 0400 ДО НПА

В целях создания условий для реконструкция объектов теплоснабжения, входящих в  состав систем теплоснабжения Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области (включая населенные пункты: город Тихвин, поселок Красава, поселок Сарка, поселок Берёзовик, поселок Царицыно Озеро)»; в соответствии с подпунктом 2  пункта  2.3 статьи 24 Федерального  закона №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»; постановлением администрации Тихвинского района от 26 августа 2013 года №01-2390-а (редакция от 14 сентября 2015 года №01-2263-а) «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения»; постановлением администрации Тихвинского района от 18 сентября 2015 года №01-2298-а «Об утверждении перечня муниципальных программ Тихвинского района и перечня муниципальных программ Тихвинского городского поселения», администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу Тихвинского района «Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском районе» (приложение).

- Признать утратившим силу постановление администрации Тихвинского района от 09 июля 2015 года №01-1716-а «Об утверждении муниципальной программы Тихвинского района «Обеспечение устойчивого функционирования  коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском районе на 2015-2017 годы»».

- Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципальной программы Тихвинского района «Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском районе», производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Тихвинского района.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Тихвинского района по коммунальному хозяйству и строительству.

- Постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.

И.о.главы администрации                                                        И.В.Гребешкова

Л.В.Богдашова

56-058

И.В.Медникова

79-300

СОГЛАСОВАНО:

|  | Заведующий общим отделом | Л.Е.Федорова |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | Заведующий юридическим отделом | Р.А.Голоскоков |  |  |  |
|  | Заместитель главы администрации | И.В.Кольцов |  |  |  |
|  | Заместитель главы администрации - председатель комитета финансов | С.А.Суворова |  |  |  |
|  | Председатель комитета по экономике и инвестициям | П.А.Федоров |  |  |  |
|  | Председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства |  | О.В.Каливецкий |  |  |

РАССЫЛКА:

| Дело | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2 |  |
| Комитет финансов | 1 |  |
| Комитет по экономике и инвестициям | 1 |  |
| Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 1 |  |

| ИТОГО: | 6 |  |
| --- | --- | --- |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Тихвинского района

от 13 октября 2015 г. №01-2532-а

(приложение)

Муниципальная программа Тихвинского  района

«Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной

и инженерной инфраструктуры в Тихвинском районе»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Тихвинского  района

«Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной

и инженерной инфраструктуры в Тихвинском районе»

| Полное наименование программы | «Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском районе» (далее- муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом потребностей жилищного строительства, повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению и экономической эффективности проводимых мероприятий. |
| Задачи муниципальной программы | Реконструкция объектов теплоснабжения, входящих в состав систем теплоснабжения Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области (включая населенные пункты: город Тихвин, поселок Красава, поселок Сарка, поселок Берёзовик, поселок Царицыно Озеро). |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (тыс.Гкал) - Величина износа тепловых сетей (%) |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2016-2018 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы составляет - 171424,8 тыс. руб., в том числе: 2016 год – 57141,6 тыс. рублей в т.ч. бюджет Тихвинского района – 2857,1 тыс. рублей, областной бюджет -54284,5 тыс. рублей; 2017 год – 57141,6 тыс. рублей в т.ч. бюджет Тихвинского района – 2857,1 тыс. рублей, областной бюджет -54284,5 тыс. рублей; 2018 год – 57141,6 тыс. рублей в т.ч. бюджет Тихвинского района – 2857,1 тыс. рублей, областной бюджет -54284,5 тыс. рублей |

1. Общая характеристика, основные проблемы и

прогноз развития сферы реализации муниципальной

программы

- 1.1.  Основные характеристики системы теплоснабжения.

Систему централизованного теплоснабжения города Тихвина, состоящую из котельной № 1, магистральных, внутриквартальных тепловых сетей, эксплуатирует МП «Тепловые сети» на  праве хозяйственного ведения.

МП «Тепловые сети» осуществляет следующие виды регулируемой деятельности:

- производство тепловой энергии на правах хозяйственного ведения;

- передачу (транспорт) теплоносителя по всем внешним тепловым сетям от котельной до потребителей на правах хозяйственного ведения;

- реализацию тепловой энергии.

Источником централизованного теплоснабжения города является котельная №1, которая производит и поставляет тепловую энергию в горячей воде для следующих групп потребителей: население, бюджетные и прочие потребители города Тихвина. Теплоснабжение в горячей воде в летний период осуществляется по существующим сетям теплоснабжения.

Расчётный (проектный) температурный график  работы тепловых сетей 150/70 градусов С, фактический  - 150/70 градусов С со срезкой при  температуре наружного воздуха минус 8 градусов С. Тепло используется на нужды систем  теплопотребления (отопления, вентиляции и горячего водоснабжения) потребителей. Система теплоснабжения – открытая с элеваторами у потребителей теплоты. Температура воды для нужд  ГВС 60 градусов С.

Трассировка тепловых сетей тупикового типа, присоединение абонентов по зависимой схеме.

Общая протяженность тепловых сетей, находящихся на балансе МП «Тепловые сети», составляет 96,876 км. Срок использования трубопроводов теплотрасс, в основном, составляет более 25 лет. Средний износ тепловых сетей составляет более 75%. Тепловые сети города Тихвина и поселков Тихвинского городского поселения находятся в зоне действия источников тепловой энергии МП «Тепловые сети». Основные характеристики тепловых сетей в целом по МП «Тепловые сети»:

- общая длина  – 167 138 п.м;

- средневзвешенный диаметр – 219 мм.

МП «Тепловые сети» обеспечивает работу 8 котельных: котельная №1 города Тихвина; котельная поселка Березовик-1; котельная поселка Березовик-2; котельная поселка Царицыно Озеро; котельная №1 поселка Сарка; котельная №2 поселка Сарка; котельная поселка Красава; котельная ВОС.

1.2.  Основные проблемы теплоснабжения.

В результате проведенного анализа работы источников тепловой энергии были выявлены следующие проблемы:

- Высокая степень износа котлоагрегатов в целом по всем котельным МП «Тепловые сети». Средневзвешенное значение срока службы котлоагрегатов составляет 25 лет. Отметим, что наибольшее значение средневзвешенного значение срока службы зафиксировано на котельной поселка Красава (49 лет) и котельной №1 города Тихвин (43 года).

- Высокие расходы тепловой энергии на собственные нужды котельных поселка Красава – 9,0%.

- Отсутствие приборов учета тепловой энергии на всех котельных, кроме котельной №1 города Тихвина и котельной поселка Царицыно Озеро.

- Высокие удельные расходы условного топлива на выработку тепловой энергии на всех котельных, кроме котельной №1 города Тихвина.

1.3. Приоритетные направления развития системы теплоснабжения и основные  мероприятия.

На основе анализа условий эксплуатации системы, структуры действующих тарифов на услуги теплоснабжения, и прогнозных данных по перспективному росту нагрузок принята  оптимальная стратегия развития: Теплоснабжение потребителей будет осуществляться от одного крупного источника - новой отопительной котельной. Ввод в эксплуатацию источника планируется осуществить к началу отопительного сезона  2016 года.

Котельная предназначена для использования в качестве основного источника теплоснабжения социальной сферы и жилого фонда города Тихвина мощностью 180,22 Гкал/час (209,6 МВт), с перспективой увеличения мощности до 200 Гкал/час (232,6 МВт), расположенная по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселения, город Тихвин, улица Учебный городок, 9. Помимо котельной,  планируется  устройство ЦТП для потребителей старого города и устройство ЦТП для потребителей Больничного городка.

Схема подключения нагрузок на момент планируемого ввода котельной в эксплуатацию – закрытая по ГВС, зависимая с насосным смешением по отоплению.

Температурный график тепловой сети в отопительный период) – 130/70 градусов C, с погодной коррекцией. Температурный график при работе на ГВС в летний период 70/550 с обеспечением циркуляции в тепловых сетях до потребителя.

Для  реализации концепции теплоснабжения Тихвинского городского поселения   23 октября 2015 года заключено концессионное соглашение, концендентом по которому выступает муниципальное образование Тихвинский муниципальный район Ленинградской области.  В настоящее время объявлен конкурс на заключение концессионного Соглашения на реконструкцию объектов теплоснабжения, входящих в  состав систем теплоснабжения Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области (включая населенные пункты: город Тихвин, поселок Красава, поселок Сарка, поселок Берёзовик, поселок Царицыно Озеро) (далее - Соглашение).

Объектом Соглашения являются объекты теплоснабжения, входящие в  состав систем теплоснабжения Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области (включая населенные пункты: город Тихвин, поселок Красава, поселок Сарка, поселок Берёзовик, поселок Царицыно Озеро).

В соответствии с подпунктом 2 пунктами 2, 3  статьи 24 федерального закона  №115-ФЗ и частью 6 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Концедент направляет Концессионеру субсидию в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на создание объекта концессионного соглашения.

Сведения о составе и описании имущества, подлежащего созданию

(создаваемое имущество - источник тепловой энергии)

Табл. 1

| № пп | Наименование объекта | Место нахождения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Котельная 180,22 Гкал /час (209,6 МВт), с перспективой увеличения мощности до 200 Гкал/час (232,6 МВт), с сетями инженерно-технического обеспечения и вспомогательными сооружениями | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, город Тихвин, улица Учебный городок, 9 |

# Сведения о составе и описание имущества, подлежащего реконструкции

Табл. 2

| № пп | Наименование имущества | Место нахождения | Кадастровый или условный номер объекта | Протяженность | Реквизиты свидетельства о регистрации права |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловые сети, включая магистральные сети, входящие в состав системы теплоснабжения г. Тихвин Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г.Тихвин, 1а микрорайон | кадастровый номер 47:13:0000000:21265 | 6723 м | 47-АВ 812792 дата выдачи 06.02.2015 |
| 2 | Тепловые сети, включая магистральные сети, входящие в состав системы теплоснабжения г. Тихвин Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г.Тихвин, 1 микрорайон | кадастровый номер 47:13:1202019:581 | 3592 м | 47-АВ 812790 дата выдачи 02.02.2015 |
| 3 | Тепловые сети, включая магистральные сети, входящие в состав системы теплоснабжения г. Тихвин Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г.Тихвин, 2 микрорайон, Коммунальный квартал | кадастровый номер 47:13:0000000:21253 | 3683 м | 47-АВ 812770 дата выдачи 05.02.2015 |
| 4 | Тепловые сети, включая магистральные сети, входящие в состав системы теплоснабжения г. Тихвин Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г.Тихвин, 3 микрорайон | кадастровый номер 47:13:0000000:21261 | 5131 м | 47-АВ 812768 дата выдачи 05.02.2015 |
| 5 | Тепловые сети, включая магистральные сети, входящие в состав системы теплоснабжения г. Тихвин Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г.Тихвин, 4 микрорайон | кадастровый номер 47:13:0000000:21246 | 5431 м | 47-АВ 812764 дата выдачи 05.02.2015 |
| 6 | Тепловые сети, входящие в состав системы теплоснабжения г. Тихвин Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г.Тихвин, 5 микрорайон | кадастровый номер 47:13:0000000:21240 | 6638 м | 47-АВ 812762 дата выдачи 05.02.2015 |
| 7 | Тепловые сети, входящие в состав системы теплоснабжения г. Тихвин Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г.Тихвин, 6 микрорайон | кадастровый номер 47:13:0000000:21245 | 3690 м | 47-АВ 812768 дата выдачи 02.02.2015 |
| 8 | Тепловые сети, включая магистральные сети, входящие в состав системы теплоснабжения г. Тихвин Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г.Тихвин, 7 микрорайон | кадастровый номер 47:13:0000000:21273 | 4974 м | 47-АВ 709136 дата выдачи 20.02.2015 |
| 9 | Тепловые сети, включая магистральные сети, входящие в состав системы теплоснабжения г. Тихвин Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г.Тихвин, 8 микрорайон | кадастровый номер 47:13:0000000:21264 | 1528 м | 47-АВ 812794 дата выдачи 06.02.2015 |
| 10 | Тепловые сети, входящие в состав системы теплоснабжения г. Тихвин Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г.Тихвин, Старый город | кадастровый номер 47:13:0000000:21263 | 5886 м | 47-АВ 812793 дата выдачи 06.02.2015 |
| 11 | Тепловые сети, входящие в состав системы теплоснабжения г. Тихвин Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г.Тихвин, Больничный комплекс | кадастровый номер 47:13:1202028:231 | 870 м | 47-АВ 812789 дата выдачи 05.02.2015 |
| 12 | Тепловые сети, входящие в состав системы теплоснабжения г. Тихвин Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г.Тихвин, промзона | кадастровый номер 47:13:0000000:21274 | 3398 м | 47-АВ 709135 дата выдачи 20.02.2012 |
| 13 | Тепловые сети магистральные, входящие в состав системы теплоснабжения г. Тихвин Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г.Тихвин, магистральные тепловые сети | кадастровый номер 47:13:0000000:21285 | 3988 м | 47-АВ 709883 дата выдачи 18.03.2015 |
| 14 | Тепловая сеть – отопление, входящая в состав системы теплоснабжения пос. Красава Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, пос. Красава | В реестре муниципальной собственности | 9331,4 м. |  |
| 15 | Тепловая сеть – ГВС, входящая в состав системы теплоснабжения пос. Красава Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области |  | В реестре муниципальной собственности | 2584,0 м. |  |
| 16 | Тепловая сеть – отопление, входящая в состав системы теплоснабжения пос.Царицыно Озеро Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, пос.Царицыно Озеро | В реестре муниципальной собственности | 1675,0 м. |  |
| 17 | Тепловая сеть – ГВС, входящая в состав системы теплоснабжения пос.Царицыно Озеро Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области |  | В реестре муниципальной собственности | 1282,08 м. |  |
| 18 | Тепловая сеть – отопление, входящая в состав системы теплоснабжения пос.Берёзовик Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, пос.Берёзовик Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, пос.Берёзовик | В реестре муниципальной собственности | 2020,0 м. |  |
| 19 | Тепловая сеть – ГВС, входящая в состав системы теплоснабжения пос.Берёзовик Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области |  | В реестре муниципальной собственности | 1797,6 м. |  |
| 20 | Тепловая сеть – отопление, входящая в состав системы теплоснабжения пос.Берёзовик Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области |  | В реестре муниципальной собственности | 222,0 м. |  |
| 21 | Тепловая сеть – отопление, входящая в состав системы теплоснабжения пос.Сарка Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, пос.Сарка | В реестре муниципальной собственности | 3793,4 м. |  |
| 22 | Тепловая сеть – ГВС, входящая в состав системы теплоснабжения пос.Сарка Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области |  | В реестре муниципальной собственности | 3186,1 м. |  |

Размер принимаемых Концедентом на себя расходов и сроки их выплаты

Объем средств  (письмо комитета финансов Ленинградской области от 18 августа 2015 года №774/15-0-0):

- 2016 год - 57141,5 тысяч рублей

- 2017 год - 57141,5 тысяч рублей

- 2018 год - 57141,5 тысяч рублей

Средства направляются Концедентом ежеквартально, равными долями.

2. Цели и приоритетные направления  муниципальной

политики в коммунальной сфере. Цели, задачи, показатели

(индикаторы) реализации программы. Основные ожидаемые

результаты, этапы и сроки реализации муниципальной

программы

2.1. Цели и задачи муниципальной программы

Цели: Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом потребностей жилищного строительства, повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению и экономической эффективности проводимых мероприятий.

Задачи: Реконструкция объектов теплоснабжения, входящих в  состав систем теплоснабжения Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области (включая населенные пункты: город Тихвин, поселок Красава, поселок Сарка, поселок Берёзовик, поселок Царицыно Озеро).

2.2. Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

Показателями (индикаторами) реализации муниципальной программы являются:

Показатели энергосбережения и энергоэффективности (максимальное значение) -  на 31 декабря 2018 года:

- Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (тыс.Гкал)  -  40,15 тыс.Гкал.

- Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике  тепловой сети (кв.м) -  2,10 кв.м.

- Величина износа тепловых сетей  (%) -  50%.

2.3. Основные ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации муниципальной  программы

Сроки реализации  муниципальной программы - 2016-2018 годы.

Реализация Муниципальной  программы позволит:

- построить новый энергоэффективный источник теплоснабжения взамен выработавшей свой ресурс котельной №1 г. Тихвин;

- построить новые магистральные тепловые сети от вновь проектируемых источников теплоснабжения и заменить старые сети;

- повысить качество предоставляемых коммунальных услуг,

- сократить количество аварий и повреждений в системах инженерного обеспечения;

- привлечь  инвестиции в коммунальное хозяйство за счет комплексного решения задач.

3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации муниципальной  программы

Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы составляет 171424,8 тыс. руб., в том числе:

2016 год – 57141,6 тыс. рублей, в т.ч. бюджет Тихвинского района – 2857,1 тыс. рублей, областной бюджет -54284,5 тыс. рублей;

2017 год  – 57141,6 тыс. рублей, в т.ч. бюджет Тихвинского района – 2857,1 тыс. рублей, областной бюджет -54284,5 тыс. рублей;

2018 год  – 57141,6 тыс. рублей, в т.ч. бюджет Тихвинского района – 2857,1 тыс. рублей, областной бюджет - 54284,5 тыс. рублей.

Концедент направляет Концессионеру средства на финансирование части расходов на создание и (или) реконструкцию недвижимого имущества, указанного в табл. 1, 2 в соответствии с порядком, установленным статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. План мероприятий по реализации муниципальной

программы

План мероприятий по реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском районе» изложен в приложении №2  к муниципальной программе.

5. Риски реализации муниципальной программы

и меры по управлению рисками

При реализации муниципальной программы необходимо учитывать следующие риски:

Финансовые риски связаны с возможным снижением объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджета Тихвинского района. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий Подпрограммы.

Информационные риски связаны с отсутствием или недостаточностью отчетной информации, используемой в ходе реализации муниципальной программы.

В ходе реализации осуществляется постоянный контроль за выполнением мероприятий и формируются ежеквартальные отчеты.

6. Оценка эффективности реализации муниципальной

программы

Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из   показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году.

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ответственным исполнителем муниципальной программы в соответствии с пунктом 5.7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Тихвинского района и Тихвинского городского поселения», утвержденного постановлением администрации Тихвинского района от 26 августа 2013 года (редакция от 14 сентября 2015 года №01-2263-а)

_______________

Приложение №1

к муниципальной программе Тихвинского района «Обеспечение устойчивого

функционирования коммунальной и

инженерной инфраструктуры в Тихвинском районе», утвержденной постановлением

администрации Тихвинского района

от 13 октября 2015 г. №01-2532-а

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей (индикаторов)

реализации муниципальной программы

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Величина технологических потерь при передаче ТЭ, теплоносителя по тепловым сетям (тыс.Гкал) | Гкал | 85 844 | 74 465 | 40 150 |
| 2. | Величина износа тепловых сетей (%) | % | 80 | 60 | 50 |

____________

Приложение №2

к муниципальной программе Тихвинского района «Обеспечение устойчивого

функционирования коммунальной и

инженерной инфраструктуры в

Тихвинском районе», утвержденной

постановлением администрации

Тихвинского района

от 13 октября 2015 г. №01-2532-а

План реализации муниципальной программы Тихвинского района

«Обеспечение устойчивого функционирования  коммунальной

и инженерной инфраструктуры в Тихвинском районе»

| Наименование подпрограммы, мероприятия в составе МП | Ответственный исполнитель | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Основное мероприятие «Реконструкция объектов теплоснабжения, входящих в состав систем теплоснабжения Тихвинского городского поселения» |  | 2016 | 57141,6 |  | 54284,5 | 2857,1 |  |
|  |  | 2017 | 57141,6 |  | 54284,5 | 2857,1 |  |
|  |  | 2018 | 57141,6 |  | 54284,5 | 2857,1 |  |
| 1.1. Расходы концендента (без НДС) на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения | Комитет жилищно- коммунального хозяйства | 2016 | 57141,6 |  | 54284,5 | 2857,1 |  |
|  |  | 2017 | 57141,6 |  | 54284,5 | 2857,1 |  |
|  |  | 2018 | 57141,6 |  | 54284,5 | 2857,1 |  |
| Итого по муниципальной программе: |  | 2016 | 57141,6 |  | 54284,5 | 2857,1 |  |
|  |  | 2017 | 57141,6 |  | 54284,5 | 2857,1 |  |
|  |  | 2018 | 57141,6 |  | 54284,5 | 2857,1 |  |
|  |  | 2016-2018 | 171424,8 |  | 162853,5 | 8571,3 |  |

____________