#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 сентября 2014 г.	01-2767-а

от __________________________ № _________

О внесении дополнения в постановление администрации Тихвинского района от 09 июня 2014 года №01-1507-а «Об утверждении муниципального плана реализации Региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тихвинского городского поселения, на 2014 год»

21, 0400 ДО

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации; областным законом от 29 ноября 2013 года №82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области»; статьей 15.1 Федерального закона от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и соглашением от 04 мая 2011 года №02-137/01-179 об осуществлении части полномочий администрации Тихвинского городского поселения по решению вопросов местного значения  поселения администрацией Тихвинского района, администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Дополнить муниципальный план реализации Региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тихвинского городского поселения, на 2014 год, утверждённый постановлением администрации Тихвинского района от 09 июня 2014 года №01-1507-а «Об утверждении муниципального плана реализации Региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тихвинского городского поселения, на 2014 год», перечнем многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, которые подлежат капитальному ремонту в 2014 году, с учётом мер государственной поддержки, согласно приложению №3 (приложение).

- Опубликовать муниципальный план реализации Региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тихвинского городского поселения, на 2014 год, в газете «Трудовая слава» и разместить в сети Интернет на сайте Тихвинского района.

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по коммунальному хозяйству и строительству.

И.о.главы администрации                                                               А.М.Тимков

Н.В.Львова

74-842

СОГЛАСОВАНО:

|  | Заведующий общим отделом | И.Г.Савранская |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заведующий юридическим отделом | В.В.Максимов |  |
| / | Заместитель главы администрации | О.В.Каливецкий |  |
|  | Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства | О.В.Каливецкий |  |

РАССЫЛКА:

| Дело | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Кольцову И.В. | 1 |  |
| Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 4 |  |
| Юридический отдел | 1 |  |

| ИТОГО: | 7 |  |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

Тихвинского района

от 26 сентября 2014 г. №01-2767-а

Приложение №3

к муниципальному плану реализации

Региональной адресной программы

капитального ремонта  общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных

на территории Тихвинского городского

поселения, на 2014 год, утвержденному

постановлением администрации Тихвинского района от 09 июня 2014 года №01-1507-а

Перечень

многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования

Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области,

которые подлежат капитальному ремонту в 2014 году, с учётом мер государственной поддержки

Таблица 1

| № пп | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Кол-во этажей | Кол-во подъездов | Общая площадь, кв.м | Площадь помещений МКД |  | Кол-во жителей, зарегистрированных в МКД, чел. | Стоимость капремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД, руб./кв. м | Предельная стоимость капремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД, руб./кв. м | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввода в эксплуатацию | Завершения последнего капремонта |  |  |  |  | Всего, кв.м | В т. ч. жил.пом., наход.в собст.граждан, кв.м |  | Всего, руб. | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За счёт средств Фонда, руб. | За счёт средств бюджета субъекта Российской Федерации, руб. | За счёт местного бюджета, руб. | За счёт средств ТСЖ, и др., руб. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | г.Тихвин, микр.1, д. 4 | 1964 |  | панель | 5 | 4 | 3803,93 | 3445,43 | 3183,42 | 172 | 1485624,0 | 356549,0 | 432614,0 | 399336,0 | 297125,0 | 431,19 | 13174,0 | 01.08.2015 |
| 2. | г.Тихвин, микр.4, д. 16 | 1971 |  | панель | 5 | 4 | 3052,71 | 2752,71 | 2498,73 | 135 | 1342705,0 | 322247,0 | 390997,0 | 360919,0 | 268542,0 | 487,78 | 13174,0 | 01.08.2015 |
| 3. | г.Тихвин, микр.4, д. 28 | 1969 |  | панель | 9 | 6 | 12924,48 | 11592,46 | 10459,00 | 506 | 2107092,0 | 505702,0 | 613586,0 | 566386,0 | 421418,0 | 181,76 | 13174,0 | 01.08.2015 |
| 4. | г.Тихвин, микр.4, д. 3 | 1969 |  | панель | 9 | 6 | 14121,32 | 11428,77 | 10287,24 | 507 | 2107092,0 | 505702,0 | 613586,0 | 566386,0 | 421418,0 | 184,37 | 13174,0 | 01.08.2015 |
| 5. | г.Тихвин, микр.5, д.41/1 | 1976 |  | кирпич | 9 | 1 | 3171,08 | 2727,33 | 1654,21 | 145 | 3194686,0 | 766724,0 | 930293,0 | 858731,0 | 638938,0 | 1171,36 | 13174,0 | 01.08.2015 |
| 6. | г.Тихвин, микр.5, д. 41/2 | 1976 |  | кирпич | 9 | 1 | 3171,08 | 2868,50 | 2059,18 | 177 | 3478257,0 | 834781,0 | 1012869,0 | 934955,0 | 695652,0 | 1212,57 | 13174,0 | 01.08.2015 |
| 7. | г.Тихвин, ул.Советская, 48А | 1960 |  | кирпич | 2 | 2 | 792,35 | 454,50 | 257,30 | 24 | 955324,0 | 229277,0 | 278191,0 | 256791,0 | 191065,0 | 2101,92 | 13174,0 | 01.08.2015 |
| 8. | г.Тихвин, ул.Советская, 56 | 1952 |  | кирпич | 2 | 1 | 644,50 | 377,80 | 216,70 | 18 | 879945,0 | 211186,0 | 256241,0 | 236529,0 | 175989,0 | 2329,13 | 13174,0 | 01.08.2015 |
| 9. | пос.Красава, ул.Комсомольская, 8А | 1963 |  | кирпич | 2 | 1 | 218,9 | 196,1 | 147,60 | 8 | 214154,0 | 514835,0 | 624670,0 | 576618,0 | 429031,0 | 10939,08 | 13174,0 | 01.08.2015 |
| Всего по МО: |  | х | х | х | х | х | 41900,35 | 35843,60 | 30763,38 | 1692 | 17695879,0 | 4247003,0 | 5153047,0 | 4756651,0 | 3539178,0 | 493,7 | х | х |

Таблица 2

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капремонта ВСЕГО, Руб. | Виды работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Проектные работы, руб. |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем, руб. | Ремонт сетей электроснабжения, руб. | Ремонт сетей теплоснабжения, руб. | Ремонт сетей холодного водоснабжения, руб. | Ремонт сетей горячего водоснабжения, руб. | Ремонт систем водоотведения, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | г.Тихвин, 1-4 | 1485624,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2428,14 | 1485624,0 |  |  |  |
| 2. | г.Тихвин, 4-16 | 1342705,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1866,0 | 1342705,0 |  |  |  |
| 3. | г.Тихвин, 4-28 | 2107092,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8752,64 | 2107092,0 |  |  |  |
| 4. | г.Тихвин, 4-3 | 2107092,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8561,52 | 2107092,0 |  |  |  |
| 5. | г.Тихвин, 5-41/1 | 3194686,0 | 3194686,0 |  | 1942135,0 | 237241,0 | 302944,0 | 712366,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | г.Тихвин, 5-41/2 | 3478257,0 | 3478257,0 |  | 1942135 | 271577,0 | 339875,0 | 924670,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | г.Тихвин, ул.Советская, 48А | 955324,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 459,0 | 955324,0 |  |  |  |  |  |
| 8. | г.Тихвин, ул.Советская, 56 | 879945,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 396,0 | 879945,0 |  |  |  |  |  |
| 9. | пос.Красава, ул.Комсомольская, 8А | 2145154,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 207,0 | 704529,0 | 336,0 | 1440625,0 |  |  |  |
| ВСЕГО по МО: |  | 17695879,0 | 6672943,0 | х | 3884270,0 | 508818,0 | 642819,0 | 1637036,0 | х | х | 1062,0 | 2539798,0 | 21944,30 | 8483138,0 | х | х | х |

____________