#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 апреля 2014 г.	01-983-а

от __________________________ № _________

О внесении изменений в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 14 октября 2013 года №01-2918-а

21, 0400 ОБ

В связи с увеличением объемов финансирования  на 2014 год муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении на 2014-2016 годов», администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную  программу Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении на 2014-2016 годов», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 14 октября 2013 года №01-2918-а, изменения, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Тихвинского района от 18 февраля 2014 года №01-426-а «О внесении изменений в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 14 октября 2013 года №01-2918-а».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по коммунальному хозяйству и строительству И.В.Кольцова.

И.о.главы администрации					              А.М. Тимков

Л.В. Богдашова

56058

И.В. Медникова

79300

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации

по строительству и ЖКХ                                         	И.В. Кольцов

Заместитель главы администрации -

председатель комитета финансов                          	С.А.Суворова

И.о. председателя комитета

жилищно-коммунального хозяйства                          	Л.В. Богдашова

Председатель комитета

по экономике и инвестициям                                      	П.А.Федоров

Заведующий юридическим  отделом                        	В.В.Максимов

Заведующий общим отделом                                  	И.Г. Савранская

РАССЫЛКА:

| Дело | 1 |
| --- | --- |
| Комитет ЖКХ | 2 |
| Кольцову И.В. | 1 |
| Комитет финансов | 1 |
| Комитет по экономике и инвестициям | 1 |
| Отдел по строительству | 1 |
| МП Тепловые сети» | 1 |
| МП «Водоканал» | 1 |
| Всего | 9 |

# Приложение

к постановлению администрации

Тихвинского района

от 15 апреля 2014 г.  №01-983-а

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в  муниципальную  программу Тихвинского городского поселения  «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении на 2014-2016 годов», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района

от 14 октября 2013 года  №01-2918-а

1. В паспорте Программы Раздел «Объемы бюджетных ассигнований   муниципальной программы изложить в следующей редакции»:

| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем ресурсного обеспечения реализации Программы составляет - 517 588,8 тыс. руб., в том числе: Подпрограмма «Энергетика Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы» - 135 784,9 тыс. руб.; Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы» - 81 210,0 тыс. руб. Подпрограмма «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы – 53975,9 тыс. руб. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы» составляет . – 246 636,0 тыс. руб. Прогнозная оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет: Бюджет Тихвинского городского поселения – 223 988,2 тыс. руб.; Областной бюджет – 105 791,7 тыс.руб. Федеральный бюджет – 180 000,0 тыс.руб. Внебюджетные источники – 7 809,0 тыс.руб. В том числе по годам: 2014 год – 160 128,3 руб., Бюджет Тихвинского городского поселения – 46 794,8 тыс. руб.; Областной бюджет – 48 524,6 тыс.руб. Федеральный бюджет – 60 000,0 тыс.руб. Внебюджетный источник – 4809,0 тыс.руб. 2015 год – 216 314,3 тыс. руб., Бюджет Тихвинского городского поселения – 115 753,2 тыс. руб.; Областной бюджет – 39 061,1 тыс.руб. Федеральный бюджет – 60 00,00 тыс.руб., Внебюджетные источники – 1500 тыс.руб. 2016 год – 141 146,2 тыс. руб., Бюджет Тихвинского городского поселения – 61440,0 тыс. руб.; Областной бюджет – 18 206,0 тыс.руб. Федеральный бюджет – 60 000,0 тыс.руб. Внебюджетные источники – 1500,0 тыс.руб. |
| --- | --- |

2. раздел 5 Программы  «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной  Программы» изложить в следующей редакции:

Общий объем ресурсного обеспечения реализации  Программы составляет- 517588,8 тыс. руб., в том числе

Подпрограмма «Энергетика Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы»  - 135 784,9 тыс. руб.;

Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы» 81 210,0 тыс. руб.

Подпрограмма «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы    53957,9 тыс.  руб.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории   Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы» составляет . – 246 636,0 тыс. руб.

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет:

Бюджет Тихвинского городского поселения –  223 988,2   тыс. руб.;

Областной бюджет – 105 791,7 тыс.руб.

Федеральный бюджет – 180 000,0 тыс.руб.

Внебюджетные источники – 7 809,0 тыс.руб.

В том числе по годам:

- 2014 год – 160 128,3 тыс. руб.,

Бюджет Тихвинского гор. поселения – 46 794,8 тыс. руб.;

Областной бюджет – 48 524,6  тыс.руб.

Федеральный бюджет - 60 000,0 тыс. руб.

Внебюджет. источники – 4 809,0 тыс.руб.

- 2015 год – 216 314,3 тыс. руб.,

Бюджет Тихвинского гор. поселения – 115 753,2 тыс. руб.;

Областной бюджет – 39 061,1  тыс.руб.

Федеральный бюджет – 60 000,0 тыс.руб.

Внебюджетные источники – 1500 тыс.руб.

- 2016 год – 141 146,2 тыс. руб.,

Бюджет Тихвинского городского поселения – 61 440,2 тыс. руб.;

Областной бюджет – 18 206,0 тыс.руб.

Федеральный бюджет – 60 000,0 тыс.руб.

Внебюджетные источники – 1500,0 тыс.руб.

3. В паспорте  Подпрограммы   «Энергетика  Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы» Раздел «Объемы бюджетных ассигнований   подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем ресурсного обеспечения подпрограммы составляет- 135 784,9 тыс. руб., в том числе 2014 год – 49 116,6 тыс. руб. Бюджет Тихвинского городского поселения: - 7 652,6 тыс. руб. Областной бюджет: - 38 155,0 тыс.руб. 2015 год – 58862 тыс.руб. Бюджет Тихвинского гор. поселения - 2015 год – 58 862,3 тыс. руб., - 2016 год – 27806,00 тыс. руб., Бюджет Тихвинского городского поселения – 27806 тыс. руб. |
| --- | --- |

4. В паспорте  Подпрограммы «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории   Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы» Раздел «Объемы бюджетных ассигнований   подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем ресурсного обеспечения подпрограммы - 53 957,9 тысяч рублей. В том числе: Бюджет Тихвинского городского поселения - 17 716,9 тысяч рублей, Областной бюджет – 36 241,00 тысяч рублей, 2014г. -13615,9 тыс.руб. Бюджет Тихвинского городского поселения - 7645,9 тысяч рублей Областной бюджет – 5 970,00 тысяч рублей, 2015г.- 16940 тыс.руб. Бюджет Тихвинского городского поселения - 4775,00 тысяч рублей, Областной бюджет – 12 165,00 тысяч рублей, 2016г.- 23402,00 тыс.руб. Бюджет Тихвинского городского поселения - 5296,00 тысяч рублей, Областной бюджет – 18 106,00 тысяч рублей |
| --- | --- |

5. В паспорте  Подпрограммы   «Водоснабжение и водоотведение  Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы» Раздел «Объемы бюджетных ассигнований   подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем ресурсного обеспечения подпрограммы- 81 200,0 тыс. руб., в том числе - 2014 год – 16 716,8 тыс. руб., Бюджет Тихвинского городского поселения – 12 417,3 тыс. руб.; Областной бюджет – 4 299,6 тыс.руб. - 2015 год – 56 236,0 тыс. руб., Бюджет Тихвинского городского поселения – 30339,9 тыс. руб.; Областной бюджет – 25896,10 тыс.руб. - 2016 год – 8527,2 тыс. руб., Бюджет Тихвинского городского поселения – 8527,2тыс. руб. |
| --- | --- |

6. В паспорте  Подпрограммы   «Энергосбережение и повышение энергетической   Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы» Раздел «Объемы бюджетных ассигнований   подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем ресурсного обеспечения подпрограммы 246 636 тыс. руб., в том числе - 2014 год – 80 679,0 тыс. руб., Бюджет Тихвинского городского поселения – 19 070,0 тыс. руб.; Областной бюджет- 100,0 тыс. руб. Федеральный бюджет -60 000 тыс.руб. - 2015 год – 84276,0 тыс. руб., Бюджет Тихвинского городского поселения – 21776,0 тыс. руб.; Областной бюджет – 1 000,0 тыс.руб. Федеральный бюджет – 60 000,0 тыс.руб. Внебюджетные источники – 1500 тыс.руб. - 2016 год – 81 681,0 тыс. руб., Бюджет Тихвинского городского поселения – 20081,00 тыс. руб.; Областной бюджет – 100,0 тыс.руб. Федеральный бюджет – 60 000,0 тыс.руб. Внебюджетные источники – 1500,0 тыс.руб. |
| --- | --- |

7.  Приложение 2  программы «План мероприятий муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении на 2014-2016 годов» изложить в следующей редакции:

Приложение 2

«План мероприятий муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении на 2014-2016 годы»

| Наименование подпрограммы, мероприятия в составе МП | Ответственный исполнитель | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1. Энергетика Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии юридическим лицам в связи с оказанием услуг по теплоснабжению в рамках подпрограммы "Энергетика Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2014 | 49 116,6 |  | 38 155,0 | 7 652,6 | 3 309,0 |
|  |  | 2015 | 58 862,3 |  |  | 58 862,3 |  |
|  |  | 2016 | 27 806,0 |  |  | 27 806,0 |  |
| Итого по подпрограмме "Энергетика Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы" |  | 2014 | 49 116,6 |  | 38 155,0 | 7 652,6 | 3 309,0 |
|  |  | 2015 | 58 862,3 |  |  | 58 862,3 |  |
|  |  | 2016 | 27 806,0 |  |  | 27 806,0 |  |
|  |  | 2014-2016 | 135 784,9 | 0,0 | 38 155,0 | 94 320,9 | 3 309,0 |
| Подпрограмма 2. Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по проектированию объектов газификации в рамках подпрограммы "Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы" | Отдел по строительству | 2014 | 5 153,4 |  |  | 5 153,4 |  |
|  |  | 2015 | 720,0 |  |  | 720,0 |  |
|  |  | 2016 | 452,0 |  |  | 452,0 |  |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации в рамках подпрограммы "Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы" | Отдел по строительству | 2014 | 8 462,5 |  | 5 970,0 | 2 492,5 |  |
|  |  | 2015 | 16 220,0 |  | 12 165,0 | 4 055,0 |  |
|  |  | 2016 | 22 950,0 |  | 18 106,0 | 4 844,0 |  |
| ВСЕГО по Подпрограмме "Газоснабжение Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы" |  | 2014 | 13 615,9 |  | 5 970,0 | 7 645,9 |  |
|  |  | 2015 | 16 940,0 |  | 12 165,0 | 4 775,0 |  |
|  |  | 2016 | 23 402,0 |  | 18 106,0 | 5 296,0 |  |
|  |  | 2014-2016 | 53 957,9 | 0,0 | 36 241,0 | 17 716,9 | 0,0 |
| Подпрограмма 3. Водоснабжение и водоотведение Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по объектам водоснабжения в рамках подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2014 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  | 2015 | 5 000,0 |  |  | 5 000,0 |  |
|  |  | 2016 | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |
| Субсидии юридическим лицам в связи с оказанием услуг водоснабжения в рамках подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2014 | 4 473,9 |  | 1 799,6 | 2 674,3 |  |
|  |  | 2015 | 6 595,9 |  |  | 6 595,9 |  |
|  |  | 2016 | 5 257,2 |  |  | 5 257,2 |  |
| Мероприятия по объектам водоотведения в рамках подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2014 | 4 943,0 |  | 2 500,0 | 2 443,0 |  |
|  |  | 2015 | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |
|  |  | 2016 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Субсидии юридическим лицам в связи с оказанием услуг водоотведения в рамках подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2014 | 3 500,0 |  |  | 3 500,0 |  |
|  |  | 2015 | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |  |
|  |  | 2016 | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |  |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства по водоотведению в рамках подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2014 | 3 800,0 |  |  | 3 800,0 |  |
|  |  | 2015 | 41 640,1 |  | 25 896,1 | 15 744,0 |  |
|  |  | 2016 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме "Водоснабжение и водоотведение Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы" |  | 2014 | 16 716,8 | 0,0 | 4 299,6 | 12 417,3 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 56 236,0 | 0,0 | 25 896,1 | 30 339,9 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 8 257,2 | 0,0 | 0,0 | 8 257,2 | 0,0 |
|  |  | 2014-2016 | 81 210,0 | 0,0 | 30 195,7 | 51 014,4 | 0,0 |

Подпрограмма 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ТГП на 2014-2016 г.г.

| Предоставление бюджетным учреждениям субсидий в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ТГП на 2014-2016 г.г." | МУ "МСЦ", МУ "ТЦБС" | 2014 | 219,0 |  |  | 219,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2 496,0 |  |  | 2 496,0 |  |
|  |  | 2016 | 1 001,0 |  |  | 1 001,0 |  |
| Мероприятия в жилищной сфере в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ТГП на 2014-2016 г.г." | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2014 | 160,0 |  |  | 160,0 |  |
|  |  | 2015 | 800,0 |  |  | 800,0 |  |
|  |  | 2016 | 600,0 |  |  | 600,0 |  |
| Субсидии юридическим лицам в жилищной сфере в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ТГП на 2014-2016 г.г." | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2014 | 64 600,0 | 60 000,0 | 100,0 | 3 000,0 | 1 500,0 |
|  |  | 2015 | 65 500,0 | 60 000,0 | 1 000,0 | 3 000,0 | 1 500,0 |
|  |  | 2016 | 64 600,0 | 60 000,0 | 100,0 | 3 000,0 | 1 500,0 |
| Мероприятия по уличному освещению в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ТГП на 2014-2016 г.г." | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2014 | 15 700,0 |  |  | 15 700,0 |  |
|  |  | 2015 | 15 480,0 |  |  | 15 480,0 |  |
|  |  | 2016 | 15 480,0 |  |  | 15 480,0 |  |
| Итого по подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ТГП на 2014-2016 г.г.". |  | 2014 | 80 679,0 | 60 000,0 | 100,0 | 19 079,0 | 1 500,0 |
|  |  | 2015 | 84 276,0 | 60 000,0 | 1 000,0 | 21 776,0 | 1 500,0 |
|  |  | 2016 | 81 681,0 | 60 000,0 | 100,0 | 20 081,0 | 1 500,0 |
|  |  | 2014-2016 | 246 636,0 | 180 000,0 | 1 200,0 | 60 936,0 | 4 500,0 |
| ВСЕГО по муниципальной программе "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении на 2014 - 2016 годы" |  | 2014 | 160 128,3 | 60 000,0 | 48 524,6 | 46 794,8 | 4 809,0 |
|  |  | 2015 | 216 314,3 | 60 000,0 | 39 061,1 | 115 753,2 | 1 500,0 |
|  |  | 2016 | 141 146,2 | 60 000,0 | 18 206,0 | 61 440,2 | 1 500,0 |
|  |  | 2014-2016 | 517 588,8 | 180 000,0 | 105 791,7 | 223 988,2 | 7 809,0 |

_____________